Smlouva o dílo – DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Strany Smlouvy:

- Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

se sídlem:	 	Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín

kterou zastupuje: 		doc. Dr. Ing. Josef Kučera, předseda představenstva

IČO: 		49241494

DIČ:		CZ49241494

(dále jen „Objednatel“ nebo též „PGRLF“)

a

2. [DOPLNÍ zhotovitel]

se sídlem:		[DOPLNÍ zhotovitel]

kterou zastupuje/jí:		[DOPLNÍ zhotovitel]

IČO:		[DOPLNÍ zhotovitel]

DIČ:		[DOPLNÍ zhotovitel]

Bankovní spojení:		[DOPLNÍ zhotovitel]

Číslo účtu:		[DOPLNÍ zhotovitel]

Zapsaná v [DOPLNÍ zhotovitel] rejstříku vedeném [DOPLNÍ zhotovitel] soudem [DOPLNÍ zhotovitel] oddíl [DOPLNÍ zhotovitel] vložka [DOPLNÍ zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“)

Hlava I

Společná ustanovení

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Tato Smlouva se uzavírá na základě zjednodušeného podlimitního řízení na uzavření Smlouvy s názvem DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE (dále jen „Veřejná zakázka“), jež byla zahájena výzvou k podání nabídky, určenou neomezenému množství dodavatelů (zhotovitelů), a uveřejněnou na Profilu zadavatele.

- Zhotovitel byl vybrán k uzavření této Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodnutím zadavatele PGRLF ze dne …………………..

- Zhotovitel, který je stranou této Smlouvy prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění za dohodnuté ceny a ve lhůtě uvedené v této Smlouvě, a že je způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy.

- Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedené Veřejné zakázky.

Článek II.

Účel a předmět Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je splnění zakázky DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE (dále jen Dílo) v rozsahu a termínech specifikovaných v této Smlouvě a jejich Přílohách. Závazné termíny dodání plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technická specifikace a Smlouvě. Technická specifikace a Smlouva současně přesně stanoví, jakou část díla má Zhotovitel v té které fázi provést a jaké budou podmínky akceptace a převzetí díla ze strany Objednatele. Plnění musí probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

- Předmětem této Smlouvy je na straně jedné závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli požadovaná plnění, jež mají povahu díla, specifikovaná v této Smlouvě a jejich Přílohách, a to po jednotlivých fázích a za podmínek níže v této Smlouvě uvedených.

- Předmětem Smlouvy je na straně druhé závazek Objednatele řádně a včas poskytnutá plnění přijmout a zaplatit za ně cenu ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení díla, v době stanovené v Přílohách k této Smlouvě, a to při dodržení následujících milníků:

| Milník | Termín dodání plnění |
| --- | --- |
| 1. Ukončení analytických a návrhových prací | 30.5.2024 |
| 2. Ukončení realizace a nasazení řešení na testovací prostředí | 30.10.2024 |
| 3. Zahájení uživatelských testů (UAT) | 1.11.2024 |
| 4. Zahájení produktivního provozu | 6.1.2025 |

- Zhotovitel sám rozhoduje, které odborníky na plnění díla použije dle seznamu členů týmu, který přiložil k nabídce. Specialista/specialisté se musí dostavit k plnění do sídla Objednatele, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

- Objednatel si vyhrazuje právo provést případné drobné změny v době plnění jednotlivých fází/změnit pořadí jejich plnění/upřesnit část plnění, vždy po dohodě se Zhotovitelem.

- Bližší údaje o jednotlivých fázích a specialistech jsou v Přílohách Smlouvy a v materiálech zadávací dokumentace.

- Objednatel si vyhrazuje právo požadovat, aby Zhotovitel prováděl veškerá plnění dle této Smlouvy v sídle Objednatele.

Článek III.

Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a právo užití

- Vzhledem k tomu, že součástí Zhotovitele je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy:

  - Licence udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené

  - Licence je udělena jako neodvolatelná

  - Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Autorskému dílu, s územním rozsahem pro Českou republiku

  - v případě SW, který je součástí Plnění, se Licence vztahuje ve stejném rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě RD/Smlouvy

  - Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit

  - Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.

Současně Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

- Výsledek činnosti Zhotovitele v každé jednotlivé fázi i celku bude ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání na základě oboustranně podepsaného akceptačního protokolu.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Díla (odměna Zhotovitele) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

  - Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele, Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.  V souvislosti s poskytnutou Licencí je Zhotovitel povinen, s výjimkami uvedenými v odst. 2 a 3 tohoto článku, nejpozději ke dni ukončení akceptace Plnění či jeho části předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění dle Smlouvy jako customizované plnění. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán do vývojového prostředí Objednatele v prostředí DevOps/GIT. O předání zdrojových kódů bude Zhotovitel informovat Objednatele prostřednictvím elektronické komunikace dle dohody.

- Je-li součástí plnění tzv. proprietární software (dále jen „Proprietární software“), u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění 1.1. až 1.2. čl. III Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, Zhotovitel zajistí, aby Objednatel nabyl k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že součástí takového nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software.

- Je-li součástí Plnění tzv. open source software licencovaný dle GNU GPL, u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle bodů 1.1. a 1.2. čl. III Smlouvy nebo dle odst. 6 tohoto článku nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software licencovaný dle GNU GPL, který je poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit.

- Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele odvolat ani vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání plnění či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu.

- S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

- Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení a každé jednotlivé porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek IV.

Bližší údaje o době, místu a podmínkách plnění

- Místem plnění je sídlo Objednatele – Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, 5. NP.

- Akceptační protokol za každou fázi plnění bude zpravidla obsahovat:

- Číslo Smlouvy, které Zhotoviteli poskytne po podpisu Smlouvy Objednatel a číslo Objednávky, které rovněž poskytne po podpisu Smlouvy Zhotoviteli Objednatel;

- Identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele;

- Celý název této Smlouvy;

- Popis poskytnutého plnění, výstupy z provedených testů a další náležitosti stanovené Přílohou č. 1 pro akceptaci daného měsíce;

- Místo plnění a lhůtu/dobu plnění;

- Uvedení osob Objednatele oprávněných službu převzít a podepsat akceptační protokol a (dále jen „Přebírající osoby“);

- Datum podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem i Zhotovitelem.

- Podpisem příslušného Akceptačního protokolu Přebírající osobou přechází na PGRLF vlastnické právo k obsahu a výsledku díla, vč. práva na základě poskytnutých licencí.

Článek V.

Odpovědnost za vady, záruka a podpora

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré právní vady i faktické vady (společně též jen „vady“), které bude mít jím poskytnuté plnění v době převzetí Objednatelem a / nebo které budou zjištěny během post-implementační podpory. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně zaznamenat do záznamu testů a akceptačního protokolu v příslušné fázi plnění. Zhotovitel následně záznam vady doplní o návrh řešení a termín odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo:

- nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoli další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran;

- nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti obvyklé, a dále že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

  - Zhotovitel se zavazuje odstraňovat veškeré vady plnění okamžitě, na vlastní náklady a on-site (přímo na místě), nebo pokud je to možné na základě osobní dohody a schválení Objednatelem, dálkovým přístupem.

  - Komunikace mezi Smluvními stranami při odstraňování vad bude probíhat primárně na bázi elektronické komunikace. Použití telefonní linky je možné pouze v případě, kdy nelze využít e-mailovou komunikaci, nebo komunikaci přes Microsoft Teams. V případě komunikace prostřednictvím telefonu bude i tato komunikace následně zaznamenána prostřednictvím e-mailu, nebo chatu v rámci MS Teams.

  - Odstranění vady/dodání potřebného plnění bude potvrzeno v příslušném akceptačním protokolu odpovědnou osobou za PGRLF, přičemž bude mj. uvedeno datum a čas odstranění vady. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění se považuje za ukončené dnem podepsání příslušného akceptačního protokolu za daný měsíc se stavem „bez vad“.

  - Při plnění díla budou svolávány pravidelné jednání řešitelského týmu, tj. odpovědné osoby/osob Zhotovitele a Objednatele. Jednání budou organizovány minimálně 1x za 14 dní, nedohodnou-li se strany jinak. Z jednání se pořizuje zápis, za vyhotovení zápisu odpovídá Zhotovitel. Pokud po 3 jednání za sebou bude mít Objednatel výtky ke konkrétní osobě Zhotovitele (členu řešitelského týmu, zpracovatel úkolu), a Zhotovitel tyto výtky není schopen vyvrátit, je Zhotovitel povinen tuto osobu vyměnit. Pokud má na danou funkci v týmu více osob, vymění ji za dalšího člena týmu. Pokud na funkci byl pouze jeden člen, je povinen bezodkladně zajistit jinou osobu, která však bude splňovat všechny požadavky kvalifikace a Objednatel ji písemně schválí v rámci zápisu z jednání řešitelského týmu.

Článek VI.

Sankční ujednání

            - V případě nesplnění termínu dodání plnění dle čl. II. odst. 4 (milníku č. 3, tj. 1.11.2024) této Smlouvy o 10 pracovních dnů se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli slevu z ceny plnění dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy o 20% celkové ceny a od 11. pracovního dne prodlení vždy o 1% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se strany jinak. Slevu z ceny plnění dle předchozí věty je Zhotovitel povinen zohlednit při vystavení faktury za příslušný měsíc plnění dle čl. VIII. této smlouvy. Maximální výše celkové slevy plnění může dosáhnout nejvýše 70% z ceny plnění.

  - V případě dodání plnění s právními vadami, licenčními vadami nebo vadami, znemožňujícími použití díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit všechny škody, které Objednateli tímto postupem vznikly (práva třetích osob apod.). V případě dle čl. III. odst. 8 je k výše uvedenému Zhotovitel současně povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

  - V případě prodlení PGRLF s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý kalendářní den prodlení a Objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

  - Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty ani náhrady škody není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

Článek VII.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení cenu:

Celková cena díla nesmí překročit částku ………………………. bez DPH , a to včetně případné výhrady dle § 100 ZZVZ.

- Smluvní strany sjednávají, že cena je konečná a maximálně přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy. V ceně za provedení díla je zahrnuta též doprava specialistů Zhotovitele na místo plnění a všechny materiály, předměty a zařízení, které ke své činnosti použijí, telefonní a jiné poplatky, a všechny další ve Smlouvě speciálně nejmenované výdaje. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s plněním Smlouvy účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek, pokud se strany v souladu s § 222 ZZVZ nedohodnou jinak.

- Ceny za plnění, bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě cenové nabídky Zhotovitele, předložené v rámci zadávacího řízení na uzavření Smlouvy.

- K jednotkovým cenám bez DPH bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Zhotovitel.

- PGRLF neposkytuje Zhotoviteli na předmět plnění této Smlouvy jakékoliv zálohy.

Čl. VIII.

Fakturační a platební podmínky

  - Úhrady za plnění, poskytnutá na základě Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví Smlouvy, a to na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem (dále jen „faktura“) a zaslaných Objednateli.

  - Jednotlivé faktury bude Zhotovitel zasílat v elektronické podobě na adresu faktury@pgrlf.cz.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po měsících, do 15. dne následujícího měsíce, vždy až po podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem se stavem „bez vad“, kterým bude řádné splnění příslušného měsíce stvrzeno. Kopie Akceptačního protokolu bude přílohou faktury. Pokud Objednatel nepotvrdí na Akceptačním protokolu, že práce za příslušný měsíc byla beze zbytku splněna, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu jen na ty činnosti, u kterých došlo ke shodě.  Ohledně zbylé části je nutno vyvolat jednání obou stran, případně se obrátit na příslušný soud.

  - Úhrady budou prováděny v českých korunách. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou (tj. peněžitý závazek se považuje za splněný) okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn nárokovat bankovní poplatky nebo jiné náklady vztahující se k převodu poukazovaných částek mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy.

  - Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.

  - Každá faktura musí též obsahovat číslo této Smlouvy a číslo Objednávky.

  - Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Pro určení data doručení faktury Objednateli je rozhodující doručení, nikoliv datum vyhotovení, ani jiné datum, uvedené na faktuře.

  - PGRLF je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonem nebo touto Smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné údaje, není doplněna dohodnutými přílohami, byla zaslána na jinou než uvedenou elektronickou adresu, nebo má jiné vady v obsahu podle této Smlouvy nebo podle příslušných právních předpisů. V takovém případě je PGRLF povinen zároveň uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30-denní lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

  - Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít v době uskutečnění zdanitelného plnění bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel v dohodnutém termínu splatnosti příslušné faktury pouze částku představující dohodnutou cenu plnění bez DPH. Částku rovnající se výši DPH ze Zhotovitelem fakturované ceny plnění uhradí, v souladu s § 109a zákona o DPH, finančnímu úřadu místně příslušnému Zhotoviteli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že příslušnou cenu plnění bude považovat tímto za zaplacenou.

  - Pokud v době uskutečnění příslušného zdanitelného plnění bude Zhotovitel uveden v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, dohodly se Smluvní strany, že PGRLF bude postupovat při úhradě ceny příslušného plnění způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

  - Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno bez souhlasu Objednatele.

Článek IX.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména § 2894 a násl. občanského zákoníku.

- Smluvní strana, která poruší svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci příslušné Smluvní strany nebo třetími osobami, které příslušná Smluvní strana pověří plněním svých závazků dle Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená příslušnou Smluvní stranou.

- Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná Smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné Smluvní strany podle Smlouvy, při poskytování servisu a oprav.

- Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná Smluvní strana podle Smlouvy povinna překonat, ji však povinnosti k náhradě škody nezprostí.

- Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo Smluvní strana, která může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozená Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.

- V případě, že Zhotovitel použije k plnění předmětu Smlouvy subdodavatele, odpovídá Zhotovitel za jeho/jejich plnění tak, jako by plnil sám.

Článek X.

Ochrana informací, údajů a dat

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu této Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti 
a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením právní povinnosti nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Smluvní strany, předmětu Smlouvy, elektronického objednávkového systému 
a objednávajících a schvalujících osob, nebo s předmětem plnění související, které naplňují všechny znaky obchodního tajemství uvedené v § 504 občanského zákoníku a příslušná Smluvní strana je výslovně označí jako „obchodní tajemství“. Veškeré takové skutečnosti jsou pak podle cit. ustanovení považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství.

- S odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dále na zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje učinit taková opatření, aby veškeré osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této  Smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých osobních údajích a datech, o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, které PGRLF eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto osobních údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch Zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.

- Poskytnutí informací na základě povinností stanovených Smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy České republiky včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie není považováno za porušení povinností Smluvních stran sjednaných v tomto článku.

- Za porušení závazku uvedeného v odstavci 1. a 3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

- Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

Článek XI.

Uveřejnění Smlouvy

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti Smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto Smlouvu, včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, prostřednictvím registru smluv.

- Uveřejněním Smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se rozumí uveřejnění elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat, podle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, prostřednictvím registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich Objednatele informovat.

- Postup uvedený v odst. 3. tohoto článku se Smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření dodatků k této Smlouvě, jakož i v případě jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PGRLF rovněž uveřejní tuto Smlouvu (tj. celé znění včetně všech příloh) včetně všech jejích případných dodatků, na svém profilu zadavatele.

- Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění Smlouvy.

- PGRLF výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění Smlouvy.

Článek XII.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním podle této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je dále povinen informovat Objednatele o změnách v pojistné smlouvě a Objednatel má právo požadovat předložení dodatků, popř. nově uzavřené pojistné smlouvy.

- Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může vzniknout Objednateli nebo třetí osobě při plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, resp. v souvislosti s tímto plněním. Pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví.

- Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli či jím pověřené osobě příslušnou pojistnou smlouvu či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období, případně pojistný certifikát (bez nutnosti dokladu o zaplacení pojistného), a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele k předložení uvedených dokumentů.

- V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 1. a 2. tohoto článku je PGRLF oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý kalendářní den, kdy porušení této povinnosti trvá a Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

- V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 3. tohoto článku je PGRLF oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

- PGRLF je oprávněn uplatnit právo na zaplacení smluvních pokut dle odst. 4 a 5. tohoto článku souběžně. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XIII.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že o každé změně Pověřených osob, uvedených v čl. XIV. Smlouvy nebo jejich kontaktních údajů se budou bez zbytečného odkladu navzájem informovat; uzavření písemného smluvního dodatku není v těchto případech třeba.

- Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci obou Smluvních stran při dodržení pravidel ZZVZ.

- Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje, nikoliv však výlučně:

- prodlení Zhotovitele s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů;

- prodlení Zhotovitele s plněním díla o více než 20 kalendářních dnů;

- prokazatelné porušení povinností Zhotovitele zajistit ochranu osobních údajů, jejichž správcem nebo zpracovatelem je PGRLF;

- porušení povinností Zhotovitelem dle čl. III. této Smlouvy;

- prodlení Objednatele s platbou faktury o více než 60 kalendářních dnů;

- zahájením řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo likvidace kterékoliv smluvní strany;

- změna v osobě Zhotovitele (např. prodejem podniku nebo jeho části, postoupením atp.) pokud nový Zhotovitel nesplňuje kvalifikační předpoklady, požadované po Zhotoviteli (§ 222 odst. 10, písm. b) ZZVZ).

- Tato Smlouva může být rovněž ukončena písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany bez udání důvodů s výpovědní dobou 6 měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

- Uplynutím doby anebo vyčerpáním maximální částky před uplynutím doby.

- Odstoupením od této Smlouvy nebo výpovědí nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, slev z ceny, odstranění vad, ochrany informací  a ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají být pro Smluvní strany závazná i po skončení Smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Tato Smlouva se uzavírá se na dobu určitou, a to do 31.1.2025, resp. do termínu dodání celého díla.

- Nahrazení Zhotovitele jiným Zhotovitelem je možné pouze za podmínek stanovených v § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

- Objednatel vylučuje možnost přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem či jakoukoli jinou odchylkou od textu návrhu na uzavření Smlouvy.

- Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze v souladu se ZZVZ, formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případech výslovně stanovených touto Smlouvou, tj. v případě změn Pověřených osob či jejich kontaktních údajů uvedených v odst. 6. tohoto článku, kdy postačuje písemné oznámení zaslané druhé Smluvní straně.

- Osobami pověřenými k jednání ve věcech plnění závazků Smluvních stran dle této Smlouvy (dále jen „Pověřené osoby“) jsou:

Za PGRLF ve věci obchodních:

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |

nebo

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |

Za PGRLF ve věcech technických:

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |

nebo

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |

nebo

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |

Za Zhotovitele:

| Jméno a příjmení: | [DOPLNÍ zhotovitel] |
| --- | --- |
| Funkce: | [DOPLNÍ zhotovitell |
| E-mail: | [DOPLNÍ zhotovitel] |
| Mobilní telefon: | [DOPLNÍ zhotovitel] |

[Pozn. obě smluvní strany mohou uvést i více osob]

- Je-li Pověřených osob určeno více, může každá z nich jednat samostatně, neurčuje-li tato Smlouva v konkrétním případě jinak. Pověřené osoby nemohou měnit tuto Smlouvu, neurčuje-li tato Smlouva v konkrétním případě jinak.

- Změnu Pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů je každá Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně, a to:

- e-mailem zaslaným Pověřenou osobou jedné Smluvní strany Pověřené osobě druhé Smluvní strany, ve kterém bude změna oznámena; nebo

- oznámením zaslaným druhé Smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek ke Smlouvě se v tomto případě neuzavírá; změna Pověřené osoby či jejích kontaktních údajů je účinná okamžikem, kdy je oznámení o změně druhé Smluvní straně řádně doručeno.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

- Veškerá ústní i písemná ujednání Smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě jejích přílohách a případných dodatcích.

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení především smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv Smluvní strany dány tyto spory k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.

- Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

- Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“).

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

Příloha č. 3 - Akceptační protokol - vzor

- Pro případ kontradikce se jako závazná použijí prioritně přílohy Smlouvy a poté příslušná ustanovení této Smlouvy, a to ve výše uvedeném pořadí.

- Smluvní strany si před podpisem tuto Smlouvu včetně jejích příloh řádně přečetly a s jejich obsahem souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.

- …………………………………………..				……………………………………

- Objednatel	PGRLF a.s.					Zhotovitel

- doc. Dr. Ing. Josef Kučera

- předseda představenstva

Příloha č. 1 – technická specifikace

Technická specifikace

DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE

Cíl veřejné zakázky:

Cílem veřejné zakázky je vytvoření robustního a srozumitelného prostředí pro práci s daty, které bude rozděleno do několika samostatných vrstev jasně oddělujících jednotlivé procesy. Cílem je vytvořit datový sklad pro jednotnou reportovací platformu, která umožní integraci dat z více datových zdrojů a podporuje „Self service BI“, tedy uživatelskou tvorbu reportů při zachování principu „Jediného zdroje pravdy“ a vysoké úrovně zabezpečení dat.

Zadavatel očekává rozdělení do jednotlivých vrstev a dodržení následujícího procesu zpracování dat:

- Data budou přenášena ze zdrojových systémů do "Stage" vrstvy. Pro zajištění maximální rychlosti a transparentnosti se v této fázi data pouze kopírují bez použití transformací a přenáší se pouze nové nebo změněné záznamy.

- V další fázi dochází k transformaci dat do relační vrstvy datového skladu. V tomto procesu se konsolidují data z více systémů a transformují se do struktur vhodné pro reporting.

- Předposlední vrstvou jsou analytické modely, které umožňují zjednodušují a zrychlují tvorbu následných reportů. Analytické modely obsahují data ve struktuře srozumitelné koncovým uživatelům a umožňují tvorbu KPI, metrik a dalších agregací.

- Poslední vrstvou je již uživatelské rozhraní ve formě Power BI reportů nebo Excel reportů. V Power BI je možné tvořit jak moderní PBIX reporty, tak klasické RDL reporty.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je poskytnutí expertních poradenských a konzultačních služeb dodavatele v následujících oblastech:

- návrh základních principů, konfigurace a procesů centrálního datového skladu (DWH) PGRLF v prostředí Microsoft Fabric v Azure tenantu PGRLF.

- příprava a přenesení datových struktur a dat on-premise Microsoft Dynamics CRM 2011 s DB Microsoft SQL 2008 na verzi Microsoft Dynamics CRM 2012 s DB Microsoft SQL 2016 za účelem zajištění vstupních předpokladů pro přenesení datových struktur a dat do prostředí Dynamics 365 Customer Engagement a datového prostředí Microsoft Dataverse.

- návrh a nastavení integračních a synchronizačních rozhraní a procesů pro kontinuální přenos a obousměrnou synchronizaci dat CRM prostředí D365 CE a DWH v prostředí Microsoft Fabric při zohlednění požadavků cílových datových sestav na datový obsah a jeho aktuálnost.

- Návrh, vývoj, implementace a testování datových sestav (dynamických i statických) nad daty CRM D365 CE v prostředí Microsoft Fabric a návrh konfigurace přenosu výsledných datových sad do prostředí D365 CE a Power BI. Datové sestavy budou vytvořeny na základě dodavatelem provedené analýzy původních datových sestav v prostředí MS Dynamics CRM 2011, celkově se jedná o 120 datových sestav.

Zadavatel požaduje, aby celý proces zpracování dat byl řízen metadaty. Metadata musí být zároveň použitelná pro automatické vygenerování technické dokumentace řešení.

Licence a náklady na prostředí Microsoft Fabric v Azure tenantu zadavatele zajišťuje zadavatel v rámci součinnosti, obdobně veškeré potřebné licence, práva a přístupy pro prostředí Microsoft Dynamics CRM 2011, D365 CE, Power BI a další produkty potřebné pro realizaci předmětu plnění.

Microsoft Fabric bude provozován ve 2 prostředích – testovací/vývojové a produkční.

Základní časové milníky projektu:

- Ukončení analytických a návrhových prací:			30.5.2024

- Ukončení realizace a nasazení řešení na testovací prostředí:	30.10.2024

- Zahájení uživatelských testů (UAT): 				1.11.2024

- Zahájení produktivního provozu:				6.1.2025

Příloha č. 2 – cenový tabulka

Příloha č. 3 - Akceptační protokol

- Akceptační protokol

| Název projektu: | DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE |  |  | č. smlouvy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |  |  |
| Datum zahájení projektu: |  | Datum ukončení projektu: |  |  |  |
| Objednatel: | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. |  |  |  |  |
| Adresa: | Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Florenc |  |  |  |  |
| Zodpovědná osoba: |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |

Předmět akceptace:

Výhrady k akceptaci:

Komentář:

| Datum akceptace: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel Jméno a příjmení: Funkce: |  | Podpis: |  |
| Podpisem zodpovědná osoba Objednatele vyjadřuje svůj souhlas s obsahem tohoto akceptačního protokolu. |  |  |  |
| Objednatel Jméno a příjmení: Funkce: |  | Podpis: |  |
| Objednatel Jméno a příjmení: Funkce: |  | Podpis: |  |