# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		249090002

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření

– geotechnický + stavebně technický průzkum

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení geotechnického průzkumu a stavebně technického průzkumu pro účely zpracování projektové dokumentace, zejména pro objekt SO 03 Rekonstrukce hrazení jezu, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Geotechnický průzkum (dále jen GTP)

Předmětem GTP bude zarážená jádrová sonda a těžká dynamická penetrace v předpolí jezu. Součástí předmětu GTP budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu jako např.: vytýčení sond, zaměření sond v JTSK, BpV, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, doprava materiálu a pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení apod.

Při realizaci GTP bude postupováno v souladu s platnou legislativou a normativními předpisy a to zejména s ČSN EN 1997-2.

Cílem GTP je zjištění geotechnických poměrů v místě jezu. GTP musí poskytnout veškeré potřebné informace k návrhu a posouzení původních a nových konstrukcí jezu, musí být dostatečným podkladem pro výpočet statiky jezu včetně případných kotvících prvků, pilot atd., musí být dostatečným podkladem pro návrh případných dočasných pažících konstrukcí, respektive k případnému posouzení sklonů dočasných výkopů. Dále musí být dostatečným podkladem k posouzení vlivu proudění podzemní vody na stabilitu podloží jezu a musí posoudit možnosti použití štětové stěny a určit beranitelnou hloubku. Výsledkem GTP budou geotechnická doporučení pro výstavbu.

V rámci GTP se bude jednat o níže uvedené minimálně požadované práce a činnosti:

- Provedení 1 ks zarážené sondy s výnosem jádra min. průměru 75 mm.

Poloha:

- V předpolí jezu, na břehu, dle možnosti co nejblíže jezu

Hloubka sondy bude minimálně 5 m pod pevnou přelivnou hranu jezu (horní).

Zhlaví sondy bude geodeticky zaměřeno (JTSK, BpV).

V průběhu GTP budou sledovány hloubky mocnosti jednotlivých vrstev, budou stanoveny stabilní sklony dočasných výkopů, bude pořízena fotodokumentace výnosu sondy. Sonda bude po dokončení vyplněna zeminou.

Sledované mechanicko-fyzikální parametry zemin, případně hornin budou stanoveny zatříděním jako směrné pro každý geotechnický typ.

- Bude stanoven součinitel filtrace.

Součástí GTP bude chemický rozbor podzemní vody zaměřený na agresivitu na beton a na ocel.

- Provedení 1 ks těžké dynamické penetrace.

Poloha:

- V předpolí jezu, na břehu, dle možnosti co nejblíže jezu.

Hloubka sondy bude na skalní podloží.

- Zhlaví sondy bude geodeticky zaměřeno (JTSK, BpV).

Vypracování kompletní závěrečné zprávy shrnující výsledky všech provedených činností. Zpráva bude vypracována ve 2 vyhotoveních v grafické podobě + 1 x na CD. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení všech terénních prací a laboratorních zkoušek. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek.

Před zahájením prací budou konkrétní místa pro sondy odsouhlasena objednatelem.

II. etapa: Stavebně technický průzkum (dále jen STP)

Základem STP budou svislé a vodorovné jádrové vrty do tělesa stávajícího jezu a pilířů, ze kterých budou odebrány vzorky. Součástí STP budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu jako např.: vytýčení sond, zaměření sond v JTSK, BpV, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, lešení, provizorní hrazení, doprava materiálu a pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení apod.

Cílem STP je stavebně technické posouzení stávající konstrukce jezu včetně pilířů (především jeho horní konstrukce), materiálový popis stávající konstrukce, úroveň základové spáry stávající zdi včetně zjištění mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu. STP musí poskytnout veškeré potřebné informace pro návrh a posouzení původních a nových konstrukcí a musí být dostatečným podkladem k výpočtu statiky opraveného jezu včetně případných kotvících prvků (kotvení do původní konstrukce).

V rámci STP se bude jednat o níže uvedené minimálně požadované činnosti:

- Provedení celkem 2 ks svislých vrtů s výnosem jádra minimálně průměru 80 mm. Vrty budou umístěny pokud možno osově do původní konstrukce horní zdi.

Poloha:

- 1 ks u kraje, 1 ks přibližně v ose jezu.

Hloubka vrtů bude na základovou spáru konstrukce, poloha vrtů bude zaměřena.

V průběhu STP budou sledovány hloubky mocnosti jednotlivých vrstev materiálů, bude sledována rychlost zatopení vrtů (průsak), bude proveden makroskopický popis materiálů (beton, malta, kámen, trhliny, spáry, kamenivo) a bude pořízena fotodokumentace výnosů jednotlivých vrtů. Vrty budou po ukončení vyplněny betonem.

Sledované mechanicko-fyzikální parametry nejsou, předpokládá se zděná konstrukce z kamene dle archívní dokumentace.

- Provedení celkem 2 ks vodorovných vrtů s výnosem jádra minimálně průměru 80 mm. Vrty budou umístěny do pilířů jezu.

Poloha:

- V místě budoucí přibetonávky pilíře (budoucích bočních štítů klapky).

Hloubka vrtů bude minimálně 0,5 m, poloha vrtů bude zaměřena.

V průběhu STP budou sledovány hloubky mocnosti jednotlivých vrstev materiálů, bude proveden makroskopický popis materiálů (beton, malta, kámen, trhliny, spáry, kamenivo) a bude pořízena fotodokumentace výnosů jednotlivých vrtů. Vrty budou po ukončení vyplněny betonem.

Sledované mechanicko-fyzikální parametry nejsou, předpokládá se zděná konstrukce z kamene dle archívní dokumentace.

Vypracování kompletní závěrečné zprávy shrnující výsledky všech provedených činností. Zpráva bude vypracována ve 2 vyhotoveních v grafické podobě + 1 x na CD. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení všech terénních prací a laboratorních zkoušek. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek.

Před zahájením prací budou konkrétní místa pro sondy odsouhlasena objednatelem.

Podmínky pro provedení sond a vrtů jsou ztížené polohou pod mostem, přístupem a přepadající vodou. Předpokládá se částečné provizorní hrazení k usměrnění přepadu přes přelivnou hranu jezu mimo místo vrtu např. těsnícími pytli s pískem. Všechny tyto úkony jsou součástí předmětu plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předmětných lokalitách se zástupcem objednatele. Z pochůzky bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět plnění, předat je objednateli v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádně, včas a s odbornou péčí provedený předmět plnění sjednanou cenu.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Část projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vypracované v roce 2017 společností HG partner s.r.o. se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. 1, C. 2 Situační výkresy, D. 1 Technická zpráva, D. 5, D. 6 Jezová klapka.

- Část dokumentace DSP + DZPS + RDS s názvem Úvaly – most přes Výmolu v ul. Komenského, C – 4 JEZ z roku 1994: C-4-3 Půdorys, C-4-2 Příčný řez.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 1. 2024.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací:	duben 2024

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – GTP			do 30. 11. 2024

II. etapa – STP 			do 30. 11. 2024

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), odst. 1. – 16.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP),  odst. 1. – 23.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 1. – 16.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, odst. 1. – 23.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru,  odst. 1. – 5.,

Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.,

Čl. 7. Záruka za jakost díla, odst. 1., 2.,

Čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

za objednatele					   za zhotovitele

Ing. Petr Martínek					jméno a příjmení

investiční ředitel					funkce

podepsán elektronicky				podepsán elektronicky