Dodatek č. 5 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	851/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 	2021/026/INZ

Název díla:

VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:	Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	INZET, s.r.o.

sídlo:	Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČ:	256 11 062

DIČ: 	CZ25611062

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, vložka 54670

tel.: 				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o

a) změnu oprávněných zástupců objednatele

b) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu plnění předmětu díla.

Mění se

a) oprávněný zástupce objednatele

původně:

- oprávněn jednat o věcech technických:

- technický dozor objednatele:

nově:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

b) článek III. Termín plnění, bod 1 písm. b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: 	nejpozději do 31.01.2024

nové znění:		nejpozději do 3 týdnů od výzvy objednatele učiněné na email

, nejpozději však do 30.4.2024

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

- Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 28.02.2024			V Říčanech dne 22.2.2024

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel		 			prokurista

Povodí Ohře, státní podnik				INZET, s.r.o.