KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita BS 2

Dílčí úsek BS 2.1 (první a druhý pokos)

- Staničení v km: 0,000 –2,382

- Pokos obou břehů a hrází toku Svitava od mostu pod soutokem se Svratkou v k. ú. Přízřenice po silniční most ulice Kaštanová v k. ú. Brněnské Ivanovice.

- Popis úseku a požadovaných prací:

- celková délka úseku – 2 382 m

- orientační výměra – cca 76 000 m2

Levý břeh

Přístupný mechanizaci po asfaltové cyklostezce (s právem pojezdu dodavatele PM) od mostu až po vodárenský objekt u nové betonové cyklolávky (nelze přejíždět). Od cyklolávky proti toku po most Kaštanová se nachází těleso ochranné protipovodňové hráze (zemní val)                       s možným pojezdem menší mechanizace.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů s přesahem po asfaltovou cyklostezku, v ohrázovaném úseku pokos celého tělesa hráze po plot Agra Tuřany a  soukromý plot  nebo s přesahem 0,5 m terénu za tzv. vzdušní patou hráze včetně břehu pod konstrukcí cyklolávky a vodárenské lávky.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.

Nepoškodit výsadbu stromků a keřů mezi nimi!

Pravý břeh

Od ostrohu soutoku Svratky a Svitavy po most D2  strmý břeh pouze pro ruční sečení. Od mostu D2 proti toku po vodárenský objekt nad cyklolávkou je úsek přístupný mechanizaci po koruně protipovodňové hráze nebo ze souběžné nezpevněné cesty za hrází, výše proti toku souběžná asfaltová komunikace (s právem pojezdu dodavatele PM) až po most Kaštanová.

Požadovány dva pokosy travního porostu, případných jednoletých výmladků a náletů,   u ohrázovaného úseku nad D2 pokos celého tělesa hráze k polní cestě za hrází, od vodárenského objektu po most Kaštanová s přesahem až k souběžné asfaltové komunikaci.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.

Nepoškodit výsadbu stromků a keřů mezi nimi!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-jih a HZS Brno.Technologie – dle vybavení dodavatele.                                                                    Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází použitím těžké mechanizace! V takovém případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.

První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita BS 2

Dílčí úsek BS 2.2 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 2,382 –  3,932

Pokos obou břehů a hráze toku Svitava od silničního mostu ulice Kaštanová v k. ú. Brněnské Ivanovice po silniční most ulice Černovická v k. ú. Komárov, Černovice.

- Popis úseku a požadovaných prací:

- celková délka úseku – 1 550 m

- orientační výměra – 48 000 m2

Levý břeh

Přístupný od mostu Kaštanová zčásti po asfaltové účelové komunikaci podél protipovodňové hráze (zemního valu), dále nájezdem po koruně hráze k železničnímu mostu, kde hráz končí. Proti toku k silničnímu mostu Černovická vede zpevněná cesta.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů z celého tělesa hráze s přesahem po asfaltovou cyklostezku a výše proti toku s přesahem 0,5 m na terén za tzv. vzdušní patu hráze, výše nad železničním mostem pokos po zpevněnou cestu při břehové hraně až po most Černovická.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.

Pravý břeh

Přístupný od mostu Kaštanová po nezpevněné cestě po železniční most, dále po asfaltové  cyklostezce (s právem pojezdu) až k mostu Černovická.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů    s přesahem za horní břehovou hranu po souběžnou polní cestu a nad železničním mostem proti toku s přesahem po souběžnou asfaltovou cyklostezku.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.

Nepoškodit pomístnou výsadbu stromků!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-jih,  Brno-Černovice a HZS Brno.

Technologie dle vybavení dodavatele.

Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází použitím těžké mechanizace! V takovém případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.                                                                                                                                             První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita BS 2

Dílčí úsek BS 2.3 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 3,932 – 5,522

Pokos obou břehů toku Svitava od silničního mostu ulice Černovická v  k.ú. Komárov po
silniční most ulice Křenová v k.ú. Brno - střed.

- Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1590 m

orientační výměra – 21 000 m2

Levý břeh

V celém dílčím úseku pro úzkou stezku podél zahrad a výše na ulici Zvěřinova strmý sklon svahu se stromořadím vhodné pouze pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů  s přesahem po souběžnou stezku, výše proti toku s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu. Pod stromořadím ul. Zvěřinovy nutný ofuk pěšiny kvůli stížnostem.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.

Nepoškodit pomístnou výsadbu stromků!

Pravý břeh

Z větší části přístupný mechanizaci po asfaltové cyklostezce (s právem pojezdu dodavatele PM) od mostu Černovická po most Hladíkova. Úsek Hladíkova - Křenová  pouze pro ruční sečení ve zvlněném dlouhém svahu po souběžnou železniční vlečku.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů  s přesahem po souběžnou asfaltovou cyklostezku, výše proti toku po železniční vlečku.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.

Nepoškodit pomístnou výsadbu stromků!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-Černovice, Brno-střed a HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.                                                                                                                                                      První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.