KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: HLOUŠEK

Lokalita BS 6.1

(první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 0,000 – 0,083

Jedná se o pokos obou břehů, z nichž levý břeh je částečně opevněn kamennou rovnaninou prorůstající travní vegetací, včetně dna upraveného toku Hloušek v k.ú. Viničné Šumice v úseku od soutoku tohoto toku s tokem Kovalovický potok po výtok ze zatrubněného toku Hloušek.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 83 m

orientační výměra – 350 m2

Výše uvedený úsek je přístupný z místní asfaltové komunikace vedené po levém břehu toku Hloušek. Vzhledem k malé ploše k pokosu a opevněnému levému břehu kamennou rovnaninou, prorůstající travní vegetací, je tento úsek předurčen pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na obou březích a dně toku Hloušek.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Viničné Šumice, HZS Jihomoravského kraje.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: HLOUŠEK

Lokalita BS 6.2

Dílčí úsek 10.2 (první a druhý pokos)

# staničení v dg. ř.km: 0,447 – 0,970

Jedná se o pokos obou břehů, z nichž levý břeh je v úseku od km 0,818 – 0,964 opevněn kamennou rovnaninou, včetně dna upraveného toku Hloušek v k.ú. Viničné Šumice v úseku od dřevěného prahu v dg. ř. km 0,447 po výtok ze zatrubněného toku Hloušek.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 523 m

orientační výměra – 1 600 m2

Ve spodní části úpravy je tok Hloušek nepřístupný, prochází mezi zahradami. Dále je tok Hloušek přístupný pouze z levého břehu (na pravém břehu se nachází staré oplocení a rostou dřeviny a křoviny) částečně z místní asfaltové komunikace. Úsek je předurčen pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na obou březích a dně toku Hloušek.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci!

Nepoškodit oplocení!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Viničné Šumice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.