KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: Hostěrádský potok	(HM905379)

Lokalita BJ 4.3

Dílčí úsek BJ 4.3 (první a druhý pokos)

Hostěrádský p. staničení v km: 0,200 – 1,300 ř.km (HM905379)

Jde o pokos pravého a levého břehu včetně dna upraveného koryta Hostěrádského potoka. Potok v k. ú. Hostěrádky od výtoku z rybníku po konec zástavby nad žel. Tratí.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1100 m

orientační výměra –   10 000 m2

úsek je v celém rozsahu ručním sečením.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů v celém korytě včetně dna Hostěrádského potoka.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků s tokem.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do                    31.10.