PŘÍLOHA Č. 1

VZOR SMLOUVY O DÍLO

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupená Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

[•]

se sídlem [•], IČO: [•], DIČ: [•], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•], sp. zn. [•], zastoupená [•], [funkce], číslo účtu [•]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jen jako „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu o dílo na rekonstrukci chladícího zařízení jatek

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se směrnicí zadavatele č. S–5/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chladícího zařízení jatek“, a to z důvodu zefektivnění chladírenských prostor jatek.

  - Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a na jejím základě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle této smlouvy o dílo za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě o dílo uvedených (dále jen „smlouva“).

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem smlouvy je nahrazení centrálního chlazení samostatnými chladícími jednotkami v prostorách-boxech

- Chladírna masa

- Bourárna

- Expediční chladírna

- Chladírna drobů

- Chladírna hovězích ½

- Kafilérní box

za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo (dále jen „dílo“) a její příloze č.1 – Soupis prací, fakturace.

  - Součástí díla jsou veškeré činnosti související s provedením díla, zejména:

    - demontáž,

    - montáž samostatných chladících jednotek-zajištění technologie chlazení

    - zajištění medií-chladiva + oleje

  - Součástí ceny za dílo je i vyúčtování montážních prací a vyúčtování dopravy dodavatele z místa jeho sídla na místo provádění díla.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prováděno pouze osobami, které vlastní příslušné osvědčení o odborné způsobilosti potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen příslušná osvědčení o odborné způsobilosti osob provádějících dílo objednateli předložit kdykoliv o ně objednatel požádá.

  - Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- TERMÍN PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech uvedených v příloze č. 2 Harmonogram prací a odevzdat dílo po řádném a úplném dokončení objednateli

  - Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Místo provádění díla

  - Objednatel vymezil prostor k provedení díla na adrese Přátelství 342, 104 00 Praha 10-Uhříněves.

  - Objednatel předá zhotoviteli prostory k provedení díla dle Harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

  - O předání a převzetí sepíší smluvní strany zápis, který bude nedílnou součástí Harmonogramu.

  - Zhotovitel je povinen vyklidit určené části chladírenských prostor do třech (3) pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.

  - Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a další média a dopravu materiálu, event. svých zaměstnanců, nese výlučně zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen zajistit pořádek na staveništi po celou dobu provádění díla. Je povinen provádět dílo zaměstnanci řádně proškolenými v oblasti BOZP, je povinen kontrolovat, zda jsou zaměstnanci zajišťující provedení díla vybavení řádně pracovními pomůckami.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen oznámit minimálně tři (3) pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli.

  - O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvedou i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

  - Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

  - Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

  - Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě.

- ZÁRUČNÍ LHŮTA

  - Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky.

  - Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla do jejího úplného odstranění.

- JAKOST DÍLA

  - Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, přílohou č. 1 Soupis prací, zadávací dokumentací, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy.

  - Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu díla.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nebo emailem k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu nepřístupnými či s omezeným přístupem. Výzva musí být provedena nejméně dva (2) pracovní dny předem.

  - Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem informovat objednatele popřípadě jím pověřenou s dostatečným předstihem, nejpozději však dva (2) pracovní dny předem o připravované revizi tak, aby se jí objednatel.

  - Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 (pět) dní před zahájením přejímacího řízení.

  - Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

  - Zhotovitel obstará na své náklady: všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ČR.

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet veškeré bezpečnostní, hygienické a ekologické opatření a opatření vedoucí k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo zaměstnanci řádně proškolenými v oblasti BOZP,  je povinen kontrolovat, zda jsou zaměstnanci  zajišťující provedení díla vybavení řádně pracovními pomůckami a zda je skutečně při provádění díla používají.

  - Neplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  - Je povinen označit prostor ve kterém bude konkrétní část rekonstrukce probíhat s o upozorněním, že nepovolaným osobám je  vstup zakázán.

- POJIŠTĚNÍ

  - Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje se nezpůsobovat únik škodlivých látek či dalších medií do prostoru jednotlivých chladíren. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem práce. Zavazuje se , že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

  - Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při podpisu smlouvy, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané dílo je stanovena ve výši:

1 185 000,- Kč (slovy: jeden milion sto osmdesát pět  tisíc korun českých) bez  DPH;

DPH ve výši 315 000,- Kč (slovy: tři sta patnáct tisíc korun českých; celkem tedy

1 500 000,-  Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých) včetně DPH (dále jen „cena díla“).

  - K ceně díla bude účtována DPH v příslušné výši podle platných právních předpisů. Strany prohlašují, že cena díla je zcela nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravy ceny díla, tj. změnu ceny díla, v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace.

  - Cena díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma stranami.

  - Rozpis ceny díla je uveden v příloze č.  1 (Harmonogram prací) této smlouvy. Tento rozpis ceny díla slouží pro tyto účely: fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací. Nepřihlíží se k jakýmkoli výhradám nebo podmínkám uvedeným zhotovitelem v nabídce.

  - Strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po částech, poté, kdy převezme protokolárně specifikovanou část díla ( chladírny, boxu) v jejím úplném a bezvadném provedení.

  - Po protokolárním předání díla části díla předloží zhotovitel objednateli vyúčtování, a to nejpozději pátý (5.) den po předání díla, které musí obsahovat rozsah vykonaných prací a množství spotřebovaného materiálu u v souladu s přílohou 2 (Soupis prací, fakturace) a přílohou 1 (Harmonogram prací) (dále jen „vyúčtování“).

  - Objednatel do třech (3) kalendářních dnů zkontroluje a potvrdí všechny uvedené údaje.

  - Zhotovitel na základě schváleného vyúčtování vystaví daňový doklad.

  - Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je patnáct  (15) dnů po doručení na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Daňový doklad musí obsahovat údaje v souladu s platnými právními předpisy.

  - Pokud by objednatel nesouhlasil s předloženým vyúčtováním, platba se odloží až do úplného vyjasnění, tedy projednání a odsouhlasení oběma stranami.

  - Objednatel bude plnit svoji platební povinnost na účet zhotovitele. Zhotovitel sdělí objednateli změnu svého bankovního spojení bez zbytečného odkladu. Objednatel splní svoji platební povinnost okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být poukazovány platby od objednatele, u příslušného správce daně, aby se objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen „Bezpečný účet“). Pokud bude požadováno poukázání platby na jakýkoli jiný účet, je objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy zhotovitel sdělí objednateli číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení splatnost plateb začne běžet až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez DPH zhotoviteli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení objednatele za DPH účtovanou zhotovitelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká zhotoviteli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Pokud bude dílo prováděno osobou, která k tomu nemá odbornou způsobilost je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- za každou takto zjištěnou osobu.

  - Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od sjednaného termínu činí 1 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

  - Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ.

  - Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

  - Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany zhotovitele, které je utvrzeno smluvní pokutou.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝPOVĚĎ

  - Objednatele je oprávněn od smlouvy odstoupit:

    - v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem;

    - bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem;

    - v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisech;

    - v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení;

    - v případě, že zhotovitel ztratí oprávnění ke sjednaným činnostem, potřebnou kvalifikaci nebo povolení nezbytná k řádnému plnění této smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

  - Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.

  - Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.

- PŘÍLOHY

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha 1: Harmonogram prováděných prací

Příloha č. 2: Soupis prací, fakturace

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisy oběma  smluvních stranami   Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas objednateli k uveřejnění smlouvy a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Tato smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky a vnitřními předpisy zadavatele. Ujednání v této smlouvě mají přednost před úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením zákona.

  - Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně.

  - V případě, že bude zhotovitel plnit dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatele, odpovídá jako by plnil sám.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

  - Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, ten odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

| V _____________ dne _____________ |  | V __________ dne ______________ |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel |  | _________________________________ [•] |

Příloha č. 1 : Harmonogram prací: -specifikace veřejné zakázky

- Chladírna masa   od………do ………2024

- Bourárna od………do ………2024

- Expediční chladírna od ……do ………2024

- Chladírna drobů od  ……do ………2024

- Chladírna hovězích ½ od ……do ………2024

- Kafilérní box od ……do ………2024

Příloha č. 2: Soupis prací, fakturace

- převzetí staveniště při podpisu smlouvy o dílo, dodání základního materiálu,

- bourací práce,

- zhotovení jednotlivých částí díla, dle Harmonogramu, bude probíhat od pondělí do pátku od 6.00 do 15,30 hod., doba vyhotovení díla je stanovena na max. 8 týdnů,

- rozsah práce jedné části díla (např. chladírny masa) je stanoven na cca (3) pracovní dny. V případě bezodkladnosti dokončit dané část díla, ve stanovené době je možno dohodnout vstup do areálu objednatele. Zhotovitel je však povinen sdělit písemně tuto skutečnost objednateli, nejpozději 24 hodin před vstupem do areálu, s uvedením počtu zaměstnanců a odpovědné osoby, která bude dokončení části díla koordinovat,

- doprava technologického zařízení,

- instalace (montáž) technologického zařízení-chladící jednotky, dle určené části uvedené v harmonogramu prací,

- natlakování příslušného media,

- revize instalovaného zařízení,

- předání části díla, dle harmonogramu, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo,

- fakturace za provedené části díla uvedené v Harmonogramu dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo,

- vyklizení staveniště do třech (3) pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.