Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1360/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 	2300877

Název díla:

“FVE Podnikové ředitelství Chomutov – střechy PŘ”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

manažer projektu

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	KEROSIN s.r.o.

sídlo:	Michelská 18/12A, 140 00 Praha

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	09095861

DIČ: 	CZ09095861

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 330854

tel.: 				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace (PD)

prodloužení termínu z důvodu nutné úpravy původně zamýšleného rozmístění FVE panelů. Pro zachování požadovaného výkonu FVE panelů byla nutná změna koncepce rozmístění FVE panelů.

Mění se čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno a) zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace (PD)

původní znění: nejpozději do 31.03.2024

nové znění: nejpozději do 30.04.2024

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Praze

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel		jednatel

Povodí Ohře, státní podnik		KEROSIN s.r.o.