Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		129230001

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic,

Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2022 společností AW- DAD s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice, zodpovědný projektant Ing. Mojmír Dadejík (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Z důvodu, že se jedná o stavební práce, jejichž provádění může být ovlivněno stavem hladiny v nádrži, uvedené hladiny v projektové dokumentaci a v rozhodnutí o povolení mimořádné manipulace jsou pouze informativní (resp. maximální), zhotovitel musí předpokládat, že pro zdárné provedení díla i při nízké hladině si musí zajistit pomocné konstrukce (lešení, závěsné lávky, atd.). Veškeré náklady spojené s tímto opatřením jsou plně v režii zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že mimořádnou manipulaci, která musí být provedena v souladu s Rozhodnutím o povolení mimořádné manipulace vydané KÚ Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. SpKrÚ 100420/2023-7 ze dne 1. 2. 2024, je možné ze strany objednatele zajistit pro potřeby stavby pouze jednou, čemuž přizpůsobí postup prací.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že časový sled prací popsaný v projektové dokumentaci je pouze návodný. Zhotovitel musí vlastní postup prací přizpůsobit požadavkům uvedeným v čl. 5, Cena díla, platební a fakturační podmínky, bod 5.3.

  - Při postupném snižování hladiny ve vodní nádrži, které bude provozovatelem prováděno tak, aby mlži postupovali společně s vodou, zhotovitel v souladu s rozhodnutím povolujícím výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. zajistí sběr a bezprostřední přenos zbylých jedinců do vhodných míst v rámci nádrže.

  - Zhotovitel v souladu s rozhodnutím povolujícím výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., v rámci díla zajistí odborný biologický dozor. Biologický dozor bude provádět odborně způsobilá osoba – držitel autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2024

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2025

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že do konce roku 2024 provede práce a dodávky ve finančním objemu minimálně 40% z celkové ceny díla bez DPH.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Souhlas s provedením udržovacích prací akce „VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem“ vydaný KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí pod č. j.   KUPA-30/2024-3 ze dne 4. 1. 2024.

- Rozhodnutí povolující výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané AOPK ČR oddělení správy CHKO Železné hory vydané pod č. j. SR/0078/VC/2023-3 ze dne 28. 7. 2023.

- Rozhodnutí o povolení mimořádné manipulace vydané KÚ Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j.   SpKrÚ 100420/2023-7 ze dne 1. 2. 2024.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na změně ve znění obchodních podmínek na zhotovení stavby:

- v čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 3. takto:

Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5., 7., 8.

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 35., 41.

- čl. 7. Bankovní garance

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), f), h), i), l),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek 			                                   jméno oprávněné osoby

investiční ředitel 				                                        funkce