# SMLOUVA O DÍLO

## Číslo smlouvy objednatele: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

## Číslo smlouvy zhotovitele: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

## PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek provést dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

## SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČO:	70889953

DIČ:	CZ70889953

Bankovní spojení:	UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.:	1487015064/2700

Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Zástupce ve věcech smluvních:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Zástupci ve věcech technických:	Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí

Ing. Magdaléna Balejová, vedoucí oddělení bilancí

RNDr. Zuzana Keprtová, specialistka oddělení bilancí

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	……………………………………….……

Sídlo:	………………………………….…………

Zápis v obchodním rejstříku:	………………………………….…………

IČO:	………………………………….…………

DIČ:	………………………………….…………

Bankovní spojení:	………………………………….…………

č. ú:	………………………………….…………

Statutární orgán:	………………………………….…………

Zastoupený:	………………………………….…………

Zástupce ve věcech technických:	………………………………….…………

(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Bilanční hodnocení zásob podzemních vod a jejich jakosti v hydrogeologických rajónech 2140, 2151, 2152 a 2160 za hydrologické roky 2024 až 2029, včetně prognózy jejich vývoje“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek I.

## PŘEDMĚT DÍLA

    - Účelem této smlouvy je zajištění plnění zákonných povinností Povodí Vltavy, státního podniku, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zejména pro stanovení využitelných množství podzemních vod v hydrogeologických rajónech 2140, 2151, 2152 a 2160.

    - Předmětem díla je zpracování bilančního hodnocení zásob podzemních vod za hydrologické roky 2024 až 2029 v hydrogeologických rajónech 2140 (Třeboňská pánev – jižní část), 2151 (Třeboňská pánev – severní část), 2152 (Třeboňská pánev – střední část) a 2160 (Budějovická pánev), které bude sloužit pro potřeby zpracování vodohospodářské bilance za roky 2024 až 2029 a pro vyjadřovací činnosti správce povodí a jako podklad pro rozhodování vodoprávních úřadů, případně dále pro zpracování studií a dalších strategických a koncepčních dokumentů.

    - Předmětem plnění této smlouvy je provedení a předání díla s následující specifikací plnění samostatně za každý hydrologický rok 2024 až 2029, a to:

    - kontrola a základní zpracování předávaných měřených hydrologických, hydrometeorologických, hydrogeologických a hydrochemických prvků, porovnání měření s prognózou vývoje zásob podzemních vod a jejich jakosti,

    - vyhodnocení a dokumentace měřených hydrologických, hydrometeorologických, hydrogeologických a hydrochemických prvků (srážky, průtoky, hladiny podzemní vody, odběry podzemních vod, vybrané ukazatele jakosti podzemní vody) v prostorovém a časovém průběhu,

    - hodnocení režimu proudění podzemní vody a jeho ovlivnění odběry,

    - bilanční hodnocení časového vývoje zásob podzemních vod,

    - hodnocení časového vývoje vybraných kontaminantů (jakosti) podzemní vody,

    - krátkodobá prognóza vývoje zásob podzemních vod a jejich jakosti,

    - hodnocení vlivu objednatelem vybraných významných odběrů podzemních vod (stávajících, resp. nových) na využívané vodní zdroje,

    - zpracování a celkové vyhodnocení bilance zásob podzemních vod a jejich jakosti pomocí modelových řešení za každý hydrologický rok zpracované v návaznosti na předešlá hodnocení,

    - závěrečné komplexní bilanční zhodnocení zásob podzemních vod a jejich jakosti za hydrologické roky 2024 až 2029, včetně prognózy vývoje zásob podzemních vod v hydrogeologických rajónech 2140 (Třeboňská pánev – jižní část), 2151 (Třeboňská pánev – severní část), 2152 (Třeboňská pánev – střední část) a 2160 (Budějovická pánev).

    - Modelovými řešeními dle odst. 3. písm. h) tohoto článku se rozumí 3D hydraulické modely respektující geologické a hydrogeologické podmínky pánevních sedimentů, a to se zohledněním rozsahu, statigrafie a tlakových rozdílů v jednotlivých úrovních pánví (s konečnou hloubkou až 400 m). Modelová řešení musí zohlednit vodohospodářské podmínky odběrů a musí být vypracována v horizontálním měřítku 100x100 m. Dále musí tato řešení posoudit míru vlivu odběrů na využívaný vodní útvar, a to ve vazbě na skutečná a povolená množství, přičemž musí zhodnotit ovlivnění minimálních hladin podzemních vod, příp. minimálních průtoků.

    - Při zpracování bilance zhotovitel zohlední ustálené proudění podzemní vody a transientní proudění se stanoveným dynamickým podílem infiltrace srážek do podzemních vod pokrývající období sledování v síti ČHMU ISPA od r. 2007.

    - Součástí díla je i případný sběr hydrologických, hydrometeorologických, hydrogeologických a hydrochemických prvků k provedení díla dle odst. 3. tohoto článku.

# Článek II.

# PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

    - Práce na díle podle této smlouvy budou přímo navazovat na výsledky předchozích bilančních hodnocení zásob podzemních vod a jejich jakosti v hydrogeologických rajónech.

    - Zhotovitel je povinen každou část díla (etapy), kterou se rozumí hodnocení za každý hydrologický rok dle této smlouvy (dále jen „část díla“ nebo „etapa“), provést v následujících termínech:

    - za práce zhotovené podle čl. I. odst. 3. písm. a) až h), včetně výsledků a celkové zprávy za příslušný hydrologický rok 2024 až 2029 do 20. 5. kalendářního roku následujícího po hydrologickém roce;

    - za práce zhotovené podle čl. I. odst. 3. písm. a) až i) včetně výsledků a celkové zprávy za příslušný hydrologický rok 2029, včetně výsledků a komplexní zprávy za hydrologické roky 2024 až 2029 do 20. 5. 2030.

    - Jednotlivé části díla dle odst. 2. tohoto článku budou předány Útvaru povrchových a podzemních vod, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5 v jeho sídle, a to v počtu 3 výtisků za každý hydrogeologický rajón (2140, 2151, 2152 a 2160) a v elektronické podobě na digitálním nosiči dat. Hydrogeologický rajon 2152 je možné vyhodnotit společně s hydrogeologickým rajonem 2151 při splnění následujících předpokladů:

    - zhotovitel doručí objednateli nejpozději 2 měsíce před každým dílčím termínem písemnou žádost o společné vyhodnocení předmětných rajónů,

    - objednatel vydá písemný souhlas se společným vyhodnocením.

    - Dílo bude předáno po částech a považuje se za dokončené předáním všech jeho částí, tedy dnem předání jeho poslední části. Termín pro předání každé části je stanoven v souladu s odst. 2. tohoto článku na 20. 5. kalendářního roku následujícího po hydrologickém roce, za který je část díla prováděna. Jednotlivé části díla lze předat a objednatelem převzít pouze bez vad, za datum převzetí se rozumí den, kdy došlo k předání a převzetí bezvadné části díla, uvedený v protokolu o předání a převzetí pořízeném v souladu s odst. 5. tohoto článku.

    - Předání každé části bude provedeno v rámci samostatného předávacího řízení, o jehož průběhu bude sepsán protokol o předání a převzetí podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za každou smluvní stranu.

    - Budou-li v rámci předávacího řízení některé z částí díla zjištěny její vady, bude předávací řízení přerušeno do doby odstranění takových vad. O takovém přerušení bude v protokolu o předání a převzetí uveden termín pro odstranění v něm přesně specifikovaných vad.

    - Po uplynutí termínu k odstranění vad uvedeném v souladu s odst. 6. tohoto článku v protokolu o předání a převzetí bude předávací řízení pokračovat. Budou-li při pokračování předávacího řízení shledány další vady na předávané části díla nebo nebudou dříve vytýkané vady zcela odstraněny, užijí se ustanovení odst. 6. a 7. tohoto článku obdobně.

# Článek III.

## ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, PRÁVA K DÍLU

    - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, a to vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů, provádět dílo dle článku I. této smlouvy, předat objednateli výstupy dle čl. I. této smlouvy a předat dílo a jeho jednotlivé etapy v požadované kvalitě a plném rozsahu jednotlivých etap v termínech stanovených v článku II. odst. 2. této smlouvy. Ke každému výstupu díla je zhotovitel povinen předat objednateli rovněž všechny zdrojové podklady, na jejichž základě byl předaný výstup díla zhotoven, a které měl zhotovitel k dispozici včetně oprávnění k dalšímu neomezenému užívání těchto podkladů a předmětného výstupu díla objednatelem. Forma předání zdrojových podkladů bude stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem dle typu předávaného výstupu.

    - V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.

    - Seznam poddodavatelů pro plnění smlouvy je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění poddodavatele postupem podle odst. 4. tohoto článku. Schválení jakéhokoliv poddodavatele objednatelem však nezbavuje zhotovitele žádného z jeho závazků, povinnosti či odpovědnosti vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů.

    - Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny poddodavatele.

    - Hydrogeolog a požadovaný specialista jsou uvedeni v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení hydrogeologa nebo specialisty postupem podle odst. 6. tohoto článku. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby doplnění projektového týmu.

    - Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v Příloze č. 1 pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely na provádění díla v rozsahu své funkce a odborné kvalifikace. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň je rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za klíčovou osobu, u které byly doloženy zkušenosti pro hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny klíčové osoby.

    - Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo i jeho jednotlivé samostatně předávané etapy budou bez vad a že je objednatel bude moci využívat v souladu s touto smlouvou.

    - Za řádně, kvalitně a včas splněnou a dokončenou část díla je v souladu s touto smlouvou považována příslušná etapa díla dokončená a provedená s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně předaná a převzatá objednatelem do termínu stanoveného pro dokončení předmětné části díla dle článku IV. této smlouvy. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně předané a převzaté objednatelem ve lhůtách stanovených dle článku IV. této smlouvy.

    - Povinnost zhotovitele provést řádně dílo (popř. jeho etapu) je splněna dnem, kdy je dílo (popř. jeho etapa) fakticky dokončeno a jeho splnění a převzetí je protokolárně potvrzeno objednatelem podpisem protokolu o předání a převzetí. Protokol má takové účinky pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo (popř. jeho etapu) přijímá včetně všech potřebných dokladů, bez vad a nedodělků. Součástí protokolu bude konstatování, zda bylo dílo (popř. jeho část) předáno řádně a včas, či vyčíslení prodlení. Nedokončené dílo (popř. jeho část) s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. Jednotlivé etapy díla předá zhotovitel objednateli v 1 čistopisu v listinné podobě a 2 v elektronické formě na CD nosiči. K protokolárnímu převzetí poslední etapy díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 2 čistopisy výstupů celého díla v listinné podobě a 2 v elektronické formě na CD nosiči. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo (popř. jeho etapu) převzít a zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek touto smlouvou specifikovaných. V případě, že dojde k prodlení v plnění na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle článku XI. této smlouvy.

    - Podklady předané zhotoviteli objednatelem jsou vlastnictvím objednavatele a zhotovitel je nesmí poskytnout třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel může předat poddodavatelům uvedeným v Příloze č. 1 smlouvy podklady, dokumenty, údaje či jiné informace, které obdržel od objednatele, v rozsahu potřebném pro provádění prací poddodavateli.

# Článek IV.

## DOBA PLNĚNÍ

    - Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap do doby předání poslední etapy díla dle čl. II. odst. 2. této smlouvy.

  - Doby sjednané v čl. II. odst. 2. této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.

  - Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že

    - nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XV. odst. 2. smlouvy;

    - zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

    - objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

  - Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku

    - doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a

    - doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

  - V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

  - Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s čl. XVII. odst. 3. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího odstavce.

    - Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny pro provádění díla dle tohoto článku.

    - Při předání a převzetí jednotlivých etap díla sepíší smluvní strany písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání díla spolu s termíny odstranění těchto vad.

    - Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla a celého díla se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

# Článek V.

## CENA DÍLA

    - Cena díla je na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že celková cena díla je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené v článku I. této smlouvy a je součtem jednotlivých etap zpracování tohoto díla ve výši [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] Kč bez DPH (slovy: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] korun českých).

    - Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivého dílčího plnění dle čl. II. odst. 2., a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

    - K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

# Článek VI.

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

    - Cenu díla bude objednatel zhotoviteli hradit dílčími platbami ve výši odpovídající ceně příslušné etapy díla uvedené v příloze č. 2 smlouvy, na základě faktur zhotovitele vystavených po předání a převzetí výstupů jednotlivých etap díla dle článku II. této smlouvy. Předpokladem pro vystavení faktury je kompletní dokončení každé etapy díla. Fakturovat je zhotovitel oprávněn pouze po splnění podmínek úspěšného předávacího a přejímacího řízení dle článku III. této smlouvy.

    - Podkladem pro platbu je faktura vystavená zhotovitelem, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto náležitostí bude na faktuře uvedeno číslo této smlouvy a podpis osoby, která fakturu vystavila. Faktury musí být vystaveny vždy za jednotlivou etapu díla dle čl. II. odst. 2. smlouvy.

    - Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla, podepsaný oběma smluvními stranami.

    - Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.

    - Pro splatnost faktur se sjednává lhůta do 21 kalendářních dní ode dne doručení objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.

    - Faktura je dle dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

    - Úhrada faktur proběhne v české měně.

    - Je-li objednatel plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH.

# Článek VII.

## SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN, ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

    - Smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby dílo bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla, a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

    - V případě, že dojde ke změnám v osobách uvedených v úvodu této smlouvy – zástupci stran ve věcech technických a případní další zástupci, jsou smluvní strany povinny bez odkladu nahlásit takovou změnu druhé straně a vypracovat dodatek této smlouvy, kde bude tato změna podchycena.

    - V rámci jmenování pověřených osob stanoví každá ze smluvních stran osobu svého zástupce, kterému budou předávána veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení poskytovaná druhou smluvní stranou, a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

# Článek VIII.

## PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. I. této smlouvy řádně a včas za splnění podmínek v této smlouvě sjednaných.

  - Neposkytnutí údajů z účelového režimního měření monitorovacího systému v hydrogeologických rajónech 2140 (Třeboňská pánev – jižní část), 2151 (Třeboňská pánev – severní část), 2152 (Třeboňská pánev – střední část) a 2160 (Budějovická pánev) není důvodem nesplnění předmětu díla. Tyto údaje mohou být nahrazeny dodatečně vyhodnocenou korelací dat z měření ve vrtech státní monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu s dostupnými archivními údaji.

  - K provádění díla může zhotovitel použít i odborných služeb jiných subjektů jako svých poddodavatelů, odpovídá však za jejich činnost a za výsledky jejich činnosti, jako by plnil sám.

  - Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování díla umožní objednateli kontrolu probíhajících prací formou zaslání elektronické verze dosud zpracovaných dokumentů, a to do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé na základě použití podkladů a materiálů dodaných objednatelem, které jsou nezbytné k provedení díla.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v době do jednoho roku ode dne předání díla objednateli. Případná reklamace musí být doručena zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V podání musí být zjištěná vada řádně popsána. Pro odstranění vad zhotovitelem platí lhůta podle čl. X. odst. 5. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne bez písemného souhlasu objednatele výsledek své činnosti, která je předmětem tohoto díla, jiným osobám než objednateli.

  - Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním díla dozvěděl, a to včetně veškeré komunikace s objednatelem a všech dokumentů objednatelem předaných; podrobnosti o postupech a výsledcích této smlouvy je zhotovitel oprávněn sdělit třetím stranám pouze po písemném souhlasu objednatele.

  - Kromě povinností vyjádřených v předchozím odstavci tohoto článku dále zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

  - Zhotovitel je také povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

# Článek IX.

## PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

      - Objednatel je povinen zaplatit včas sjednanou cenu a podle sjednaných platebních podmínek.

- Objednatel bude průběžně poskytovat podklady a materiály potřebné k provedení díla týkající se dostupných údajů o odběrech, jakosti podzemní vody a údajů z účelového režimního měření v hydrogeologických rajónech dle čl. I. odst. 2. této smlouvy, včetně výběru významných odběrů podzemních vod (stávajících, resp. nových), u kterých se bude zpracovávat hodnocení vlivu na využívané vodní zdroje podle čl. I. odst. 3. písm. g) této smlouvy, nejpozději však do 28. 2. kalendářního roku následujícího po hydrologickém roce.

# Článek X.

## VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA DÍLO

    - Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy.

    - Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným touto smlouvou a obecně závazným právním předpisům platným v době předání díla nebo jeho části.

    - Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho jednotlivou etapu, pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou. Po odstranění vad je povinen objednatel řádně provedené dílo nebo jeho etapu převzít.

    - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 36 měsíců plynoucí ode dne protokolárního předání celého díla – poslední etapy bez vad objednateli. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou dobu jeho záruky požadované vlastnosti dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že dílo nebo jeho etapa má vady nebo nedostatky až po jeho řádném převzetí, je povinen uplatnit u zhotovitele nárok na odstranění vad, a to bezodkladně po zjištění vad s tím, že v záruční době má objednatel nárok na jejich bezplatné odstranění. Žádost o odstranění vad musí být uplatněna písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V případě odstranitelných vad díla je zhotovitel povinen tyto bezplatně odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení objednatele. V případě neodstranitelné vady má objednatel právo na slevu z ceny díla nebo je oprávněn zcela nebo z části od smlouvy ustoupit.

    - Zhotovitel je povinen objednatelem oznámené vady bezodkladně odstranit ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů od odeslání reklamace, pokud se smluvní strany v odůvodněných případech nedohodnou jinak. Smluvní strany si dále ujednaly, že objednatel je oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou firmou, pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle tohoto odstavce.

    - Uplatnění smluvních pokut dle článku XI. této smlouvy nebo odstranění vad nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení kteréhokoliv z termínů touto smlouvou stanovených pro ukončení a předání jednotlivých části díla či provedení oprav.

    - Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

# Článek XI.

## SMLUVNÍ SANKCE

    - Za nedodržení termínu dokončení kterékoli etapy díla v rozsahu stanoveném smlouvou, včetně řádného předání objednateli, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH stanovené pro příslušnou etapu díla za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání takové etapy za podmínek sjednaných v této smlouvě.

    - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění vad a nedodělků díla dle článku X. této smlouvy, které byly zjištěny při předání díla nebo jeho jednotlivých části nebo které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu týkající se konkrétní samostatně předávané etapy díla, a to až do dne odstranění takové vady.

    - V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem III. odst. 4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

    - V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem III. odst. 6. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

    - Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl k úhradě této pokuty vyzván. Podmínkou pro uplatnění nároku na zaplacení pokuty je prokázání porušení předmětné povinnosti.

    - Uplatněním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

    - V případě prodlení s placením faktur dle článku VI. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

    - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž splnění byl smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

# Článek XII.

## OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

    - Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo předá objednateli a dále, že žádné informace poskytnuté mu v rámci realizace předmětu této smlouvy objednatelem, dílo ani jeho část nebudou pro zhotovitele předmětem jiného obchodu. Dílo ani jakoukoli jeho modifikaci nebude zhotovitel půjčovat, distribuovat nebo prodávat třetím osobám, či jiným způsobem jakkoli poskytovat dílo nebo jeho část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány jeho zaměstnanci, poddodavateli a všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, která je realizací ustanovení § 2985 občanského zákoníku, včetně odpovědnosti za případnou škodu.

    - Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, lze takto učinit pouze na základě výslovného a předchozího souhlasu objednatele.

    - Ustanovení smlouvy uvedené v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy, nevztahují se však na případy plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

# Článek XIII.

## ZMĚNA SMLOUVY, ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

    - Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě, odsouhlasené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Při provádění změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

    - V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu smlouvy, je zhotovitel, na základě požadavku objednatele, povinen tyto provést, a to na základě předchozího schválení jejich rozsahu objednatelem a uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Předmětný dodatek ke smlouvě musí obsahovat rozsah požadovaných víceprací, termín jejich plnění, cenu za jejich provedení a případně další podmínky pro jejich splnění.

    - Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

# Článek XIV.

## ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

    - Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelným způsobem objednatelem upozorněn a byly naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy stanovené tímto článkem.

    - Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména předání díla nebo jeho části zpracovaných v rozporu s právními předpisy, nedodržení dílčích termínů postupu prací způsobující nemožnost dodržení časového harmonogramu plnění smlouvy obsaženého v článku II. této smlouvy a provádění díla v rozporu s čl. I. této smlouvy.

    - Pokud zhotovitel, přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil zhotovitele na skutečnost, že dílo realizuje v rozporu se svými povinnostmi, neuposlechne jeho výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem nepřestane porušovat své povinnosti a nezačne realizovat dílo řádným způsobem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

    - Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká právo odstoupit od smlouvy až marným uplynutím takové lhůty. Jestliže však zhotovitel, který je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, kterou stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží.

    - Po obdržení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotovitel ihned nebo k datu stanovenému v písemném oznámení o odstoupení předá na základě výzvy objednatele plnění smlouvy zpracované zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení od smlouvy a v odpovídajícím právním rozsahu převede na objednatele veškerá zhotovitelova práva vlastnictví a nároky vztahující se k již zpracovaným nebo předaným částem díla objednateli. Všechna další práva a povinnosti stran odstoupením od smlouvy zanikají s tím, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

    - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně na její poslední známou adresu. V případě odmítnutí převzetí písemného odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou platí fikce doručení třetího dne ode dne odeslání písemného odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem.

# Článek XV.

## OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

    - Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

    - Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje nepředvídatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti. V tomto případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, po kterou překážka trvá. Smluvní strana, u které nastal tento případ, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku písemně uvědomit druhou smluvní stranu. V případě, že by překážka trvala déle než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu plnění smlouvy změnou této smlouvy.

# Článek XVI.

## VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

    - Převzetím části díla zhotovené v rámci příslušné etapy díla objednatelem přechází vlastnické právo k předmětné etapě díla na objednatele.

    - Do řádného protokolárního převzetí jednotlivých etap díla objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaných předmětných etapách díla zhotovitel.

# Článek XVII.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    - Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

    - Převod smlouvy nebo kterékoliv její části zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je vyloučen.

    - Smlouva může být upravena nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

    - Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy zrušeno, změněno, nebo se stane neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

    - Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.

    - Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

    - Pokud jsou ve smlouvě uvedeny lhůty, které mají být počítány podle dnů, rozumí se dnem kalendářní den, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

    - Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

    - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a tísně a po jejím důkladném přečtení, což stvrzují i podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1	Organizace provádění díla

Příloha č. 2	Oceněný soupis prací

objednatel:					zhotovitel:

…………………………………..		……………………….…….………………………………

RNDr. Petr Kubala				jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu

generální ředitel				funkce

Povodí Vltavy, státní podnik			název nebo razítko firmy

Příloha č. 1 smlouvy

organizace provádění díla

1.	Dodavatelské zajištění provádění díla

| Obchodní firma nebo jméno dodavatele (tj. zhotovitele nebo poddodavatele) | Stručný popis druhu a rozsahu dodávek, prací nebo služeb a jejich vazby na provádění díla |
| --- | --- |

2.	Klíčoví členové projektového týmu zhotovitele

- Hydrogeolog

| Jméno a příjmení včetně titulu | Obchodní firma nebo jméno zaměstnavatele / údaj, že člen je o OSVČ | Stručný popis prováděných činností a jejich vazby na provádění díla |
| --- | --- | --- |

- Specialista v oboru modelování proudění podzemních vod

| Jméno a příjmení včetně titulu | Obchodní firma nebo jméno zaměstnavatele / údaj, že člen je o OSVČ | Stručný popis prováděných činností a jejich vazby na provádění díla |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 2 smlouvy

Ocenění Soupis prací

| Plnění | Doba plnění (nejpozději do) | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| dle čl. II. odst. 2. písm. a) smlouvy za hydrologický rok 2024 | do 20. 5. 2025 | ……………………. |
| dle čl. II. odst. 2. písm. a) smlouvy za hydrologický rok 2025 | do 20. 5. 2026 | ……………………. |
| dle čl. II. odst. 2. písm. a) smlouvy za hydrologický rok 2026 | do 20. 5. 2027 | …………………… |
| dle čl. II. odst. 2. písm. a) smlouvy za hydrologický rok 2027 | do 20. 5. 2028 | ……………………….. |
| dle čl. II. odst. 2. písm. a) smlouvy za hydrologický rok 2028 | do 20. 5. 2029 | ………………………… |
| dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy za hydrologický rok 2029, včetně výsledků a komplexní zprávy za hydrologické roky 2024 až 2029 | do 20. 5. 2030 | ………………………….. |
| Celková cena |  | ………………………… |