KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK:   ROKYTNÁ, IDVT10100032 – k.ú. Rybníky

Lokalita NAM 10 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 20,500 – 20,650 a 20,670 – 20,740

- úsek č. 1, ř. km 20,500 – 20,650:

- Pokos obou břehů vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku cca 200 m pod silničním mostem v ř. km 20,500. Konec úseku u tělesa jezu, ř. km20,650.

- úsek č. 2, ř. km 20,670 – 20,740:

- Pokos pravého břehu vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku nad silničním mostem v ř. km 20,670. Konec úseku nad mostem, ř. km 20,740.

- Popis úseku a požadovaných prací:

- celková délka úseku		- 220 m

- plochy svahů 			–1900 m2

- plochy sečení v korytě 	– 0 m2

- orientační výměra celkem 	– 1900 m2

Výměra celkem za úseky:	1900 m2

úsek č. 1 levý + pravý břeh

Začátek úseku cca 200 m pod silničním mostem v ř. km 20,500. Konec úseku u tělesa jezu, ř. km 20,650.

-  ruční sečení křovinořezy

- úsek č. 2 pravý břeh

- Začátek úseku nad silničním mostem v ř. km 20,670. Konec úseku nad mostem, ř. km 20,740.

-  ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele.  První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 15.10.