Vodní tok Loučka v k. ú. Poličná ř.km. 0,500 – 1,130

- Jedná se o sečení v intravilánu obce Poličná, v ř. km. 0,500 – 1,130 včetně likvidace jednoletých výmladků.

- ruční sečení obou břehů

- mulčování s ponecháním travní hmoty

- koryto lichoběžníkového tvaru, svahy 1:1,5, cca 3-4 m + 1 m za břehovou hranou

Termín realizace: 2x ročně, první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 15. 9.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez a dle vybavení zhotovitele

Celková plocha sečení cca 4 300m2

Technický dozor akce: Mgr. Pavel Sušeň, susen@pmo.cz, +420 602 581 855

Pozemky PM: 2085/4, 2085/5, 2085/3