Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Příloha č. 1 – Základní informace a rozsah předmětu veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky: | Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik |
| --- | --- |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | - Povodí Odry, státní podnik |
| Adresa sídla/místa podnikání, popř. místa trvalého pobytu: | Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 |
| IČO/DIČ: | - 70890021/CZ70890021 |
| Profil zadavatele: | ## https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | ## Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Lukáš Pavlas, vedoucí odboru VH koncepcí a informací Tel.: +420 602 550 218 e-mail: lukas.pavlas@pod.cz Ing. Michaela Knéblová, vedoucí oddělení kvantity vod a plánování Tel.: +420 771 121 278 e-mail: michaela.kneblova@pod.cz |

- základní informace k předmětu veřejné zakázky a jeho rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění.

Dále uvedený text obsahuje základní informace k předmětu veřejné zakázky a jeho rozsahu.

Úvodní část

V mnoha zemích a oblastech světa je již v současné době nedostatek kvalitních vodních zdrojů limitujícím faktorem jejich dalšího rozvoje a vytváří se trvalý trend zhoršování stavu vodních zdrojů a zvyšování jejich ohrožení, dokonce až v globálním měřítku. Zásada trvale udržitelného rozvoje, důsledně promítnuta do oblasti vodních zdrojů, vyžaduje, aby ochrana těchto zdrojů i jejich šetrné využívání byla jednotně řízena na co největším území, nejlépe v rámci přirozeného povodí velkých toků, bez ohledu na státní či jiné administrativní hranice.

Vodní sektor tvoří významnou část politiky životního prostředí Evropské unie (EU), v níž se vodní politika v průběhu posledních čtyřech desetiletí postupně vyvíjela. Prostřednictvím Environmentálních akčních programů byly nejdříve vytýčeny prioritní problémy při snižování znečištění vod a zlepšování kvality přírodních vod. Protože řešení časem vyústilo ve velký počet specificky zaměřených směrnic a rozhodnutí, byla v průběhu 90. let vypracována tzv. Rámcová směrnice o vodní politice (Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) (dále také Rámcová směrnice), která nahlíží na vodní hospodářství komplexně a zahrnuje péči o vodu ve všech jejích formách. Rámcová směrnice se stala nejkomplexnější částí vodní legislativy EU a postupně nahradila řadu dosud platných dílčích směrnic. Vychází ze strategického záměru zachování vodního bohatství, které je pro veškerý život nenahraditelným přírodním zdrojem. Pro řešení extrémních jevů byla Evropskou unií přijata tzv. Povodňová směrnice (Směrnice 2007/60/ES 
o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik) (dále také Povodňová směrnice). K problematice povodní přistoupilo i řešení opačného extrému, sucha, kterým se plánování v oblasti vod taktéž musí zabývat. Nový požadavek na posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě, vyplývající z čl. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, byl do české národní legislativy transponován v rámci vyhlášky č. 50/2023.  Na základě přílohy č. 3 této vyhlášky bude posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě nově začleněno do Plánů dílčích povodí.



Jedním z hlavních nástrojů pro jednotné řízení vodní politiky je proces plánování v jednotlivých ucelených povodích. Evropa je rozdělena do řady dílčích povodí velkých toků, v současné době je v ní identifikováno 123 národních částí oblastí povodí a 34 mezinárodních oblastí povodí. I povodí Odry v evropském kontextu podléhá poměrně členité struktuře. V souladu s Rámcovou směrnicí se státy, na jejichž území se povodí Odry nachází (Česká republika, Polská republika a Spolková republika Německo) dohodly na vytvoření společné Mezinárodní oblasti povodí, v jejímž rámci budou společně koordinovaným způsobem plnit úkoly směrnice, včetně procesu plánování. Mezinárodní oblast povodí Odry hraničí na jihu s Mezinárodní oblastí povodí Dunaje, na jihozápadě s Mezinárodní oblastí povodí Labe, na severozápadě s Oblastí povodí Warnow-Peene a na východě s Mezinárodní oblastí povodí Visly. Celková délka Odry od pramene k ústí do Baltského moře činí 866,6 km a s přiřazením menších toků je plocha celého jejího povodí 124 144 km2. Na území Polska se nachází 107 207 km2, na území České republiky 7 239 km2 a na území Německa 9 698 km2. Povodí Odry je na jihu ohraničeno horskými masivy Krkonoš, Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd, na severu území spadá do rozsáhlé nížinné oblasti povodí největšího oderského přítoku Warty a povodí dolní Odry. Z hlediska nadmořské výšky je celé území povodí členěno tak, že 21,4 % území se nachází ve výšce přes 300 m n.m., 54,6 % ve výšce 100 – 300 m n.m. a 24 % ve výšce do 100 m n.m. Extrémní hodnoty průměrných ročních srážek dosahují v horských masivech až 1400 mm za rok, roční průměr za celé povodí činí 533 mm. Průtokový režim, vyjádřený poměrem minimálních průtoků k povodňovým, vykazuje v horských oblastech poměr 1 : 4000, zatímco v ústí už jen 1:20. Průměrný dlouhodobý roční odtok z povodí činí 18,5 * 109 m3.

Současně s vymezením mezinárodní oblasti povodí Odry bylo vymezeno jejich šest tzv. koordinačních oblastí  - Horní Odra, Střední Odra, Lužická Nisa, Warta, Dolní Odra a Štětínská zátoka. Oblast Horní Odry zahrnuje na českém území ostravsko-karvinskou kamenouhelnou pánev, která na severu přechází do rybnické pánve na polském území, na níž dále navazují velké aglomerace měst Kądzierzyn – Kożle a Opole s jejich průmyslovým zázemím. Dílčí povodí horní Odry na území České republiky představuje nejhornější část mezinárodního povodí Odry (úmoří Baltského moře).

Obr. 1: Vymezení Koordinačních oblastí v rámci Mezinárodní oblasti povodí Odry

Dílčí povodí horní Odry v rámci České republiky

Pro proces plánování zákon o vodách vymezuje na území ČR 10 dílčích povodí, ve kterých je odpovědnost za zpracování budoucích plánů i přípravných prací rozdělena mezi jednotlivé správce povodí - státní podniky Povodí - v souladu s jejich územní působností. Dílčí povodí Horní Odry je vymezeno vyhláškou č.393/2010 Sb., o oblastech povodí. Dílčí povodí na území ČR sestává z 11 základních povodí 3. řádu podle čísla hydrologického pořadí a 11 hydrogeologických rajonů, jak je zřejmé z následující tabulky:

Tabulka 1: Struktura dílčího povodí

| hydrologické pořadí | vodní tok |
| --- | --- |
| 2-01-01 | Odra po Opavu |
| 2-02-01 | Opava po Moravici |
| 2-02-02 | Moravice |
| 2-02-03 | Opava od Moravice po ústí |
| 2-02-04 | Odra od Opavy po Ostravici |
| 2-03-01 | Ostravice |
| 2-03-02 | Odra od Ostravice po Olši |
| 2-03-03 | Olše |
| 2-04-01 | Levostranné přítoky Odry od Olše po ústí Osoblahy |
| 2-04-02 | Osoblaha |
| 2-04-04 | Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku |

| hydrogeologický rajon | název |
| --- | --- |
| 1510 | Kvartér Odry |
| 1520 | Kvartér Opavy |
| 1550 | Kvartér Opavské pahorkatiny |
| 2212 | Oderská brána |
| 2261 | Ostravská pánev – ostravská část |
| 2262 | Ostravská pánev – karvinská část |
| 3211 | Flyš v povodí Olše |
| 3212 | Flyš v povodí Ostravice |
| 3213 | Flyš v mezipovodí Odry |
| 6431 | Krystalinikum severní části Východních Sudet |
| 6611 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry |

V dílčím povodí Horní Odry je vymezeno celkem 109 vodních útvarů povrchových vod, a to 102 útvarů povrchové vody tekoucích a 7 útvarů stojatých. U útvarů podzemních vod je v dílčím povodí Horní Odry identifikováno 14 vodních útvarů podzemních vod, z toho 3 útvary svrchní a 11 útvarů hlavních. Seznam vodních útvarů je uveden v kapitole č. 4 Vodní útvary v dílčím povodí horní Odry v této příloze zadávací dokumentace.

Na území severní Moravy a Slezska je dílčí povodí Horní Odry protáhlého tvaru ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Největší jeho rozměr ve směru sever - jih činí přibližně 62 km, ve směru východ - západ 174 km. Na jihozápadě sousedí podél rozvodnice Baltského a Černého moře s  povodím Moravy 
a s povodím Váhu, na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí Horní Odry a s povodím Visly. Na území Polské republiky Odra vtéká v profilu svého soutoku s Olší pod Bohumínem. Některé části dílčího povodí Horní Odry gravitují do Odry na území Polska mimo závěrný profil Bohumína.

Přes svou relativně malou rozlohu (7 217 km2, přičemž plocha povodí ve správě státního podniku Povodí Odry je 6 252 km2, tj. bez izolovaných enkláv v severních a východních Čechách) je dílčí povodí Horní Odry značně výškově členité. To je dáno jeho situováním mezi horskými masivy Hrubého Jeseníku a Beskyd 
a současně otevřením k severu do Slezské nížiny. Odra pramení v Oderských vrších ve výšce 633 m n.m. 
a opouští území republiky na kótě cca 190 m n.m. Na jihozápadní rozvodnici, která je současně hlavním evropským rozvodím Dunaje a Odry, dosahují výšky terénu v oblasti Hrubého Jeseníku maxima 1 492 m n.m. (Praděd) 
a v oblasti Beskyd maxima 1 323 m n.m. (Lysá hora). Největší svislá odlehlost tak činí bezmála 1 300 m. Přes 80% plochy povodí dosahuje nadmořských výšek mezi 200 a 600 m n.m. Na méně než 5% území pak přesahuje výška terénu 800 m n.m.

Hydrologické poměry jako celek jsou dány klimaticky, konfigurací sítě toků v povodí a srážkovými poměry, jaké se v povodí nacházejí. Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v dílčím povodí je 7,1 °C, nejchladnějším měsícem je leden (– 3,1 °C), nejteplejším červenec (16,3 °C). Průměrný dlouhodobý úhrn srážek zde činí přibližně 820 mm, na celé dílčí povodí dopadá ročně v průměru přes 5,1 mld. m3 srážek. Maximálního úhrnu (1 390 mm) je dosahováno na stanici Lysá hora, minimálního (557 mm) v oblasti dešťového stínu na Opavsku (Litultovice). Srážkově nejbohatší je v průměru měsíc červen (114 mm), nejchudší je leden (44 mm). Celkově Beskydy náleží ke srážkově nejexponovanějším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou toků. Do prostoru Ostravské pánve, jejíž osu řeka Odra na spodním konci povodí vytváří, se vějířovitě stékají její tři nejvýznamnější přítoky. Z jesenické strany to je řeka Opava, z beskydské Ostravice a Olše. Nad soutokem s Olší, tzn. těsně nad místem, odkud spolu obě řeky z území ČR odtékají, má Odra dlouhodobý průměrný průtok 41 m3/s a průměrný průtok Odry pod Olší dosahuje téměř 63 m3/s. Z ročního srážkového úhrnu 820 mm v průměru odteče přibližně asi 300 mm, takže průměrný odtokový součinitel tak činí 0,35.

Nejvýznamnějšími přítoky řeky Odry v dílčím povodí jsou řeka Opava, která je hydrologicky s hlavní Odrou srovnatelná. Plochou povodí i délkou toku (2 089 km2 a 122 km) je nad místem, kde se obě stékají, proti Odře 
(1 616 km2 a 111 km) Opava vlastně mírně větší. Významnými přítoky Opavy jsou Moravice (povodí 901 km2) 
a Opavice (195 km2), která zleva ústí v Krnově. Z beskydské strany má nejvýraznější hydrologický vliv řeka Ostravice (827 km2) s hlavními pravostrannými přítoky Morávkou (148 km2) a Lučinou (197 km2) a levostrannou Olešnou (59 km2). Řeka Olše (1 107 km2), ústící do Odry v místě, kde opouští území ČR, je další významný beskydský tok, přičemž pramení v Polsku.

Velmi výrazný vliv na hydrologický režim toků má existence údolních nádrží, situovaných výše v jejich povodí, a způsob hospodaření vodou. V dílčím povodí horní Odry jsou nejvýznamnějšími nádržemi Slezská Harta a Kružberk na Moravici, Šance na Ostravici, Morávka na Morávce, Olešná na Olešné, Žermanice na Lučině, Baška na Baštici a Těrlicko na Stonávce. Dohromady mají celkový objem 380,76 mil. m3 a plochu zátopy celkem 2 165,1 ha.

Plošné uspořádání dílčího povodí Horní Odry a jeho struktura má z širšího hlediska rovněž vliv na stav toků, odtokové poměry v nich, a nazírání na jejich fungování co by součásti krajiny. Sídelní struktura vyplývá 
z příslušnosti ke dvěma krajům, do nichž povodí zasahuje. Je to ke kraji Moravskoslezskému a kraji Olomouckému. Do Moravskoslezského kraje spadá svou převažující částí rozlohy cca 5 550 km2, což je 89 % plochy území 
z celkové plochy (6 252 km2). Do Olomouckého kraje náleží rozlohou 702 km2. Celkový počet obyvatel v povodí činí 1,248 mil., střední hustota osídlení 200 obyvatel na 1 km2 (výrazně více než celostátní průměr 134 obyvatel na 1 km2). Největším městem je Ostrava s téměř 285 tisíci obyvateli, následují Havířov (70 tisíc), Opava (56 tisíc), Frýdek-Místek (54 tisíc), Karviná (50 tisíc). Nejhustěji osídlená je východní a severovýchodní část povodí - Ostravsko a Karvinsko, nejméně horské oblasti Jeseníků a Beskyd.

Obr. 2: Vymezení Dílčího povodí Horní Odry v rámci České republiky

Za plnění Rámcové směrnice a za dosažení cílů v jejím duchu jsou odpovědny vlády jednotlivých členských zemí, které musí také zajistit potřebnou a optimální formu účasti veřejnosti na nich.  Jedním z hlavních nástrojů této politiky a nástrojů naplňování cílů směrnice je proces Plánování v oblasti vod. Ten je v České republice legislativně ošetřen zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je věcně rozdělen na ucelené termínové etapy, přičemž dosud proběhlo:

- do roku 2003 – sblížení legislativy – transformace Rámcové směrnice do národní legislativy

- do roku 2004 – vymezení oblastí povodí a určení kompetentních míst (odpovědných za plnění Rámcové směrnice) a úvodní etapa analýzy současného stavu

- do roku 2005 – dokončení analýzy současného stavu

- do roku 2006 – úprava národních monitorovacích sítí, příprava programů monitoringu; zahájení monitorování

- do roku 2009 – vypracování, veřejné projednání a schválení prvních plánů oblastí povodí včetně programů opatření k dosažení cílů Rámcové směrnice

- do roku 2012 – kontrolní zpráva Evropské komisi o pokroku v zavádění programů opatření

- do roku 2015 - vypracování, veřejné projednání a schválení aktualizací plánů povodí podle „Rámcové a Povodňové směrnice“ včetně programů opatření k dosažení cílů

- do roku 2016 - zpráva Evropské komisi o plánech povodí

- do roku 2018 - další kontrolní zpráva Evropské komisi o pokroku v zavádění programů opatření

- do roku 2022 - vypracování, veřejné projednání a schválení aktualizací plánů povodí podle „Rámcové a Povodňové směrnice“ včetně programů opatření k dosažení cílů

- a v roce 2024 - další kontrolní zpráva Evropské komisi o pokroku v zavádění programů opatření

Předmět veřejné zakázky a jeho rozsah

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Plán dílčího povodí Horní Odry tak pořizuje státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Plán dílčího povodí schvalují zastupitelstva příslušných krajů.

Plány povodí pořizované v rámci plánování v oblasti vod podle Rámcové směrnice jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

Česká republika se dále jako členský stát Evropské unie zavázala splnit úkoly vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“) a zavedla šestileté plánovací cykly také pro zvládání povodňových rizik.  Povodňová směrnice zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového nebezpečí 
a pro zvládání povodňových rizik, který byl stanoven s ohledem na různé přírodní podmínky jednotlivých zemí EU s cílem možnosti jednotného a srovnatelného vyhodnocení. Hlavním úkolem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu, přičemž pokud mají být opatření účinná, měla by být v co největší míře koordinována 
v rámci celého povodí.

Pro toto plánovací období v rámci aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry je nutno zapracovat požadavek na posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě, vyplývající z čl. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která byla do české národní legislativy transponována v rámci vyhlášky č. 50/2023 Sb.

Veřejná zakázka má zajistit pořízení Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Zakázka obsahuje zajištění veškerých prací 
a činností spojených s  pořízením aktualizace plánu dílčího povodí včetně posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě, přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry v rozsahu, obsahu, etapách a v časovém členění, jak jsou předepsány příslušnou legislativou České republiky. Celá tato činnost spojená s plánováním je mimo již uvedený zákon o vodách rovněž řízena vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění (dále také jen vyhláška).

Základem jsou schválené dokumenty Plán dílčího povodí Horní Odry na období 2021 – 2027, Národní plán povodí Odry a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Bude hodnocena účinnost zavedených programů opatření třetím plánem, stav vod k roku 2024 a dojde k návrhu jednotlivých opatření za účelem dosažení cílů ochrany vod podle § 23a zákona o vodách s hlavním cílem dosáhnout jak u povrchových vod (tekoucích a stojatých), tak u podzemních vod dobrého stavu. Z návrhů opatření připravených plánem dílčího povodí budou v národním plánu povodí opatření sestaveny a doplněny do programů pro jejich zavádění. Dále bude zpracováno posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě v souladu s příslušnou metodikou.

Přezkoumání a aktualizace plánu dílčího povodí musí být řešena ve vzájemné součinnosti se zpracováním plánu pro zvládání povodňových rizik podle tzv. Povodňové směrnice.

Pořízení plánu dílčího povodí se řídí platnými legislativními podklady, zejména zákonem o vodách 
a vyhláškou o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, dále metodickými postupy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí pro plánování v oblasti vod, podklady zajišťovanými státním podnikem Povodí Odry a ústředními vodoprávními úřady, zajišťovanými a poskytovanými krajskými úřady či jinými organizacemi zastoupenými v komisích zřizovaných pro plánování v dílčích povodích.

Právní předpisy, dokumenty, metodiky, pokyny a podkladové materiály budou při provádění díla respektovány včetně jejich novelizací či doplnění tak, jak budou postupně vydávány a aktualizovány.

V intencích uvedených předpisů se celý proces přezkoumání a aktualizace plánu dílčího povodí musí odehrávat ve třech etapách podle časového plánu a harmonogramu postupu prací, které podle § 25 zákona 
o vodách obsahují:

- přípravné práce, zahrnující:

- předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí, který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 3 roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí týkat (již provedeno na úrovni Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, správců povodí a příslušných krajských úřadů, časový plán a program prací byl zveřejněn v období duben -  září 2024, UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE! Činnosti uvedené v tomto bodě nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky),

- analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem, ekonomickou analýzu užívání vody, a na jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí; včetně uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod, který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se bude plán povodí týkat;

- zpracování návrhu plánu dílčího povodí Horní Odry a podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, které musí být zpracovány podle výsledků přípravných prací a obsahovat programy opatření k dosažení cílů, zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se bude plán povodí týkat;

- zpracování plánu dílčího povodí Horní Odry upraveného podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody 
a veřejností;

Zpracování každé etapy plánu může být konzultováno s ostatními správci povodí a s krajskými úřady příslušnými k jednotlivým dílčím povodím České republiky. Plán povodí podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů).

- Ad I.b) Přípravné práce pro plán dílčího povodí a pro mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem v podrobnějším členění zahrnují zejména:

  - vymezení vztahu dílčího povodí k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k národním povodím České republiky a ke koordinačním oblastem mezinárodních povodí,

  - analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik, která se zpracovává pro každé dílčí povodí pro úrovně:

- dílčího povodí,

- vodních útvarů

- chráněných oblastí.

- Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň dílčího povodí obsahuje:

- informace o geografických charakteristikách,

- informace o hydrogeologických podmínkách, zejména o nadložních vrstvách infiltračních oblastí podzemních vod,

- informace o říční síti a o podzemních vodách,

- informace o vodních útvarech včetně jejich umístění a hranicích,

- demografické a socioekonomické informace,

- informace o způsobu využívání území, včetně určení hlavních urbanizovaných, průmyslových 
a zemědělských oblastí, případně též rybářských a lesnických oblastí a oblastí využívaných 
k rekreaci,

- informace o využívání území v infiltračních oblastech nebo oblastech, ze kterých se podzemní voda doplňuje, včetně vnosu znečišťujících látek a změn charakteristik doplňování zásob podzemních vod vlivem lidské činnosti,

- identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na užívání vody,

- identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na řešení extrémních hydrologických situací, zejména ochranu před povodněmi a suchem.

- Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň vodních útvarů obsahuje:

- identifikaci vazeb mezi útvary podzemních vod, útvary povrchových vod a vodními nebo na vodu vázanými suchozemskými ekosystémy a stanovení vodních útvarů podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy, včetně návrhu úpravy vymezení vodních útvarů, pokud vazby mezi vodními útvary nebo chráněnými územími způsobují riziko nedosažení cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v části vodního útvaru,

- informace o typech a míře vlivů lidských činností, kterým jsou útvary povrchových a podzemních vod vystaveny, a to:

- 1. odhady a identifikaci významných zdrojů znečištění, zvláště látkami uvedenými v příloze č. 1 vodního zákona, z komunálních, průmyslových, zemědělských a jiných zařízení podle požadavků přílohy II části 1.4 směrnice 2000/60/ES,

- 2. odhady a identifikaci významných odběrů z podzemních a povrchových vod, vypouštění do povrchových vod a umělého doplňování podzemních vod, v členění pro komunální, průmyslová, zemědělská a jiná užití, včetně jejich umístění, sezonní proměnlivosti, celkového ročního množství 
a chemického složení,

- 3. odhady a identifikaci vlivů významných regulací odtoku vody, včetně převádění a odklánění vod 
na celkové průtokové charakteristiky a vodní bilanci,

- 4. identifikaci významných morfologických úprav vodních útvarů,

- 5. odhady a identifikaci dalších významných vlivů lidské činnosti na stav vod

Pro rizikové vodní útvary podzemních vod se provádí kromě výše uvedené analýzy také analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik sloužící k optimalizaci návrhu programů zjišťování a hodnocení stavu vod a k návrhu opatření.

Analýza pro rizikové útvary podzemních vod obsahuje:

- velikost vodních útvarů,

- geologické charakteristiky vodního útvaru, včetně rozsahu a typu geologických jednotek,

- hydrogeologické charakteristiky vodního útvaru, včetně propustnosti, pórovitosti a napjatosti hladiny podzemních vod,

- charakteristiky povrchových sedimentů a půd infiltračního území, včetně mocnosti, pórovitosti, propustnosti a absorpčních vlastností sedimentů a půd,

- stratifikační charakteristiky podzemní vody ve vodním útvaru,

- seznam souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a suchozemských ekosystémů, se kterými je vodní útvar hydraulicky spojen, včetně odhadu směrů a podílu výměny vody mezi nimi,

- data potřebná pro výpočet dlouhodobého ročního průměrného množství odběrů a celkového doplňování podzemní vody, včetně poloh všech míst odběrů a vypouštění,

- chemické složení vod vypouštěných do útvaru podzemní vody,

- popis chemického složení podzemní vody, včetně specifikace míry ovlivnění lidskou činností,

- přehled znečišťujících látek nebo ukazatelů znečištění, na jejichž základě byly útvary podzemních vod označeny za rizikové,

- normy jakosti podzemní vody, se kterými riziko souvisí, včetně skutečných nebo možných způsobů využití nebo funkcí útvarů podzemních vod a vztahů mezi útvary podzemních vod a souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

- v případě přirozeně se vyskytujících látek informaci o úrovni přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod,

- informaci o případném překročení prahových hodnot,

- další hodnocení trendů znečišťujících látek z kontaminačních mraků s ohledem na jejich šíření a vliv na stav vod, životní prostředí a lidské zdraví.

Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro útvary podzemních vod dále obsahuje:

- prahové hodnoty, které platí na celostátní úrovni nebo na úrovni dílčího povodí nebo národních částí mezinárodních oblastí povodí nebo na úrovni útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod, a určení vztahu mezi prahovými hodnotami a:

    - úrovněmi pozadí v případě přirozeně se vyskytujících látek,

    - souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

    - normami jakosti podzemní vody a jinými normami pro ochranu vod,

    - veškerými dostupnými informacemi o toxikologii, ekotoxikologii, perzistenci a bioakumulačním potenciálu znečišťujících látek a jejich tendenci se rozptylovat,

- postup použití metodiky při určení úrovní pozadí podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod,

- důvody pro nestanovení prahových hodnot pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele z minimálního seznamu znečišťujících látek a jejich ukazatelů,

- hlavní zásady hodnocení chemického stavu podzemních vod, včetně úrovně, metody a období agregace výsledků monitorování, definice přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho výpočtu podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod.

Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň chráněných oblastí obsahuje:

- identifikace vazeb mezi chráněnými oblastmi a vodními útvary,

- informace o vodních zdrojích, včetně identifikace míst odběrů vody s vydatností více než 10 m3/den nebo míst k odběru pitné vody sloužících pro více jak 50 osob, a ročních průměrných odběrech z těchto zdrojů,

- informace o povrchových vodách využívaných ke koupání osob,

- informace o povrchových vodách v chráněných územích vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vodu,

- údaje charakterizující stav jednotlivých chráněných oblastí,

- odhady vlivů lidské činnosti na stav jednotlivých chráněných oblastí.

  - zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, které se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary a zahrnuje zejména:

- hodnocení významnosti vlivů na vodní útvary,

- vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a vodního zákona v jednotlivých vodních útvarech,

- zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků prioritních, některých dalších znečišťujících 
a specifických znečišťujících látek,

- vyhodnocení předchozích opatření přijatých s cílem omezit negativní vliv lidské činnosti na stav vod,

- určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,

- zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny na

1. dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti,

2. vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb.

- Při aktualizaci plánů povodí je referenčním obdobím rok před dokončením přípravných prací. Pro stanovení hodnot látek, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie, bude použita průměrná hodnota ze tří posledních let před dokončením přípravných prací. Referenčním obdobím pro hodnocení stavu vod 
a další práce bude období 2022 – 2024, případně 2025, aby byly využity poslední aktuální informace 
a podklady.

  - ekonomickou analýzu

- Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a vyhodnocení ekonomických informací o užívání vody pro:

- výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou předpověď nabídky a poptávky užívání vody včetně

1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících s vodohospodářskými službami,

2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto investic,

- posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření týkajících se užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě odhadu nákladů na tato opatření.

  - stanovení cílů pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- cíle se stanovují pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 vodního zákona, aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí.

- při stanovení cílů se zohlední cíle dohodnuté na mezinárodní úrovni.

- cíle ochrany vod podle § 23a vodního zákona se stanoví pro jednotlivé vodní útvary nebo typy vodních útvarů a pro chráněné oblasti při respektování postupu podle odstavců 4 až 7 a § 18.

- cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů uvedou jmenovitě nebo odkazem na příslušný právní předpis ukazatele a jejich hodnoty, jichž má být v daném vodním útvaru nebo chráněném území dosaženo.

- cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní stanoví standardy ochrany před povodněmi pro území, která nejsou vymezena jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Stanovené standardy ochrany území jsou podkladem pro návrh opatření do plánů povodí.

- cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb stanoví cíle pro ochranu a využívání vodních zdrojů s ohledem na očekávané dopady klimatické změny, včetně požadované míry zabezpečení vodních zdrojů.

- cíle pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny stanoví cíle pro obnovu vodního režimu, zvýšení retence vody v krajině, zásady obnovy a tvorby nových biotopů, zajištění funkčnosti a stability vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních nivách.

- pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech musí být dosaženo dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2027 a zamezeno zhoršení chemického stavu 
v útvarech povrchových vod, pokud jde o tyto látky, a to prostřednictvím předběžného programu opatření pro tyto látky vypracovaného do 22. prosince 2018 a konečného programu opatření vypracovaného do 22. prosince 2021, který musí být přijat a uskutečněn bezprostředně po tomto dni, avšak nejpozději do 22. prosince 2024.

  - shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary, a to:

- informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19, 21 a 22 vodního zákona a podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů),

- údaje a výstupy vodní bilance podle zvláštního právního předpisu (§ 1 odst. 1 vyhlášky 431/2001 Sb., 
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),

- demografické a hospodářské údaje,

- informace ze schválených územních plánů velkých územních celků nebo krajů, popřípadě obcí,

- údaje o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti jakosti vod,

- údaje o  užívání vod a nakládání s nimi,

- údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích,

- údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných území,

- údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

  - shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), plány péče o zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),

  - sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik v podrobnosti podle 
§ 10 vyhlášky s jejich zpřístupněním uživatelům vod a veřejnosti,

  - návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 12 vyhlášky,

  - základní opatření pro ochranu vod podle § 23a vodního zákona a § 14 vyhlášky,

  - zpracování veškerých kapitol základního obsahu plánu dílčího povodí týkajících se charakterizace oblastí povodí podle vyhlášky č. 50/2023 Sb.,

  - sestavení a zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí,

  - mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem:

Zhotovitel zajistí zhotovení map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a předání zpracovaných dat do centrálního datového skladu (CDS). Požadované datové výstupy tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které mají být zařazeny do centrálního datového skladu, jsou podrobně specifikovány v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (VÚV T.G.M. v.v.i.) v platném znění. Zpracovatel se zavazuje k zajištění předání veškerých požadovaných výstupních dat řešeného projektu do centrálního datového skladu určeného Ministerstvem životního prostředí, zejména pak k zajištění dostatečné komunikace se správcem centrálního datového skladu během procesu předávání a schvalování dat. Uvedená výstupní data řešeného projektu budou po dokončení poskytnuta správci centrálního datového skladu určeného Ministerstvem životního prostředí ke kontrole (kontrola datových formátů, geometrie, topologie, metadat, logické konzistence apod.) v dostatečném předstihu tak, aby nejpozději do 30.9.2025  byla zajištěna jejich integrita a využitelnost k dalším účelům (zpracování následných analýz, publikace atd.). a byl vydán správcem CDS protokol o jejich přijetí.

Do datového skladu budou v elektronické podobě předány mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik zhotovené podle § 17 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění pro následujících 11 oblastí v dílčím povodí Horní Odry - úseků vodních toků, které byly v rámci  „Předběžného vymezení povodňových rizik v České republice“ v květnu 2023 určeny jako oblasti s významným povodňovým rizikem:

| vodní tok | úsek | délka | Souřadnice začátku úseku |  | Souřadnice konce úseku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | x | y |
| Odra | st. hranice - Polanka n.O. | 28,924 | -477770,4782 | -1107846,1409 | -465933,7420 | -1089227,1598 |
| Olše | ústí - Karviná | 25,788 | -450100,3549 | -1103536,3235 | -465933,7420 | -1089227,1598 |
| Ostravice | ústí - Frýdek-Místek | 27,141 | -466386,8504 | -1121822,8352 | -470428,6443 | -1097814,4146 |
| Lučina | ústí - Šenov | 11,106 | -464269,0817 | -1108115,7904 | -469640,6128 | -1102045,5222 |
| Olešná | ústí - Paskov | 3,100 | -470949,7185 | -1114399,2745 | -470515,7458 | -1111713,0038 |
| Opava | ústí - Třebovice | 1,416 | -476177,0682 | -1101042,7589 | -474995,0925 | -1101381,6415 |
| Odra | Odry | 8,095 | -506688,2527 | -1114768,9345 | -502512,8226 | -1120800,3333 |
| Opava | Kravaře- Držkovice | 25,252 | -501244,6759 | -1081563,8407 | -486933,4026 | -1091628,5555 |
| Moravice | ústí - Opava | 1,171 | -494823,9772 | -1089633,2442 | -493810,1227 | -1089266,9422 |
| Opava | Úvalno - Nové Heřmínovy | 25,722 | -519548,3927 | -1074729,1528 | -505157,6938 | -1074398,4949 |
| Olše | Chotěbuz - Třinec | 13,232 | -444067,4873 | -1120946,4106 | -447640,5133 | -1111352,6092 |

Základním podkladem budou mapy povodňových nebezpečí vytvořené v minulém plánovacím období, 
u nichž je třeba provést následující aktualizace:

- Je třeba provést nové výpočty hladinových stavů 2D hydrodynamickým modelem s využitím aktuálních hydrologických údajů o N-letých vodách (Q5, Q20, Q100 a Q500) pro aktualizaci rozsahu map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení u následujících tří vodních toků:

  - řeka Odra v úseku ř. km -3,9 až 10,902, tedy od soutoku s řekou Olší po soutok s řekou Ostravicí,

  - řeka Olše v úseku ř. km 0,0 až 25,640, tedy od soutoku s řekou Odrou po jez Ráj v Karviné,

  - řeka Opava v úseku ř. km 0,0 až 1,41, tedy od soutoku s řekou Odrou po jez Třebovice v Ostravě.

- Zpracovatel zajistí nové podrobné geodetické zaměření, včetně podchycení hlavních parametrů existujících objektů, které kříží nebo jsou umístěny v souběhu s korytem (mosty, lávky, potrubí, komunikace apod.) řeky Opavy v úseku ř. km 0,0 až 1,41 (od soutoku s Odrou po jez Třebovice). Pro řeku Odru v úseku ř. km 10,902 až 21,96 (od soutoku s řekou Ostravicí po železniční most) bude provedeno zaměření koruny pravobřežní ochranné protipovodňové hráze.

Zadavatelem bude zpracovateli bezplatně poskytnuto aktuální geodetické zaměření koryta řeky Olše v řešeném úseku po jez Ráj a řeky Odry v úseku od soutoku s řekou Olší po soutok s řekou Ostravicí 
v ř. km 10,902.

Zpracovatel zajistí kladný posudek hydraulických modelů u  zpracovatelů posudků k hydrodynamickým modelům pro zpracování map povodňového nebezpečí, jejichž seznam je uveden na www.povis.cz/mzp/smernice/mapovani_seznam_zpracovatelu_posudku.pdf.

Mimo povinných příloh požadovaných platnými metodikami a Standardizačním minimem budou zpracovatelem vyhotoveny mapy hloubek, rychlostí a hladin při N- letých průtocích (Q5, Q20, Q100 a Q500) a podélný profil toku s průběhem hladinových stavů Q5, Q20, Q100 a Q500 s vynesením výškových úrovní dna, levého a pravého břehu, případně s výškovou úrovní koruny ochranných hrází.

- Je třeba aktualizovat rozsah map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení v úsecích, ve kterých došlo k vybudování protipovodňového opatření, a tím ke změně rozsahu záplavových území. Jedná se o následující úseky vodních toků:

  - řeka Ostravice v úseku ř. km 15,37 až 17,765, tedy od křížení s nadzemním plynovodem po křížení s trubním mostem plynovodu,

  - řeka Olešná v úseku ř. km 0,0 až 3,1, tedy v celém úseku oblasti s významným povodňovým rizikem,

  - řeka Olše v úseku ř. km 37,950 až 41,005, tedy od silničního mostu v Českém Těšíně ulice Střelniční po silniční most II/468.

- Ve všech oblastech s významným povodňovým rizikem je třeba aktualizovat mapy povodňového ohrožení.

- Ve všech oblastech s významným povodňovým rizikem je třeba aktualizovat mapy povodňového rizika s využitím aktuálně platných územních plánů měst a obcí, které si musí zajistit zhotovitel a které jsou rovněž dostupné v aplikaci Moravskoslezského kraje na https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci.

- Mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik budou zpracovány podle požadavků Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v platném znění a v souladu s platným Standardizačním minimem zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

  - zpracování prezentace přípravných prací pro odbornou veřejnost

  - zpracování SEA podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

- Ad II) zpracování návrhu plánu dílčího povodí Horní Odry a podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

- sestavení návrhu plánu podle osnovy makety plánu dílčího povodí,

- návrh opatření pro zvládání povodňových rizik v úsecích s významným povodňovým rizikem podle § 19 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,

- přípravu podkladů Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v rozsahu a  v  podrobnosti  dané  osnovou Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,

- vyhodnocení stavu vodních útvarů k roku 2024,

- zpracování posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě v souladu 
s příslušnou metodikou,

- návrh programů opatření včetně odhadu finančních nákladů, aktuálního stavu přípravy a odhadované doby přípravy a realizace opatření,

- zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací 
a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, za účelem předložení plánu k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti, který bude podkladem pro zpracování brožury

- zpracování prezentace návrhu plánu dílčího povodí a dokumentací pro projednání s veřejností včetně internetové prezentace,

- sestavení zprávy o vyhodnocení připomínek, zajištění stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), sestavení zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu.

- Ad III) zpracování plánu dílčího povodí Horní Odry

- zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik, včetně datového modelu pro sběr a ukládání dat pro reporting Evropské komisi,

- zpracování plánu v tištěné podobě a na CD pro schvalovací proces příslušných krajů,

- zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami,

- dokončení internetové prezentace pro zveřejnění plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

Pro plnění výše uvedených tří etap je třeba převzít a respektovat „Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ a vypracovat a poté aktualizovat Harmonogram postupu prací, kterým je stanoven časový průběh plnění podle jednotlivých fází, limitní termíny dokončení rozhodujících fází a další dílčí termíny dokončení jednotlivých fází pro zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (Milníky).

- výchozí podklady

Pro zpracování Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry budou využity veškeré platné legislativní podklady, metodické podklady Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí pro plánování v oblasti vod, výstupy z vědecko-výzkumných programů pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v rámci implementace Rámcové směrnice, Povodňové směrnice a Směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě, podklady státního podniku Povodí Odry, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje a příslušných vodoprávních úřadů, podklady jiných organizací zastoupených v Komisi pro plánování v dílčím povodí Horní Odry, výstupy přípravných prací a pilotních projektů v procesu plánování v oblasti vod a další.

Základem podkladů jsou schválené dokumenty Plán dílčího povodí Horní Odry na období 2021 – 2027, Národní plán povodí Odry a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry včetně map povodňových nebezpečí 
a povodňových rizik a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

Výchozím podkladem je Časový plán a harmonogram prací pro zpracování plánů povodí a plánů povodňových rizik sestavený Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí se základními termíny a minimálně nutnými pracemi pro plán dílčího povodí, který je uveden v příloze č. 9 zadávací dokumentace.

- Požadavky na rozsah jednotlivých částí díla

  - Časový plán prací

- Převzetí a respektování „Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ při zpracování PDPHOD v souladu s platnými právními předpisy. Aktualizace Harmonogramu provádění prací předloženého v nabídce, kterým je stanoven časový průběh plnění podle jednotlivých činností, limitní termíny dokončení rozhodujících fází a další dílčí termíny dokončení jednotlivých fází pro zpracování aktualizace PDPHOD (Milníky). Aktualizace Harmonogramu provádění prací bude zhotovitelem provedena s ohledem na termín ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky, 
a to v termínu do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento aktualizovaný Harmonogram provádění prací se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Aktualizací harmonogramu nesmí dojít ke změně celkové ceny za dílo.

  - Přípravné práce plánu dílčího povodí podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik ve znění pozdějších předpisů. (dále jen vyhláška č. 50/2023 Sb.)

- vymezení vztahu dílčího povodí k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k národním povodím České republiky a ke koordinačním oblastem mezinárodních povodí,

- všeobecný popis charakteristik dílčího povodí,

- přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, který se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary,

- identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí,

- posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě,

- výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod,

- seznam cílů přijatých podle § 9 vyhlášky č. 50/2023 Sb. pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti, stanovení cílů pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky 
v členění podle § 24 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí, se zohledněním cílů dohodnutých na mezinárodní úrovni,

- informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby,

- shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary,

- návrhy opatření podle § 13 vyhlášky č. 50/2023 Sb. včetně postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 9 vyhlášky č. 50/2023 Sb.

- shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), plány péče o zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),

- sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik v podrobnosti podle §10 vyhlášky 
č. 50/2023 Sb., s jejich zpřístupněním uživatelům vod a veřejnosti,

- zpracování veškerých kapitol základního obsahu plánu dílčího povodí týkajících se charakterizace oblastí povodí podle vyhlášky č. 50/2023 Sb.,

- mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem,

- zpracování prezentace přípravných prací pro odbornou veřejnost,

- zpracování Strategického hodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA“) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

  - Návrh plánu dílčího povodí podle právních předpisů a výsledků přípravných prací a příprava podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik

- sestavení návrhu plánu podle osnovy makety plánu dílčího povodí,

- návrh opatření pro zvládání povodňových rizik v úsecích s významným povodňovým rizikem podle § 19 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,

- příprava podkladů Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v rozsahu a v podrobnosti dané osnovou Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,

- vyhodnocení stavu vod k roku 2024,

- zpracování posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě v souladu 
s příslušnou metodikou,

- návrh programů opatření včetně odhadu finančních nákladů, aktuálního stavu přípravy a odhadované doby přípravy a realizace opatření,

- zpracování konceptu stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, za účelem předložení plánu k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti, který bude podkladem pro zpracování finální verze stručného souhrnu,

- zpracování prezentace návrhu plánu dílčího povodí a dokumentací pro projednání s veřejností včetně internetové prezentace,

- sestavení zprávy o vyhodnocení připomínek, zajištění stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), sestavení zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu.

  - Plán dílčího povodí podle § 22 vyhlášky č. 50/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik, včetně datového modelu pro sběr a ukládání dat pro reporting Evropské komisi,

- zpracování plánu v tištěné podobě a na CD pro schvalovací proces příslušných krajů,

- zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami,

- dokončení internetové prezentace pro zveřejnění plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

  - Jednotlivé fáze Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravy podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, jejichž výstupem bude jakákoliv písemná nebo výkresová dokumentace, budou Zhotovitelem předány vždy v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a elektronické podobě (CD nebo DVD popř. jiná vhodná digitální forma) za následujících podmínek:

- listinná podoba všech ukončených částí bude předána ve 2 vyhotoveních,

- digitální forma všech ukončených částí bude předána ve 2 vyhotoveních,

- požadované datové výstupy tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které mají být zařazeny do centrálního datového skladu, jsou podrobně specifikovány v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik,

- situační zprávy za každý kalendářní rok vyhotovované Zhotovitelem budou předány v 1 vyhotovení listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální formě,

- plán dílčího povodí v tištěné podobě a na nosiči CD nebo DVD pro projednání s veřejností a pro schvalovací proces příslušných krajů bude předán v 1 vyhotovení,

- koncept stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, bude předán v počtu 10 kusů v tištěné a v počtu 2 kusů 
v digitální podobě,

- plán dílčího povodí v tištěné podobě a na nosiči CD nebo DVD po schválení příslušnými kraji bude předán 
ve 4 vyhotoveních,

- stručný souhrn, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, bude předán ve formě brožury (obdoba stručného souhrnu 2021 - 2027) podle zadání Objednatele v počtu 700 kusů v tištěné a 100 kusů v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD,

- v případě potřeby Objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů dokumentace je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele dodat Objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD, ve formátu dle pokynů objednatele.

- vymezení vodních útvarů v dílčím povodí horní odry

Vymezení vodních útvarů povrchových vod

| Odra od pramene po Libavský potok | HOD_0010 |
| --- | --- |
| Libavský potok od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0020 |
| Odra od toku Libavský potok po tok Budišovka | HOD_0030 |
| Budišovka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0040 |
| Luha od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0050 |
| Odra od toku Budišovka po tok Jičínka | HOD_0060 |
| Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně | HOD_0070 |
| Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra | HOD_0080 |
| Husí potok od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0090 |
| Sedlnice od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0100 |
| Bílovka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0110 |
| Odra od toku Jičínka po tok Lubina | HOD_0120 |
| Lubina od pramene po tok Lomná včetně | HOD_0130 |
| Tichava (Tichávka) od pramene po ústí do toku Lubina | HOD_0140 |
| Lubina od toku Lomná po ústí do toku Odra | HOD_0150 |
| Ondřejnice od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0160 |
| Porubka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0170 |
| Odra od toku Lubina po tok Opava | HOD_0180 |
| Černá Opava od pramene po tok Střední Opava | HOD_0190 |
| Střední Opava od pramene po tok Bílá Opava | HOD_0200 |
| Bílá Opava od pramene po tok Střední Opava | HOD_0210 |
| Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Milotický potok včetně | HOD_0220 |
| Opava od toku Milotický potok po tok Opavice | HOD_0230 |
| Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně | HOD_0240 |
| Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice | HOD_0250 |
| Čižina od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0260 |
| Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0270 |
| Velká od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0280 |
| Opava od Opavice po Plštský potok včetně | HOD_0290 |
| Opava od toku Plštský potok po tok Moravice | HOD_0300 |
| Moravice od pramene po Bělokamenný potok včetně | HOD_0310 |
| Podolský potok od pramene po ústí do toku Moravice | HOD_0320 |
| Moravice od toku Bělokamenný potok po vzdutí nádrže Slezská Harta | HOD_0330 |
| Kočovský potok od pramene po ústí do toku Moravice | HOD_0340 |
| Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta | HOD_0350 |
| Nádrž Slezská Harta na toku Moravice | HOD_0365_J |
| Lobník od pramene po vzdutí nádrže Kružberk | HOD_0370 |
| Nádrž Kružberk na toku Moravice | HOD_0385_J |
| Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice | HOD_0390 |
| Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku Opava | HOD_0400 |
| Opusta od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0410 |
| Opava od Moravice po ústí do toku Odra | HOD_0420 |
| Odra od toku Opava po tok Ostravice | HOD_0430 |
| Černá Ostravice od pramene po tok Bílá Ostravice | HOD_0440 |
| Ostravice a Bílá Ostravice od pramene po vzdutí nádrže Šance | HOD_0450 |
| Řečice od pramene po vzdutí nádrže Šance | HOD_0460 |
| Nádrž Šance na toku Ostravice | HOD_0475_J |
| Ostravice od hráze nádrže Šance po tok Čeladenka | HOD_0480 |
| Frýdlantská Ondřejnice od pramene po ústí do toku Čeladenka | HOD_0490 |
| Čeladenka od pramene po ústí do Ostravice | HOD_0500 |
| Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka | HOD_0510 |
| Morávka od pramene po vzdutí nádrže Morávka | HOD_0520 |
| Nádrž Morávka na toku Morávka | HOD_0535_J |
| Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice | HOD_0540 |
| Mohelnice od pramene po ústí do toku Morávka | HOD_0550 |
| Morávka od Mohelnice po ústí do Ostravice | HOD_0560 |
| Olešná od pramene po vzdutí nádrže Olešná | HOD_0570 |
| Nádrž Olešná na toku Olešná | HOD_0585_J |
| Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice | HOD_0590 |
| Ostravice od toku Morávka po tok Lučina | HOD_0600 |
| Lučina od pramene po vzdutí nádrže Žermanice | HOD_0610 |
| Nádrž Žermanice na toku Lučina | HOD_0625_J |
| Říčky od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0630 |
| Sušanka od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0640 |
| Venclůvka od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0650 |
| Datyňka od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0660 |
| Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice | HOD_0670 |
| Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra | HOD_0680 |
| Stružka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0690 |
| Odra od Ostravice po státní hranici | HOD_0700 |
| Bečva od pramene po státní hranici | HOD_0710 |
| Odra od státní hranice po tok Olše | HOD_0720 |
| Olše od státní hranice po tok Lomná | HOD_0730 |
| Lomná od pramene po ústí do Olše | HOD_0740 |
| Hluchová od pramene po ústí do Olše | HOD_0750 |
| Tyra od pramene po ústí do Olše | HOD_0760 |
| Olše od toku Lomná po tok Ropičanka | HOD_0770 |
| Ropičanka od pramene po ústí do Olše | HOD_0780 |
| Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice | HOD_0790 |
| Stonávka od pramene po vzdutí nádrže Těrlicko | HOD_0800 |
| Nádrž Těrlicko na toku Stonávka | HOD_0815_J |
| Stonávka od hráze nádrže Těrlicko po ústí do Olše | HOD_0820 |
| Karvinský potok od pramene po ústí do Olše | HOD_0830 |
| Olše od státní hranice po tok Petrůvka | HOD_0840 |
| Petrůvka od státní hranice po ústí do Olše | HOD_0850 |
| Lutyňka od pramene po ústí do Olše | HOD_0860 |
| Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra | HOD_0870 |
| Pština od státní hranice po státní hranici | HOD_0880 |
| Oldřišovský potok od pramene po státní hranici | HOD_0890 |
| Pišťský potok od pramene po státní hranici | HOD_0900 |
| Osoblaha od pramene po Liptaňský potok včetně | HOD_0910 |
| Hrozová od pramene po ústí do toku Osoblaha | HOD_0920 |
| Zlatý potok od pramene po státní hranici | HOD_0930 |
| Prudník od státní hranice po ústí do toku Osoblaha | HOD_0940 |
| Osoblaha od toku Liptaňský potok po státní hranici | HOD_0950 |
| Bílá voda od pramene po státní hranici | HOD_0960 |
| Hoštický potok od pramene po státní hranici | HOD_0970 |
| Javornický potok od pramene po státní hranici | HOD_0980 |
| Račí potok od pramene po státní hranici | HOD_0990 |
| Bílý potok od pramene po státní hranici | HOD_1000 |
| Vojtovický potok od pramene po státní hranici | HOD_1010 |
| Lánský potok od pramene po státní hranici | HOD_1020 |
| Vidnávka od pramene po Černý potok | HOD_1030 |
| Černý potok od pramene po tok Vidnávka | HOD_1040 |
| Vidnávka od toku Černý potok po státní hranici | HOD_1050 |
| Staříč od pramene po ústí do toku Bělá | HOD_1060 |
| Bělá od pramene po Staříč | HOD_1070 |
| Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá | HOD_1080 |
| Bělá od toku Staříč po státní hranici | HOD_1090 |

Vymezení vodních útvarů podzemních vod

| 15100 | Kvartér Odry | svrchní |
| --- | --- | --- |
| 15200 | Kvartér Opavy | svrchní |
| 15500 | Kvartér Opavské pahorkatiny | svrchní |
| 22120 | Oderská brána | hlavní |
| 22610 | Ostravská pánev - ostravská část | hlavní |
| 22620 | Ostravská pánev - karvinská část | hlavní |
| 32110 | Flyš v povodí Olše | hlavní |
| 32121 | Flyš v povodí Ostravice | hlavní |
| 32122 | Flyš v povodí Ostravice - Říčky po ústí do toku Lučina | hlavní |
| 32130 | Flyš v mezipovodí Odry | hlavní |
| 64311 | Krystalinikum severní části Východních Sudet - jihovýchodní část | hlavní |
| 64312 | Krystalinikum severní části Východních Sudet - severozápadní část | hlavní |
| 66111 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry | hlavní |
| 66112 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odra | hlavní |