Číslo smlouvy objednatele: …………/2025-SML Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

**I. Smluvní strany**

* 1. **Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Kateřina Čudková, Ph.D., vedoucí útvaru vodohospodářského plánování, tel.: +420 541 637 542, email: cudkova@pmo.cz

*(dále jen „objednatel“)*

* 1. **Zhotovitel:**

**.......................................**

Sídlo: ..................

Zapsán: ..................

Zastoupený: ..................

IČ: ..................

DIČ: ..................

Bankovní spojení: ..................

Číslo účtu: ..................

Zástupce ve věcech

technických: ..................

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ...............2025. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

**Podzemní vody pro PDP Moravy a PDP Dyje 2027-2033**

1. Dílem se rozumí komplexní dodávka všech částí Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (PDP Moravy) a Plánu dílčího povodí Dyje (PDP Dyje) pořizovaných pro období 2027-2033, které se týkají problematiky podzemních vod, a to podle aktuální verze „Makety plánu dílčího povodí“ (zveřejněné na internetových stránkách Ministerstva zemědělství[**https://mze.gov.cz/public/portal/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x4-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/maketa-narodniho-planu-povodi-a-maketa-planu-dilciho-povodi**](http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/maketa-narodnich-planu-povodi-v-3-0-a.html)**).**
2. Nedílnou součástí díla bude zpracování a naplnění veškerých částí PDP, týkajících se podzemních vod, ve formátech a struktuře stanovených v „Maketě plánu dílčího povodí“ a v jejím datovém modelu (dále jen Maketa PDP), a to včetně všech primárních podkladových dat použitých pro zhotovení díla.
3. Zpracování jednotlivých částí PDP Moravy a PDP Dyje provede zhotovitel podle termínů stanovených aktuálním „Časovým plánem a programem prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ (dále jen ČP+PP). V současné době zveřejněném na [**https://mze.gov.cz/public/portal/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x4-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/casovy-plan-a-program-praci-pro-zpracovani-planu-povodi-a-planu-pro-zvladani-povodnovych-rizik**](https://mze.gov.cz/public/portal/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x4-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/casovy-plan-a-program-praci-pro-zpracovani-planu-povodi-a-planu-pro-zvladani-povodnovych-rizik)**.**
4. Součástí díla nebude zpracování „hodnocení stavu podzemních vod k roku 2024. Podklady pro obsah kapitol III.2.2. Podzemní vody (hodnocení stavů podzemních vod) zhotovitel obdrží prostřednictvím objednatele od garanta tohoto hodnocení – Ministerstva životního prostředí.
5. Ke zpracování ostatních analýz, zejména o identifikaci významných vlivů a rizikovosti útvarů podzemních vod, použije zhotovitel všechny metodiky schválené pro 4. plánovací cyklus. Ty jsou/budou zveřejněné na [heis.vuv.cz/projekty/rsv](http://heis.vuv.cz/projekty/rsv).
6. Práce na jednotlivých částech díla bude zhotovitel průběžně konzultovat a operativně koordinovat s garanty a tvůrci příslušných metodik. Návrhy opatření bude zhotovitel předem konzultovat s jejich nositeli a územně příslušnými pracovišti České inspekce životního prostředí (ČIŽP), krajskými úřady, případně dalšími zainteresovanými institucemi.
7. Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou součinnost, především poskytne zhotoviteli data, která shromažďuje v rámci své činnosti správce povodí.
8. Další data nezbytná k plnění předmětu díla podle platných metodik si zhotovitel zajistí přímo od správců těchto dat.
9. Data poskytnutá podle předchozích dvou bodů nesmí být zhotovitelem bez souhlasu jejich správců a objednatele poskytována třetím osobám ani nesmí být zhotovitelem využita pro jiné účely, než je předmět této smlouvy.

**III. Doba plnění a předání díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v termínech odpovídajících:
* Zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
* Vyhlášce č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,

 v platném znění,

* Aktuálnímu „ČP+PP“,
* Všem ostatním aktuálně platným metodickým podkladům, které budou mít vliv na dobu plnění

 jednotlivých částí díla.

1. S ohledem na etapy zpracování PDP (viz § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) a ČP+PP je předávání výsledků jednotlivých etap díla po dílčích plněních v následujících termínech:

12. 9. 2025 – přípravné práce (všeobecné a vodohospodářské charakteristiky dílčích povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav podzemních vod, návrhy zvláštních cílů ochrany vod, atd.),

31. 7. 2026 – návrhy plánů dílčích povodí (hodnocení stavu podzemních vod, návrh opatření, návrh výjimek atd.),

31. 3. 2027 – konečné návrhy plánů dílčích povodí upravených podle vyhodnocení připomínek uživatelů vod a veřejnosti,

15. 5. 2028 - další případné úpravy konečných návrhů plánů dílčích povodí před jejich schválením příslušnými kraji.

1. Vzhledem k tomu, že schválení obou PDP se předpokládá do 30. 6. 2028, stanovuje se stejně i nejzazší termín pro předání celého díla – nejpozději **do 30. 6. 2028**.
2. Dílčí plnění budou předávána v elektronické podobě a v pracovních formátech (.doc, .xls, .jpg, .shp, atd.) přesně podle formátů a struktury předepsaných v Maketě PDP.
3. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku úplného dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
4. Za dokončení díla se považuje předání veškerých podkladů týkajících se podzemních vod podle Makety PDP a předání veškerých požadovaných úprav, které vyplynou z připomínek veřejnosti, hodnocení SEA obou koncepcí a ze schvalovacího procesu PDP.
5. Vzhledem k dlouhodobosti plnění díla a jednotlivým etapám podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, bude zhotovitel předávat dílo po dílčích plněních podle jím navrženého harmonogramu provádění prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že na základě možných změn závazných podkladů pro plánování v oblasti vod (podle čl. III. bodu 1. této smlouvy) se v průběhu plnění díla mohou termíny jím navrženého harmonogramu provádění prací měnit.
6. Objednatel převezme řádně dokončená dílčí plnění díla na základě písemné nebo e-mailové výzvy zhotovitele, která bude doručena minimálně 3 dny před termínem předání dílčích plnění díla.
7. Objednatel není povinen převzít dílo se zjevnými vadami a nedodělky.
8. O předání a převzetí dílčích plnění díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci ve věcech technických objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítnul dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
10. Veškerá předávaná dílčí plnění díla budou zpracovávána a předávána objednateli ve vyhotovení tiskem i v elektronické podobě na vhodných elektronických nosičích nebo e-mailovou komunikací, v obvyklých pracovních formátech (editovatelných), např. .doc, .xls, .jpg, .shp, atd., v jednom vyhotovení pro každý PDP.

**IV. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla**

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
	2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců**. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí celého díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
	3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **7 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
	4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
	5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace vady do doby odstranění reklamované vady.

**V. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu podle této smlouvy, a to ve výši **............... Kč** bez DPH. K výše uvedené ceně bude připočítána DPH platná v době předání díla objednateli.
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla), zisk a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v článku II této smlouvy.
3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem podle finančního harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že na základě možných změn závazných podkladů pro plánování v oblasti vod (podle čl. II. bodu 1. této smlouvy) se v průběhu plnění díla mohou termíny jím navrženého finančního harmonogramu měnit. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno po podrobném přezkoumání kvality díla nejpozději do **60 dnů** od předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**VI. Smluvní pokuty**

1. Za každý započatý měsíc prodlení v době plnění dle článku III. odstavce 3 má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH dle článku V. této smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1 000 Kč) za každý započatý den prodlení a za každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1000 Kč) za každý započatý den prodlení a za každou vadu nebo nedodělek.
4. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody uplatněné objednatelem.
5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

**VII. Ostatní ujednání**

1. Vady díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel je povinen vady odstranit svým nákladem.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení smluvených práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
3. V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle, tj. zhotovení díla.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí dílčí části předmětu díla.
7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
8. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
9. Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
10. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

**VIII. Licenční podmínky**

1. Pro případ, že dílo nebo jeho část naplní znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
2. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
4. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
5. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla

**IX. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.
2. K uzavření nebo změně či zrušení smlouvy je oprávněn pouze statutární orgán. Zástupce ve věcech technických je oprávněn v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu a lhůty ke splnění předmětu smlouvy, podmínek pro jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů stran v rámci této smlouvy.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
8. Smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram

Příloha č. 2: Finanční harmonogram

V Brně dne: V ...……… dne:

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

 ...................................................... ......................................................

Povodí Moravy, s.p. obchodní firma

 Ing. David Fína jméno, příjmení

 generální ředitel funkce