# Katalog služeb provozu, podpory a rozvoje informačního systému

Řádný provoz řešení je zajištěn buď v cloudovém prostředí, nebo v modelu, kdy Ministerstvo zemědělství (MZe) zabezpečuje provoz a rozvoj sdílené hardwarové infrastruktury resortu, operačních systémů a vybraného middleware. V obou případech je Dodavatel povinen zajistit kompletní rozsah níže uvedených služeb, a to bez ohledu na to, zda je konkrétní činnost součástí cloudového řešení nebo ji musí zajišťovat sám.

Dodavatel zajistí následující soubor služeb:

- Služby s fixním plněním

  - SF1 Služby řádného provozu

  - SF2 Korektivní služby podpory

  - SF3 Preventivní služby podpory

  - SF4 Uživatelská podpora

- Služby s výkonovým plněním na základě objednaných služeb

  - SO1 Rozvojové služby

  - SO2 Drobný rozvoj

  - SO3 Odborné služby

Při zajištění služeb Dodavatelem musí být naplněny průřezové požadavky služeb uvedené v následující tabulce, požadavky na jednotlivé služby jsou pak uvedeny níže.

Tabulka 1 Požadavky na Služby

| ID | Označení | Znění požadavku |
| --- | --- | --- |
| P-1 | HW infrastruktura | Dodavatel bude využívat HW infrastrukturu zajištěnou MZe. Nedostupnosti či výpadky HW infrastruktury nejdou k tíži Dodavatele a je na ně nahlíženo jako na výpadek či nedostupnost prvků ve správě 3. stran (platí pro on-premise variantu) |
| P-2 | Metodická úroveň zajišťování služeb | Dodavatel zajistí Služby s fixním plněním v souladu s metodikou ITIL v3 nebo v4. Dodavatel je povinen zpracovat a předat Objednateli ke schválení metodiku zajišťování provozních služeb. Schválení metodiky služby MZe je nutnou podmínkou pro její zahájení/provádění. Dodavatel je oprávněn v průběhu plnění služeb navrhovat úpravy schválené metodiky. Až do jejich akceptace MZe je však povinen provádět služby výhradně v souladu se schválenou metodikou. Výjimkou je pouze situace, kdy by byl ohrožen řádný provoz řešení. Takovýto případ musí Dodavatel zpětně zadokumentovat a předložit MZe spolu s návrhem nápravných opatření. |
| P-3 | Součinnost se subjekty 3. stran | Dodavatel odpovídá pouze za Služby a činnosti definované zadáním. Při plnění Služeb je v definovaném rozsahu povinen využívat či řídit součinnost s ostatními subjekty podílejícími se na zajištění řádného provozu (např. subjekty zajišťujícími technickou podporu SW technologií). Součinnost subjektů 3. stran čerpá Dodavatel přímo dle kontaktní matice předané a udržované MZe. Kontaktní matice obsahuje rovněž specifikaci všech parametrů ovlivňujících komunikaci (např. SLA parametry, formu komunikace …). Pokud některý ze subjektů nedodržuje nastavené parametry součinnosti, je Dodavatel povinen o tomto bezprostředně vyrozumět MZe, nebo postupovat dle eskalačního scénáře, je-li pro danou situaci MZe stanoven. |
| P-4 | Zaznamenávání úkonů | Každý úkon (automatický i manuálně provedený) musí být neprodleně zaznamenán v nástroji ServiceDesk. Úkon, který není v ServiceDesk zaznamenán, není považován za provedený. Výjimkou je pouze situace při výpadku nástroje ServiceDesk, pro kterou musí mít Dodavatel připraven MZe schválený scénář dokumentace provozních úkonů. |
| P-5 | Informování o provozu | Informace o výkonu Dodavatele a dostupnosti Služeb jsou MZe přístupné v reálném čase prostřednictvím nástroje ServiceDesk, resp. monitorovacích nástrojů. Za informování uživatelů je odpovědný Dodavatel, který tak v rámci zajišťování Služeb informuje uživatele o všech skutečnostech (výpadky, omezení, servisní okna, aktualizace atd.), které mají dopad na jejich užívání. |
| P-6 | Automatizace provozních úkonů | Pokud je možné kteroukoliv činnost automatizovat, musí Dodavatel zpracovat návrh požadavku na změnu. |
| P-7 | Neprodlené zajištění | Dodavatel neprodleně provede = Dodavatel bez zbytečného odkladu, nebo ve stanovené lhůtě (je-li definována) zajistí v rámci vymezeného okna dostupnosti služby provedení. |
| P-8 | Dostupnost služeb | Poskytovatel je povinen zajistit standardní dostupnost spravovaných systémů i mimo provozní dobu systému a provádět pouze odstávky schválené Objednavatelem. |
| P-9 | Klasifikace vad či nestandardních a chybových stavů | Kategorie A – chyba/stav způsobující nedostupnost služby či její části vůči koncovým uživatelům, případně způsobující nefunkčnost služby či její části v souladu se zadáním. Kategorie B – chyba/stav způsobující omezení služby či její části vůči koncovým uživatelům Kategorie C – ostatní |
| P-10 | HelpDesk | Poskytovatel je povinen využívat v souvislosti s poskytováním Služeb HelpDeskový nástroj Objednatele, nedohodnou-li se strany v průběhu plnění jinak. |
| P-11 | Dokumentace | Elektronická dokumentace bude ukládána do sdíleného datového úložiště Objednavatele, nedohodnou-li se strany jinak vyjma Enterprise Archtitekt modelu, jehož aktualizace probíhá v centrální databázi architektonického repositáře Objednavatele. |
| P-12 | Doplnění Dokumentace | V případě, že bude Objednatel požadovat doplnění dokumentace, je Poskytovatel povinen zpracovat na základě Požadavků na poskytnutí služeb s plněním na základě objednávky novou dokumentaci či doplnit stávající, a to zejména nikoliv však výhradně v následujícím rozsahu: •hlavní komponenty technologického celku/IS na úrovni celků, na které lze aplikovat změnu ve smyslu doporučení ITIL •vazby mezi komponentami technologického celku/IS na úrovni fyzické, logické, datové •administrátorskou dokumentaci •spolupracuje při tvorbě Disaster Recovery plan •spolupracuje na opatřeních a podílí se na tvorbě dokumentace k zajištění kontinuity provozu (vč. plánů obnovy Systému) •spolupracuje na postupu pro obnovení dat včetně konfigurací do původního provozního stavu •konfigurace zařízení nebo systémů a případně jejich komponent dle příslušného KL •konfigurace hlavních komponent technologického celku/IS na které závisí dodávka služeb (např. konfigurace procesů, konfigurace monitoringu, KPI, úrovně při kterých jsou spouštěny automatické akce apod.). •seznamy použitých softwarových komponent a standardního SW včetně jejich verzí (zejména operační systémy, aplikace, frameworky, runtime prostředí), •všechny programové kódy, vzniklé jako předmět dodávky, kromě Standardního SW •všechny programové kódy, vzniklé nebo změněné v průběhu platnosti Smlouvy •konfigurace a artefakty, nezbytné pro sestavení programových komponent z programových kódů •bezpečnostní dokumentaci, která bude obsahovat zejména: Popis síťových komunikací aplikace, popis autentizace a autorizace, •Enterprise architekt model v souladu s rámcem TOGAF a v modelovací notací ArchiMate a souvisejících UML notacích v nástroji Sparx Systems Enterprise Architect |
| P-13 | Znalostní databáze | Poskytovatel bude v rámci provozu poskytnutých služeb budovat a udržovat znalostní databázi obsahující zejména informace, nikoliv však výhradně: - postupy při správě provozovaných systémů a zařízení, - nestandardní stavy a jejich řešení, - postup a způsob řešení opakujících se incidentů, - postup a způsob řešení problémů, - informace o známých chybách. Poskytovatel je povinen na žádost Objednatele předložit znalostní databázi definovanou v tomto bodě a to do 5 pracovních dní od požádaní. |
| P-14 | Datový popis infrastruktury CMDB | Objednatel provozuje konfigurační databázi (CMDB) obsahující data o IT infrastruktuře v rámci systémů podpory provozu. V rámci Inicializace služeb zajistí Poskytovatel kontrolu CMDB ve spolupráci s Objednatelem a dosavadním poskytovatelem. Poskytovatel poskytuje data o infrastruktuře: - Seznam SW nezbytného pro rozvoj a provoz - Vazby typu „na kterém serveru běží která aplikace“ - Informace o přidělení a využití SW licencí - Ostatní relevantní informace potřebné pro vedení konfigurační databáze Toto vše v rozsahu systémů, které spadají pod tuto smlouvu. Formát, rozsah a způsob předávání dat (databází) dohodnou zástupci Poskytovatele s Objednatelem nebo s oprávněnou osobou, kterou určí Objednatel. Data budou poskytována minimálně jednou za 3 měsíce, pokud neproběhne změna. |
| P-15 | Dostupnost testovacího a produkčního prostředí | Celková dostupnost testovacího a produkčního prostředí může být ovlivněna řadou plánovaných činností. Z těchto důvodů do dostupnosti nebudou započítávány nedostupnosti systému způsobené Objednatelem schválenými dohodnutými činnostmi, zejména: - rozvojové činnosti (např. selhání testovacího prostředí v důsledku testovaných nových funkcionalit), - patchovací činnosti (např. selhání testovacího prostředí v důsledku testovaných nových patchů, nebo oprav), - další obdobné činnosti. Do dostupnosti nebudou též započítávány plánované činnosti, které budou mít za následek nedostupnost či omezení testovacího a produkčního prostředí (např. odstávka testovacího prostředí související s kopírováním provozních dat z provozních systémů na testovací prostředí). |
| P-16 | Plány řešení závažných situací | Za závažné situace se považují úplná selhání a katastrofické situace pokrývané procesy Disaster Recovery: - plán zahrnuje činnosti potřebné k obnově provozu Poskytovatele; - plán zahrnuje činnosti potřebné k obnově provozu svěřených systémů; - plány je vypracován v součinnosti s Objednatelem s cílem zajistit vzájemnou součinnost v případě závažné situace. Poskytovatel testuje účinnost a úplnost tohoto plánu minimálně jednou za 12 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| P-17 | Testovací scénáře pro monitoring | Přehled testovacích scénářů bude sdílen s Poskytovatelem. V případě, že jakákoliv úprava systému má dopad na průběh či funkčnost těchto testovacích scénářů, je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli. |

Vymezení Služeb je zpracováno v členění:

- Popis služby – základní charakteristika a věcné vymezení předmětu služby

- Položka služby – jednotková položka provádění služby (pro potřeby ocenění služby)

- Metriky služby – s ohledem na povahu řešení navržené SLA parametry spojené se zajišťováním služby

## Služby s fixním plněním

### SF1 Služby řádného provozu

Popis služby

Zajištění řádného provozu aplikačních prvků řešení a middleware v souladu s provozní dokumentací ERP systému. Provozní dokumentace musí být vytvořena a udržována v souladu s pokyny a provozními manuály výrobců použitých infrastrukturních prvků, Dodavatele  ERP platformy a související platnou legislativou, zejména pak zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Služba zahrnuje:

- provádění profylaxe a provozních úkonů spojených se zajištěním řádného provozu,

- měření kvality a dostupnosti služeb a iniciování korektivních a preventivních služeb podpory v případě detekce stavu, který je spouštěčem těchto služeb, nebo služeb souvisejících se zajištěním řádného chodu řešení zajišťovaných subjekty 3. stran či Objednatelem,

- správa certifikátů,

- Správa a provozování aplikace pro podepisování žádostí ABO-K, včetně výměny certifikátů,

- provádění drobných údržbových prací nutných k zajištění bezproblémového chodu systému,

- kontrola, analýza a instalace patchů, hotfixů, service packů a dalších opravných balíků výrobců infrastrukturních prvků,

- aktualizace provozní dokumentace,

- zajištění podpory/maintenance výrobce pro všechny software komponenty využité v řešení na minimálně celé období platností této Smlouvy s výjimkou licencí zajišťovaných Objednatelem.

- Provozní úpravy systému malého rozsahu dle potřeb Objednatele zejména potom jejich příprava a zpracování a nasazení do produkčního prostředí v rozsahu do 5 MD měsíčně.

- Administrace všech případných dedikovaných databází provozovaných pro potřeby provozu systému dle tohoto KL.; touto administrací nevznikají Poskytovateli žádná práva k databázi ani jejímu obsahu a nevznikají mu ani zvláštní práva pořizovatele databáze dle § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

- implementace schválených požadavků na změnu konfigurace služby v systému

- udržování Systému a všech jeho komponent v aktuálním stavu prostřednictvím včasné aplikace relevantních aktualizací (zejména SPS, jednotlivé patche a nezbytné Notes) v rámci aktuálně instalovaných verzí

  - analýza vhodnosti a potřebnosti implementace dostupné aktualizace,

  - návrh využití postupu implementace dostupné aktualizace ke schválení Objednateli,

  - instalace a provedení aktualizací dle schválených návrhů opatření (implementace i více opatření bude souhrnně prováděna 1x měsíčně, pokud není potřeba jednat rychleji nebo nebude s Objednatelem dohodnuto jinak),

- sledování legislativy, popř. sledování oznámení třetích stran vč. vyhodnocení dopadu do Systému a předkládání doporučení na úpravy Systému, tj. soulad Systému s legislativou a požadavky integrovaných  systémů státní správy (např. IISSP, ISoSSa další)

- správa instancí, kapacit, přidělování zdrojů, správa a udržování napojení na správu identit,

- zajištění dostupnosti prostřednictvím integrací na ostatní systémy MZe (např. AgriBus, ABO-K)

- podpora správy uživatelských rolí a technických a systémových účtů

- správa a aktualizace privilegovaných hesel

- přenos kopie produkčního prostředí do prostředí pro testování a vývoj (na půlroční bázi v rozsahu 10 MD/kopie)

- aktualizace a předání komentovaných zdrojových kódů testování a součinnost na vyžádání Objednavatele a o to i mimo provozní dobu

- Další činnosti dle potřeb Objednatele v rozsahu 60 MD/ročně:

  - Poskytování součinnosti MZe a třetím stranám v rámci relevantních případů procesů „Projektového řízení“ ICT MZe.

  - Účast na jednání provozních a pracovních týmů Objednatele v rozsahu 2 MD/měs.

  - Poskytovatel poskytuje součinnost zejména v následujících oblastech:

  - součinnost provozovatelům infrastruktury, zálohování a datových center,

  - součinnost dodavatelům služeb v oblasti monitoringu a bezpečnosti

  - součinnost dodavatelům a provozovatelům aplikací integrovaných se Systémem.

Položka služby

1 měsíc alokované kapacity IT specialistů zajišťujících služby pro jednotlivé části infrastruktury řešení v působnosti Dodavatele

Metriky služby (SLA)

Dostupnost řešení měřená v pracovní dny v době 7:00-19:00 – 99,5%.

Správa certifikátů, provádění profylaxe a provozních úkonů spojených se zajištěním řádného provozu – ve lhůtě stanovené provozní dokumentací.

Vyhodnocení identifikované odchylky v kvalitě a dostupnosti služeb, posouzení dopadu na provoz:

- Lhůta pro zahájení vyhodnocení od detekce odchylky – 1 hod

- Lhůta pro vyhodnocení odchylky od její detekce a iniciace dalších kroků (tj. případné založení incidentu řešeného v rámci korektivních služeb podpory, nebo zadání požadavku na provozovatele infrastruktury, Objednatele či subjekty 3. stran) – 4 hod

Patche, hotfixy,  service packy a další opravné balíky výrobců infrastrukturních prvků:

- Lhůta pro analýzu a návrh nasazení – 5 pracovních dnů od vydání

- Lhůta pro instalaci – 5 pracovních dnů od pokynu pro provedení instalace

Aktualizace provozní dokumentace - do 5 pracovních dnů od identifikace potřeby (Objednatelem nebo Dodavatelem) provozní dokumentaci aktualizovat.

Implementace schválených požadavků na změnu konfigurace služby v systému - 1x měsíčně, pokud není potřeba jednat rychleji nebo nebude s Objednatelem dohodnuto jinak.

Přenos kopie produkčního prostředí do prostředí pro testování a vývoj - 1x za půlrok (10MD/kopie))

Předání zdrojových kódů - vždy do 10 pracovních dní od provedení změny systému mající dopad do zdrojových kódů, Objednavatel je oprávněn stanovit jinou lhůtu pro předání, která nebude kratší 10 pracovních dní. Kódy budou předávány v elektronické podobě na datovém nosiči a budou nahrávány do depozitáře zdrojových kódů Objednatele nebo přímo pomocí softwarového nástroje Objednatele, nedohodnou-li se strany jinak.

### SF2 Korektivní služby podpory

Popis služby

Reaktivní služba nápravy nestandardních či chybových stavů řešení. Korektivní služby jsou prováděny:

- na pokyn Objednatele v případě, že provozní informace či chování řešení indikují možné nedostatky nebo zhoršení jeho funkčních či vlastnostních charakteristik a požadavek byl zadán do ServiceDesk či nahlášen na uživatelskou podporu;

- na pokyn uživatelů v případě, že chování řešení indikuje možné nedostatky nebo zhoršení jeho funkčních či vlastnostních charakteristik a požadavek byl zadán do ServiceDesk či nahlášen na uživatelskou podporu;

- na základě nestandardních nebo od normálu se odchylujících provozních ukazatelů identifikovaných v rámci provozu či preventivních služeb podpory.

Služba zahrnuje:

- analýzu a dodatečný monitoring nestandardních či chybových stavů,

- provozní a servisní zásah technika zahrnující zejména:

  - opravu chyb aplikační části řešení,

  - opravu chyb či změnu konfigurace prvků infrastruktury v působnosti Dodavatele v souladu s pokyny technologických vendorů či subjektů zajišťujících 3. úroveň podpory,

- iniciaci provozního zásahu u provozovatele technologické infrastruktury,

- iniciaci součinnosti technologických vendorů a subjektů zajišťujících 3. úroveň podpory, komunikaci s těmito subjekty,

- podpora MZe v případě potřeby eskalace anomálie, nestandardního nebo chybového stavu vůči 3. stranám.

Položka služby

1 měsíc alokované kapacity IT specialistů zajišťujících služby pro jednotlivé části infrastruktury řešení v působnosti Dodavatele

Metriky služby (SLA)

Lhůty pro incidenty vyžadující korektivní služby podpory:

- Lhůta pro zahájení reakce na nestandardní či chybový stav – 1 hod

- Lhůta pro informování uživatelů o nestandardním či chybovém stavu – 1 hod

- Lhůta pro iniciaci součinnosti či iniciaci zásahu na straně Objednatele, provozovatele infrastruktury, technologických vendorů či subjektů zajišťujících 3. úroveň podpory – bez zbytečného prodlení po identifikaci potřeby této součinnosti

- Lhůta pro poskytnutí informací na dotaz Objednatele, provozovatele infrastruktury, technologických vendorů či subjektů zajišťujících 3. úroveň podpory – 1 hod

- Lhůta pro odstranění nestandardního či chybového stavu:

  - Kategorie A – 8 hod

  - Kategorie B – 3 pracovní dny

  - Kategorie C – 5 pracovních dnů

- Lhůta pro vyhodnocení příčin nestandardního či chybového stavu – 3 pracovní dny od odstranění nestandardního či chybového stavu

Lhůty jsou, pokud není uvedeno jinak, počítány od přijetí incidentu.

Odstraněním nestandardního či chybového stavu se pro všechny kategorie vad rozumí nasazení opravy do produkčního prostředí. Do lhůty není započítávána doba, po kterou je na základě rozhodnutí MZe odloženo nasazení opravy do produkčního prostředí.

### SF3 Preventivní služby podpory

Popis služby

Proaktivní podpora řádného provozu zaměřená na detekci problémů a provádění úkonů směřujících k proaktivnímu předcházení vzniku negativních provozních událostí či incidentů.

Služba zahrnuje:

- vyhledání a identifikace rizikových míst v rámci aplikačního SW a informování Objednatele o možných krocích k nápravě,

- analýzu příčin událostí a incidentů,

- analýzu logů a trendů,

- návrh a realizaci změn vedoucích k optimalizaci fungování řešení,

- návrh změn vedoucích k optimalizaci fungování infrastruktury,

- testování prvků řešení a infrastruktury,

- návrh a realizaci změn dokumentace.

- kontrola logů na produktivním prostředí Systému

- návrh na provádění opatření vyplývajících z monitoringu a profylaktických činností s cílem předejít možným výpadkům a omezením služby

- součinnost při vytváření a aktualizací plánu záloh

- udržování, vytváření, aktualizace, ověřování a testování plánů obnovy

- předkládání návrhů na optimalizaci prostředí (na roční bázi)

- testování funkčnosti obnovy ze zálohy (na měsíční bázi)

Činnosti budou prováděny na základě navrženého plánu i reaktivně v návaznosti na aktuální provozní události a incidenty.

Položka služby

1 měsíc alokované kapacity IT specialistů zajišťujících služby pro jednotlivé části infrastruktury řešení v působnosti Dodavatele

Metriky služby (SLA)

Lhůta pro zpracování plánů provádění preventivních služeb – 5 pracovních dnů před zahájením měsíce v rámci kterého budou služby prováděny.

Dodržení lhůt plynoucích z plánu provádění preventivních služeb.

### SF4 Uživatelská podpora

Popis služby

Zajištění uživatelské podpory zahrnující:

- Zodpovídání uživatelských dotazů týkajících se ovládání a funkčnosti řešení. Uživatelské dotazy budou zodpovídány na základě informací obsažených v uživatelských příručkách a interní znalostní bázi.

- V případě, že bude dotaz vyřešen ihned telefonicky při jeho přijetí, musí Dodavatel takovýto dotaz v zjednodušené podobě zaznamenat do ServiceDesku. Bude-li to možné, bude Dodavatel odpovídat uživatelům výhradně prostřednictvím ServiceDesku.

- Doplňování interní znalostní báze. Interní znalostní bázi doplní Dodavatel o standardizovanou odpověď vždy, kdy je uživatelem vznesen dotaz, pro který není odpověď odvoditelná z uživatelských příruček nebo informací v interní znalostní bázi.

- Publikování FAQ. Dodavatel na měsíční bázi uveřejní v uživatelské sekci odpovědi na 20 nejčastěji kladených otázek.

- Závěrková aplikační podpora činnosti konce roku, provádění pravidelných konfiguračních činností v souvislosti s ukončením a zahájením období

- Přímá uživatelská podpora garantů a zaměstnanců MZe v rozsahu

Uživatelská služba bude určena pro řešitele na straně Objednatele. Předpokládaný počet uživatelů, pro které je uživatelská podpora určena je 100.

Položka služby

Počet vyhrazených úvazků pracovníků pro zajišťování služby dostupných současně koncovým uživatelům služeb.

Metriky služby (SLA)

Lhůta pro odpověď na dotaz uživatele – 2 hod

Aktualizace FAQ – 1x měsíčně

Přímá uživatelská podpora garantů a zaměstnanců MZe 2 MD/měsíc

## Služby s plněním na základě objednaných služeb

### SO1 Rozvojové služby

Popis služby

Realizace požadavků Objednatele ve vazbě na strategické cíle a změny procesů v rámci rozvoje ICT MZe. Služba bude využívána na základě zadání Objednatele v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a času dle KL. Služba umožňuje využívat kapacity Poskytovatele zejména na následující činnosti:

a. rozvoj distančních služeb prostředí a elektronizace

i. spis zaměstnance a automatizace vzdělávání

ii. realizace univerzálního objednávkového systému

iii. organizace distanční práce

iv. podpora náboru zaměstnanců a rozšíření integrace s ISOSS

v. rozvoj elektronických procesů a prohlubování integrace s DMS

b. rozvoj reportingu

i. standardizace reportingu v rámci resortu

ii. manažerský operativní reporting

iii. vytěžování dat a optimalizace

c. služby pro federalizaci resortu

i. standardizace reportingu v rámci resortu

ii. účetní metodika

iii. globální služby

d. integrace a bezpečnost

i. rozvoj integračních vazeb v rámci e-governmentu

ii. eliminace legacy rozhraní

iii. automatizace provozu a změn

iv. implementace digitálních podpisů pro elektronické procesy

v. implementace služeb pro zvýšení bezpečnosti provozu

vi. konsolidace metadat

Rozvoj řešení realizován ve 3 krocích:

- Zpracování zadání – tento krok zahrnuje přijetí požadavku, jeho formální kontrolu, doplnění zadání a odhad pracnosti analýzy zadání.

- Zpracování technické analýzy – tento krok zahrnuje analýzu požadavku, která by umožnila detailně analyzovat dopady do stávajícího řešení a kvalifikovaně odhadnout kapacitní náročnost realizace  požadavku a harmonogram realizace požadavku.

- Provedení implementace – v návaznosti na schválení realizace požadavku Objednatelem bude požadavek realizován a po ověření řízeně nasazen do produkčního provozu.

Služba bude poskytována po celou dobu smluvního vztahu s Dodavatelem na základě objednávky Objednatele a dle Objednatelem schválené pracnosti. Služba bude hrazena dle odvedeného výkonu potvrzeného Objednatelem.

Položka služby

Člověkohodina odborných rolí podílejících se na plnění služby

Metriky služby (SLA)

Lhůta pro zpracování zadání – 3 pracovní dny

Lhůta pro zahájení zpracování technické analýzy (od schválení pracnosti analýzy) – 3 pracovní dny

Lhůta pro zahájení implementace (od schválení pracnosti a návrhu provedení implementace) – 5 pracovních dnů

Plnění bude prováděno dle jednotlivých sjednaných parametrů

### SO2 Drobný rozvoj

Popis služby

Realizace rozvojových požadavků, zejména, nikoliv však výhradně, v následujících oblastech:

- Detailní analýzu požadavku.

- Realizaci na vývojovém prostředí Poskytovatele včetně důkladného otestování.

- Nasazení na testovací prostředí MZe.

- Součinnost při testování a akceptaci.

- Nasazení z testovacího na produkční prostředí MZe.

- Koordinaci s ostatními dodavateli a uživateli při nasazování úprav.

- Součinnost při testování či nasazování změn souvisejících systémů.

- Konzultační služby v rámci přípravy změnového požadavku.

Drobný rozvoj je realizován ve 2 krocích:

- Dodavatel potvrdí, že rozsah pracnosti je nižší než   50 000 Kč bez DPH a navrhne realizační harmonogram.

- Dodavatel provede realizaci požadavku na základě zadání a zadavatelem odsouhlaseného realizačního harmonogramu.

Služba bude poskytována po celou dobu smluvního vztahu s Dodavatelem na základě objednávky Objednatele a dle Objednatelem schválené pracnosti. Služba bude hrazena dle odvedeného výkonu potvrzeného Objednatelem.

Položka služby

Člověkohodina odborných rolí podílejících se na plnění služby

Metriky služby (SLA)

Maximální rozsah jednoho plnění na základě ticketu v ServiceDesk nástroji je do 50 000 Kč bez DPH.

Lhůta pro poskytnutí informace o náročnosti a harmonogramu realizace požadavku – 2 pracovní dny od výzvy Objednatele k poskytnutí této informace

Lhůta pro zahájení realizace požadavků – 2 pracovní dny od akceptace harmonogramu Objednatelem

Plnění bude prováděno dle jednotlivých sjednaných parametrů

### SO3 Odborné služby

Popis služby

Realizace požadavků Objednatele na základě zadání Objednatele v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a času dle KL:

- Spolupráci při tvorbě požadavků

- Detailní analýzu požadavků.

- Realizaci na vývojovém prostředí Poskytovatele včetně důkladného otestování.

- Nasazení na testovací prostředí MZe.

- Součinnost při testování a akceptaci.

- Nasazení z testovacího na produkční prostředí MZe.

- Aktualizaci dokumentace nad rámec paušálních služeb (pokud neexistuje dokumentace, kterou lze aktualizovat, pokud ne, tak i její vytvoření)

- Kvalitativní zvyšování úrovně služeb.

- Koordinaci s ostatními dodavateli a uživateli při nasazování úprav.

- Post implementační podpora

- Součinnost při testování či nasazování změn souvisejících systémů

- Součinnost během Inicializace nad rámec činností uvedených v příloze č.3 této Smlouvy

- Konzultační služby v rámci přípravy změnového požadavku. Činnosti, součinnost nebo zvýšená podpora Poskytovatele nad rámec požadavků definovaných touto Smlouvou

Položka služby

Člověkohodina odborných rolí podílejících se na plnění služby

Metriky služby (SLA)

Lhůta pro  analýzu a kapacitní odhad náročnosti prací – 3 pracovní dny

Lhůta pro zahájení realizace na základě schválené analýzy a kapacitního odhadu náročnosti prací – 5 pracovních dnů od vystavení objednávky

Plnění bude prováděno dle jednotlivých sjednaných parametrů.