## DESNÁ, RAPOTÍN – PETROV, ř. km 14,310 – 17,020

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracoval: Petr Kurečka - úsekový technik

Schválil: Zdeněk Večerka – Pověřen vedením provozu Šumperk

Datum: 9. 11. 2024

- Základní údaje:

## Název stavby:                                 Desná, Rapotín – Petrov,  ř. km 14,310 – 17,020

Vodní tok:                                       Desná IDVT 10100090

Místo stavby (k. ú.):                        Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0810, 4-10-01-0750, 4-10-01-0690

Číslo HM:                                         220 295

Účel stavby:                                     Oprava

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 06/2025

Plán výstavby - 2025

- Popis současného stavu

V průběhu povodně dne 14. 9. 2024 na úseku dlouhém 2,710 km v obcích Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou došlo ke vzniku nátrží, rozplavení podélného opevnění, nánosů, výmolů za opevněním, poškození dnového opevnění a narušení opěrné zdi. Jedná se o úsek, kde byla zbudována přírodě blízká PPO Rapotín a kde navíc proběhly práce na odstranění PŠ z r. 2020. K oběma akcím je k dispozici projektová dokumentace, která bude pro projekční práce důležitým podkladem. Dále jsou v daném úseku lokality a stavby, které nebyly dotčeny ani jednou z uvedených stavebních akcí z předchozích let.

- Účel akce

Účelem této opravy je návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, nátrží, zanešeného dna a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Desná, Rapotín – Petrov, ř. km 14,310 – 17,020

- PD - Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř. km 14,231 – 16,840, I. Etapa

- PD - Desná, Rapotín – Petrov nad Desnou oprava koryta toku v úseku ř. km 14,800 – 19,400

- Fotodokumentace

- Katastrální situace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty, vše v návrhových parametrech pro odolnost na min. Q50, část nánosů  bude rozhrnuto do vhodných pasáží, které vzejdou ze zaměření a část bude použito pro zásyp nátrží a  zbývající část nánosů bude odtěženo.

Při návrhu opravy musí být zohledněny odtokové poměry.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Požadavky na zpracování PD:

- Kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad bude provedeno srovnání s dostupnými PD, v návaznosti na tyto podklady budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů. Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.;

- V případě potřeby kompletní rekonstrukce opěrné zdi bude proveden IGP v potřebném rozsahu;

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- V případě, odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu, který bude přenesen na zhotovitele  po realizaci stavby dle této dokumentace;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

Dle kolaudačního souhlasu je stavba „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840,I. a II. etapa“ umístěna na následujících pozemcích:

K. ú. Vikýřovice p. č. 1284/1, 1293/8, 1293/9, 1293/10, 1293/11, 1293/12, 1293/15, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1408, 1410/1, 1411, 1412, 1413, 1414,1420/1, 1421/1, 1422/1, 1423, 1424, 1450/1, 1519/1, 1519/2, 1554, 1566, 1567/1,1567/2, 1567/5, 1578, 1625, 1626, 1629, 1895/1, 1895/36, 1895/43, 1895/44, 1895/45,1895/46, 1895/47, 1895/48, 1895/49, 1895/50, 1895/51, 1895/53, 1895/54, 1895/55,1895/57, 1895/58, 1895/59, 1895/60, 1895/61, 1895/62, 1895/66, 1895/67, 1895/68,1895/69, 1895/70, 1895/71, 1895/72, 1895/73, 1895/75, 1895/76, 1895/77,1895/78,1895/79, 1895/80, 1895/81, 1895/82, 1895/84, 1895/85, 1895/101, 1895/102.

K. ú. Rapotín p. č. 873/1, 873/2, 873/3, 873/4, 873/6, 878, 955/1, 956, 966/2, 967/2, 968/2, 969, 974, 978, 981, 985, 989, 1001/1, 1001/3, 1008/1, 1008/2, 1009, 1011,1027/1, 1027/2, 1031, 1035/1, 1039/1, 1044/1, 1045/1, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053,1102/5, 1104/2, 1143, 1145/2, 1147/1, 1147/2, 1150/1, 1150/2, 1152/1, 1152/2,1240/1, 1255, 1257, 1258, 1259/1, 1259/2, 1325, 1330/1, 1330/5, 1330/6, 1340, 1360,1479/1, 1479/2, 1480, 1481/1, 1481/2, 1629/1, 1629/2, 1629/5, 1629/7, 1629/11,1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1634, 1635, 1636/1, 1696/1, 1836, 1855/1, 1855/2,1856/1, 1856/2, 1856/3, 1857/3, 1859/1, 1891/1, 1892, 1893, 2850/1, 2850/2, 2854/1, 2855/3, 2855/13, 2855/21, 2855/22, 2855/34, 2855/36.

K. ú. Petrov nad Desnou p. č.  54, 58, 61, 62, 65/1, 65/3, 64/1, 64/2, 65/4, 66, 67/1, 69/1, 70, 71, 73, 76/1, 76/2, 78,79, 80, 81, 82/1, 86/1, 316, 323/3, 1443/1, 1443/2, 1465/1,1465/26, 1465/27, 1465/28, 1465/29, 1465/46, 1465/39, 1465/57, 1465/61, 1465/62,1465/63, 1465/64, 1465/65, 1465/66.

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Koordinační situace

Kolaudační souhlas stavby „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. Etapa“

PD – Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa

PD - Desná, Rapotín – Petrov nad Desnou oprava koryta toku v úseku ř. km 14,800 – 19,400

Fotodokumentace

Situace širších vztahů:

Koordinační situace:

Fotodokumentace: