**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 799250041

1. **Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel

Zástupci pro věci technické: **pro** VD Týnec n. L., Veletov, Klavary, Lysá n. L., Brandýs n.L., Kostomlátky, Lysá n. L., Lobkovice

Ing. Jan Vačlena, provozně-technický náměstek PTÚ Pardubice, závodu Roudnice n. L.

**pro** VD PPO Mělník, Obříství, D. Beřkovice, Štětí, Č. Kopisty, Lovosice

Ing. Petr Plessney, provozně-technický náměstek PTÚ Roudnice n. L., závodu Roudnice n. L.

**pro** VD Moravský jez a nábřežní zdi na Labi v Hradci králové, VD Hučák

 Ing. Jitka Hofmeisterová, provozně-technická náměstkyně PTÚ Hradec Králové, závodu Jablonec n. Nisou

 **pro** VD Hubálov, Bakov n.J., Vaňkův jez

 Ing. Jan Kurka, provozně-technický náměstek PTÚ Jablonec n. Nisou, závodu Jablonec n. Nisou

 **pro** VD Křižanovice

 Ing. Karel Koudela, provozně-technický náměstek PTÚ Pardubice,

 závodu Pardubice

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495088111

E-mail: podatelna@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: …………………………………………..

Adresa sídla: …………………………………………..

Zastoupený: …………………………………………..

Jméno osoby pověřené vedením prací:

IČ: ……………..

DIČ: ……………..

Bankovní spojení: ……………..

Zápis v obchodním rejstříku ……………..

Tel: ……………..

Fax: ……………..

E-mail: ……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku nazvanou „**Potápěčské práce 2025/2026**“.
	2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla v souladu se smlouvou a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
	3. V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 2.2. této smlouvy jako nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče a došlo by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady.
2. **Předmět smlouvy a díla**
	1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo „**Potápěčské práce 2025/2026**“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
	2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla sjednaný smlouvou a splní ostatní povinnosti ze smlouvy vyplývající.
	3. Předmětem díla je provedení prací dle Technické specifikace prací, která je přílohami č. 1 – 24 zadávací dokumentace.
	4. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:

**Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce**

* 1. Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace dle přílohy č. 1 – 24 zadávací dokumentace.

**Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy:**

* + - Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky, které budou vydány dotčenými orgány státní správy a dotčenými právními subjekty před nebo po zahájení prací.

**Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy:**

* Zhotovitel bude veškeré komunikace a pozemky použité v rámci plnění předmětu prací udržovat po dobu realizace prací v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení je v případě poškození uvede do předchozího stavu na vlastní náklady.
* Obsluhu VD bude zajišťovat provozovatel vodního díla (objednatel).
	1. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo způsobilé k sjednanému účelu.

## Místa a typ prováděných potápěčských prací:

Část zakázky č. 1: Potápěčské práce na závodě Jablonec n. Nisou:

* 1. VD Moravský jez průzkum zatopených částí vodního díla
	2. Nábřežní zdi na Labi v HK průzkum zatopených částí vodního díla
	3. VD Hubálov není předmětem veřejné zakázky
	4. VD Bakov n.J. průzkum zatopených částí vodního díla
	5. VD Vaňkův jez průzkum zatopených částí vodního díla
	6. VD Hučák průzkum zatopených částí vodního díla

Část zakázky č. 2: Potápěčské práce na závodě Pardubice:

* 1. VD Křižanovice průzkum zatopených částí vodního díla

Část zakázky č. 3: Potápěčské práce na závodě Roudnice n. L., PTÚ Pardubice (střední Labe):

* 1. VD Brandýs n. L. průzkum zatopených částí vodního díla
	2. VD Klavary průzkum zatopených částí vodního díla
	3. VD Lysá n. L. průzkum zatopených částí vodního díla
	4. VD Týnec n. L. průzkum zatopených částí vodního díla
	5. VD Veletov průzkum zatopených částí vodního díla
	6. VD Kostomlátky pomoc při hrazení PK
	7. VD Lysá n.L. pomoc při hrazení PK
	8. VD Lobkovice průzkum zatopených částí vodního díla a shybky
	9. VD Kostomlátky průzkum zatopených částí vodního díla

Část zakázky č. 4: Potápěčské práce na závodě Roudnice n. L., PTÚ Roudnice n. L. (dolní Labe):

* 1. PPO Mělník průzkum zatopených částí vodního díla (3x průzkum)
	2. VD Dolní Beřkovice průzkum zatopených částí vodního díla
	3. VD Obříství průzkum zatopených částí vodního díla
	4. VD Lovosice pomoc při hrazení VPK
	5. VD Lovosice průzkum zatopených částí vodního díla
	6. VD Štětí pomoc při hrazení MPK
	7. VD Štětí průzkum zatopených částí vodního díla
	8. VD České Kopisty pomoc při hrazení MPK
1. **Cena díla, platební podmínky**
	1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Část zakázky č. 1: Potápěčské práce na závodě Jablonec n. Nisou:

* 1. VD Moravský jez ……………………………………………………….Kč,-
	2. Nábřežní zdi na Labi v HK …………… ……………………………………….Kč,-
	3. VD Hubálov není předmětem veřejné zakázky
	4. VD Bakov n. J. ……………………………………………………….Kč,-
	5. VD Vaňkův jez ……………………………………………………….Kč,-
	6. VD Hučák ……………………………………………………….Kč,-

Celková cena za část zakázky č. 1 bez DPH činí …………………………..……… Kč,-

(slovy: ……………………………………………………………. korun českých bez DPH)

Část zakázky č. 2: Potápěčské práce na závodě Pardubice:

* 1. VD Křižanovice ……………………………………………………….Kč,-

Celková cena za část zakázky č. 2 bez DPH činí …………………………..……… Kč,-

(slovy: ……………………………………………………………. korun českých bez DPH)

Část zakázky č. 3: Potápěčské práce na závodě Roudnice n. L., PTÚ Pardubice (střední Labe):

* 1. VD Brandýs n. L ……………………………………………………….Kč,-
	2. VD Klavary ……………………………………………………….Kč,-
	3. VD Lysá n. L. ……………………………………………………….Kč,-
	4. VD Týnec n. L. ……………………………………………………….Kč,-
	5. VD Veletov ……………………………………………………….Kč,-
	6. VD Kostomlátky ……………………………………………………….Kč,-
	7. VD Lysá n. L. (pomoc při hrazení PK) ………………………………………….Kč,-
	8. VD Lobkovice (pomoc při hrazení PK) ………………………………………….Kč,-
	9. VD Kostomlátky ……………………………………………………….Kč,-

Celková cena za část zakázky č. 3 bez DPH činí …………………………..……… Kč,-

(slovy: ……………………………………………………………. korun českých bez DPH)

Část zakázky č. 4: Potápěčské práce na závodě Roudnice n. L., PTÚ Roudnice n. L. (dolní Labe):

* 1. PPO Mělník (3x průzkum) ……………………………………………………….Kč,-
	2. VD Dolní Beřkovice ……………………………………………………….Kč,-
	3. VD Obříství ……………………………………………………….Kč,-
	4. VD Lovosice (pomoc při hrazení VPK) ………………………………………….Kč,-
	5. VD Lovosice ……………………………………………………….Kč,-
	6. VD Štětí (pomoc při hrazení MPK) .………………………………………….Kč,-
	7. VD Štětí ……………………………………………………….Kč,-
	8. VD České Kopisty (pomoc při hrazení MPK) …………………………………….Kč,-

Celková cena za část zakázky č. 4 bez DPH činí …………………………..……… Kč,-

(slovy: ……………………………………………………………. korun českých bez DPH)

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a pevná po celou dobu provedení díla. Členění sjednané ceny je uvedeno v příloze č. 25 zadávací dokumentace „Oceněný soupis prací a dodávek“.

* 1. Cena sjednaná v čl. 4. 1. smlouvy je cenou bez daně z přidané hodnoty. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedeného rozsahu prací, nejvýše však dle přílohy č. 25 zadávací dokumentace „Oceněný soupis prací a dodávek“.
	3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
	4. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Proto se na závazek zhotovitele zhotovit sjednané dílo za cenu dohodnutou touto smlouvou neuplatní ust. § 1765 odst. 1, §1766 a § 2620 Občanského zákoníku.
1. **Doba plnění**
	1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným termínem prací.
	2. Předpokládaný termín zahájení díla je : 10 / 2025
	3. Předpokládaný termín provádění na jednotlivých místech:

VD Moravský jez 1 - 10 / 2026

Nábřežní zdi na Labi v HK 1 - 10 / 2026

VD Hubálov není předmětem veřejné zakázky

VD Bakov n. J. 10 / 2025 - 10 / 2026

VD Vaňkův Jez 10 / 2025 - 10 / 2026

VD Hučák 1 - 10 / 2026

VD Křižanovice 10 / 2025 - 10 / 2026

VD Brandýs n. L 10 / 2025 – 10 / 2026

VD Klavary 10 / 2025 – 10 / 2026

VD Lysá n. L. 10 / 2025 – 10 / 2026

VD Týnec n. L 10 / 2025 – 10 / 2026

VD Veletov 10 / 2025 – 10 / 2026

VD Kostomlátky 10 - 11 / 2025 (pomoc při hrazení PK)

VD Lysá n. L. 10 - 11 / 2025 (pomoc při hrazení PK)

VD Lobkovice 1 – 10 / 2026

VD Kostomlátky 1 – 10 / 2026

PPO Mělník 11 / 2025 – 11 / 2026 (3x průzkum)

VD Dolní Beřkovice 10 / 2025 - 10 / 2026

VD Obříství 1 – 10 / 2026

VD Lovosice 10 / 2025 - 11 / 2026 (pomoc při hrazení VPK)

VD Lovosice 10 / 2025 - 10 / 2026

VD Štětí 10 / 2025 – 11 / 2026 (pomoc při hrazení MPK)

VD Štětí 1 – 10 / 2026

VD České Kopisty 5 - 11 / 2026 (pomoc při hrazení MPK)

* 1. Termín dokončení díla je : nejpozději do 27. 11. 2026.

Zahájení hrazení plavebních komor bude prováděno v souladu s harmonogramem objednatele. Termín zahájení hrazení plavebních komor, tj. položky s označením „pomoc při hrazení PK“, „pomoc při hrazení MPK“, „pomoc při hrazení VPK“, bude oznámen zhotoviteli nejméně pět pracovních dní předem.

* 1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo v souladu se smlouvou jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost ke sjednanému účelu plnění, bude bez vad, které nenaplňují pojem drobných a ojedinělých vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy.
	2. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu a není v prodlení s provedením díla.
1. **Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm**
	1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od počátku objednatel.
	2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. Doklady k prokázání dostatečného pojištění je povinen předkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván.
	3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů souvisejících norem, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
	4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění.
	5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
2. **Záruka za jakost**
	1. Objednatel nevyžaduje záruku na jakost.
3. **Staveniště, stavební deník**
	1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací zvláštním zápisem.
	2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště zhotoviteli jeho prohlídkou a bez závad. Za objednatele jsou oprávněni předat staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni převzít staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo (pracovníci smluvních stran pověřeni jednat v technických věcech.)
	3. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na majetku třetích osob a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Veškeré zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně případných staveništních přípojek, jakož i likvidace a vyklizení staveniště. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.
	4. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po staveništi.
	5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 pracovních dní po předání a převzetí díla.
	6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány formou poddodavatelů, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s článkem 9.4. této smlouvy a o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku před zahájením těchto prací. Jeho součástí bude i uvedení názvu a identifikačních údajů poddodavatele, množství zúčastněných pracovníků poddodavatele a typ nasazené techniky. V případě akcí, jejíchž trvání je předpokládáno v délce jednoho dne a nebude realizována formou poddodavatelů, je možno místo stavebního deníku vést záznam o provedených pracích, který musí obsahovat identifikaci objednatele a zhotovitele, datum, počasí, popis práce, popis ponorů (čas, hloubka, jméno potápěče), použitá technika.
	7. Vedení stavebního deníku končí dnem, kterým zhotovitel odstranění veškeré vady a nedodělky dle soupisu vad a nedodělků. Stavební deník bude k dispozici na stavbě, bude použit deník s perforací a samopropisovatelnými listy.
	8. V případě, že osoba oprávněná provádět zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným záznamem druhé smluvní strany, je povinna připojit k záznamu do pěti pracovních dům své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku nesmí být chápán jako změna ujednání obsažených v této smlouvě.
	9. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z něho čitelné kopie. Dále má objednatel právo do stavebního deníku provádět zápisy.
	10. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru (dále též „TDS“), kterým je pro tuto stavbu určen jeho zaměstnanec (zpravidla vedoucí jezný, hrázný nebo úsekový technik vodního díla, na kterém jsou práce prováděny), viz příloha č. 25 zadávací dokumentace „Oceněný soupis prací a dodávek“.
	11. Technický dozor je oprávněn vydat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost vodního díla nebo hrozí-li jiné závažné hospodářské škody.
	12. Technický dozor bude v případě potřeby organizovat konání kontrolních dnů, jejichž četnost a termín bude technickým dozorem stanoven při předání staveniště.
	13. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.
4. **Provádění díla**
	1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
	2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
	3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
	4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele zástupcem pro věci technické. Obsahem návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem poddodávky, přesná specifikace místa plnění a rozsahu prací s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené poddodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
	5. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, změna tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
* poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
* vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
* poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
	1. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 9. 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.
	2. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž v případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit náhradní plnění. Odstoupit od smlouvy může zhotovitel jen v případě, kdy pro nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu a poskytnutí přiměřené lhůty k poskytnutí součinnosti provádět dílo vůbec.
	3. Zhotovitel se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí.
	4. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Porušení této povinnosti bude jednorázově sankcionováno ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce.
1. **Předání díla**
	1. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo zvláštním zápisem (předávací protokol).
	2. Předávací protokol vystavený zhotovitelem musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.
2. **Úrok z prodlení, smluvní pokuty**
	1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností nebo povinností uvedených v dalších ustanovení této smlouvy, u nichž je to výslovně sjednáno, dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
	2. Za prodlení se splněním kterékoliv lhůty sjednané pro provedení díla v této smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,2% z celkové ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
	3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
	4. V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
	5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
	6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,- Kč , a to za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou objednatelem upozorněn.
	7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
3. **Odstoupení od smlouvy**
	1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
	2. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
4. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
* prodlení zhotovitele delší než 10 dnů s řádným plněním Prováděcí smlouvy
* závažné nedodržení jakosti prováděných prací,
* opakované hrubé porušování bezpečnosti práce,
* neudržování pojistné smlouvy v účinnosti po dobu provádění díla,
* je-li zřejmé, že předmět Prováděcí smlouvy nebude včas či řádně splněn a Zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě
	1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
	2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.
	3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
	4. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
	5. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
	6. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
	+ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
	+ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,
	+ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
	+ zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,
	+ strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
	1. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, přičemž zhotovitel není oprávněn od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, leda by provádění díla podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v důsledku takového postupu hrozila značná škoda na majetku.
1. **Povinnosti zhotovitele**
	1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor.
	2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.
	3. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu smlouvy způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „doklad o pojištění“). Doklad o pojištění musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „pojistná smlouva“) uzavřených s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je povinen Zhotovitel, na požádání, Objednateli kdykoliv prokázat.
	4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu odst. 4. tohoto článku odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
	5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
	6. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2597 odst. 2 občanského zákoníku a zhotovitel tedy není oprávněn opatřit žádné věci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele.
	7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související s touto smlouvou na třetí osoby.
2. **Změny smlouvy, oznámení, přílohy**
	1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
	2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to do tří dnů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
	3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí a to na adresu sídla, nebo elektronicky do datové schránky.
	4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.
3. **Rozhodné právo**
	1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
4. **Prevence protiprávních jednání**

16.1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

16.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz [www.pla.cz).](http://www.pla.cz)./) Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

16.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
	* v této smlouvě,
	* v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
	* v nabídce vítězného uchazeče.
	* Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
	1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
	2. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
	3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
	4. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
	5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
	6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
* Příloha č. 1 - Seznam osob s profesní kvalifikací Potápěč pracovní 69-014-H

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………………………………. …………………………….

 Ing. Pavel Řehák

 technický ředitel

 (podepsán elektronicky) (podepsán elektronicky)

**Příloha č. 1 -** Seznam osob s profesní kvalifikací Potápěč pracovní 69-014-H