# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 139170024

1. Smluvní strany
	1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Ing. Vladimír Vít, technický dozor investora (TDI)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

 (dále jen jako objednatel)

* 1. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: ……………..

DIČ: ……………..

Obchodní rejstřík: ……………..

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět díla
	1. Název akce: **LVC, oprava náhradních vrat - zpracování PD**
	2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování zjednodušené projektové dokumentace a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

**I. etapa** Vypracování zjednodušené projektové dokumentace (dále jen **PD**) v rozsahu:

1. Zaměření
* Zhotovitel si zajistí veškeré podklady, průzkumy a ostatní činnosti potřebné pro zpracování PD.
1. Technická zpráva obsahující minimálně:
* stručný popis akce a jejího účelu,
* základní technické údaje,
* normy, předpisy a technické podmínky, podle kterých se navrhovalo,
* údaje o investorovi, projektantovi a zhotoviteli dokumentace,
* PD bude rozdělena na část montážní, strojní a elektro.
1. Výkresová část obsahující minimálně:
* celkový situační výkres plavební komory (PK) Veletov se zakreslením umístění vrat,
* příslušné technické výkresy (půdorys, nárys, bokorysy a řezy) provizorních vrat a příslušných částí,
* konstrukční výkres vrat,
* schéma pohonu a ovládání včetně elektročásti.
1. Výpočtová část a ostatní obsahující minimálně:
* zpracování statického výpočtu konstrukce a pohonu,
* zpracování harmonogramu prací,
* postup montáže provizorních vrat na PK Veletov.
1. Rozpočtová část obsahující:
* soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci akce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS,
* oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.

**II. etapa**: Výkon autorského dozoru (dále jen „**AD“**) během realizace akce (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).

* 1. PD bude splňovat požadavky dle vyhlášky č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnostech prováděných hornickým způsobem.
	2. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
* Technická specifikace – zadání projektu na veřejnou zakázku **„**LVC, oprava náhradních vrat – zpracování PD“ vypracovaná Ing. Vladimírem Vítem, Povodí Labe, státní podnik, OIČ v 08/2025.
	1. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2024.
1. Doba plnění díla
	1. Předpoklad zahájení prací: říjen - listopad 2025

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2030**
	2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – vypracování PD: **do 150 dnů od účinnosti smlouvy**

II. etapa – výkon AD: **nejpozději do 30. 11. 2030**

1. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.

1. Zvláštní ustanovení
	1. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace **se mění** pro tuto smlouvu o dílo v následujících ujednání:

*čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm.* *B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 9.*

9. V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.

*čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm.* *B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 12.*

12. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění ve třech (3) tištěných vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOCX“ a „XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“), který však bude ve strojově čitelné podobě, aby byla zachována možnost „fulltextového“ vyhledávání. Požadovaný počet 3 vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele. Digitální podoba projektové dokumentace v needitovatelném formátu musí umožnit svou velikostí zveřejnění v systému pro správu veřejných zakázek E-ZAK.

* 1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
		+ čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 1. – 24.,
		+ čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), odst. 1., 4., 7., 10.,
		+ čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
1. Závěrečná ustanovení
	1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
	2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
	3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
	4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno

 Ing. Petr Martínek jméno oprávněné osoby

 investiční ředitel funkce