# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	 	139170024

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Ing. Vladimír Vít, technický dozor investora (TDI)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

Předmět díla

  - Název akce: LVC, oprava náhradních vrat - zpracování PD

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování zjednodušené projektové dokumentace a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa Vypracování zjednodušené projektové dokumentace (dále jen PD) v rozsahu:

- Zaměření

- Zhotovitel si zajistí veškeré podklady, průzkumy a ostatní činnosti potřebné pro zpracování PD.

- Technická zpráva obsahující minimálně:

- stručný popis akce a jejího účelu,

- základní technické údaje,

- normy, předpisy a technické podmínky, podle kterých se navrhovalo,

- údaje o investorovi, projektantovi a zhotoviteli dokumentace,

- PD bude rozdělena na část montážní, strojní a elektro.

- Výkresová část obsahující minimálně:

- celkový situační výkres plavební komory (PK) Veletov se zakreslením umístění vrat,

- příslušné technické výkresy (půdorys, nárys, bokorysy a řezy) provizorních vrat a příslušných částí,

- konstrukční výkres vrat,

- schéma pohonu a ovládání včetně elektročásti.

- Výpočtová část a ostatní obsahující minimálně:

- zpracování statického výpočtu konstrukce a pohonu,

- zpracování harmonogramu prací,

- postup montáže provizorních vrat na PK Veletov.

- Rozpočtová část obsahující:

- soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci akce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS,

- oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) během realizace akce (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).

  - PD bude splňovat požadavky Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Technická specifikace – zadání projektu na veřejnou zakázku „LVC, oprava náhradních vrat – zpracování PD“ vypracovaná Ing. Vladimírem Vítem, Povodí Labe, státní podnik, OIČ v 08/2025.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2024.

Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: říjen - listopad 2025

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30. 11. 2030

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – vypracování PD:	do 150 dnů od účinnosti smlouvy

II. etapa – výkon AD:		nejpozději do 30. 11. 2030

Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujících ujednání:

čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 9.

9. 	V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.

čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 12.

12. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění ve třech (3) tištěných vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOCX“ a „XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“), který však bude ve strojově čitelné podobě, aby byla zachována možnost „fulltextového“ vyhledávání. Požadovaný počet 3 vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele. Digitální podoba projektové dokumentace v needitovatelném formátu musí umožnit svou velikostí zveřejnění v systému pro správu veřejných zakázek E-ZAK.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 1. – 24.,

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), odst. 1., 4., 7., 10.,

    - čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce