Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		229170010

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Marcel Chmelík DiS., vedoucí oddělení realizace investic

Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2025 společností Ing. Radko Vondra, se sídlem Na Potoce 648/6b, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Radek Vondra (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje organizovat a provádět stavební činnosti takovým způsobem, aby byly v maximální možné míře minimalizovány dopady na zajištění technického provozu objednatele, na provoz plavební komory Pardubice a na obslužnost společnosti "LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.", jakožto vlastníka části dotčeného areálu. Jakákoli významnější omezení je zhotovitel povinen s dostatečným časovým předstihem projednat s dotčenými subjekty. Zhotovitel se dále zavazuje, že prováděním stavebních prací nedojde k podstatnému omezení přístupu do přilehlých bytových domů č. p. 135 a č. p. 157.

  - Zhotovitel se zavazuje naplánovat a realizovat stavební činnost tak, aby byly v co největší míře minimalizovány dopady stavby na dodávky energií do dotčených objektů. Při plánování a provádění stavebních prací je zhotovitel povinen přihlížet se zvláštním zřetelem k období topné sezóny.

Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: květen - červen 2026

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 8. 2027

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Rozhodnutí o schválení stavebního záměru č.j. MmP 55290/2024 ze dne 18.4.2024.

- Souhlas s odstraněním stavby č.j. MmP 53315/2017 ze dne 31.8.20217

- Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek na zhotovení stavby čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce: bod 4. takto:

Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plánů pro účely vkladu stavby (budovy) do katastru nemovitostí a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. Zhotovitel zajistí případné projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených nebo sousedních nemovitostí a odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem. Geometrické plány budou předány 6 x v papírové podobě a 1 x v digitální podobě.

a ve znění obchodních podmínek na zhotovení stavby čl. 12. Předání díla bod 12.2. takto:

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a při přejímacím řízení doložit doklady obsahující prohlášení, že veškeré práce provedl v souladu s projektovou dokumentací a případnými schválenými změnami, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a svou nabídkou podanou do veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání případného kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, zejména:

- doklady o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů,

- dokumentaci skutečného provedení stavby nebo ověřenou projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací v počtu vyhotovení 3 x tištěné a 1 x digitální ve formátu PDF,

- geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla v rozsahu 2× grafické vyhotovení a 1× digitální vyhotovení, obsahující zaměření prostorové polohy, rozměrů a tvaru dokončené stavby, včetně inženýrských sítí,

- zpracování, zápis a aktualizace změn základní prostorové situace v digitální technické mapě kraje, včetně předání identifikátoru záznamu, ve kterém byly tyto změny do digitální technické mapy kraje zapsány. Veškerá data musí být zpracována v jednotném výměnném formátu (JVF) dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, validovaném na portále Digitální mapy veřejné správy (DMVS) vedeném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, a to v souladu s § 232 odst. 2 písm. g) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměření dopravní a technické infrastruktury realizované v rámci díla a její zpracování a předání v jednotném výměnném formátu (JVF) tak, aby bylo plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, a s datovým modelem DTM ČR. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré prvky dopravní a technické infrastruktury budou v JVF správně, úplně a věcně vyplněny, jejich atributové hodnoty budou odpovídat skutečnému provedení díla a že předaná data budou validována na portále DMVS. Zhotovitel předá protokol o validaci JVF souboru na portále DMVS s výsledkem „validní“.

- geometrické plány odsouhlasené katastrálním úřadem pro účely vkladu vodního díla do katastru nemovitostí a pro zřízení věcných břemen, eventuálně práva stavby v počtu vyhotovení 6 x,

- prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla,

- přehled kontrol a zkoušek obsahující výsledky, zápisy a doklady o zdárném provedení všech předepsaných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu,

- doklad o vytýčení stavby oprávněným geodetem,

- doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich majiteli nebo uživateli,

- doklady o vytýčení stavbou dotčených podzemních sítí,

- doklady o zpětném převzetí stavbou dotčených inženýrských sítí od příslušných vlastníků či správců sítí,

- originál stavebních deníků,

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy,

- revizní zprávy.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce:, body 2.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 35., 38., 41.,

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby

generální ředitel						funkce