HAVARIJNÍ PLÁN

pro dobu stavby

MVE LOKET

BETONOVÉ KONSTRUKCE MVE A FASÁDA

Zpracovatel Konceptu HP: 	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

Ing. Milan Müller, č. autorizace: 0006418

Datum vypracování: 	07.2021

Základní údaje:

Název akce : 	MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Místo stavby :   	Loket, k.ú. Loket

Parc.č. : 	488/1, 488/2, 488/3, 489/2, 492/2

Tok : 	Ohře-náhon k MVE, jez v ř.km 191,125

Č. hydrologického pořadí:	1-14-01-0453-0-00

Okres : 	Sokolov

Kraj:	Karlovarský

Staveb úřad:	MěÚ Sokolov, odbor stavební a ÚP

Vodoprávní úřad:	MěÚ Sokolov, odbor ŽP

Předmět dokumentace:	Oprava betonových konstrukcí a fasády

Projektový stupeň:  	Dokumentace pro ohlášení stavby, výběr zhotovitele a realizaci

Datum : 	02.2021

Stavebník:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

statutární zástupce: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Projektant :	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČO 28387767

Odpovědný zástupce: Ing. Milan Müller, jednatel

Hlavní projektant Ing. Milan Müller, AI pro vodní stavby, ČA 006418

Zhotovitel stavby:		…………………………..

Předpokládané zahájení stavby: 	………………….

Předpokládané dokončení stavby:   ..………………

Platnost havarijního plánu:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu HPS

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:

Příslušný vodoprávní úřad:  	MěÚ Sokolov

Datum:		…………………….

Razítko, podpis:

Vymezení území stavby

Stávající objekty MVE jsou situovány na levém břehu Ohře v Lokti:

město Loket [560537], k.ú. Loket [686514], Parc.č. : 488/3,489/2, 492/2

- Stavba-opravy stávajících konstrukcí

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | Vlastník/Správce |
| --- | --- | --- | --- |
| 488/1 | 466 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 488/2 | 3172 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 488/3 | 584 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 489/2 | 215 | zastavěná pl. a nádvoří | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 492/2 | 91 | zahrada | ČR/Povodí Ohře s.p. |

- Stavba-přístupy a provádění

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | Vlastník/Správce | Zábor dočasný (m2) | Přístup přes pozemek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485/2 | 108 | ostatní plocha | Město Loket | 25 | ano |
| 485/4 | 174 | ostatní plocha | Mozrová Jana | 2 | ne |
| 487/1 | 2452 | ostatní plocha | Město Loket | 11 | ano |
| 487/3 | 62 | ostatní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | 44 | ne |
| 487/4 | 67 | ostatní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | 43 | ano |
| 489/1 | 729 | zastavěná pl. a nádvoří | Spoluvlastnictví-viz dále | 5 | ano |
| 491/2 | 655 | zastavěná pl. a nádvoří | Město Loket | 10+100 (ZS) | ano |
| 492/1 | 655 | zahrada | Město Loket |  | ano |
| 493 | 2765 | ostatní plocha | Město Loket |  | ano |

Par.č.489/1-spoluvlastníci:

Antoš Karel, Ing

Antoš Stanislav

Bláha Luboš

SJM Jelínek Lubomír a Jelínková Iveta

SJM Kozel Antonín a Kozlová Jana

Novotný Zdeněk

SJM Šujan Jozefa Šujanová Blanka

Vacatová Vladimíra

Vdovcová Bronislava

Vdovec Jiří

Vdovec Miloslav

Vdovec Pavel Ing.

SJM Vlasák Jan a Vlasáková Eliška

Vorel Jana

1.	D E F I N I C E   H A V Á R I E   J A K O S T I   V O D

( § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1)	Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2)	Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)	Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé  neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

2.	HLAVNÍ  KATEGORI LÁTEK ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVARIJNÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky :

a) ropné látky

b) jedy a látky škodlivé zdraví

c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady

d) silážní šťávy

e) průmyslová a statková hnojiva

f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

g) pevné a tekuté odpady průmyslu

h) kaly a odpady

i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

3.	ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001, o vodách

- Zákon č.17/1992, o životním prostředí

- Zákon č.114/1992, o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č.185/2001 o odpadech

- Zákon č.76/2002 o integrované prevenci

- Zákon č.238/2000 o HZS

- Zákon č.239/2000 o IZS

- Zákon č.311/2006 o pohonných hmotách

- Vyhláška č. 450/2005, MŽP, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- Vyhláška č. 376/2001, MŽP+MZ, o hodnocení nebezpečných odpadů

- Vyhláška č. 383/2001, MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška č. 255/2006, MŽP, o zpracování hlášení o závažné havárii

- Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- ČSN 75 34 15 "Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování"

4.	POPIS STAVBY

Stávající stav, záměr stavby:

Záměrem stavby je oprava konstrukcí MVE Loket u „dolního“ jezu v ř.km 191,125 na řece Ohři v Lokti. Práce se týkají opravy pravobřežní zdi náhonu, betonových konstrukcí spodní stavby (kašny a výtoky ze savek, vrchní stavby-fasády, podbití krovu a výplní otvorů.

Stávající konstrukce pravobřežní zdi byla v minulosti několikrát opravována (přibetonování paty, provedení nové lícní vrstvy, úprava koruny zdi a betonového chodníku u domu čp.224, místy je betonová konstrukce degradována , případně jsou viditelné trhliny ve vodorovné spáře bloků. Sloupky zábradlí mají zdivo poškozené mrazem, pod odpadávající omítkou je viditelné narušení cihel.

Dno, stěny a místně i stropy spodní stavby-kašen a savek i zdiva na výtoku ze savek (ve spodní stavbě budovy MVE) jsou porušeny degradací líce a místně i hloubkovými kavernami (eroze pojiva hrubozrnného betonu). Poruchy se soustřeďují v opevnění dna a v oblasti kolísání hladiny (prostředí střídavě smáčené, vystavené meteorologickým vlivům).

Poškození fasády je malého rozsahu, místně jsou drobné trhliny, nebo mechanické poškození, v jihozápadním rohu byla prováděna oprava soklu, příčiny poškození se však nepodařilo zcela odstranit  (provlhlé zdivo, výkvět solí, možný tepelný most nebo zatékání). Obdobné poškození, bez provedené opravy, je na severovýchodním nároží.

Povrch celé fasády a vnější části krovu (včetně sloupů, podpírajících vnější podélnou vaznici) a podbití vyžadují novou malbu a nátěr.

Poškozeny jsou i výplně otvorů-okna a dveře (degradovaný tmel a dílčí poškození zasklení,  sesychání dřeva, viditelné zejména u kazetových dveří, poškozené lištování a degradace nátěru, zejména u exponovaných oken, rámů a vnitřních parapetů).

Stavba bude provedena jako oprava stávajících konstrukcí.

- SO 01 – Pravobřežní zeď náhonu: Oprava poškozené zdi v délce 27,2 m, včetně kotvení drážky provizorního hrazení a drážky hrazení boční propusti náhonu. Související opravy: zábradlí- zděné sloupky a ocelová konstrukce mezilehlých polí, betonový chodník mezi zdí náhonu a domem č.p.224, vyústění odvodnění střechy strojovny a čp.224.

- SO 02 – Spodní stavba MVE-oprava betonových konstrukcí: Oprava zdiva kašen, savek a výtoku za savkami

- SO 03 – Vrchní stavba MVE-oprava fasády: Oprava omítky, malba fasády, oprava výplní otvorů včetně nátěru a zasklení, nový nátěr vnější části krovu a podpěrných konstrukcí (sloupy a podélná vaznice), včetně podbití.

- PS 01-Provizorní hrazení na jemných česlích: Nové provizorní hrazení náhonu v oblasti hrubých česlí

Zhotovitel prací doplní

Seznam zástupců zhotovitele  a kontakty na ně

Vlastní organizaci prací

Charakter prací se zaměřením na objekty a zařízení s látkami závadnými vodám s uvedením možných rizik a příčin havárií (např. dopravní prostředky, stavební mechanizmy, sklady chemických látek, PHM, vzniklé odpady, sociální zařízení apod.).

Seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační údaje a vlastnosti těchto látek podle přílohy Vyhl. č. 450/2005 , popř. podle bezpečnostního listu a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá.

Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a popis kanalizace a odvodnění (cesta odtoku od zařízení až po výpust do povrchových vod nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu a dále cesta odtoku srážkových vod).

5.	HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII

Při vzniku nebo zjištění havárie ovlivňující čistotu vod je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 zákona č. 254/2001 o vodách.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Příslušným vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí MěÚ Sokolov. Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze .

Postup při vzniku havárie

- Bezprostřední odstranění příčin havárie.m.

- Hlášení havárie

- Zneškodňování havárie

- Odstraňování následků havárie

- Vedení dokumentace o postupech

Bezprostřední odstranění příčin havárie

Přerušení činnosti, vedoucí k vzniku havárie.

Odstranění, zajištění nebo oprava zařízení, které je příčinou havárie.

Hlášení havárie

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení (subjektům dle § 41, odst.2 zákona č. 254/2001 o vodách) má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy) :

- Jméno a příjmení osoby hlásící havárii a její vztah k havárii

- Místo, datum a čas zjištění havárie a čas jejího vzniku, označení původce

- přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, říční km apod.)

- charakter a příznaky havárie, druh a množství znečišťující látky

- údaje o odebraných vzorcích

- údaje o provedených opatřeních k odstranění příčin a následků

- komu byla havárie již ohlášena

a další specifické údaje

Odběr vzorků:

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným oprávněním (např. odbor VH chemie Povodí Ohře, s.p. v Teplicích, KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie.

Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě znečišťující látky. Může být použito ustanovení o telefonické konzultaci s příslušnými odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou čiré skleněné prachovnice se širokým hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírán je 1 l a rezerva je nutná, aby  plovoucí ropná látka nevzlínala do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve vzorkovnici).

Práce na zneškodňování havárie a odstranění následků:

Po vzniku nebo zjištění havárie je kromě odstranění příčin nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, a učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany zhotovitele stavby nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících zhotovitele stavby.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných předpisů.

Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel stavby řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ), ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu, dokumentace stavby, podmínkami stavebního povolení a předpisy BOZ a na úseku protipožární ochrany. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Obecné zásady postupu při zneškodňování havárie a odstranění následků:

- Zajistit bezpečnosti osob

- Bezprostřední odstranění příčin havárie

- V prostoru jímek přerušit čerpání prosáklé vody, v prostoru staveniště zabránit vniknutí závadných látek do kanalizace a povrchových vod

- Vymezit, označit a zajistit oblast havárie (úniku látek)

- Zamezit šíření havárie na sousední plochy a okolní prostředí

- Chránit zemní a horninové prostředí

- Zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).	Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.).

- Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

Následná opatření:

- Vyčištění zasazených ploch a zařízení

- Uložení závadných látek do zabezpečených obalů nebo prostoru

- Uložení použitých sorbentů, znečištěné zeminy i kapalin do zabezpečených obalů nebo prostoru

- Zneškodnění závadných látek ve spolupráci se specializovanou firmou

- Zajištění odběru vzorků

- Sanační práce

- Provedení kontroly vodního toku pod místem havárie

- Pořídit zápis o havárii

- Doplnit prostředky pro likvidaci havárií

- Provést definitivní zabezpečení zařízení, které bylo příčinou havárie

- Navrhnout a realizovat opatření prevence opakování havárie

5.	VÝČET  A  POPIS ORGANIZAČNÍCH, STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH  A KONSTRUKČNÍCH  OPATŘENÍ

vypsat dle skutečnosti

- VÝČET  A  POPIS  ORGANIZAČNÍCH  PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ  A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (druh, množství a účel)

(např. pravidla skladování a  doplňování PHM, zabezpečení parkujících vozidel, proškolení odpovědných pracovníků apod.)

Vybavení prostředky pro šetření a sanaci škodlivých následků havárií

Je třeba mít trvale k dispozici řezivo např. : (prkna, fošny, kůly), sorbenty (sypké, vlákenné, Vapex, Fibroil, piliny apod. ), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice), vhodné láhve na odběr vzorků znečištěné vody apod.

Další vybavení :

vypsat dle skutečnosti

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy v havarijním skladu Povodí Ohře s.p. závod  Karlovy Vary a u Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje  – Územní odbor Sokolov, požární stanice C1-Sokolov

Příloha

SYSTÉM     SPOJENÍ A PLÁN VYROZUMNĚNÍ

při mimořádných událostech

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 5.2. tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, KOPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad – MěÚ Sokolov, odbor ŽP  a ČIŽP - OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, odd. ochrany vod. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. Chomutov (VHD) z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici odbor VHD.

Příslušné orgány a organizace (spojení v pracovní i mimopracovní době + adresy)

Stavebník

- TDS: Miroslav Rojt								353 436 709, 606 752 201
Zhotovitel (název, adresa, odpovědný pracovník, pevná linka a mobil)

Případy havárií se hlásí :

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – tísňové volání 	112, 150

- Krajské operační a informační středisko (KOPIS)				950 370 011

725 050 510

- Stanice C.1-Sokolov									950 381 111

Policie ČR – tísňové volání								158

- Územní odbor Sokolov								974 361 111

- Obvodní oddělení Loket 								974 376 760

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- ústředna                             				      	      		474 628 634,  474 636 111

- odbor vodohospodářského dispečinku (stálá služba)     		474 624 264, 474 624 200,

474 636 306

- závod Karlovy Vary									353 436 711

- provozní středisko Karlovy Vary, vedoucí provozu-Ing. L. Holý		353 337 780

Vodoprávní úřad (ORP) – MěÚ Sokolov, odbor ŽP			  354 228 170, 724 333 904

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí n.L., pobočka Karlovy Vary		353 237 330

Zdravotnická záchranná služba 							112, 155

- Městský úřad Loket

Starosta – Ing. Mgr. Petr Adamec					352 684 053, 739 322 417

Krajský úřad Karlovarského kraje			  			354 222 300

- KHS Karlovarského kraje, pracoviště Sokolov	 			355 328 311

Ohrožení odběratelé vody níže potoku:  Nejsou známi

ČRS ZUS Plzeň										377 223 569

MO Loket											608 777 002

Odborná firma pro likvidaci následků havárie a zneškodňování kontaminovaných zemin, vody a odpadů (DEKONTA, PATOK, EKOSFERA apod.)

Doplnit jako přílohu přehlednou situaci širších vztahů s vyznačením předmětného úseku vodního toku a objektu zařízení staveniště a podrobnou situaci s vyznačením objektů stavby, v nichž se nakládá s látkami závadnými vodám.

(doplní zhotovitel do situace stavby, viz příloha C.2 , D.2 )

# Schematická situace stavby

Doplnit protokol o seznámení pracovníků s obsahem Havarijního plánu (podpisy a datum).