[image: image1.png]POVODI
MORAVY





INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

Smolinka, Smolina, řkm 7,650 – 8,100, úprava koryta  
               [image: image2.png]



Kraj:


Zlínský

Okres:


Zlín 
ISPROFIN:
Číslo zakázky:








Zpracoval:  Povodí Moravy, s. p.
Technická zpráva
1. Základní údaje: 

    Název stavby:
Smolinka, Smolina, řkm 7,650 – 8,100, úprava koryta  

    Vodní tok:



Smolinka
    Místo stavby k.ú.:


Smolina
    Okres:



Zlín
    Stupeň dokumentace

investiční záměr
    Číslo hydrologického pořadí:
4-21-08-0550
    Účel stavby:


Odstranění nánosů, oprava a doplnění opevnění    
    Číslo stavby:

    Číslo DHM:


909965
    Investor:



Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno

2. Časový plán výstavby:



    Zahájení:



 2026
    Ukončení:



 2027
3. Popis současného stavu:



Vlivem průtoků větších vod a prorůstání náletového porostu v korytě vodního toku, dochází k usazování nánosů v průtočném profilu vodního toku, (intravilán obce Smolina, řkm 7,650 - 8,100). Z důvodu snížené průtočné kapacity koryta toku je nutné z koryta odstranit břehový porost a odtěžit sedimenty. V části úseku není dokončeno opevnění, které je nutno doplnit.
4. Účel stavby:
Účelem stavby je obnovení průtočného profilu vodního toku, doplnění opevnění. V intravilánové části toku dojde ke zlepšení odtokových poměrů.
5. Výchozí podklady:
Původní projektová dokumentace. Prohlídka na místě.
6. Návrh technického řešení:
Odstranění břehového porostu v korytě včetně odstranění pařezů, odtěžení sedimentu na úroveň kolaudovaného profilu včetně formování profilu. Očištění kamenné dlažby a betonových zdí, pomístní opravy kamenné dlažby a kamenných zdí. V úseku ř.km 7,650 - 7,720 bude doplněno břehové opevnění. Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.
7. Další doplňující informace:  
Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Pro zpracování PD je nezbytné provést rozbory sedimentů a geodeticky zaměřit současný stav koryta vodního toku včetně přesného určení mocnosti sedimentu.
8. Vliv stavby na ŽP:
Stavba nebude mít žádný vliv na změnu, nebo dokonce zhoršení životního prostředí. Jedná se o uvedení díla do původního stavu.
9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Stavba bude prováděna na pozemku p. č. 1092/8 v k.ú. Smolina, ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.
10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:
Obnova průtočné kapacity koryta vodního toku.

11. Předpokládané finanční náklady:
předpokládané náklady stavby:

Náklady budou stanoveny po zpracování PD v PR
projektová dokumentace:


400 000 Kč
12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:
Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci a dále po výběrovém řízení. Přínosem akce bude uvedení průtočného profilu koryta toku do projektovaného a zkolaudovaného stavu.

Datum: 28.1.2026






Vypracoval: Jan Albert  
Přílohy:

1. Situace širších vztahů 

2. Podrobná situace
3. Fotografie

Příloha č.1 Situace širších vztahů

[image: image3.jpg]4-21-08-0550-0-00-00
Nazev: Smalinka o f
Plocha: 1360360064

Plocha (surna): 1360360064

! Husing

‘\\ | F\‘\é% \\ A ( ;‘ff/ A /\
L A \ﬁq )}\ / h//g
VY




Příloha č.2 Podrobná situace

[image: image4.jpg]



Příloha č.3 Fotografie

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



