číslo smlouvy objednatele: 222-2015-16212

číslo smlouvy zhotovitele:

- SMLOUVA   O   DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586  a násl., zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  a ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- I. 
Smluvní strany

- Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo:		Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Zastoupena:	Mgr. Patrikem Mlynářem, náměstkem ministra pro Úsek lesního hospodářství

#### Zmocněnci pro věcná jednání:		Ing. Jiří Bílý, Ph.D.

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Tel.spojení/e-mail/fax: 2 2181 2272/jiri.bily@mze.cz /2 2181 2991

- 2 2181 2831/jiri.stanek@mze.cz/2 2181 2991

- IČ:			00 02 04 78

Bankovní spojení: č. účtu 1226001/0710 u ČNB, centrální pobočka Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo:

Zastoupena:

#### Zmocněnci pro věcná jednání:

Tel.spojení/e-mail/fax:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel je plátce DPH.

Bankovní spojení: č. účtu

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

- II.
Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2015-2016; část zakázky č. 2: Vejprty (část A)“, zadané na základě výsledků otevřeného řízení, provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Předmětem této smlouvy je letecká aplikace vápnitého dolomitu na lokalitě „Vejprty (část A)“ v Krušných horách v dávce 3 tuny po hektaru, a to s použitím letounů a vrtulníků s tím, že podél hranice ploch, které nesmí být povápněny (tyto plochy jsou případně vyznačeny v mapě v příloze č. 3 smlouvy) a dále podél členitých nebo jinak komplikovaných úseků hranice vápněné plochy bude aplikace vápence provedena technologií umožnující přesné kopírování hranice vápněné plochy během pracovního průletu (vrtulníkem s podvěsným rozmetadlem).  Vápnění bude provedeno na ploše 576,71 ha.

Celková rozloha ošetřované plochy může být rozhodnutím objednatele snížena až o 10 %, zejména v závislosti na momentálním stavu lesních porostů na předmětné lokalitě v roce 2016 (v případě vzniku nových odlesněných ploch na lokalitách určených k vápnění v důsledku kalamit).

Plnění předmětu této smlouvy zahrnuje komplexní dodávku prací s veškerým pozemním zabezpečením (t. j. nákup, doprava a skladování vápnitého dolomitu) a s pracemi s tím souvisejícími dle čl. VI. odst. 2 způsobem uvedeným v nabídce zhotovitele na plnění podle této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo také „předmět plnění“).

- Zhotovitel podpisem této smlouvy přijímá v plném rozsahu závazek plnit předmětnou veřejnou zakázku v souladu s kontrolním řádem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Předmět plnění podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje realizovat výlučně technikou a odborným leteckým personálem, uvedenými v seznamu, který je součástí jeho nabídky na plnění této zakázky a je přílohou č. 2 této smlouvy.

- V případě poruchy či havárie či jiných obdobných okolností vis maior může zhotovitel doplnit leteckou techniku nebo odborný letecký personál pouze s předchozím písemným souhlasem zmocněnce objednatele pro věcná jednání. Takto doplňovaná letecká technika a odborný letecký personál musí splňovat požadavky objednatele stanovené v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

- Zhotovitel se zavazuje provést letecké práce v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), včetně navazujících předpisů, zejména pak předpisu L2.

- Zhotovitel provede letecké vápnění na lokalitě „Vejprty (část A)“ podle časového harmonogramu, který si dle klimatických podmínek sám určí při dodržení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 2, a v termínech uvedených v čl. IV.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad, a na své nebezpečí a na svoji odpovědnost. Pokud zhotovitel bude část díla plnit prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za dílo zhotovitel, jako by jej plnil sám.

- III.
Místo plnění

- Místem plnění jsou lesní porosty na lokalitě „Vejprty (část A)“ (čl. II. odst. 2 této smlouvy). Bližší vymezení a specifikace území této lokality je uvedeno v mapě a plochové tabulce, které tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.

- IV. 
Doba plnění

- Zahájení plnění: 1. 1. 2016

- Ukončení předmětu plnění:

a)   letecké práce do 31. 10. 2016,

b)   ukončení plnění činností obsažených v čl. VI. této smlouvy do 20. 11. 2016.

3.	Termíny ukončení předmětu plnění jsou objednatelem stanoveny jako závazné a nepřekročitelné, bez ohledu na povětrnostní podmínky v roce 2016.

4.	Zhotovitel se zavazuje neprovádět aplikaci vápnitého dolomitu na předmětné lokalitě v období od 1. 3. do 31. 7. 2016.

V.
Cena předmětu plnění

- Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně dokončené a předané dílo smluvní cenu, stanovenou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran.

- Tato cena činí:

| Cena v Kč za: | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| předmět plnění | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Cena bude uhrazena na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) v návaznosti na věcné a časové plnění a po protokolárním předání díla dle čl. VI.  odst. 3. a 4. této smlouvy.

- Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, s výjimkou případů změny sazeb DPH.

- Celková cena uvedená v odstavci 2 zahrnuje komplexní dodávku všech činností, které bude zhotovitel zajišťovat v rámci provádění díla (viz. čl. II. odst. 2 smlouvy).

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že v případě změny rozsahu plnění (viz čl. II. odst. 2 této smlouvy) mu bude objednatelem uhrazena cena díla odpovídající rozsahu skutečně provedených prací s využitím jednotkových cen leteckého vápnění za 1 ha takto ošetřené plochy, uvedených pro jednotlivé lokality v příloze č. 4 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky, předání díla

- Úhrada provedených leteckých prací a dalších činností podle této smlouvy bude provedena prostřednictvím jedné splátky, a to po kompletním ukončení leteckých prací a po provedení činností podle odstavce 2. Výše splátky bude odpovídat velikosti skutečně ošetřené plochy na dané lokalitě s využitím jednotkových cen leteckého vápnění, uvedených v příloze č. 4 této smlouvy.

- Práce na dané lokalitě budou považovány za kompletně ukončené až po úplném úklidu souvisejících manipulačních ploch (plochy využívané pro pozemní zabezpečení leteckého vápnění: plochy pro vzlet, přistání letadel, pro doplňování pohonných hmot a nakládání letadel vápnitým dolomitem, skládky vápnitého dolomitu a dalšího materiálu, parkoviště pozemní a letecké techniky, plochy související s ubytováním personálu) a po doložení této skutečnosti potvrzením vlastníka manipulačních ploch o kontrole úklidu, včetně potvrzení o uvedení případně poškozených pozemních komunikací a ploch do původního stavu.

- Úhradě splátky dle odst. 1 předchází informace o dokončení prací na lokalitě [viz bod 7.1.e) přílohy č. 1 smlouvy]. Zhotovitel následně objednateli předá daňový doklad (fakturu) za ukončené plnění, a to nejpozději jeden pracovní den po datu jeho vystavení. Nezbytnou přílohou daňového dokladu (faktury) budou:

- kopie výkazů provedené práce (sumář průběžné evidence provedených prací),

- kopie příslušných stran leteckých palubních deníků,

- GPS záznamy dle bodu 5.1.4 přílohy č. 1 smlouvy na datovém nosiči,

- potvrzení vlastníků manipulačních ploch o kontrole úklidu (včetně potvrzení o uvedení případně poškozených pozemních komunikací a ploch do původního stavu),

vztahující se k předmětné lokalitě.

Z předložených dokladů musí být jasná identifikace lokality, na které je dokončena aplikace vápnitého dolomitu, časový průběh plnění, identifikace souvisejících skládek vápnitého dolomitu, množství vápnitého dolomitu navezeného na skládky a potvrzení vlastníka manipulačních ploch dle odst. 2. Daňový doklad (faktura) zhotovitele musí obsahovat rovněž veškeré náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Splatnost daňových dokladů se stanoví na 14 kalendářních dnů po jejich doručení se všemi požadovanými náležitostmi objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě splatnosti daňového dokladu uplatnit námitky vůči předloženým podkladům (v případě jejich neúplnosti nebo nejednoznačnosti) i vůči vlastnímu dokladovanému plnění (tj. pracem, které jsou zhotovitelem dokládány jako dokončené v požadované kvalitě). Za tímto účelem objednatel shromáždí výsledky předepsaných kontrol a laboratorních zkoušek dle přílohy č. 1 této smlouvy, vztahujících se k dokladovanému dokončenému plnění (čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy).

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat objednatelem požadované a zákonem předepsané náležitosti nebo pokud výsledky provedených kontrol prokáží vadné plnění, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti s písemným odůvodněním vrátit. V případě zjištění závažných nedostatků v kvalitě provedených prací (čl. VIII. písm. k) vyzve objednatel písemně zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 nebo v nově stanovené přiměřené lhůtě. Po odstranění nedostatků zašle zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) dle odst. 3 s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

- Daňové doklady (faktury) musí být objednateli doručeny nejpozději do 20. 11. 2016.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

VII.
Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel si vyhrazuje právo zejména:

      - doplnit nebo upravit specifikaci předmětu plnění podle této smlouvy v průběhu jeho realizace,

      - upravovat předmět plnění podle této smlouvy v závislosti na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu,

      - průběžně kdykoli kontrolovat plnění této smlouvy dle obecně závazných právních předpisů a přílohy č. 1 této smlouvy,

- Na zjištěné nedostatky objednatel upozorní písemně zhotovitele; současně požádá o jejich odstranění a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět ve lhůtě stanovené objednatelem. V opačném případě půjde o porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. písm. h).

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli mapu lokality určené k ošetření, včetně plochové tabulky a zajistit odpovědnou osobu znalou místních podmínek k případné rekognoskaci hranic ošetřované lesní plochy, a to nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy je k tomu zhotovitelem vyzván.

VIII.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen zejména:

- v případě nezřetelnosti hranic ošetřované plochy je určit při rekognoskačním letu s osobou znalou místních podmínek zajištěnou objednatelem (viz. čl.  VII. odst. 3),

- sestavit plán postupu aplikace na dané lokalitě, na konci každého dne evidovat a do mapy zanést plochy, na nichž byla aplikace v daný den zcela nebo částečně provedena a na vyzvání bez prodlení předložit tyto dokumenty zástupci objednatele pro kontrolní činnost podle přílohy č. 1 této smlouvy,

- provést aplikaci vápnitého dolomitu pouze na území uvedeném v čl. II. odst. 2 této smlouvy a vymezeném v příloze č. 3 této smlouvy,

- dodržet chemické složení a fyzikální vlastnosti použitého vápnitého dolomitu,

- zajistit rovnoměrnost rozptylu použitého vápnitého dolomitu,

- provést aplikaci celého předepsaného množství 3 tuny vápnitého dolomitu na 1 hektar ošetřované plochy,

- plnění podle této smlouvy realizovat výlučně prostřednictvím a pomocí letecké techniky a odborného leteckého personálu, uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy; uvedená technika i personál musí mít po celou dobu plnění veřejné zakázky platné doklady prokazující jejich způsobilost k provádění leteckých prací v rámci předmětu plnění. Změny v této technice a personálu lze provést výlučně po předchozím písemném souhlasu zmocněnce objednatele pro věcná jednání dle čl. II. odst. 5.,

- při provádění prací se řídit veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy,

- spolupracovat při kontrolách podle obecně závazných právních předpisů a podle bodu 7.2. přílohy č. 1 této smlouvy,

- dodržet povinnosti zhotovitele stanovené v bodě 7.1 přílohy č. 1 této smlouvy,

- v případě nekvalitního zásahu okamžitě zásah opakovat, a to na vlastní náklady; za nekvalitní zásah je považována i aplikace vápnitého dolomitu při sněhové pokrývce,

- při skladování vápnitého dolomitu a manipulaci s ním, stejně jako při skladování a doplňování pohonných hmot zabránit kontaminaci povrchových nebo podzemních vod,

- dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy pro provoz a použití technických zařízení použitých při plnění podle této smlouvy,

- dodržovat předepsaná bezpečnostní, technická, technologická, ekologická, hygienická a další nařízení, vztahující se na plnění podle této smlouvy a vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů),

- uchránit obyvatele, majetek třetích osob i zvířata na okolních plochách od negativních dopadů své činnosti, a to v objektivně maximální možné míře,

- uvést na vlastní náklady do původního stavu pozemní komunikace a plochy, jestliže je svou činností při plnění této smlouvy poškodil,

- hlásit okamžitě objednateli změnu identifikačních údajů uvedených ve smlouvě, zejména změnu sídla, osoby pověřené jednat jménem zhotovitele, kontaktního telefonického a faxového spojení, zahájení konkurzního řízení se zhotovitelem apod.,

- v místě plnění disponovat kopií provozní příručky každého kusu letecké techniky, používané k realizaci předmětu plnění,

- (pokud zhotovitel k plnění podle této smlouvy používá leteckou techniku se zahraniční imatrikulací) před zahájením leteckých prací informovat písemně zmocněnce objednatele pro věcná jednání o splnění povinnosti dle § 74a zákona o civilním letectví,

- souhlasit se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu: obchodní firma zhotovitele, sídlo zhotovitele a předmět plnění této smlouvy s uvedením výše finančního plnění.

IX.
Zvláštní ujednání

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k tomu, že po dobu plnění podle této smlouvy nebude provozovat totožnou činnost pro třetí osoby, ani nebude v této době skladovat v předmětné lokalitě vápnitý dolomit určený pro jiného objednatele.

- Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že aplikace vápnitého dolomitu podle této smlouvy nesmí být prováděna při sněhové pokrývce lokality určené touto smlouvou k letecké aplikaci vápnitého dolomitu.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Zhotovitel se zavazuje v pásmu 50 m od území, které nesmí být povápněno, použít technologii umožňující přesnou aplikaci – vrtulník s podvěsným rozmetadlem umožnujícím opakované spuštění a zastavení aplikace v průběhu letu.

X.
Sankční ustanovení

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na niž vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené:

  - v čl. VIII. písm. c) až f) této smlouvy, objednatel sníží cenu plnění způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy;

  - v čl. VIII. písm. b), g) až i) a s) této smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 100 tisíc Kč za každý jednotlivý případ;

  - v čl. VIII. písm. j) a r), v  čl. IV. odst. 2 písm. b) , v čl. IX. odst. 3 a v čl. XIII. odst. 4 této smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 50 tisíc Kč za každý jednotlivý případ;

  - v čl. IX. odst. 1. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, a to ve výši 50 % z hodnoty dosud provedených prací na lokalitě, k níž náleží předmětná skládka vápnitého dolomitu;

  - v čl. IV. odst. 4 a v čl. IX. odst. 2. a 4. této smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 10 % z hodnoty plnění odpovídající celé výměře lokality, na které došlo k porušení této povinnosti.

- V případě, že zhotovitel neukončí letecké práce sjednané touto smlouvou do 31. 10. 2016 [čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy], má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, a to ve výši 10 % z ceny předmětu plnění (čl. V. odst. 2. smlouvy). Toto právo uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s tím, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo snížení ceny, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči nejbližší dílčí platbě ve smyslu ustanovení čl. VI, odst. 1 této smlouvy.

- Pokud by z jakéhokoliv důvodu nestačil zhotovitel snížení ceny krýt ze zbývající splátky, zavazuje se tímto k doplacení případné dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů od převzetí výzvy objednatele.

- Snížením ceny plnění není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani povinnost zhotovitele ke splnění porušené povinnosti, pokud na takovém plnění povinnosti bude objednatel trvat.

- Smluvní pokuty dle čl. X. lze uložit opakovaně.

XI.
Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mají právo smlouvu vypovědět (viz § 1998 a násl. občanského zákoníku) v případě neplnění závazků druhou smluvní stranou, a to písemnou formou. Výpovědní doba činí 20 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhému účastníku smlouvy nebo na jeho poslední známou adresu. Za důvod vypovězení smlouvy bude objednatelem vždy považováno nedodržení ustanovení čl. VIII. písm. a), b),  d) s výjimkou případů uvedených v odst. 2., a dále i)  až r) této smlouvy. V případě vypovězení smlouvy z některého z výše uvedených důvodů se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré škody vzniklé v důsledku porušení smlouvy.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za závažné porušení povinností zhotovitelem považují smluvní strany porušení povinností uvedených v čl. VIII. písm. c) a d) této smlouvy, a to konkrétně nedodržení parametrů nebo postupů stanovených v bodech.  3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. a 5.3.3. přílohy č. 1 k této smlouvě. Dále porušení povinností uvedených v čl. VIII. písm. g), h), s) a v čl. IX. této smlouvy.  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají desátým dnem po dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že a) majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo e) zhotovitel neplní zadání objednatele.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě změn státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro plnění předmětu této smlouvy (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva zemědělství), a to bez jakýchkoli sankcí pro objednatele.

XII.
Zmocněnci pro věcná jednání, zástupci pro kontrolní činnost, pravidla komunikace

- Smluvní strany touto smlouvou výslovně určují tyto zmocněnce pro věcná jednání ve věcech plnění smlouvy:

Za objednatele:

  - Ing. Jiří Bílý, Ph.D., odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 16210, Ministerstvo zemědělství; tel.: 221812272, 724926265; e-mail: jiri.bily@mze.cz

  - JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc., odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 16210, Ministerstvo zemědělství; tel.: 221812381; e-mail: jiri.stanek@mze.cz

Za zhotovitele:

- Jméno, tel: …………[DOPLNÍ UCHAZEČ]………..

- Kontrolní činnost dle přílohy č. 1 této smlouvy vykonávají pouze osoby zastupující subjekty vyjmenované v bodu 1.1 přílohy č. 1 smlouvy, a to tzv. zástupci objednatele pro kontrolní činnost a jimi operativně určené další osoby. Objednatel touto smlouvou výslovně určuje jako zástupce pro kontrolní činnost osoby vyjmenované v části „C“ přílohy č. 1 smlouvy.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškerý styk mezi nimi ve věci plnění podle této smlouvy bude činěn výlučně písemnou formou, přičemž za takový písemný úkon se považuje i úkon učiněný faxem nebo e-mailem s tím, že musí být písemně potvrzen do 3 kalendářních dnů. Výjimkou je pouze komunikace stanovená kontrolním řádem (příloha č. 1 této smlouvy, bod 1.2.

- Pro písemný styk v průběhu plnění podle této smlouvy se za kontaktní adresu zhotovitele považuje sídlo zhotovitele, uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka zhotovitelem převzata, bude 5. dnem ode dne jejího uložení, vyznačeného na zásilce držitelem poštovní licence, považována za doručenou.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle této smlouvy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se zavazují, že informace zjištěné při plnění této smlouvy, jako jsou technické, technologické, metodické, vývojové, poradenské a další obdobné expertní postupy včetně podrobností o obsahu plnění předmětu této smlouvy, budou udržovat v tajnosti i po ukončení účinnosti smlouvy a nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- V případě, že zhotovitel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu nebude zveřejněn správcem daně dle § 98 odst. d) nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným zhotovitelem platebních služeb mimo Českou republiku, bude plnění dle této smlouvy považováno za uhrazené, že objednatel uhradí zhotoviteli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí zhotovitel přímo na účet finančního úřadu.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. a) zámona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ), je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle písmene b) § 147a odst. 1 ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, resp. zveřejněním této smlouvy a ceny v souladu s požadavky ZVZ.

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016.

- Smlouva zaniká jejím splněním a ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, o smluvní pokutě a o náhradě škody.

- Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz § 1759 občanského zákoníku).

- K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností prvopisu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

č. 1   Kontrolní řád

č. 2  Seznam letecké techniky a odborného leteckého personálu, určených k zajištění plnění          veřejné zakázky

č. 3   Mapa lokality určené k ošetření, včetně plochové tabulky

č. 4   Jednotkové zpracování nabídkové ceny

č. 5   Pojistná smlouva / Pojistný certifikát  (doplní zhotovitel)

[DOPLNÍ UCHAZEČ ]

V ..........................., dne ....................	          V Praze, dne ......................

Zhotovitel:	                                                               Objednatel:

……………………………….....			………………………………....................

název                                                                         Česká republika - Ministerstvo zemědělství

.

Zástupce zhotovitele, funkce                                                        Mgr. Patrik Mlynář

náměstek ministra

pro Úsek lesního hospodářství

Pozn.: pokyny v hranatých závorkách [doplní uchazeč] vymažte.