Smlouva o dílo

(číslo smlouvy Objednatele: 520-2015-13310)

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),  § 2586  a násl. občanského zákoníku a podle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupená:	Ing. Martinem Havlíčkem, - ředitelem odboru rozvoje a projektového řízení 13320

IČ:		00020478

bankovní spojení:	Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu:	1226-001/0710

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)

a

[Doplní uchazeč]

se sídlem: 	[Doplní uchazeč]

zastoupená:		[Doplní uchazeč]

IČ: 		[Doplní uchazeč]

DIČ: 		[Doplní uchazeč]

bankovní spojení:	[Doplní uchazeč]

číslo účtu:	[Doplní uchazeč]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [Doplní uchazeč]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“)

Obě smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených

a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění smlouvy:

- Definice pojmů a použitých zkratek

  - Pro účely, obsah a výklad této Smlouvy platí následující definice a vymezení základních pojmů, jež jsou používány v dalším textu Smlouvy:

- Další plnění – znamená zajištění údržby, podpory a provozu ISND v souladu s Přílohou č. 3 ode dne následujícího po finální akceptaci až do 30. 12. 2016, včetně předání Dokumentace.

- Cena – znamená cenu, kterou uhradí Objednatel Zhotoviteli za provedení Díla a Dalšího plnění.

- článek – rozumí se článek této Smlouvy

- Dílčí plnění – znamená část předmětu plnění dle této Smlouvy

- Dílo – znamená úprava a aktualizace Prototypu, nebo vývoj nového řešení Informačního systému Národní dotace pro zajištění agendy zpracování národních dotací. Obsah dodaného SW přitom může vycházet z již existujícího aplikačního vybavení Objednatele, nebo může být pojato jako zcela nové řešení, a to plně v souladu se zadávací dokumentací Objednatele a dále v rozsahu a souladu s podrobnou specifikací předmětu plnění uvedenou v Příloze č. 1 a 2 „Specifikace předmětu plnění“, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

- Dokumentace – jedná se o následující dokumentaci:

  - Uživatelská příručka k ISND.

  - Systémová (technická) dokumentace podle Závazné metodiky návrhu a dokumentace architektury MZe.

- IS CEDR – informační systém centrálního registru dotací.

- HSND – historický sklad národních dotací.

- Národní dotace – znamenají dotační programy, jimiž Česká republika  - Ministerstvo zemědělství podporuje výhradně z národních zdrojů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy řadu potřebných aktivit, čímž stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

- Návrh architektury – výstup Dílčího plnění 01 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 a 2.

- Smluvní strany - znamená obě strany této Smlouvy, tzn. Objednatele a Zhotovitele.

- Smluvní strana – znamená jednu ze smluvních stran, tzn. Objednatele nebo Zhotovitele.

- Prototyp nového IS Dotace (též jen Prototyp) – znamená SW aplikaci, která byla dodána v roce 2011 společnostmi O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193338; PDS, s.r.o. se sídlem Viniční 20, 615 00 Brno, IČ 25523121 a T-SOFT a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 40766314.

- Stávající informační systémy – jedná se o IS Dotace a Prototyp.

- ISND – znamená SW aplikaci, která bude realizována na základě této Smlouvy a v souladu se Specifikací předmětu veřejné zakázky, jež je Přílohami č. 1 a 2. Nasazení do provozu je požadováno v roce 2016 a řídí se dle Přílohy č. 3.

- Report – jedná se o měsíční výkaz, který je předkládán v průběhu Dalšího plnění a který je tvořen výkazem práce Zhotovitele a reporty z monitoring systému a servis desk systému Objednatele. V případě rozporu mezi zjištěními monitoringu na straně Objednatele s informacemi Poskytovatele, jsou součástí Reportu dodatečné dokumenty prokazující správnost měření na straně Poskytovatele.

- Testovací protokol – písemná forma protokolu o definování a provedení testování plnění díla (testování jednotlivých částí předmětu plnění), přičemž až na základě úspěšného výsledku Objednatelem písemně potvrzeného v Testovacím protokolu může být předmět plnění, nebo jeho část akceptován.

- Třetí strana resp. osoba – znamená stranu resp. osobu, která není ani jednou ze Smluvních stran.

- SLA – „Service Level Agreements“ (dále jen „SLA“), kterými se rozumí kvalitativní smluvní parametry údržby, podpory a provozu uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy.

- Výsledek činnosti nebo též Výsledek činnosti Zhotovitele – znamená výstup činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, tj. jak Dílo či jeho část, tak i Další plnění.

- Zdrojový kód – jedná se o dokumentovaný a komentovaný zdrojový kód, který je možné přeložit do binárních spustitelných souborů tvořících ISND.

- Úvodní ustanovení

  - MZe prohlašuje, že:

    - je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

    - je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ UCHAZEČ] právního řádu, resp. oprávněně podnikající fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům,

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

    - ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Objednatele (v níže uvedeném smyslu) o hrozícím úpadku bezodkladně informovat, a zavazuje se udržovat tato svá prohlášení dle odst. 2.2 v platnosti pro celou dobu účinnosti této Smlouvy.

  - Objednatel oznámil na profilu zadavatele svůj úmysl ve zjednodušeném podlimitním řízení zadat veřejnou zakázku s názvem „Informační systém Národní dotace 2016“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ.

- Účel smlouvy

  - Účelem Smlouvy je vytvoření ISND pro zajištění agendy zpracování Národních dotací dle zadání Objednatele, jež tvoří Přílohu č. 1 a 2. Dalším plněním se rozumí předání Dokumentace a zajištění údržby, podpory a provozu po dobu od finální akceptace díla do 30. 12. 2016 dle podmínek a parametrů specifikovaných v Příloze č. 3.

  - Účelem této Smlouvy je dále zajištění oprávnění Objednatele k užití a změně Díla včetně Dalšího plnění nebo jeho části bez potřeby dalšího souhlasu či licence Zhotovitele či jiných osob, a to v rozsahu, jenž je potřebný pro řádné užívání a rozvoj Díla a Dalšího plnění Objednatelem a dalšími subjekty a plnění povinností Objednatele při provozování Díla včetně Dalšího plnění, stanovených právními předpisy dle zákonných povinností, včetně legislativních požadavků vzniklých po skončení účinnosti této Smlouvy.

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

    - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

    - v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,

    - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

    - V případě obsahového rozporu mezi zadávací dokumentací a Smlouvou, resp. mezi smlouvou a přílohami bude přednostně aplikováno ustanovení Smlouvy, čímž není dotčeno ustanovení odst. 3.3.1 této Smlouvy.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost řádně a včas Dílo, včetně Dalšího plnění a Objednatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost a podmínky nezbytné pro řádné plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, předmět plnění řádně převzít a zaplatit dohodnutou cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 9. této Smlouvy.

  - Nedílnou součástí Díla jsou následující dílčí plnění:

    - Dílčí plnění 01 – dodání Návrhu architektury na základě Příloh č. 1 a 2.

    - Dílčí plnění 02 – realizace Díla dle Specifikace předmětu veřejné zakázky, jež je uvedena v Přílohách č. 1 a 2, a dle výstupu Dílčího plnění 01.

  - Zhotovitel dále poskytne Objednateli Další plnění spočívající v zajištění údržby, podpory a provozu ISND v souladu s Přílohou č. 3 a v této Příloze č. 3 specifikované, a to  ode dne následujícího po finální akceptaci až do 30. 12. 2016, včetně předání Dokumentace.

  - Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že veškeré činnosti a věcná plnění, které mají být provedeny na základě této Smlouvy, budou provedeny řádně a v dohodnutých termínech dle čl. 5 se znalostí a péčí, které je možné očekávat od odborníků, kteří mají požadované znalosti a relevantní zkušenosti s realizací činností obdobných těm, které jsou předmětem této Smlouvy. Při poskytování plnění jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnil sám.

  - Zhotovitel je povinen zajistit veškerá užívací a jiná práva potřebná k Dílu  a k  Dalšímu plnění, veškerým jejich částem a k Dokumentaci tak, aby mohl být naplněn předmět plnění a účel této Smlouvy a zavazuje se, že k předmětu plnění Smlouvy a veškerým jeho částem poskytne a zajistí Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 14 této Smlouvy. Cena za zajištění a poskytnutí práv podle tohoto odstavce Zhotovitelem je zahrnuta v ceně dle čl. 9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že svým plněním podle této smlouvy nebudou dotčena práva 3. osob, zejména práva k duševnímu vlastnictví.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoli jím písemně pověřené třetí osobě veškerou požadovanou spolupráci a součinnost v souvislosti s ukončením poskytování plnění na základě této Smlouvy a zahájením poskytování obdobného plnění jiným dodavatelem pro Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje zajistit veškerou součinnost související s předmětem Díla a Dalšího plnění, předání potřebných dat v souladu s Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy, Dílo a Dalšího plnění řádně převzít a zaplatit dohodnutou cenu Díla a Dalšího plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 9 této Smlouvy.

  - Dílo včetně Dalšího plnění bude provedeno v době stanovené v harmonogramu milníků jednotlivých částí plnění schváleném Objednatelem. Harmonogram milníků je dále uveden v čl. 5.

  - Zhotovitel se zavazuje, že k Dílu a veškerým jeho částem a k  Dalšímu plnění poskytne a zajistí Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 14 této Smlouvy.

- Termíny, akceptační řízení a místo plnění

  - Zhotovitel a Objednatel se dohodli na následujících termínech plnění a provedení Akceptačního řízení:

    - Podpis smlouvy T (T = datum podpisu smlouvy oběma smluvními stranami)

    - Dílčí plnění 01:

- zahájení příprav Návrhu architektury T + 1 kalendářní den,

- nejzazší termín předání Návrhu architektury k akceptaci T + 25 kalendářních dnů,

- nejzazší termín akceptace Návrhu architektury T + 60 kalendářních dnů.

    - Dílčí plnění 02:

- zahájení realizace ISND T + 61 kalendářních dnů (možné i dříve, avšak nejdříve po akceptaci Dílčího plnění 01),

- nejzazší termín předání k akceptaci Dílčí plnění 02 realizace ISND 4. 3. 2016,

- nejzazší termín akceptace Dílčího plnění 02 realizace ISND  29. 3. 2016.

    - Další plnění:

- zahájení údržby, podpory a provozu ISND bezprostředně po akceptaci Dílčího plnění 02 – akceptace milníku realizace IS ND,

- ukončení poskytování údržby, podpory a provozu ISND 30. 12. 2016.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem Díla neprodleně po podpisu Smlouvy, a to zcela v souladu s výše uvedenými termíny.

  - Místem plnění Díla a Dalšího plnění se sjednává sídlo Objednatele (MZe, Praha 1 – Těšnov), přičemž jednotlivé činnosti mohou být prováděny v organizačních jednotkách určených Objednatelem, v sídlech orgánu samospráv, jež jsou mimo sídlo Objednatele a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

- ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

  - Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny plnění před jeho dokončením. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.

  - Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Zhotovitel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. Náklady Zhotovitele na zhodnocení dopadů jsou obsaženy v ceně Díla a Dalšího plnění. Zhotovitel není oprávněn si za ně účtovat jakékoliv vícenáklady.

  - Jakékoliv změny plnění musí být sjednány formou smlouvy, příp. dodatku mezi smluvními stranami, a to v písemné formě a musejí být v souladu s ustanoveními ZVZ.

- Předání a převzetí díla

  - Ke splnění povinností Zhotovitele dojde předáním Dílčích plnění, Díla a Dalšího plnění Zhotovitelem se všemi náležitostmi dle specifikace Předmětu plnění uvedené v přílohách Smlouvy č. 1 až 3, které musí být v případě Dílčího plnění potvrzeno písemným Akceptačním protokolem dle odst. 7.4.1 této Smlouvy podepsaným Objednatelem a v případě Díla jako celku potvrzeno písemným Akceptačním protokolem dle odst. 7.5 této Smlouvy. V případě Dalšího plnění potvrzeno Reportem dle odst. 7.3.6.

  - Zhotovitel předá a Objednatel převezme Dílo, Dílčí plnění a Další plnění od Zhotovitele podle jejich druhu v souladu se specifikací uvedenou v Přílohách č. 1 až 3 této Smlouvy následujícím způsobem:

    - Předání a převzetí Díla, Dílčího plnění a Dalšího plnění probíhá v rámci Akceptačního řízení.

    - Akceptační řízení zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých Dílčích plnění tvořících Dílo, včetně Dalšího plnění, porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou a jejími přílohami. Podmínkou pro provedení finálního akceptačního řízení je předání příslušného počítačového programu Objednateli ve Zdrojovém kódu.

    - Akceptační řízení Dílčího plnění 02 bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Zhotovitel za nezbytné součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 7.2.2 této Smlouvy. Zhotovitel předá specifikaci akceptačních testů Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením Akceptačního řízení. Zhotovitel je povinen upravit specifikaci akceptačních testů v souladu s případnými připomínkami Objednatele předanými nejpozději do dne zahájení Akceptačního řízení.

    - Další plnění je poskytováno kontinuálně, výstupy budou předávány a akceptovány měsíčně počínaje měsícem následujícím po termínu akceptace Dílčího plnění 02.

    - Proces Akceptačního řízení je rozveden dále v čl. 7.3 Smlouvy.

  - Akceptační řízení probíhá následujícím způsobem:

    - Zhotovitel předá Dílčí plnění, Dílo či Další plnění Objednateli k Akceptačnímu řízení. Předání k akceptačnímu řízení bude zdokumentováno Předávacím protokolem, který podepíši obě smluvní strany.

    - Předáním plnění je zahájeno období Akceptačního řízení.

    - V rámci akceptačního řízení Dílčího plnění 01:

- Objednatel se prostřednictvím Akceptačního protokolu ve lhůtě pěti (5) dnů vyjádří k předanému Dílčímu plnění dle Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předvyplněný akceptační protokol bude doručen Zhotovitelem před zahájením akceptačního řízení. V případě, že Objednatel identifikuje vady Dílčího plnění, uvede tyto vady v akceptačním protokolu, který předá Zhotoviteli. Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů odstraní vady Dílčího plnění a předá Dílčí plnění Objednateli k opakované akceptaci. V případě, nebyly-li řádně odstraněny všechny vady Dílčího plnění, postupuje se opakovaně v souladu s tímto odstavcem max. však jednou (1).

    - V rámci akceptačního řízení Dílčího plnění 02:

- Objednatel se prostřednictvím Akceptačního protokolu ve lhůtě tří (3) dnů vyjádří k předanému Dílčímu plnění dle Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předvyplněný akceptační protokol bude doručen Zhotovitelem před zahájením akceptačního řízení. V případě, že Objednatel identifikuje vady Dílčího plnění, uvede tyto vady v akceptačním protokolu, který předá Zhotoviteli. Zhotovitel ve lhůtě tří (3) kalendářních dnů odstraní vady Dílčího plnění a předá Dílčí plnění Objednateli k opakované akceptaci. V případě, nebyly-li řádně odstraněny všechny vady Dílčího plnění, postupuje se opakovaně v souladu s tímto odstavcem max. však jednou (1).

    - Akceptací Dílčího plnění 02 dojde k akceptaci Díla.

    - V rámci akceptačního řízení Dalšího plnění:

- Zhotovitel po uplynutí každého kalendářního měsíce poskytování služeb údržby, podpory a provozu ISND zajistí kompletní dokumentaci a Report o vyhodnocení poskytovaných služeb údržby, podpory a provozu dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotovený Report zašle Objednateli vždy do pěti (5) pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, který je vyhodnocovacím / měřicím obdobím popsaným v předmětném Reportu. Report podléhá písemnému schválení Objednatele. Pokud do desátého (10) dne ode dne předložení Reportu nedojde k jeho schválení Objednatelem, zavazují se strany zahájit v dobré víře jednání za účelem dosažení shody o obsahu Reportu.

- Podrobnosti a speciální pravidla k Dalšímu plnění dle Katalogových listů a k uplatňování slevy z ceny stanoví Příloha č. 3 této Smlouvy.

  - Výsledek Akceptačního řízení bude zaznamenán v Akceptačním protokolu pověřenými a oprávněnými pracovníky Objednatele, a to jedním z dále uvedených způsobů:

    - Akceptováno bez výhrad. Zhotovitel na základě takto potvrzeného Akceptačního protokolu předává Dílčí plnění, Dílo a Další plnění Objednateli a bude fakturovat cenu za příslušné plnění v plné výši.

    - Akceptováno s výhradami. V Akceptačním protokolu budou výhrady specifikovány a Objednatel stanoví termín, do kdy mají být předmětné výhrady odstraněny. Na akceptaci s výhradami nevzniká Zhotoviteli dle této Smlouvy nárok a Objednatel je oprávněn Akceptaci s výhradami odmítnout. Zhotoviteli nevzniká v tomto případě na uvedené částečné plnění právní nárok. Dohodnou-li se smluvní strany, může Zhotovitel fakturovat Objednateli finanční plnění v částečné výši. Vzájemná dohoda smluvních stran o této skutečnosti bude zanesena do Akceptačního protokolu. Pro Akceptační řízení po odstranění výhrad se ustanovení odst. 7.3 a 7.4 použije obdobně.

    - Neakceptováno v důsledku vad způsobujících nefunkčnost ISND, neúplnosti Dílčího plnění, Díla či Dalšího plnění, předmětu plnění nebo odmítne-li Objednatel Akceptaci s výhradami. V Akceptačním protokolu budou dané vady či nedostatky specifikovány. Pokud nedojde k odstranění výhrad a k akceptaci dle bodů 7.3.3 a 7.3.4 je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

  - Po předání a převzetí všech Dílčích plnění a odstranění všech případných jejich vad Zhotovitelem bude podepsán Objednatelem Akceptační protokol (Akceptováno bez výhrad) Díla jako celku.

  - Dílo bude považováno za provedené jako celek a předané jako celek dnem podpisu posledního (závěrečného) Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) Díla Objednatelem. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  - Zhotovitel je oprávněn plnit v rámci Dílčích plnění 01 a 02 i před sjednaným termínem plnění.

- ZDROJOVÝ KÓD

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli Zdrojový kód, jak je definován v odst. 1.1 této Smlouvy, tj. dokumentovaný a komentovaný Zdrojový kód přeložitelný do binárních spustitelných souborů tvořících ISND k části systému ISND, která je Unikátním dílem ve smyslu odst. Error: Reference source not found této Smlouvy, a Zdrojové kódy všech dalších aplikačních komponent, které byly vyvinuty na základě této Smlouvy a nejsou tedy součástí Neunikátního díla. Zdrojový kód bude spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že Zdrojový kód je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“.  O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Zhotovitel je povinen předat Zdrojový kód včetně příslušné dokumentace před zahájením akceptační procedury.

  - Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 8.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu systému ISND, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „změna Zdrojového kódu“). Dokumentace změny Zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu.

- Cena díla a platební podmínky

  - Zhotovitel provede Dílo a Další plnění v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této Smlouvy za cenu dohodnutou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla a Dalšího plnění byla stanovena následovně:

Tabulka 1 Struktura nabídkové ceny

| - Jednotlivá plnění | - Celková cena za jednotlivá plnění v Kč bez DPH | - DPH v % | - DPH v Kč | - Celková cena za jednotlivá plnění v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dílčí plnění 01 (odst. 4.2.1) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | 21 % | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| - Dílčí plnění 02 (odst. 4.2.2) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | 21 % | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| - Další plnění (odst. 4.3 ) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | 21 % | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| - Celková výše nabídkové ceny = součet Dílčích plnění 01 a 02 plus Další plnění. | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | 21 % | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

  - Sjednaná celková cena Dílčích plnění 01, 02 a Dalšího plnění je cenou nejvýše přípustnou pro celý rozsah Díla a Dalšího plnění dle této Smlouvy, je platná po celou dobu plnění Smlouvy a je možné ji změnit pouze v případě změny (zvýšení, snížení) zákonné sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně.

  - V ceně za Dílčí plnění 01, 02 a Další plnění jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu Smlouvy. Tato cena obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu Smlouvy a tedy v ceně Díla a Dalšího plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla a Dalšího plnění vznikly.

  - Cena za Dílčí plnění 01 a 02 bude hrazena Objednatelem na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem na základě akceptačních protokolů v souladu s podmínkami plnění dle čl. 7 této Smlouvy.

  - Cena za Další plnění bude hrazena Objednatelem na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem po písemném schválení Reportu týkajícího se měsíce, ve kterém Zhotovitel služby poskytoval Objednateli.

  - Faktury Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti účetního dokladu požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v rejstříku včetně spisové značky, označení Smlouvy, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury za jednotlivé dílčí části musí být kopie podepsaného akceptačního protokolu – akceptováno bez výhrad, potvrzujícího převzetí příslušného plnění Objednatelem bez výhrad, případně předávacího protokolu s výhradami, za současné dohody smluvních stran ohledně vzniku nároku na fakturaci v intencích odst. 7.4.2 této Smlouvy. Přílohou faktury vystavené za poskytnutí Dalšího plnění musí být kopie objednatelem schváleného Reportu. Faktura má formu obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku.

  - Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem nebo Smlouvou stanovené náležitosti včetně  touto Smlouvou požadovaných příloh, nebo obsahuje vyšší celkovou částku než je částka v souladu s Tabulkou 1 Struktura nabídkové ceny uvedená v čl. 9 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti, která bude činit 30 dní, počne běžet doručením opravené faktury.

  - Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Díla a Dalšího plnění a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla a Dalšího plnění.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli všechny nezbytné podklady pro provedení Díla a Dalšího plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci Díla a Další plnění nebo způsobit zpoždění realizace Díla nebo Dalšího plnění.

  - Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádnou a včasnou realizaci Díla a Dalšího plnění. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky svého plnění, jakož i poskytovat veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné.

  - Zhotovitel se zavazuje i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro splnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škod. Současně s tím se Zhotovitel zavazuje postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat interní předpisy Objednatele z oblasti projektového řízení vývoje, údržby, podpory, provozu a zajištění bezpečnosti v oblasti informačních systémů, přičemž pokud tyto procesy Objednatele pro určitou oblast definovány nebudou, zavazuje se Zhotovitel aplikovat „best practise“.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup Zhotovitele, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení Díla či Dalšího plnění.

  - Obě strany se zavazují případné změny či doplňky této Smlouvy činit písemně v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), bude-li to třeba pro řádné a včasné dokončení Díla a Dalšího plnění.

  - Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění Díla o stavu prací na Díle a stavu poskytování Dalšího plnění. Pokud by se ukázalo, že Zhotovitel práce na Díle neprovádí nebo je provádí v rozporu se zadáním a harmonogramem akceptovaný jako součást Dílčího plnění 01 má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je odpovědný za kvalitu Díla a  Dalšího plnění a za to, že Dílo bude zpracováno a Další plnění poskytováno v souladu s právními předpisy a zásadami best practice zajišťujícími bezpečnost poskytovaných dat.

  - Zhotovitel je povinen poskytovat Další plnění v souladu s SLA.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a Další plnění sám osobně, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené subdodavateli realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla a Dalšího plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo a Další plnění prováděl sám.

  - Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli seznam subdodavatelů ve formě čestného prohlášení podepsaného Poskytovatelem, případně osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele, ve kterém budou uvedení subdodavatelé, jimž Poskytovatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním roce, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Zhotovitele seznámil.

  - Zhotovitel se při plnění zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), a vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“) a tyto zásady musí být zohledněny Zhotovitelem ve vlastním Díle a Dalším plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Dílo a Další plnění v takové kvalitě, aby Objednateli umožňovalo řádně naplňovat právní povinnosti stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů.

  - Jestliže vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle právních předpisů uvedených v předchozím odstavci potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli veškerá práva duševního vlastnictví v intencích čl. 14 Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v době navazující na ukončení Smlouvy Objednatel nebude mít žádné závazky vůči třetím osobám v souvislosti s plněním Smlouvy.

- Záruka a záruční servis

  - Zhotovitel odpovídá za jakost Díla a zavazuje se poskytnout záruku na Dílo v délce 24 měsíců od data vystavení závěrečného Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) k Dílčímu plnění 02 dle  odst. 7.5 této Smlouvy. Záruka se vztahuje na všechny vady Díla, tyto vady bude Zhotovitel odstraňovat v záruční době zcela bezplatně.

  - Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne jejich zjištění bez toho, aby využitím této lhůty bylo jeho právo z odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno. V případě, že se jedná o vadu, která způsobuje, že Dílo nebo jeho část není funkční a není způsobilá sloužit svému účelu, jedná se o podstatnou záruční vadu (dále jen „Podstatná záruční vada“); v ostatních případech se jedná o nepodstatnou záruční vadu (dále jen „Nepodstatná záruční vada“). Skutečnost zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou určuje Objednatel.

  - Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

  - Nároky Objednatele z titulu záruky za jakost jsou nezávislé od poskytování služeb údržby, podpory a provozu.

  - Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, a nedojde-li mezi stranami k takové dohodě, pak v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady bezplatně a bez nároku na jakékoliv peněžité či jiné plnění.

  - Objednatel je v případě poskytnutí vadného plnění vždy oprávněn dle vlastního uvážení a bez jakékoliv vazby na uplatnění dalších nároků (náhrada újmy, smluvní pokuta apod.) zajistit si i jen částečně poskytnutí bezvadného plnění osobou odlišnou od Zhotovitele, a to na účet Zhotovitele. O využití tohoto práva je povinen Zhotovitele informovat. Povinnosti Objednatele dle ZVZ tím nejsou dotčeny.

  - Odpovědnost Zhotovitele za kvalitu poskytovaného Dalšího plnění je stanovena v SLA.

- Smluvní pokuty a náhrada škody

  - Smluvní strany odpovídají za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy také tehdy, poskytuje-li příslušnou část plnění prostřednictvím subdodavatele. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za skutečně vzniklou škodu a ušlý zisk.

  - V případě nedodržení termínu plnění Díla, Dílčího plnění nebo Dalšího plnění v souladu s termíny plnění dle čl. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v souladu s termíny plnění dle odst. 7.3.3 a 7.3.4 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%  z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované dle odst. 17.7 Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla resp. částečného plnění Díla a Dalšího plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že Objednatele písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitele.

  - V případě prodlení Zhotovitele odstranit Podstatnou záruční vadu ve lhůtě stanovené dle odst. 11.5 této Smlouvy se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele odstranit Nepodstatnou záruční vadu ve lhůtě stanovené dle odst. 11.5 této Smlouvy se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty podle této Smlouvy jsou splatné jedenadvacátý (21.) kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, pokud není ve výzvě uvedena lhůta delší. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv ujednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

  - V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku odstranit vady nebo nedodělky Dílčích plnění 01 a 02 dle předávacího protokolu nebo akceptačního protokolu s výhradami ve lhůtě stanovené dle odst. 7.4.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Uplatněním smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

  - V případě nedodržení termínu pro předání specifikace akceptačních testů v souladu s odst. 7.2.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že dojde k opakované neakceptaci Dílčích plnění dle odst. 7.3.3 nebo 7.3.4 této Smlouvy, Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.

  - V případě porušení povinnosti zakotvené v odst. 2.2.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

  - V případě prodlení s předáním Reportu v souladu s odst. 7.3.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - Další pokuty za porušení konkrétních povinností při poskytování Dalšího plnění a slevy z ceny (tzv. kreditace) za nedodržení SLA jsou uvedeny v Příloze č. 3.

  - Smluvní pokutou dle této Smlouvy se rozumí taktéž Dílčí smluvní pokuta a Celková smluvní pokuta dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

- Pojištění odpovědnosti za škodu

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za způsobenou škodu do výše minimálně 3.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou dobu trvání záruky dle čl. 11 této Smlouvy.

- Autorská práva, licenční ujednání  a přechod vlastnictví

  - Vzhledem k tomu, že Výsledkem činnosti Zhotovitele a/nebo jeho subdodavatele(-ů) či osob jimi využitými k poskytování plnění dle této Smlouvy je plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“):

    - Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla provedena subdodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od subdodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné subdodávky;

    - Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla  a bez jakéhokoliv omezení, známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;

    - smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele je již zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla a Dalšího plnění podle čl. 9 této Smlouvy;

    - Zhotovitel  poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako nevýhradní. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele dle níže uvedených ustanovení udělit sublicence, resp. postoupit licenci dalším osobám;

    - Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít;

    - Objednatel (nabyvatel licence) je  bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě;

    - Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo do díla souborného nebo na jeho základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob;

    - ustanovení § 2370 a § 2378 občanského zákoníku se nepoužije.

  - Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne předání a převzetí plnění, jehož je autorské dílo součástí. Do doby poskytnutí licence je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle čl. 14 této Smlouvy vykonávat práva duševního vlastnictví k tomuto autorskému dílu tak, že mu je umožněno takové autorské dílo užít všemi způsoby přicházejícími v úvahu známými v době uzavření této Smlouvy, zejména způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy, v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že licence se vztahuje na autorská díla v budoucnu poskytnutá Objednateli Zhotovitelem v rámci provádění Výsledku činnosti.

  - Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je v souladu s odst. 14.1.7 této Smlouvy i právo provádět bez dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve Zdrojovém kódu, jakož i koncepčním přípravným materiálům, a to i na případné další verze informačních systémů upravené na základě této Smlouvy. Objednatel je v souladu s odst. 14.1.6 této Smlouvy bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu třetí osobě postoupit.

  - V případě plnění subdodavateli, jsou součástí poskytnutých licencí i případná užívací práva subdodavatelů.

  - Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se neaplikují ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku. Tím není dotčena úprava výpovědi obsažená v této Smlouvě.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů, a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Výsledku činnosti dle odst. 9.1 této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

  - Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele, v souladu s touto Smlouvou.

  - Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

  - V případě, že je to nezbytné pro využívání ISND Objednatelem, Zhotovitel zajistí pro Objednatele oprávnění používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a jakákoliv jiná práva či předměty duševního vlastnictví vztahující se k plnění dle této Smlouvy, a to nejméně po dobu trvání této Smlouvy. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cena za udělení takového práva k užití je součástí ceny uvedené v odst. 9.1 této Smlouvy.

  - Aniž jsou tím dotčena jiná oprávnění Objednatele dle této Smlouvy, platí, že veškerá autorská díla a jiné předměty duševního vlastnictví poskytnutá Objednateli jako součást plnění poskytovaného dle Smlouvy je Objednatel oprávněn poskytnout k užití všem organizačním složkám státu, právnickým osobám založeným a/nebo řízeným Objednatelem a dalším osobám, kterým bude podle rozhodnutí Objednatele umožněno užití ISND. Objednatel je dále oprávněn poskytnout těmto subjektům podlicenci nebo na ně licenci postoupit, a to dle své volby.

  - Předchozí ustanovení tohoto článku se v plném rozsahu vztahují pouze na autorská díla, která byla vytvořena Zhotovitelem a/nebo jeho subdodavateli či osobami jimi využitými k poskytování plnění na základě této Smlouvy (dále jen „Unikátní díla“). Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout nebo pro Objednatele zajistit práva užít autorská díla, která nejsou Unikátními díly, ale představují standardní software třetích stran, tedy softwarové vybavení dodané v rámci Smlouvy, které nebylo vyvinuto Zhotovitelem a není aplikační softwarovou komponentou ISND vyvinutou v rámci Smlouvy (dále jen „Neunikátní díla“), v rozsahu standardní licence umožňující minimálně užívání ISND (díla) v souladu s jeho určením, přičemž teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence musí být poskytnuta jako nevypověditelná minimálně na dobu trvání autorských práv majetkových. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv autorská díla poskytnutá Objednateli v rámci plnění dle této Smlouvy jsou Unikátními díly, nejsou-li Zhotovitelem předem a výslovně označena za Neunikátní díla. Použití jakéhokoliv Neunikátního díla Zhotovitelem v rámci plnění dle této Smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Objednatele. Zhotovitel je při předání Neunikátního díla, jehož licenční podmínky omezují Objednatele v poskytnutí podlicence nebo postoupení licence písemně na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud Zhotovitel Objednatele na předmětnou skutečnost neupozorní, odpovídá za veškerou škodu a újmu, která může být Objednateli a/nebo všem organizačním složkám státu či právnickým osobám založeným a/nebo řízeným Objednatelem způsobena. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy platí, že licenční oprávnění poskytnutá Objednateli na základě této Smlouvy nesmí omezovat Objednatele v poskytnutí ISND k užití jiným osobám, ani nesmí omezovat Objednatele v zajišťování údržby, podpory, provozu a rozvoje ISND jiným dodavatelem než je Zhotovitel.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje a Objednateli garantuje, že po ukončení účinnosti této Smlouvy nebo po ukončení plnění ze strany Zhotovitele nebude Zhotovitel uplatňovat žádné nároky v souvislosti s užíváním Unikátních a Neunikátních děl Objednatelem nebo třetími osobami ani úpravami Unikátních děl prováděnými Objednatelem nebo třetími osobami. Zhotovitel dále prohlašuje a výslovně Objednatele ujišťuje, že na základě práv poskytnutých Zhotovitelem bude Objednatel oprávněn poptávat služby údržby, podpory, provozu a rozvoje ISND nebo podobná či související plnění u jiných dodavatelů v budoucích zadávacích řízeních dle ZVZ, resp. v zadávacích řízeních dle budoucích předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. V případě, že jakákoliv osoba namítne porušení svého práva duševního vlastnictví v souvislosti s postupem Objednatele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit poskytnutí veškerých potřebných práv Objednateli.

  - V případě, že Výsledkem činnosti dle této Smlouvy budou jiné předměty duševního vlastnictví, než autorská díla, poskytne Zhotovitel Objednateli licenci a další práva duševního vlastnictví s obdobnou specifikací jako v případě autorských děl.

  - Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na Objednatele okamžikem předání Výsledku činnosti jako celku Zhotoviteli v souladu s čl. 7 této Smlouvy.

  - Bude-li v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Zhotovitelem vytvořena databáze, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel.

- Zaměstnanci Zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci Díla a Dalšího plnění, mají dostatečnou kvalifikaci v oboru. Zhotovitel dále prohlašuje, že všichni zaměstnanci ovládají český jazyk na takové úrovni, která jim umožní poskytovat činnosti vedoucí k realizaci Díla a Dalšího plnění v plném rozsahu.

  - Před započetím práce na Díle předloží Zhotovitel Objednateli seznam zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci Díla a Dalšího plnění. Objednatel je oprávněn do 3 pracovních dnů po obdržení seznamu se jmény zaměstnanců písemně oznámit Zhotoviteli, že nesouhlasí s účastí některého zaměstnance, a uvést důvod svého nesouhlasu (např. porušení mlčenlivosti, apod.). Zhotovitel je povinen nahradit nevyhovujícího zaměstnance jinou osobu.

  - Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, kteří budou přítomni v prostorách Objednatele, dodržovali všechny bezpečnostní předpisy tak, jak s nimi byli seznámeni Objednatelem.

  - Zhotovitel garantuje složení řešitelského týmu po dobu realizace Díla a Dalšího plnění s tím, že v případě nutnosti výměny některého z členů týmu bude provedena výměna za jiného adekvátního zaměstnance, a to pouze po dohodě s Objednatelem.

- Oznámení a komunikace

  - Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.

  - Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou či elektronickou poštou, a to na následující adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

    - Za Objednatele:

| - Kontakt | - Oblast | - Telefon | - e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ing. Martin Havlíček | - Smluvní a obchodní podmínky | - 221 812 550 | - martin.havlicek@mze.cz |
| - Pavel Štětina | - Provozní záležitosti | - 221 812 430 | - pavel.stetina@mze.cz |
| - Mgr. et Mgr. Daniel Baťa | - Technické záležitosti | - 221 812 263 | - daniel.bata@mze.cz |
| - Ing. Martina Dulová | - Manažer projektu | - 221 812 594 | - martina.dulova@mze.cz |
| - Ing. Pavel Jiroušek | - Věcný garant | - 221 813 028 | - pavel.jirousek@mze.cz |
| - Ing. Jan Lojda | - Věcný garant | - 221 812 248 | - jan.lojda@mze.cz |

    - Za Zhotovitele:

| - Kontakt | - Oblast | - Telefon | - e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| - [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| - [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

  - Oznámení se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

  - Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.

- Ochrana informací

  - Zhotovitel se zavazuje během plnění i po ukončení této Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy.

  - Za porušení povinnosti dle tohoto článku ze strany Objednatele se nepovažuje předání informací, jež je Objednatel povinen poskytnout dle příslušných právních předpisů.

  - Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny zachovávat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení případně uzavřené smlouvy o ochraně neveřejných informací.

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

    - si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),

    - mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

  - Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

  - Za třetí osoby podle odst. 17.7 se nepovažují:

    - zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

    - orgány smluvních stran a jejich členové,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Zhotovitele,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním dle této Smlouvy nebo je zpřístupnění informací potřebné pro výkon jejich funkce a důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

  - Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

  - Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

  - Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k obsahu této Smlouvy, předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy se povinnost ochrany těchto informací podle čl. 17 vztahuje pouze na Zhotovitele.

  - Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné formě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

    - se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

    - měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem ujednání smluvních stran o ochraně informací obsaženého v jiné smlouvě,

    - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

    - po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,

    - mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci nebo na základě souhlasu (prohlášení Zhotovitele) dle této Smlouvy.

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst.17.8, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.

  - Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé porušení takové povinnosti. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

  - Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

  - Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato Smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem a vedle toho byla v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů Zhotovitele.

  - Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ na svém profilu, který se nachází na internetové adrese https://zakazky.eagri.cz/vz00004591 (dále jen „Profil“), tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Poskytovatel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečné uhrazené Ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro Objednatele povinnost dle právních předpisů.

- MIGRAČNÍ PLÁN

  - Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení poskytování služeb údržby, podpory a provozu, jehož rozsah odpovídá Dalšímu plnění na nového poskytovatele, ke kterému dojde nebo má dojít po skončení účinnosti této Smlouvy (dále jen „Migrace“). Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat dle návrhu metodiky realizace migračního plánu a na základě pokynu Objednatele migrační plán vymezující veškeré podmínky pro převedení další údržby, podpory a provozu či jiného relevantního plnění na nového poskytovatele (dále jen „Migrační plán“) a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Migračního plánu. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to 3 měsíce po jejím ukončení z jakéhokoli důvodu. Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy nejdříve 6 měsíců před řádným ukončením účinnosti této Smlouvy, nebo kdykoli po odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo po odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Migrační plán dle tohoto odstavce Smlouvy a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak. Vypracováním Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy se rozumí jeho akceptace za obdobného použití odst. 7.3.3 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Migračního plánu dle tohoto odstavce Smlouvy a poskytnutí plnění nezbytného k jeho realizaci je součástí ceny za služby dle Dalšího plnění této Smlouvy, přičemž Zhotoviteli nenáleží nárok na jakékoliv další finanční plnění dle této Smlouvy.

- Platnost, účinnost, odstoupení a výpověď Smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a pozbývá účinnosti dnem splnění jejího předmětu s  výjimkami uvedenými v odst. Error: Reference source not found  Smlouvy, případně dalších ustanovení Smlouvy resp. příloh ke Smlouvě z jejichž povahy a účelu vyplývá, že jejich účinnost není dotčena splněním předmětu Smlouvy.

  - Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

  - V případě neoprávněného odstoupení Zhotovitele od Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit veškeré náklady Objednatele a dále pokutu ve výši 40 % z ceny Díla dle čl. 9 Smlouvy bez DPH, přičemž tímto není dotčena povinnost zaplatit případné smluvní pokuty vzniklé dle čl. 12 této Smlouvy, ani není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení Zhotoviteli a je na vůli Objednatele, zda odstoupí ve smyslu § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ohledně celého plnění či zda jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

  - Za závažné porušení povinnosti dle odst.19.4 Smlouvy se považuje zejména:

    - prodlení v plnění převzatých závazků zaviněné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokázal ani 30 kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit, ačkoli měl pro svoji činnost k dispozici všechny potřebné podklady ze strany Objednatele a součinnost Objednatele,

    - neplnění, neúplné či jinak vadné plnění, včetně vadného plnění spočívajícího ve vadách právních, které Zhotovitel nedokázal ani 30 kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit,

    - porušení povinnosti ochrany důvěrných informací Zhotovitelem,

    - realizace Díla je pozastavena po dobu více než 30 kalendářních dnů.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že:

    - Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle smlouvy;

    - Zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

    - Zhotovitel pověří plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

    - na návrh Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;

    - bude zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele a současně bude insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,

    - bude zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele a současně bude insolvenčním soudem nařízeno předběžné opatření podle § 113 insolvenčního zákona,

    - Zhotovitel vstoupí do likvidace,

    - Zhotovitel poskytl nepravdivé informace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení takového charakteru, že tyto nepravdivé informace mohly ovlivnit výběr konkrétního zhotovitele.

  - Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

  - Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani oprávněného nároku na zaplacení smluvních pokut.

  - V případě zániku této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli po dobu 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu bez jakýchkoliv sankcí vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotoviteli v takovém případě přísluší nárok na úhradu té ceny za skutečně provedené a řádně poskytnuté a akceptované Dílo, jeho Dílčí části či Dalšího plnění.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ustanovení o akceptaci, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Tato ustanovení nelze ani dodatečně jednostranně ukončit, např. výpovědí či odstoupením.

- Postoupení a zmocnění

  - Žádná práva z této Smlouvy nemohou být postoupena jednou smluvní stranou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel může pověřit plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel v takovém případě zůstává plně odpovědný za plnění třetí strany tak, jako by plnil sám.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Započtení na pohledávky vůči Objednateli vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští.

  - Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, a požadavky na poskytování plnění dle této Smlouvy.

  - Strany si přečetly tuto Smlouvu, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s tím, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy.

  - Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv na výklad Smlouvy.

  - Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny či doplňky Smlouvy lze provádět pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Ve věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se použijí právní předpisy platné a účinné v České republice, zejména občanský zákoník a zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- 21.11.1 Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění (včetně veřejných příloh)

- 21.11.2 Příloha č. 2: Neveřejné přílohy dokumentu Specifikace předmětu plnění

- 21.11.3 Příloha č. 3: Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)

- 21.11.4 Příloha č. 4: Zadávací dokumentace

- 21.11.5 Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V______________ dne__________ | V______________ dne__________ |
| ______________________ Ing. Martin Havlíček ředitel Odboru rozvoje a projektového řízení IT Česká republika – Ministerstvo zemědělství | ______________________ [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění (včetně veřejných příloh)

[uchazeč nedoplňuje; bude doplněno při podpisu Smlouvy v souladu se zadávací dokumentací]

Příloha č. 2

Neveřejné přílohy Specifikace předmětu plnění

[uchazeč nedoplňuje; bude doplněno na CD při podpisu Smlouvy v souladu se zadávací dokumentací]

Příloha č. 3

Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)

[uchazeč nedoplňuje; bude doplněno při podpisu Smlouvy v souladu se zadávací dokumentací]

Příloha č. 4

Zadávací dokumentace

[uchazeč nedoplňuje; bude doplněno při podpisu Smlouvy na CD]

Příloha č. 5

Seznam subdodavatelů

1/

Název: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Právní forma:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Identifikační číslo:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Rozsah plnění Smlouvy:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

2/

atd.