Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s platnými ustanoveními § 536 a následujících zákona číslo 513/1991Sb., obchodní zákoník.

Číslo jednací objednatele:

Číslo jednací  zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY :

1. Objednatel: 		Česká republika - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Těšnov 17, Praha 1

IČ: 00020478			DIČ: 	není plátcem DPH

Jménem zadavatele jedná:	Zadavatelský útvar

Ministerstvo zemědělství  - Pozemkový úřad Prachatice

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený: 			Ing. Václav Šteffek, ředitel Pozemkového úřadu Prachatice

(§ 21 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění)

e-mail:	pu_prachatice@mze.cz

telefon:	388 310 080

fax:	388 316 146

Kontaktní osoby v průběhu plnění smlouvy o dílo:

Ing. Eva Křiváčková		388 608 310

Ing. František Šebesta	388 608 211

## a

2. Z h o t o v i t e l :

Se sídlem:

IČ: 				DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou v rámci činnosti Pozemkového úřadu Prachatice ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Čl. I.

# Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení zakázky na služby t.j. vypracování projektové dokumentace společných zařízení - polních cest, hospodářských sjezdů a opatření k zlepšení životního prostředí v katastrálním území Velký Bor u Strunkovic, Městys Strunkovice nad Blanicí, katastrální území Obora u Hracholusk, Obec Hracholusky, okres Prachatice, kraj Jihočeský, dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velký Bor u Strunkovic, v rozsahu nezbytně nutném pro vydání stavebního povolení a pro vlastní realizaci stavby. Součástí návrhu cest je i řešení hospodářských sjezdů na okolní pozemky, navržené ozelenění doprovodnou zelení, nezbytné geodetické práce včetně výškopisu, nezbytný geologický průzkum a autorský dozor v průběhu vlastní realizace.

název služby dle přílohy č. 1 zákona                 CPV	   Měrná jednotka               Rozsah

kategorie 12        	      		            71250000-5                   m                            3840

Bližší údaje o jednotlivých stavebních objektech jsou níže uvedeny.

Stavební objekt číslo 1 – rekonstrukce polní cesty ve schváleném návrhu označené jako HPC 4 na části pozemku katastrální parcela číslo 981 o výměře 1818 m2, délka cca 360 m, šířka max. 5 m,  povrch asfaltobeton. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky. Součástí realizace je návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – doprovodná zeleň – interakční prvek.

Stavební objekt číslo 2 – výstavba cesty ve schváleném návrhu označené jako HPC 5 na pozemku katastrální parcela číslo 982 o výměře 293 m2 a na části pozemku katastrální parcela číslo 981 o výměře 3082 m2, celková délka cca 700 m, šířka max. 5  m, povrch asfaltobeton. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky. Součástí realizace je návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – doprovodná zeleň – interakční prvek.

Stavební objekt číslo 3 – rekonstrukce polní cesty ve schváleném návrhu označené jako HPC 6 na pozemku katastrální parcela číslo 1018 o výměře 5230 m2, délka cca 650 m, šířka max. 5 m,  povrch asfaltobeton. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky. Součástí realizace je návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – doprovodná zeleň – interakční prvek.

Stavební objekt číslo 4 – rekonstrukce polní cesty ve schváleném návrhu označené jako HPC 3 na navazujícím pozemku v katastrálním území Obora u Hracholusk katastrální parcela číslo 2199/2 o výměře 1196 m2, délka cca 180 m, šířka max. 5 m,  povrch penetrační makadam.  Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky.

Stavební objekt číslo 5 – rekonstrukce polní cesty ve schváleném návrhu označené jako HPC 9a na pozemku katastrální parcela číslo 2207/2 o výměře 3526 m2, délka cca 500 m, šířka max. 5 m,  povrch asfaltobeton. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky. Součástí realizace je návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – doprovodná zeleň – interakční prvek.

Stavební objekt číslo 6 – rekonstrukce polní cesty ve schváleném návrhu označené jako VPC 6 na pozemku katastrální parcela číslo 809/4 o výměře 2086 m2, délka cca 450 m, šířka max. 4 m,  povrch asfaltobeton. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky. Součástí realizace je návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – doprovodná zeleň – interakční prvek.

Stavební objekt číslo 7 – rekonstrukce polní cesty ve schváleném návrhu označené jako VPC 12 na pozemku katastrální parcela číslo 997/1 o výměře 774 m2, katastrální parcela číslo 997/2 o výměře 134 m2 a na části katastrální parcely číslo 998/1 o výměře 243 m2 o celkové délce cca 280 m, šířka max. 4 m,  povrch penetrační makadam. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky. Součástí realizace je návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – doprovodná zeleň – interakční prvek.

Stavební objekt číslo 8 – novostavba polní cesty ve schváleném návrhu označené jako VPC 14a a VPC 14b na pozemku katastrální parcela číslo 1612/25 o výměře 130 m2, katastrální parcela číslo 1602/2 o výměře 317 m2 a na katastrální parcele číslo 1612/23 o výměře 139 m2 o celkové délce cca 110 m, šířka max. 4 m,  povrch penetrační makadam. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky.

Stavební objekt číslo 9 – novostavba polní cesty ve schváleném návrhu označené jako VPC 15 na pozemku katastrální parcela číslo 57/10 o výměře 2540 m2 o celkové délce cca 450 m, šířka max. 4 m,  povrch penetrační makadam. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky.

Stavební objekt číslo 10 – novostavba polní cesty ve schváleném návrhu označené jako VPC 16 na pozemku katastrální parcela číslo 769/17 o výměře 599 m2 o celkové délce cca 160 m, šířka max. 4 m,  povrch asfaltobeton. Projekt musí řešit zároveň přístup vlastníků na okolní pozemky.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku IV.

3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle článku VI.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze .............................

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které má pro zpracování  předmětné projektové dokumentace k dispozici.

Čl. III.

### Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

1. Jedná se o kompletní zpracování projektové dokumentace na realizaci části společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velký Bor u Strunkovic. Rozsah díla musí být dostatečný pro vydání stavebního povolení na předmětné polní cesty a hospodářské sjezdy. Součástí zakázky je vyhotovení výškopisu cest v nezbytném rozsahu, geologický průzkum v nezbytném rozsahu, řešení sjezdů na okolní pozemky, průzkumy a zjištění existence dotčených vedení. Projekt musí rovněž řešit výsadbu doprovodné zeleně u stavebních objektů, kde je požadována. Součástí plnění díla je i autorský dozor při realizaci výstavby společných zařízení.

2. Dílo musí obsahovat mimo jiné vytyčovací schéma (přehled pevných bodů) pro vytýčení stavby, projednání s příslušnými správci sítí (dle požadavku příslušného stavebního úřadu), vyznačení hranic cest v situaci, průzkum dotčených drenážních systémů a kanalizace (řešení jejich napojení), řešení odtoku vody z navrhovaných polních cest, případné křížení inženýrských sítí bude řešeno jejich ochranou, výkaz výměr rozdělený po jednotlivých stavebních objektech a souhrnný rozpočet stavby po jednotlivých stavebních objektech v cenové úrovni 2011 (ceník RTS Brno). V projektové dokumentaci nesmí být použity odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy jména či příjmení nebo specifická označení zboží či služeb.

3. V díle musí být rovněž řešeny plochy na skládky materiálu, zeminy, ornice, manipulační pruh podél cesty pro průjezd mechanizace a sociální a výrobní zařízení staveniště.

4. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaných prací jsou určeny platnými technickými normami a technologickými postupy pro předmětné práce.

5. Dílo bude předáno objednateli v klasické tištěné podobě v počtu šesti vyhotovení a jedenkrát v digitální podobě na CD (výkresová část bude předána ve formátu *.dgn nebo *.vyk, textová část ve formátu *.doc nebo *.pdf, a výkazy výměr ve formátu *.xls).

Čl. IV.

### Čas plnění a místo plnění

Zahájení prací je dnem podpisu smlouvy. Dokončení díla a předání výsledků prací, bude provedeno do .................. na Pozemkovém úřadě Prachatice. Po dohodě je možné dřívější plnění po jednotlivých stavebních objektech či částech.

Místo plnění:       	Katastrální území Velký Bor u Strunkovic

Městys Strunkovice nad Blanicí, kód NUTS CZ0315550540

Katastrální území Obora u Hracholusk

Obec Hracholusky, CZ0315550221

okres Prachatice, kód NUTS CZ0315

kraj Jihočeský, kód NUTS CZ031

Čl. V.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo v místě předání díla a to na Pozemkovém úřadu Prachatice a objednatel se zavazuje, že  řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení  dohodnutou cenu.

2. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 12 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací, zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby, plynoucí z chybných vstupních podkladů. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

4.  Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám, stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv.Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně, v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč  za každý den prodlení po uplynutí lhůty, dohodnuté dle bodu 3, nebude-li dohodnuto jinak.

Čl.VI.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne .................................

Cena celkem ................................ Kč bez DPH

Sjednaná cena je pevná, závazná a nejvýše přípustná pro předmět plnění veřejné zakázky po celou dobu plnění této veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky včetně veškerých souvisejících nákladů. DPH bude účtováno v souladu s legislativou,  platnou ke dni zdanitelného plnění.

| Označení stavebního objektu | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Stavební objekt číslo 1 - HPC 4 |  |  |
| Stavební objekt číslo 2 - HPC 5 |  |  |
| Stavební objekt číslo 3 - HPC 6 |  |  |
| Stavební objekt číslo 4 - HPC 3 |  |  |
| Stavební objekt číslo 5 - HPC 9a |  |  |
| Stavební objekt číslo 6 - VPC 6 |  |  |
| Stavební objekt číslo 7 - VPC 12 |  |  |
| Stavební objekt číslo 8 - VPC 14a a VPC 14b |  |  |
| Stavební objekt číslo 9 - VPC 15 |  |  |
| Stavební objekt číslo 10 - VPC 16 |  |  |
| Geodetické práce |  |  |
| Geologický průzkum |  |  |
| Cena celkem |  |  |

Čl. VII.

### Všeobecné obchodní podmínky

1.  Zhotovitel	 bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

2. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li řízení o pozemkových úpravách zastaveno, zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací, z výše citovaných důvodů, bude trvat více než šest měsíců.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele, déle než 6 měsíců, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

4. Zadavatel je od smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) povinna uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.“

6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.“

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

8. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

9. V případě nedodržení dodací lhůty vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn  účtovat smluvní pokutu ve výši ................. % z ceny nedodané části předmětu díla za každý i započatý den po dohodnutém termínu plnění.

10.  Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých stavebních objektů či částí díla, na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější plnění se připouští po dohodě s objednatelem za podmínky, že budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění.

11. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které budou splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce, vypočte zhotovitel i DPH, podle platných zákonů ke dni zdanitelného plnění.

12. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Čl. VIII.

### Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám, týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí  dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.  K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ustanovení § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb, v platném znění.

5. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

# Čl. IX

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,  ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích

Z a   o b j e d n a t e l e  :                                         	           Z a   z h o t o v i t e l e :

.........................................................			..................................................................

Ing. Václav Šteffek

ředitel Pozemkového úřadu Prachatice