č. objednatele:

č. zhotovitele:

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

ČESKÁ REPUBLIKA – MIMISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemkový úřad Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, ředitelka PÚ Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová

Bankovní spojení: KB. a.s. Ústí nad Labem

## Číslo účtu: 78-4618170237/0100

## IČ : 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ……………, pod čj………………...

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v:

  - Realizaci jednostranného ozelenění polní komunikace C 3 v délce 241 m na parcele KN 201/1 zapsané na LV 10001 v k. ú. Mradice, včetně vytyčení prostoru pro výsadbu geodetem                    a následné tříleté údržby.

  - Realizaci jednostranného ozelenění polní komunikace C 5 v délce 978 m na části parcely KN 584 zapsané na LV 10001 v k. ú. Mradice, včetně vytyčení prostoru pro výsadbu geodetem                     a následné tříleté údržby.

Realizace díla bude provedena na základě projektové dokumentace zpracované firmou GRÜNER, s.r.o., Litoměřice.

Čl. II.

Termín plnění

  - Realizace výsadby: do 30. 11. 2011

  - Následná údržba: 	 - do 30. 11. 2012

- do 30. 11. 2013

- do 30. 11. 2014

Čl. III.

Cena díla a způsob platby

  - Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č. VZ 6/2011

  - Cena díla byla stanovena do fakturačních celků následovně :

Realizace výsadby podél cest:

- C 3:  ………………………….….…………,- Kč bez DPH

- C 5:  ……………………..…………………,- Kč bez DPH

Realizace výsadby celkem:  		……….…………………………..,- Kč bez DPH

Údržba vysázené zeleně podél cest:

- C 3: 	údržba 2012:  ……………………,- Kč bez DPH

údržba 2013:  ……………………,- Kč bez DPH

údržba 2014:  ……………………,- Kč bez DPH

Celkem:         		 ……………………,- Kč bez DPH

- C 5:	údržba 2012:  ……………………,- Kč bez DPH

údržba 2013:  ……………………,- Kč bez DPH

údržba 2014:  ……………………,- Kč bez DPH

Celkem:          		……………………,- Kč bez DPH

Údržba zeleně celkem: 		 ……………………..……………,- Kč bez DPH

## Cena celkem (výsadba + údržba):              ………………………………,- Kč bez DPH

  - Cena je po dobu plnění zakázky neměnná.

  - Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení v závislosti na bodu 4.1. článku IV.

  - Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání díla, na základě zápisu o převzetí díla bez vad a nedodělků, potvrzeného objednatelem.

  - Kalkulace ceny díla je nedílnou přílohou č.1 smlouvy o dílo. Součástí kalkulace nejsou ztráty            na rostlinném materiálu, nebo zařízení. (viz. čl. IV. odst. 4.8.)

Čl. IV.

Všeobecné obchodní podmínky

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu  závisí            na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků           na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost písemně upozorněn.

  - Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

  - Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu v délce .............. měsíců od ukončení následné tříleté údržby.

  - Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě                 a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 4.5. tohoto článku.

  - V případě prodlení s dodáním díla (jednotlivých fakturačních celků), bude objednatelem zhotoviteli vystavena faktura na sankční částku ve výši 0,5% z ceny fakturačního celku v Kč bez DPH za každý den prodlení.

  - Nebezpečí škody na zhotovené výsadbě (včetně zařízení) po celou dobu její realizace, včetně doby následné údržby, nese zhotovitel.

Čl. V.

###### Dodací podmínky

  - Kvalitativní ukazatele výsadby po ukončení tříleté následné péče a záruční lhůty:

Strom listnatý – nepoškozený kmen (případně ošetřený), charakteristický tvar koruny pro daný

druh, průběžný terminál.

Založený travní porost – posečený (po ukončení tříleté údržby).

  - Při provádění díla bude pro zhotovitele závazná projektová dokumentace. Veškeré případné změny musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektu a objednatelem.

  - Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 1 týden před zahájením konečného přejímacího řízení projekt skutečného provedení akce včetně všech změn ve dvojím vyhotovení.

Čl. VI.

###### Podklady k provedení díla

  - Nabídka zhotovitele ze dne : ....................

  - Projektová dokumentace „Realizace ozelenění polních komunikací v k.ú. Mradice na části   parcely KN 584 a KN 201/14 a následná tříletá údržba“ zpracovaná firmou Grüner, s.r.o., Litoměřice, v roce 2005

  - Digitální katastrální mapa

Čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu  smlouvy dle požadavku partnera, po předchozím dojednání termínu.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou                   při zpracování díla do styku.

  - K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla – stavební deník.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

  - Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na zhotovené věci. (viz. čl. IV. odst. 4.8.)

  - Předání díla nebo jeho dílčího plnění bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

  - Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při realizaci díla vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona              č. 139/2002 Sb.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. VIII.

#### Závěrečné ustanovení

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

  - Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V          dne :                                                       		V Lounech dne:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

(zhotovitel)                                                        		Pozemkový úřad Louny

(objednatel)

……………………………..                                           …………………………………

Ing. Jana Vernerová

ředitelka Pozemkového úřadu Louny

č. objednatele:

č. zhotovitele:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – rozpočet

Výkaz výměr – realizace ozelenění polní komunikace C 3

| položka | jednotka | množství | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž |  |  |  |  |
| Vytyčení pozemku | 100 bm | 3 |  |  |
| Kácení stromu list. do průměru 0,2m - svah | ks | 1 |  |  |
| Odstranění dřevin nad 1m – svah 1:2 | m2 | 3 |  |  |
| Chemické ošetření před založ. – svah 1:2 | m2 | 1273 |  |  |
| Obdělání půdy nakopáním | m2 | 1273 |  |  |
| Obdělání půdy hrabáním – svah 1:2 | m2 | 1273 |  |  |
| Hnojení umělým hnojivem – svah 1:2 | t | 0,02 |  |  |
| Jamky do 0,40m3 – svah 1:2, 50% výměna | ks | 26 |  |  |
| Jamky do 0,05m3 – svah 1:2, 50% výměna | ks | 2070 |  |  |
| Výsadba dřevin s balem do 0,4m – svah 1:2 | ks | 26 |  |  |
| Výsadba dřevin s balem do 0,1m – svah 1:2 | ks | 2070 |  |  |
| Kotvení stromů v konstrukci | ks | 26 |  |  |
| Ochrana chráničem pletivo | ks | 26 |  |  |
| Ochrana chráničem pletivo – příplatek za svah 1:2 | ks | 26 |  |  |
| Nátěr keřů Morsuvinem | ks | 2070 |  |  |
| Založení trávníku výsevem – svah 1:2 | m2 | 494 |  |  |
| Obdělání půdy válením – svah 1:2 | m2 | 494 |  |  |
| Dovoz vody | m3 | 22 |  |  |
| Zálivka dřevin po výsadbě | m3 | 22 |  |  |
| Montáž celkem: |  |  |  |  |
| Dodávka |  |  |  |  |
| Stromy se zemním balem (obvod kmene 8-10 cm) |  |  |  |  |
| Betula pendula | ks | 5 |  |  |
| Acer campestre | ks | 8 |  |  |
| Stromy se zemním balem (obvod kmene 10 - 12 cm) |  |  |  |  |
| Populus nigra „Pyramidalis“ | ks | 13 |  |  |
| Keře kontejnerované |  |  |  |  |
| Cornus alba | ks | 212 |  |  |
| Ligustrum vulgare | ks | 228 |  |  |
| Corylus avellana | ks | 284 |  |  |
| Cornus sanguinea | ks | 222 |  |  |
| Cornus mas | ks | 278 |  |  |
| Frangula alnus | ks | 196 |  |  |
| Lonicera xylosteum | ks | 164 |  |  |
| Prunus spinosa | ks | 244 |  |  |
| Rhamnus catharticus | ks | 100 |  |  |
| Syringa vulgaris | ks | 142 |  |  |
| Ostatní dodávky |  |  |  |  |
| Kůly soustružené | ks | 78 |  |  |
| Spojky kůlů | ks | 78 |  |  |
| Úvazky - tkaloun | ks | 78 |  |  |
| Roundap – bioactiv (8l/ha) | l | 1 |  |  |
| Travní směs luční – výsev 3 dkg/m2 na plochu 494m2 + 10%rezerva | kg | 16,3 |  |  |
| Dodávka morsuvinu | l | 12 |  |  |
| Pletivo 1,6 x 1,8m/strom | m | 47 |  |  |
| Amofos | kg | 20 |  |  |
| Kompost | m3 | 11 |  |  |
| Terracottern | kg | 88 |  |  |
| Dodávka celkem: |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |

Výkaz výměr – údržba ozelenění polní komunikace C3 na jedno vegetační období

| položka | jednotka | množství | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž |  |  |  |  |
| Chem. odplevelení po zal. 3x/rok | m2 | 2 337 |  |  |
| Sečení lučních trávníků 3x494m2 - svah | m2 | 1 482 |  |  |
| Ošetření keřových skupin - svah | m2 | 779 |  |  |
| Dovoz vody pro zálivku | m3 | 154 |  |  |
| Zalití rostlin (duben – říjen, 1x za měsíc) | m3 | 154 |  |  |
| Oprava kotvení (20%) | ks | 6 |  |  |
| Montáž celkem: |  |  |  |  |
| Dodávka |  |  |  |  |
| Roundup Bioactiv | l | 3 |  |  |
| Kůly soustružené | ks | 18 |  |  |
| Spojky kůlů | ks | 18 |  |  |
| Úvazky - tkaloun | ks | 18 |  |  |
| Pletivo | m | 11 |  |  |
| Dodávka celkem: |  |  |  |  |
| Údržba na jedno vegetační období celkem: |  |  |  |  |

Rekapitulace ozelenění polní komunikace C3

Založení zeleně ………………………………………………….                      Kč bez DPH

Údržba – 1. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Údržba – 2. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Údržba – 3. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Cena celkem: …………………………………………………..                       Kč bez DPH

DPH 20%        ………………………………………………….                        Kč

Cena celkem: ………………………………………………….                        Kč vč. DPH

Výkaz výměr – realizace ozelenění polní komunikace C 5

| položka | jednotka | množství | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž |  |  |  |  |
| Vytyčení pozemku | 100 bm | 11 |  |  |
| Chemické ošetření před založením kultury | m2 | 3 855 |  |  |
| Obdělání půdy orbou | m2 | 3 855 |  |  |
| Obdělání půdy kultivátorem | m2 | 3 855 |  |  |
| Obdělání půdy vláčením | m2 | 3 855 |  |  |
| Obdělání půdy smykováním | m2 | 3 855 |  |  |
| Obdělání půdy hrabáním | m2 | 3 855 |  |  |
| Hnojení umělým hnojivem | t | 0,23 |  |  |
| Vykopání jamek do 0,4m3 pro stromy | ks | 72 |  |  |
| Vykopání jamek do 0,05m3 pro keře | ks | 4304 |  |  |
| Výsadba dřevin s balem do 0,4m | ks | 72 |  |  |
| Výsadba dřevin s balem do 0,1m | ks | 4304 |  |  |
| Kotvení stromů v konstrukci | ks | 72 |  |  |
| Ochrana chráničem pletivo | ks | 72 |  |  |
| Nátěr keřů Morsuvinem | ks | 4304 |  |  |
| Založení trávníku výsevem | m2 | 428 |  |  |
| Obdělání půdy válením | m2 | 428 |  |  |
| Dovoz vody | m3 | 46,8 |  |  |
| Zálivka dřevin po výsadbě | m3 | 46,8 |  |  |
| Montáž celkem: |  |  |  |  |
| Dodávka |  |  |  |  |
| Stromy se zemním balem (obvod kmene 8-10 cm) |  |  |  |  |
| Betula pendula | ks | 23 |  |  |
| Tilia cordata | ks | 17 |  |  |
| Acer platanoides | ks | 10 |  |  |
| Stromy se zemním balem (obvod kmene 10 - 12 cm) |  |  |  |  |
| Populus nigra „Pyramidalis“ | ks | 22 |  |  |
| Keře kontejnerované |  |  |  |  |
| Cornus alba | ks | 652 |  |  |
| Ligustrum vulgare | ks | 957 |  |  |
| Corylus avellana | ks | 661 |  |  |
| Cornus sanguinea | ks | 908 |  |  |
| Cornus mas | ks | 523 |  |  |
| Frangula alnus | ks | 559 |  |  |
| Lonicera xylosteum | ks | 44 |  |  |
| Ostatní dodávky |  |  |  |  |
| Kůly soustružené | ks | 216 |  |  |
| Spojky kůlů | ks | 216 |  |  |
| Úvazky - tkaloun | ks | 216 |  |  |
| Roundap – bioactiv (8l/ha) | l | 3 |  |  |
| Travní směs luční – výsev 3 dkg/m2 na plochu 428,5m2 + 10% rezerva | kg | 14 |  |  |
| Dodávka morsuvinu | l | 24 |  |  |
| Pletivo 1,6 x 1,8m/strom | m | 130 |  |  |
| Amofos | kg | 50 |  |  |
| Kieserit | kg | 120 |  |  |
| Draselná sůl | kg | 60 |  |  |
| Kompost | m3 | 23 |  |  |
| Teracotem | kg | 188 |  |  |
| Dodávka celkem: |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |

Výkaz výměr – údržba ozelenění polní komunikace C5 na jedno vegetační období

| položka | jednotka | množství | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž |  |  |  |  |
| Chem. odplevelení po zal. 3x/rok | m2 | 10 279 |  |  |
| Sečení lučních trávníků 3x428,5m2 | m2 | 1 285 |  |  |
| Ošetření keřových skupin | m2 | 3 426,5 |  |  |
| Dovoz vody pro zálivku | m3 | 328 |  |  |
| Zalití rostlin (duben – říjen, 1x za měsíc) | m3 | 328 |  |  |
| Oprava kotvení (20%) | ks | 15 |  |  |
| Montáž celkem: |  |  |  |  |
| Dodávka |  |  |  |  |
| Roundup Bioactiv | l | 9 |  |  |
| Kůly soustružené | ks | 45 |  |  |
| Spojky kůlů | ks | 45 |  |  |
| Úvazky - tkaloun | ks | 45 |  |  |
| Pletivo | m | 27 |  |  |
| Dodávka celkem: |  |  |  |  |
| Údržba na jedno vegetační období celkem: |  |  |  |  |

Rekapitulace ozelenění polní komunikace C5

Založení zeleně ………………………………………………….                      Kč bez DPH

Údržba – 1. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Údržba – 2. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Údržba – 3. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Cena celkem: …………………………………………………..                       Kč bez DPH

DPH 20%        ………………………………………………….                        Kč

Cena celkem: ………………………………………………….                        Kč vč. DPH

Rekapitulace ozelenění polních komunikací C3 a C5

Založení zeleně ………………………………………………….                      Kč bez DPH

Údržba – 1. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Údržba – 2. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Údržba – 3. rok …………………………………………………..                     Kč bez DPH

Cena celkem: …………………………………………………..                       Kč bez DPH

DPH 20%        ………………………………………………….                        Kč

Cena celkem: ………………………………………………….                        Kč vč. DPH

V          dne :                                                             	V Lounech dne:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

(zhotovitel)                                                                   	Pozemkový úřad Louny

(objednatel)

……………………………..                                   	 …………………………………

Ing. Jana Vernerová

ředitelka Pozemkového úřadu Louny