NÁVRH POVODŇOVÉHO PLÁNU

VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací

Vlastník a provozovatel : 	Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11

Brno 602 00

IČ 70890013

Správce vodního toku : 	Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11

Brno 602 00

IČ 70890013

Generální projektant : 	Ing. Vladimír Fouček

Za Humny 3143/5

Znojmo 669 02

IČ 42357187

Datum : červenec  2016

Povodňový plán schválen : .............................................................................................

..............................................................................................

Potvrzení souladu s povodňovým plánem přehrady :

..............................................................................................

.				.............................................................................................

Záznamy o provedené aktualizaci

Obsah

1. díl: Věcná část                          ……………………………… 2

A. Úvodní část                          …………………………………..3

B. Charakteristika zájmového území       ……………………… 4

B.1. Hydrologické údaje  …………………………………..         4

B.2. Odtokové poměry  …………………………………………. 4

C. Druh a rozsah ohrožení            ……………………………… 4

C.1. Povodňové ohrožení objektů     …………………………….4

D. Organizace povodňové ochrany  ……………………………..5

D.1. Předpovědní, hlídková a hlásná služba …………………. 5

D.2. Stupně povodňové aktivity (SPA)  ………………………… 5

D.3. Způsob vyhlašování SPA a vyžádání pomoci ………….. 5

D.4. Činnost povodňové komise stavby při dosažení SPA  …..6

D.5. Materiální a technické vybavení          …………………….6

E. Dokumentační práce  ………………………………………….6

E.1. Při povodni ……………………………………………………6

E.2. Po povodni …………………………………………………..6

2. díl: Organizační část ………………………………………….6

A. Povinnosti povodňové komise stavby ………………………7

A.1. V době

mimo povodeň                            ……………………………….7

A.2. V období povodně     ………………………………………7

A.3. Po povodni  ……………………………………………….. 7

B. Informační zabezpečení    …………………………………..7

B.1. Povodňové komise  ………………………………………..7

B.2. Důležitá telefonní spojení  ………………………………..7

C. Závěrečná ustanovení  …………………………………….7

D. Dokladová část  …………………………………………….7

D.1. Vyjádření Povodí Moravy s.p.    …………………………8

3. díl: Grafická část                …………………. Neobsahuje

1.díl :   Věcná část

A. Úvodní část

Vlastník díla: 				Povodí Moravy s.p. Brno

Zástupce: 				............................................

Správce toku Dyje : 			Povodí Moravy s.p. Brno

Příslušná povodňová komise: 		Povodňová komise uceleného povodí Dyje

Povodňová oblastní komise :

| Jméno | Funkce v OPK | Pracoviště | Bydliště | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Povodňová komise uceleného povodí Dyje :

| Jméno | Funkce v OPK | Pracoviště | Bydliště | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Povodňový plán v plném obsahu obdrží správce vodního toku a zároveň investor Povodí Moravy

s.p. Brno 7 ks, povodňová komise uceleného povodí Dyje

B. Charakteristika zájmového území

B. 1. Hydrologické údaje

tok: 			Dyje

místo: 			Vodní nádrž Vranov

katastrální území: 	Onšov

kraj: 			Jihomoravský

N-leté průtoky– profil hráz VD Vranov.

| Q N-let | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 108 | 141,5 | 188,5 | 225 | 263 | 314 | 355 |

B. 2. Odtokové poměry

Celé staveniště se nachází v záplavové oblasti, pod úrovní hladiny přehrady Vranov .

B. 3. Charakteristika ohrožených objektů

Ohrožené objekty stavebních prací při výměně drátokamenných matrací se pod úrovni hladiny v nádrži  na kótě   se nachází na p obou březích řeky Svitavy. Movité objekty jsou v přímém ohrožení.

Koryto toku je celkově v neudržovaném stavu s objekty, které hrozí destrukcí (v případě další povodňové situace)

C. Druh a rozsah ohrožení

C. 1. Povodňové ohrožení objektů

Zvýšeným průtokem vod jsou objekty ohroženy, neboť se nachází v záplavovém území přehrady Vranov .

Sklad ropných látek (pohonné hmoty, mazací oleje, apod.) bude v chráněném skladu a bude situován

mimo území ohrožené záplavou.

D. Organizace povodňové ochrany

D.1. Předpovědní, hlídková a hlásná služba

Zhotovitel stavby stanoví hlídkovou službu, která bude po informaci o nebezpečí povodně sledovat hladinu v přehradě Vranov a pokyny povodňové komise . Četnost sledování:

1. stupeň povodňové aktivity -minimálně 2x denně,

2. stupeň povodňové aktivity -minimálně 3x denně,

3. stupeň povodňové aktivity -stanoví povodňová komise, minimálně 4x denně

Hlásná služba informuje o nebezpečí povodně přímo ohrožené subjekty.

Hlídková a hlásná služba je spojena a zajišťuje ji povodňová komise.

Při výrazném vzestupu hladiny vodního toku se určený člen hlídkové služby informuje na vodohospodářském dispečinku Povodí Moravy s.p. o předpokládaném vývoji hydrologické situace.

Upozornění na nebezpečí povodně, informace o vodních stavech a o dosažených popř. vyhlášených

stupních povodňové aktivity získá na městském úřadě ve  Znojmě ( MÚ Znojmo, odbor ŽP). Dále na dispečinku Povodí Moravy s.p..

D. 2. Stupně povodňové aktivity (SPA)

Pro hodnocení situace z povodňového hlediska budou sledovány informace o rychlosti stoupání hladiny v přehradě Vranov.

D.3. Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity a vyžádání pomoci

Jednotlivé stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňová komise na základě rozhodnutí a to buď místně

příslušné povodňové komise, resp. informací z vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy s.p., nebo na základě vlastního rozhodnutí z jiných zjištěných skutečností.

Pokud povodňová komise stavby nebude schopna sama zvládnou povodňovou situaci, může požádat

přes Hasičský záchranný sbor o pomoc, resp. přímo Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Svitavy.

D.4. Činnost povodňové komise při dosažení stupňů povodňové aktivity

1. stupeň povodňové aktivity :

-	aktivizuje hlídkovou a hlásnou povodňovou službu,

-	zajistí prověření skutečného stavu v místě staveniště za využití hlídkové služby a na 	vodohospodářském dispečinku zjistí předpokládaný vývoj počasí,

-	zhodnotí situaci a připraví se na evakuaci strojů a zařízení z místa staveniště,

-	vede povodňový deník (je možno použít stavební deník),

-	organizuje zabezpečovací práce (příprava na vyklizení staveniště, respektive jeho vyklizení,	zabezpečení rozestavěných částí stavby, odstranění strojů a mechanizmů apod.).

2. stupeň povodňové aktivity :

-	zajistí prověření skutečného stavu,

-	vyhlásí pro stavbu 2. stupeň povodňové aktivity,

-	provádí, resp. pokračuje v zabezpečovacích pracích (viz. 1. SPA), (dokončí odstranění strojů a mechanismu z místa stavby

-	vede povodňový deník.

3. stupeň povodňové aktivity :

-	organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce s cílem ochrany osob a snížení materiálních 	škod,

-	po překročení mezní hladiny 3.SPA a dále stoupající tendenci požádá o prognózu vývoje povodně

na VH dispečinku Povodí Moravy, s.p., a na jejím základě rozhodne o dočasném přerušení stavebních prací,

D. 5. Materiální a technické vybavení

Pro zajištění zabezpečovacích prací při 3. stupni povodňové aktivity musí být na stavbě

k dispozici tyto stroje :

nákladní automobily

hydraulické kleště

nakladače

E. Dokumentační práce

E.1. Při povodni

Záznamy v povodňovém deníku (stavebním deníku) provádí stavbyvedoucí. Záznam je veden

chronologicky a obsahuje: datum, čas, oznamovatele, příjemce, pokud možno doslovný obsah, hlášení,

podpis.

E.1.2. Po povodni

-	označování nejvýše dosažených hladin,

-	foto nebo video dokumentaci,

-	prohlídku staveniště po povodní s odhadem povodňových škod provede zástupce zhotovitele 	společně se zástupcem investora

-	vypracování zprávy o průběhu povodně včetně vyčíslení povodňových škod (zprávu je možno použít 	při jednání s pojišťovnou o úhradě škod).

Dokumentační práce zajišťuje povodňová komise stavby.

Zprávu o průběhu povodně předloží správci vodního toku, správci povodí a povodňové komisi města Svitavy.

2.díl: Organizační část

A. Povinnosti povodňové komise stavby

A.1. V době mimo povodeň

-	zajišťuje aktualizaci odstavce D. 1.dílu, a všech údajů v odstavci B. 2. dílu

-	provádí zápisy o povodňových prohlídkách a zjištěných skutečnostech do povodňového deníku 	(stavebního deníku).

A.2. V období povodně

-	postupuje dle povodňového plánu,

-	aktivizuje povodňovou službu,

-	vyhlašuje stupně povodňové aktivity na základě vlastních sledování, nebo na základě požadavku 	nadřízených povodňových orgánů,

-	řídí protipovodňová opatření,

-	jestliže svými silami nebude schopna situaci zvládnout, vyžádá si pomoc nadřízené povodňové 	komise. Pokud nadřízená povodňová komise převezme řízení ochrany, provádí povodňová komise 	stavby vlastní opatření podle pokynů nadřízené povodňové komise,

-	o všech rozhodnutích, příkazech, hlášeních a zprávách vede záznamy v povodňovém deníku 	(doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv s uvedením odesílatele -příjemce, způsobu a doby 	odeslání, obsahu příkazu, popis provedených opatření. Každý zápis musí být podepsán).

A.3. Po povodni

-	provádí evidenční a dokumentační práce (viz. E.2.).

B. Informační zabezpečení

B. 1. Povodňová komise města Znojma a Vranov

B.1. Povodňová komise stavby

| funkce v komisi | jméno | funkce na pracovišti | telefon -vyrozumění |
| --- | --- | --- | --- |
| předseda |  |  |  |
| zástupce |  |  |  |
| člen |  |  |  |

B.2. Důležitá telefonní spojení

Hasičský záchranný sbor 								150

Policie ČR 										158

Záchranná služba									 155

Povodí Moravy, státní podnik -VH dispečink, stálá služba 			541 211 737

-Dřevařská 11, Brno 								541 637 111

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02

hlášení havárií

C. Závěrečná ustanovení

Před zahájením prací budou pracovníci na stavbě a subdodavatelé prokazatelně seznámeni s povodňovým plánem.

Tento povodňový plán byl zpracován ve smyslu zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a s použitím TNV 75 2931 -povodňové plány.

D. Dokladová část

D.1. Vyjádření Povodí Moravy s.p.