Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A    O    D Í L O

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Bruntál

zastoupená :                                                         Ing. Václavem Stráníkem,ředitelem Pozemkového 						 úřadu

Adresa:	Partyzánská 7, 792 01  Bruntál

v technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Pavel Zouhar, pracovník pozemkového úřadu

Tel. /fax                                                                 +420 554711971 /+420 554713006

E-mail: 	                                                                 pu_bruntal@mze.cz , pavel.zouhar@mze.cz

Bankovní spojení: 				Komerční banka pobočka Opava

Číslo účtu: 	86-6917830257/0100

IČ: 	 	                                                                 00020478

DIČ:		                                                                 není plátcem

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:                                                          , jednatelem

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:                                                                +420 /+420

E-mail:	@

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  xxxxx soudem v xxxx, oddíl xxx, vložka xxx

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla s názvem Výsadba zeleně - PC C5 Slezské Pavlovice  (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne ………………..   která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II.

Rozsah předmětu smlouvy

- Identifikační údaje díla:

Název:    Výsadba zeleně - PC C5 Slezské Pavlovice

Místo:     Katastrální území Slezské Pavlovice, okres Bruntál

- Rozsah  předmětu smlouvy - díla:

  - Předmětem smlouvy je výsadba doprovodné zeleně podél  polní cesty C 5 v k.ú. Slezské Pavlovice  v roce 2011 a následná péče o vysázené keře a stromy v letech 2012-2014, to vše  v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci vypracované autorizovaným architektem Ing. Vítězslavou Přikrylovou pod č. zakázky 19/10 z října  2010 a v rozsahu  uvedeném v   položkovém rozpočtu – Krycím listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

  - Při realizaci předmětu díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí a v souladu se souvisejícími ustanoveními příslušných norem a předpisů českého právního řádu.

#### Čl. III.

## Termíny plnění

- Příprava a výsadba:

zahájení 	         od  15.10. 2011 (lze i dříve  v návaznosti na  realizaci výstavby PC C5)

ukončení výsadby     do 30.11.2011  (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně 	provedené výsadby):

2.    Následná péče:		od  ledna  2012 -   do 30.11.2014

Dílčí termíny plnění:

| Kosení trávníku 3x ročně | do 15.7., 15.8. a 15.9. v každém roce péče |
| --- | --- |
| Kontrola oplocenky,opěrných kůlů a úvazků 5x ročně | pravidelně co dva měsíce v každém roce péče do 15.4., 15.6.,15.8.,15.10 a 30.11. |
| Provedení dosadby vč. nátěru proti okusu | do 30.11. v každém roce péče |

- V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 15 dnů  po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

- Prodlení zhotovitele s dokončením výsadby delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV.

Cena za dílo

- Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne   …………… takto:

|  | Cena bez DPH v Kč | Cena včetně 20% DPH v Kč |
| --- | --- | --- |
| Založení výsadby 2011 |  |  |
| následná péče 2012 |  |  |
| následná péče 2013 |  |  |
| následná péče 2014 |  |  |
| Cena celkem v Kč |  |  |

- Cena dle jednotlivých položek je uvedena v položkovém rozpočtu - Krycím listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy.

- Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. V.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy předem.

- Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).

- Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v dílčích fakturách po etapách dle dohody na základě dílčích předávacích protokolů a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, který zhotovitel zpracuje položkově dle cenové nabídky (viz příloha č. 1 smlouvy). Předávací protokoly vč. odsouhlasených soupisů provedených prací budou nedílnou součástí faktury. Bez těchto dílčích předávacích protokolů a soupisů je faktura neúplná.

- Faktury budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

- Splatnost faktur se stanovuje na 45 dnů od doručení objednateli.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude fakturována po vyřešení sporu.

- Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.

- Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám.

Čl. VI.

Předání díla

- Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po částech dílčího plnění ve sjednaných termínech (čl. III. bod 2. smlouvy) popř. dle dohody. V roce založení  výsadby bude dílo předáno v termínu dle čl. III. bod 1. smlouvy.

- Místem pro předání je místo plnění, o předání v roce založení a dále o předání dílčích částí bude vždy sepsán předávací protokol a objednatelem bude odsouhlasen soupis provedených prací (viz článek V. bod 3. smlouvy a článek  IX. bod 2. smlouvy). Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílčí část nebo v roce založení vysázená zeleň připravena k předání.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, o závěrečném předání a převzetí díla  po ukončení tříleté následné péče bude sepsán závěrečný předávací protokol. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k závěrečnému předání.

- V protokolu o závěrečném předání a převzetí díla budou uvedeny údaje o zhotoviteli a objednateli, popis díla, které je předmětem předání, termín od kterého počíná běžet záruční lhůta, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohoda o způsobu a termínech jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že obojí musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyřešení sporu zhotovitel

Čl. VII.

Záruka na dílo

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.

- Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem Projektové dokumentaci, případně požadavkům obecně závazných norem a  podmínkám  stanoveným ve smlouvě.

- Po dobu záruky je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady jednou ročně (na podzim do 30. listopadu) dosadbu sazenic v těchto případech:

- pokud spon vysázených dřevin v řadě vlivem úhynu překročí 2,5 násobek vzdálenosti uvedené v projektové dokumentaci

- nebo bude-li překročen povolený úhyn rostlin, který činí u vysázených dřevin max. 10 % ročně. V takovém případě zhotovitel provede dosadbu sazenic v takovém počtu, o kolik byl překročen povolený úhyn a to ve stejné druhové skladbě.

- Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla v délce 12 měsíců od závěrečného předání díla po tříleté následné péči. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta na dosud provedené práce a počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené dílčí části. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem objednatel požaduje sjednat nápravu.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává, pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k  odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává, či neuznává. Nestanovil-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) bezplatně odstraní.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatele.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každý den prodlení při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného  v čl. III. bodu 1 této  Smlouvy. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.

- Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany kontrolních   orgánů  a orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. IX.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu  a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

- K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí a to od doby zahájení prací až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. V takovém případě se objednatel zavazuje sdělit tuto skutečnost  zhotoviteli do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků.

- V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 15 dnů,

- prodlení s řádným závěrečným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy může být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických  úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve  znění pozdějších předpisů.

- V případě odstoupení je zhotovitel  povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl XI.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XII.

Zvláštní ujednání

- Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

- Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu prací nese zhotovitel..

- V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

- Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový položkový  rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou také údaje v ní  neobsažené a zachycené v jiných dokumentech, zejména pak údaje uváděné v:

    - zadávacích podkladech pro výběrové řízení

    - nabídce zhotovitele ze dne ……………

    - schválené projektové dokumentaci

- Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

- Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

V Bruntále  dne   						    V                   dne

Za objednatele:			        		                 Za zhotovitele:

Ing.Václav Stráník

ředitel Pozemkového úřadu Bruntál