Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s platnými ustanoveními § 536 a následujících zákona číslo 513/1991Sb., obchodní zákoník.

Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Adresa:					Těšnov 17, Praha 1

IČ: 						00020478

DIČ:						není plátcem DPH

Jménem zadavatele jedná:		Zadavatelský útvar

Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Prachatice

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený:				Ing. Václav Šteffek, ředitel Pozemkového úřadu Prachatice

e-mail:					pu_prachatice@mze.cz

telefon:					388 310 080

fax:						388 316 146

Kontaktní osoby v průběhu

plnění smlouvy o dílo:			Ing. František Šebesta, telefon:	388 608 211, 724 322 338

Ing. Vladimír Michálek, telefon:	388 608 309, 724 970 471

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, na základě nabídky uchazeče při zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Vytyčení lesních pozemků v katastrálním území Lužice       u Netolic ze dne …..

Čl. I.

# Předmět plnění

1.	Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vyměření vlastnických hranic lesních pozemků ve smyslu § 21a zákona číslo 229/1991 Sb.,            o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v předmětné zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.

2.	Dílo bude provedeno v předpokládaném rozsahu dle výzvy na veřejnou zakázku tj. 205 MJ vyměření vlastnických hranic lesních pozemků a 500 kusů mezníků.

3. Při plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k předmětu díla.

4.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. IV.

5.	Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VI.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1.	Nabídka zhotovitele.

2.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy veškeré podklady, které má pro zpracování předmětu díla k dispozici.

Čl. III.

### Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

1.	Provedení díla bude odpovídat svou kvalitou i rozsahem příslušným zákonným i jiným předpisům a nařízením vztahujícím se k předmětu díla.

2.	Vytyčení bude provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK. Lomové body a hranice budou označeny trvalým způsobem, a to hraničním znakem, který odpovídá platnému právnímu předpisu. Hraniční znaky budou označeny čísly dle vytyčovacího náčrtu raznicí nebo nesmyvatelnou barvou.

3.	Zhotovitel zpracuje pro objednatele veškerou dokumentaci o vytyčení hranic pozemků - vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranic pozemků podle platných právních předpisů - počet výtisků 2 + počet vlastníků. Tyto dokumenty budou ověřeny osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění podle zákona číslo 200/1994 Sb., o zeměměřičství. Z dokumentace bude zřejmé             i vyjádření jednotlivých vlastníků vytyčených parcel a vlastníků parcel sousedních. Vytyčené vlastnické hranice budou v terénu předány vlastníkům.

Čl. IV.

### Místo a doba realizace

1.	Místem realizace díla v terénu je lesní komplex v katastrálním území Lužice u Netolic. Doba pro realizaci - červenec až listopad 2011.

2.	Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny, na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží  lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

3.	Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací, z výše citovaných důvodů, bude trvat více než šest měsíců.

Čl. V.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

- Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo do 30. listopadu 2011.

- Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 24 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací, zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky             a chyby, plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

- Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám, stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům, uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně, v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

4.	Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč  za každý den prodlení po uplynutí lhůty, dohodnuté dle bodu 5, nebude-li dohodnuto jinak.

Čl.VI.

### Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1.	Cena za provedení díla je sjednána na nabídky zhotovitele ze dne       2011.

| Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyměření vlastnických hranic lesních pozemků | 100 m | 205 |  | Kč |
| Stabilizace plastovým mezníkem | 1 kus | 500 |  | Kč |
| Rekapitulace |  |  |  |  |
| Cena bez celkem DPH |  |  |  | Kč |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  | Kč |
| DPH |  |  |  | Kč |

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtováno v souladu s legislativou, platnou ke dni zdanitelného plnění.

2. Uvedený počet měrných jednotek je orientační. Fakturace bude prováděna na skutečný počet měrných jednotek.

3. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Počet mezníků = počet kusů.

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VII.

### Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude provedena po dokončení díla a seznámení vlastníků s průběhem hranice                v terénu, na základě objednatelem vyhotoveného protokolu o předání a převzetí prací bez vad    a nedodělků. Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic bude fakturována dle skutečného počtu měrných jednotek.

2. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu, která bude splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce, vypočte zhotovitel i DPH, podle platných zákonů ke dni zdanitelného plnění.

3.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.

4.	V případě nedodržení dodací lhůty vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn snížit smluvní 	cenu za dílo o 0,01 % z ceny nedodané části za každý započatý den po termínu dodání této části.

5.  Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

6. 	  Zhotovitel	 bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktury až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

Čl. VIII.

### Jiná ujednání

1.	Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám, týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku.

2.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

3.	Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

# Čl. IX

### Závěrečná ustanovení

1.	Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3.	Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5.	Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

6.	Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Prachatice

Za objednatele:							Za zhotovitele:

.......................................................................		..................................................................

Ing. Václav Šteffek

ředitel Pozemkového úřadu Prachatice