| Zadavatel: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov |  | Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březina u Hořepníku |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlem: | U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov |  | Č.j. : 555/2010 Evidenční číslo VZ: |
| Zastoupený: | Ing. Miloslavem Dvořákem, ředitelem PÚ Pelhřimov |  | Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení na služby |
| IČ: | 00020478 |  | dle § 21 odst.1 písm.a) a § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

|  | Krycí list nabídkové ceny |
| --- | --- |
|  | K nabídce uchazeče : Obchodní firma/Název/Jméno a příjmení……………………………………………………………… Sídlo/ místo podnikání…………………………………………………………………………………….. IČ/DIČ…………………………………………………………………………………………………………. |

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 324 |  | 0 | 4 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha (bod) | 4 |  | 0 | 4 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha (bod) | 16 |  | 0 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 232 |  | 0 | 4 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 43 |  | 0 | 4 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 49 |  | 0 | 4 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 13 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 117 |  | 0 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  | 351 |  | 0 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |  | 6 |  | 0 |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 13 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 26 |  | 0 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  | 76 |  | 0 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 103 |  | 0 | 13 |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  | 306 |  | 0 | 13 |
| 1.7. | Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. | ha | 121 |  | 0 | 18 |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 324 |  | 0 | 18 |
|  | Body 1.4 a 1.5. možno sloučit |  |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 324 |  | 0 | 18 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 233 |  | 0 | 22 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 92 |  | 0 | 22 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 7 |  | 0 | 25 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 2 |  | 0 | 25 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 324 |  | 0 | 32 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 |  | 0 | 36 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 400 |  | 0 | 6 |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 650 |  | 0 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 324 |  | 0 | 6 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| DPH |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0 Kč |  |

| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |
| --- | --- |

V…………………………………………dne……………………………………….

……………………………………………………………………………………

jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele