|  | Zadavatel: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno - venkov |  | Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava v k. ú. Babice u Rosic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: | Kotlářská 53, 602 00 Brno |  | Evidenční číslo VZ: 60066865 |
|  | Zastoupený: | Ing. Petrem Grmelou, Ředitelem PÚ |  | Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná |
|  | IČ: | 00020478 |  | dle § 21 odst.1 písm.a) a § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) |
|  | Č. j. : 187/2011-130755 |  |  |  |

|  | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |
| --- | --- |
|  | textová část |
|  | Veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona |

Zadávací dokumentace dle ust. § 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Obsah zadávací dokumentace:

1. článek       Identifikační údaje o zadavateli

2. článek       Předmět plnění veřejné zakázky

3. článek       Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

4. článek       Kvalifikace dodavatelů

5. článek       Základní kvalifikační předpoklady

6. článek       Profesní kvalifikační předpoklady

7. článek       Prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, technických   kvalifikačních předpokladů

8. článek       Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních  podmínek

9. článek       Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

10. článek    Kritéria pro zadání veřejné zakázky

11. článek       Prohlídka místa plnění, podání nabídek

12. článek       Obsah a forma nabídky

13. článek      Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

14. článek       Ostatní podmínky zadávací dokumentace

15. článek       Obchodní podmínky

# 1. článek 	Identifikační  údaje  o zadavateli

| Zadavatel ve smyslu zákona: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |
| --- | --- |
| Právní forma: | Organizační složka státu, kód 325 |
| Název zadavatele: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |
| Útvar: | Pozemkový úřad Brno - venkov |
| Sídlo zadavatele: | Kotlářská 53, 602 00 Brno |
| IČ/DIČ | 00020478 / není plátcem DPH |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. Petr Grmela |
| Telefon/fax: | +420 547 103 433/ +420 547 103 430 |
| E-mail: | Pu_brno-venkov@mze.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Miroslava Priessnitzová |
| Adresa: | Kotlářská 53, 602 00 Brno |
| Telefon/fax: | +420 547 103 426/ +420 547 103 430 |
| E-mail: | Miroslava.priessnitzova@mze.cz |

# „dále jen „zadavatel“

# 2.  článek    Předmět plnění  veřejné zakázky

## 2.1.  Předmět plnění veřejné zakázky a jeho  specifikace

Předmětem plnění  podlimitní  veřejné zakázky na služby  je, na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území Babice u Rosic, zpracování komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh KPÚ bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí (dále jen KN).

Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní

předpisy:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhlášku 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhlášku č. 26/2007 ze dne 5. 2. 2007, kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhlášku č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“).

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav, Mze ČR, ÚPÚ čj. 10747/2010-13300

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Mze ČR, ÚPÚ, čj. 10749/2010-13300

- Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, ČÚZK Praha 1997, č.j. 21/1997 – 23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998, č.j. 5239/1998-23.

- Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.

- Strukturu výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚUZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými    správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Platné technické normy

- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními   předpisy.

### Technické požadavky na provedení díla

- Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu .doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu .xls nebo kompatibilní s  programem EXCEL a grafické soubory ve formátu .dgn nebo  kompatibilní  s  programem  MicroStation,  příp.  Pozem,  v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.

- Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD.

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a 2x CD.

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a 2x CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – tabulkové, popřípadě grafické výstupy pro přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v dohodnuté formě a počtu - papírové zpracování 2x svázané a 1x ve formě volných listů (množství bude odpovídat počtu vlastníků) a CD.

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 3 x papírové zprac. a CD.

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

- Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

- Digitální  soubory  mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Specifikace dotčeného území:

- Babice u Rosic se nachází v severní části rosicko-oslavanské uhelné pánve

- komplexní pozemková úprava byla v katastrálním území Babice u Rosic zahájena v roce 2011 na základě žádostí vlastníků pozemků

- v celém k.ú. Babice u Rosic je evidováno 2323 parcel, 487 listů vlastnictví a 629 osob zapsaných na listech vlastnictví, celková výměra k.ú. činí 569,05 ha,

- předpokládaná výměra obvodu KPÚ činí 203 ha, do obvodu pozemkové je v převážné míře zahrnuta orná půda, lesní pozemky jsou mimo obvod pozemkové úpravy

- do k.ú. Babice u Rosic zasahuje i část původního k.ú. Kratochvilka.

- část k.ú. Babice u Rosic byla řešena v rámci KPÚ k.ú. Kratochvilka a k.ú. Zbýšov u Oslavan

- hranice obvodu KPÚ sousedí s k.ú. Rosice (provedena KPÚ , zapsána do KN  v roce 2001) , k.ú. Kratochvilka ( provedena KPÚ, zapsána do KN v roce 2006), k.ú. Zbýšov u Oslavan (provedena KPÚ, zapsána do KN v roce 2003) a k.ú. Zastávka. Katastrální hranice s  k.ú. Rosice, Kratochvilka a Zbýšov u Oslavan bude převzata. Vytyčena bude část  katastrální hranice, sousedící s lesním komplexem v k.ú. Rosice, kde byla provedena digitalizace katastrálním úřadem.

- při tvorbě návrhu plánu společných zařízení požadujeme navázat na společná zařízení navržená v sousedních katastrálních územích v rámci pozemkových úprav

- katastrální území Babice u Rosic je díky velkým půdním celkům a nedostatku protierozních opatření  postiženo vodní erozí

- území, zahrnuté do obvodu KPÚ je zobrazeno v mapách:

mapa katastru nemovitostí KN 1:2000, mapa zjednodušené evidence bývalého

pozemkového katastru PK 1:2880 - k.ú. Babice u Rosic a mapa jiného katastrálního

území JK 1:2880 - původní k.ú. Kratochvilka

- v registru půdních bloků LPIS jsou evidováni 3 uživatelské subjekty

- v roce 1999 byl vypracován územní plán obce. Tento byl upraven a jeho změna byla v roce 2010 odsouhlasena. V rámci územního plánu obce je v severní části katastrálního území navržena trasa přeložky silnice I. třídy č. 23 Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč - Brno - tzv. severní varianta. Dále je v územním plánu navržen lokální biokoridor, propojující lesní komplex Babické polesí, VKP Zmoly a lesní komplex Obora v k.ú. Rosice.

- v roce 1994 zpracován Generel místního územního systému ekologické stability místního významu, vypracovaný firmou URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO spol. s r.o.

2.1.1.  Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí krycím listem nabídkové ceny.

2.1.1.1. Ucelená část  „Přípravné práce“ je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků

1.1.  Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, seznam parcel pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim včetně analýzy odtokových poměrů, eroze atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím,.

1.2.  Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.

1.3.  Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis v  potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků.

1.4.  Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí a dotčenými vlastníky, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven  pouze  soubor geodetických   informací  (dále jen „SGI“)  -  podle  §  3  zákona  č. 139/2002 Sb.

1.5.  Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

1.6.  Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu ve smyslu § 29 zákona č. 229/1991 Sb. Zjištění nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací  - rozdíly projedná dodavatel s katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl.č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2.1.1.2  Ucelená část „ Návrhové práce“ je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele.  Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků a dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí plánu společných zařízení nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

2.2.  Výškopisné zaměření zájmového území jak v trvalých porostech, tak v území mimo trvalé porosty. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy), včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu společných zařízení.

2.4.  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro  vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřebu správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

2.5.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a s  tabulkou č. 2 této vyhlášky a doložení dokladů o jednání se všemi vlastníky, případně doklady o vyzvání všech vlastníků k jednání. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2.6.  Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy a grafických příloh bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Dokumentace bude rovněž obsahovat postup realizace komplexní pozemkové úpravy – plán postupu realizace společných zařízení na základě návrhu (nová parcelní čísla, výměry a základní technické parametry (délka, šířka, navržený povrch, počet výhyben, hospodářské sjezdy, propustky, příkopy a.j.) jednotlivých objektů společných zařízení, časový postup realizace). Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.

Zhotovitel  se zavazuje  v souladu s ustanovením  §  66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb.        předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

2. 1.1.3  Ucelená část „ Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo postupu „ je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků

3.1.  Vytyčení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ, podle požadavků vlastníků  a   podle uvážení pozemkového úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.2.  Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkové úpravy do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP, v.v.i.. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

## 2.2.  Klasifikace a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

2.2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky :

SKP – 74.20.40        Komplexní technické služby pro jiné projekty

CPV – 71250000-5   Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2.2.2.  Předpokládaná  hodnota veřejné zakázky je  1 820 000,-  Kč bez DPH včetně opčního práva

Předpokládaná cena veřejné zakázky   je  1 640 000,- Kč bez DPH, opční právo (ust. § 23 odst. 7 písm. b) zákona) je 180 000,- Kč.

Zadavatel si vyhrazuje užít opčního práva v případě zvýšení počtu měrných jednotek

v ucelené části  „Přípravné práce“  do výše                                 100 000 ,- Kč

v ucelené části  „Návrhové práce“ do výše                                    50 000 ,- Kč

v ucelené části  „Vytyčení a stabilizaci pozemků“ do výše             30 000,- Kč

v jednacím řízení bez uveřejnění. Jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.

Uchazeč uvede v nabídce na veřejnou zakázku výši nabídkové ceny pouze ve vztahu k té části veřejné nabídky, která se netýká opčního práva.

## 2.3. Vztah předmětu veřejné zakázky a ceny

Uchazeči stanoví celkovou výši nabídkové  ceny za celý rozsah plnění předmětu veřejné zakázky a podrobnou kalkulaci nabídkové  ceny zpracují dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace  jako  její   příloha  č. 1.

## 2.4.  Údaje o získání  zadávací dokumentace a komunikace se zadavatelem

## 2.4.1.   Veškerá zadávací dokumentace je poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem na adrese: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vz/prehled Zde budou uvedeny i případné dodatečné informace pro uchazeče dle § 49 zákona.

2.4.2   Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné  informace  k jakékoliv části  zadávací    dokumentace  (tj. vč. jejích příloh).

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 5 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

2.4.3.  Zadavatel požaduje, aby každá žádost o dodatečné informace byla podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku, či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

2.4.4.  V případě podpisu žádosti o dodatečné informace jinou osobou, je nutné společně s žádostí předložit originál, či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za dodavatele  tak,  jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

2.4.5.  Na žádosti o dodatečné informace  podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na žádosti  vznesené ve smyslu § 49 zákona a příslušným dodavatelům  je obratem vrátí.

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

## 2.5.   Adresa pro vyžádání  dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele dle článku 1. této zadávací dokumentace

# 3.  článek        Doba a  místo plnění  předmětu veřejné zakázky

## 3.1.    Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

3.1.1.   Předpokládaný termín zahájení realizace služeb:       prosinec  2011

3.1.2.   Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a  převzetí        dokončených služeb )    			                      červen  2014

## 3.2.    Termín dokončení realizace služeb

## Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí zhotoveného díla mezi zadavatelem a uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

## 3.3.    Podmínky pro změny termínů

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění  veřejné zakázky dle bodu 3.1.1. (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.

## 3.4.    Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je obec a katastrální území Babice u Rosic, okres Brno - venkov

Kód obce: CZ 0623582808

# 4.  článek             Kvalifikace dodavatelů

## 4.1.    Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky zveřejněné v oznámení zadávacího řízení.

## 4.2.    Splněním kvalifikace se rozumí:

    - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

    - splnění profesních  kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

    - splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona,

    - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

## 4.3.  Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů

    - Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v kopii. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží před podpisem smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, prokazujících splnění kvalifikace. .

    - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 zákona).

## 4.4.   Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

4.4.1. Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

4.4.2. Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona,  je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 82 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

4.4.3. Lhůta pro prokázání kvalifikace

V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

# Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

- Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona    zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

# 4.6. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

- Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle      §    54 písm. a).

# 4.7. Společná nabídka několika dodavatelů

- 4.7.1. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona  (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec  4.6. použije obdobně.

- 4.7.2. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle  § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

# 4.8. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

4.8.1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních  kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

4.8.2. Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

4.8.3. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů.

Zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

c) ekonomických a finančních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona (poslední zpracovaná rozvaha nebo určitá část takové rozvahy) a písm. c) (údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období, anebo,  pokud dodavatel vznikl později, nebo zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za všechna období účetní období od svého vzniku nebo zahájení příslušné činnosti), nebo

d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) zákona , jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce.

4.8.4. Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

4.8.5. Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

4.8.6.  Prokazování kvalifikace certifikátem

- Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

# 5. článek             Základní kvalifikační předpoklady

# Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 zákona  splňuje  dodavatel,

a)	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) 	který nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) 	vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) 	který není v likvidaci,

f)  	který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)  	který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)    který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)   který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l)    který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

# Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 5.1.   předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.

# 6. článek          Profesní kvalifikační předpoklady

## 6.1. Splnění profesních  kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží v prosté kopii :

- dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen předložit minimálně v rozsahu oprávnění k podnikání nutného k plnění této veřejné zakázky, a to:

1. živnostenský list pro Výkon zeměměřických činností či výpis ze živnostenského rejstříku

2. živnostenský list pro Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona – obor Projektování pozemkových úprav či výpis ze živnostenského rejstříku,

- dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů a to:

- 1x úřední oprávnění  k projektování pozemkových úprav

- 1x úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13  odst. 1 písm. a) a písm. b) cit. zákona

- 1x osvědčení o autorizaci – inženýr dopravních staveb

- 1x osvědčení o autorizaci  - inženýr vodohospodářských staveb

- 1x osvědčení o autorizaci k projektování ÚSES  (Územní systém ekologické stability)

# 7.   článek       Prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

## 7.1. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel:

    - dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona – předložením kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrna výše pojistné částky pro tento druh pojištění.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 1,5,mil. Kč

Zadavatel nepřipouští prokázání této části ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, neboť subdodavatel není pojistnou smlouvou vázán vůči zadavateli na celý rozsah předmětu plnění, ale je vázán pouze a jen vůči dodavateli, pro něhož  subdodávku dílčí části plnění  realizuje.

    - dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona  - předložením údajů o  obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (realizace služeb charakteru KPÚ nebo JPÚ), a to  za poslední 3 účetní období.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň obratu ve výši  2 mil. Kč, a to v každém jednotlivém roce

Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením požadovaných údajů, a to ve formě „Čestného prohlášení“ podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, z něhož bude patrné splnění výše uvedeného požadavku.

Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechny účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

## 7.2.  Splnění technických  kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel :

- 7.2.1.  dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona  -   Seznamem  významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být :

                - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

                - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

                - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu stanovuje minimální úroveň alespoň 5  obdobných služeb,  tedy pozemkových úprav, každá z nich na celkové ploše minimálně obdobného rozsahu jako je tato veřejná zakázka  (tj. na výměře 203 ha) a že rozhodnutí o schválení návrhu  pozemkové úpravy již bylo zapsáno do katastru nemovitostí.

7.2.2. - dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona - Seznamem techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

- Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud se na realizaci veřejné zakázky bude podílet kromě dalších osob  „realizační  tým“ splňujících následující požadavky:

minimálně   1 oprávněný projektant pozemkových úprav.

minimálně   1 oprávněný geodet

minimálně   1 osoba s autorizací pro projektování dopravních staveb

minimálně   1 osoba s autorizací pro projektování vodohospodářských staveb

minimálně   1 osoba s autorizací pro zpracování ÚSES

7.2.3.  dle § 56 odst. 4 zákona – dodavatel prokáže splnění předložením prosté kopie certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle Českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001 pro obory projektování pozemkových úprav a výkon zeměměřických činností.  Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž tak i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

7.2.4   dle § 56 odst. 5 zákona – dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení  a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením prosté kopie certifikátu ISO 14000 pro obory projektování pozemkových úprav a výkon zeměměřických činností.

# 8.  článek          Požadavky na jednotný  způsob zpracování nabídkové  ceny, vymezení platebních   podmínek

## 8.1.  Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

## 8.2. Stanovení  nabídkové ceny

Nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky  bude stanovena jako nejvýše přípustná a  bude uvedena  v české měně  ( v korunách českých )  v členění  na:

- celkovou nabídkovou cenu bez DPH,

- sazbu ( v %)  a výši  DPH a

- celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

## 8.3.  Doložení výpočtu nabídkové ceny

Dodavatel  je povinen ve své nabídce předložit kalkulaci nabídkové ceny, a to s použitím tabulky se specifikací jednotlivých činností  , která je přílohou č.1 návrhu smlouvy o dílo.

## 8.4.   Platební podmínky

### Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

### Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky,  a to po dokončení fakturačních  celků, případně ucelených částí, odsouhlasených zadavatelem.

### Splatnost faktur se stanovuje na 45 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury -zadavateli.

## 8.5.   Podmínky změny nabídkové ceny

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 8.6.   Dodatečné služby

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých služeb (zejména počet měrných jednotek)  s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

# 9. článek           Zadávací lhůta a  požadavek na poskytnutí jistoty

# Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona.

# Délka zadávací lhůty

V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví konec zadávací lhůty datem 31.3. 2012

## 9.3.  Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

# 10.  článek        Kritéria pro zadání veřejné zakázky

## 10.1.  Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst.1 písm. a)  zákona,  ekonomická výhodnost nabídky

## 10.2.   Dílčí hodnotící kritéria

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria:

- Celková nabídková cena bez DPH		 			                     80 %

- Výše smluvní pokuty za prodlení dodavatele s plněním předmětu smlouvy         20 %

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím:

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky:

K dílčímu  kritériu č. 1

Výše nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč uvede celkovou cenu  zakázky bez DPH. Celková výše nabídkové ceny bude uvedena v „Krycím listě nabídky“ , v „Krycím listě nabídkové cenY“ a v textu návrhu smlouvy o dílo, a to jak bez DPH, tak včetně DPH. Nejlépe bude hodnocen dodavatel s nejnižší  nabídkovou cenou.

K dílčímu  kritériu č. 2

Výše smluvní pokuty za  prodlení dodavatele s plněním předmětu smlouvy. Uchazeč uvede v textu návrhu smlouvy o dílo výši smluvní pokuty v % ( ne v korunách) z nabídkové ceny bez DPH za každý byť jen započatý den prodlení dodavatele s provedením díla.

Zadavatel bude hodnotit výši smluvní pokuty stanovenou v % z nabídkové ceny bez DPH za každý den prodlení s plněním veřejné zakázky. Uvede-li uchazeč ve své nabídce výši smluvní pokuty ve výši  1 % a více, zadavatel bude tuto považovat za nepřiměřenou povaze závazku a přidělí nabídce uchazeče obsahující nepřiměřenou hodnotu v rámci tohoto dílčího kritéria 0 bodů. Uchazeč je povinen při nastavení smluvní pokuty v % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s plněním veřejné zakázky respektovat ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a rozhodovací praxe soudů, tj. nastavit smluvní pokutu tak, aby nemohla být shledána nepřiměřeně vysokou s ohledem na nabídkovou cenu jednotlivého uchazeče.

## Způsob hodnocení

- U dílčího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH – budou nabídky hodnoceny tak, že nejvýhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

- U dílčího kritéria – výše smluvní pokuty v % z nabídkové ceny bez DPH hodnoceny tak, že nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvyšší nabídky.

  - Sestavení celkového pořadí

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

# 11.   článek        Prohlídka místa plnění , podání nabídek,

## 11.1	      Prohlídka místa plnění

Zadavatel  prohlídku místa plnění veřejné zakázky nepředpokládá. Místo plnění je volně přístupné.

V případě výslovného požadavku dodavatele bude prohlídka místa plnění veřejné zakázky uskutečněna, a to v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona. O termínu prohlídky, času a místě setkání dodavatelů bude zadavatel informovat v dostatečném časovém předstihu všechny dodavatele způsobem uvedeným v čl. 2.4.1..

# 11.2      Podmínky a lhůta pro podání nabídek

11.2.1  Podmínky pro podání nabídek

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

11.2.2 Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále, v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

„Komplexní pozemková úprava v k.  ú. Babice u Rosic“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne   14. 11. 2011 v 12:00 hod.

Nabídky je možno podávat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele  Kotlářská 53, 602 00 Brno, nebo osobně na výše uvedené adrese, místnost č. 505 a to v pracovních dnech od 8:00 hod.  do  14:00 hod. ,  pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hod. po celou lhůtu  pro podání nabídek .

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky.

Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona).

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

# Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne  15. 11. 2011 v 9:00 hod. v  místnosti č. 506 na adrese zadavatele: Kotlářská 53, Brno

## Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71     odst.   7 zákona):

- zástupci zadavatele,

- členové komise pro otevírání  obálek s nabídkami  (nebo jejich zástupci), jmenované zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,

- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

## Postup komise při otevírání obálek

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v  souladu s ust. § 71 odst. 8 zákona, zda:

a)	je nabídka zpracována v českém jazyce,

b)	jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány oprávněnou osobou,

c)	je nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná.

Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

a)	identifikační údaje uchazeče,

b)	informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou a zda je z hlediska požadovaného obsahu zákonem a zadavatelem v zadávacích podmínkách úplná,

c)         nabídkovou cenu

Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 71 odst. 10 zákona).

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje uchazeče a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 8 zákona.

Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout.

# 12. článek           Obsah a forma nabídky

## 12.1.       Obsah nabídky

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem  a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil –li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak.

Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými předělovými listy  (rozlišovači).

# Zabezpečení nabídky uchazeče a způsob označení jednotlivých listů

Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.  Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

# 13. článek      Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

## Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

13.1.     Rozsah jiných požadavků – dodavatelský systém

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou čestného prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat ( s uvedením druhu činnosti a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje, že fakturační celek 2.5 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - nesmí být plněn subdodavatelem.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě

( subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.

# 14.   článek 	       Ostatní podmínky zadávací dokumentace

## 14.1.  Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## 14.2.  Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Případnou změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku neomezeným a přímým dálkovým přístupem na adrese uvedené v čl. 2.4.1 této zadávací dokumentace.

## 14.3.  Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

    - vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),

    - návrh  smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka,

    - krycí list nabídkové ceny - popis činností včetně jejich množství a termínů plnění

    - doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,

    - doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- výpis z obchodního rejstříku

- živnostenský(é) listy

- doklady o autorizaci,

    - doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady:

        - pojistná smlouva

        - čestné prohlášení s údaji o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za předcházející 3 účetní období,

    - doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady dle požadavků zadavatele stanovených v bodech:

- 7.2.1.

- 7.2.2.

- 7.2.3.

- 7.2.4.

    - Doklady prokazující splnění „Jiných požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky“ dle čl. 13 zadávací dokumentace.

    - Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele a bude obsahovat:

        - příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace a

        - smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace.

14.4.  Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.

14.5. Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

14.6.  Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli  v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele  ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel  uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

# 15.   článek        Obchodní podmínky

## Obchodní podmínky

Zadavatel,jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona, a to ve formě závazného návrhu  obchodní smlouvy. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále  doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1	 krycí list nabídky

Příloha č. 2	 obchodní podmínky ve formě závazného návrhu obchodní smlouvy vč. Přílohy č.1

Příloha č. 3	vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4       snímek mapy s předpokládaným obvodem KPÚ

Příloha č. 5       statistické údaje o katastrálním území (výpis z KN)

V Brně dne 18. 10. 2011

Ing. Petr Grmela

ředitel PÚ Brno - venkov