Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Příloha č. 1 – Základní informace a rozsah předmětu veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky: | Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry |
| --- | --- |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | - Povodí Odry, státní podnik |
| Adresa sídla/místa podnikání, popř. místa trvalého pobytu: | Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 |
| IČO/DIČ: | - 70890021 / CZ70890021 |
| Profil zadavatele: | ## https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | ## Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel |
| Kontaktní osoba: | Bc. Radomír Doležel, obchodní referent tel: +420 596 657 346, +420 702 283 999 e-mail: radomir.dolezel@pod.cz Mgr. Petr Prešer, vedoucí obchodně kontraktačního odboru tel: +420 596 657 322, +420 602 268 353 e-mail: petr.preser@pod.cz |

- základní informace k předmětu veřejné zakázky a jeho rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik ve znění pozdějších předpisů.

Dále uvedený text obsahuje základní informace k předmětu veřejné zakázky a jeho rozsahu.

Úvodní část

V mnoha zemích a oblastech světa je již v současné době nedostatek kvalitních vodních zdrojů limitujícím faktorem jejich dalšího rozvoje a vytváří se trvalý trend zhoršování stavu vodních zdrojů a zvyšování jejich ohrožení, dokonce až v globálním měřítku. Zásada trvale udržitelného rozvoje, důsledně promítnuta do oblasti vodních zdrojů, vyžaduje, aby ochrana těchto zdrojů i jejich šetrné využívání byla jednotně řízena na co největším území, nejlépe v rámci přirozeného povodí velkých toků, bez ohledu na státní či jiné administrativní hranice.

Vodní sektor tvoří významnou část politiky životního prostředí Evropské unie (EU), v níž se vodní politika v průběhu posledních třech desetiletí postupně vyvíjela. Prostřednictvím Environmentálních akčních programů byly nejdříve vytýčeny prioritní problémy při snižování znečištění vod a zlepšování kvality přírodních vod. Protože řešení časem vyústilo ve velký počet specificky zaměřených směrnic a rozhodnutí, byla v průběhu 90. let vypracována tzv. Rámcová směrnice o vodní politice (Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) (dále také Rámcová směrnice), která nahlíží na vodní hospodářství komplexně a zahrnuje péči o vodu ve všech jejích formách. Rámcová směrnice se stala nejkomplexnější částí vodní legislativy EU a postupně nahradila řadu dosud platných dílčích směrnic. Vychází ze strategického záměru zachování vodního bohatství, které je pro veškerý život nenahraditelným přírodním zdrojem. Pro řešení extrémních jevů byla Evropskou unií přijata tzv. Povodňová směrnice (Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik) (dále také Povodňová směrnice). Nyní k problematice povodní přistupuje i řešení opačného extrému, sucha, kterým se plánování v oblasti vod taktéž musí zabývat.



Jedním z hlavních nástrojů pro jednotné řízení vodní politiky je proces plánování v jednotlivých ucelených povodích. Evropa je rozdělena do řady dílčích povodí velkých toků, v současné době je v ní identifikováno 123 národních částí oblastí povodí a 34 mezinárodních oblastí povodí. I povodí Odry v evropském kontextu podléhá poměrně členité struktuře. V souladu s Rámcovou směrnicí se státy, na jejichž území se povodí Odry nachází (Česká republika, Polská republika a Spolková republika Německo) dohodly na vytvoření společné Mezinárodní oblasti povodí, v jejímž rámci budou společně koordinovaným způsobem plnit úkoly směrnice, včetně procesu plánování. Mezinárodní oblast povodí Odry hraničí na jihu s Mezinárodní oblastí povodí Dunaje, na jihozápadě s Mezinárodní oblastí povodí Labe, na severozápadě s Oblastí povodí Warnow-Peene a na východě s Mezinárodní oblastí povodí Visly. Celková délka Odry od pramene k ústí do Baltského moře činí 866,6 km a s přiřazením menších toků je plocha celého jejího povodí 118 861 km2. Na území Polska se nachází 106 057 km2, na území České republiky 7 217 km2 a na území Německa 5 587 km2. Povodí Odry je na jihu ohraničeno horskými masivy Krkonoš, Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd, na severu území spadá do rozsáhlé nížinné oblasti povodí největšího oderského přítoku Warty a povodí dolní Odry. Z hlediska nadmořské výšky je celé území povodí členěno tak, že 21,4 % území se nachází ve výšce přes 300 m n.m., 54,6 % ve výšce 100 – 300 m n.m. a 24 % ve výšce do 100 m n.m. Extrémní hodnoty průměrných ročních srážek dosahují v horských masivech až 1400 mm za rok, roční průměr za celé povodí činí 533 mm. Průtokový režim, vyjádřený poměrem minimálních průtoků k povodňovým, vykazuje v horských oblastech poměr 1 : 4000, zatímco v ústí už jen 1:20. Průměrný dlouhodobý roční odtok z povodí  činí 18,5 * 109 m3.

Současně s vymezením mezinárodní oblasti povodí Odry bylo vymezeno jejich šest tzv. koordinačních oblastí  - Horní Odra, Střední Odra, Lužická Nisa, Warta, Dolní Odra a Štětínská zátoka. Oblast Horní Odry zahrnuje na českém území ostravsko-karvinskou kamenouhelnou pánev, která na severu přechází do rybnické pánve na polském území, na níž dále navazují velké aglomerace měst Kądzierzyn – Kożle a Opole s jejich průmyslovým zázemím. Dílčí povodí horní Odry na území České republiky představuje nejhornější část mezinárodního povodí Odry (úmoří Baltského moře).

Obr. 1: Vymezení Koordinačních oblastí v rámci Mezinárodní oblasti povodí Odry

Dílčí povodí horní Odry v rámci České republiky

Pro proces plánování zákon o vodách vymezuje na území ČR 10 dílčích povodí, ve kterých je odpovědnost za zpracování budoucích plánů i přípravných prací rozdělena mezi jednotlivé správce povodí - státní podniky Povodí - v souladu s jejich územní působností. Dílčí povodí Horní Odry je vymezeno vyhláškou č.393/2010 Sb., o oblastech povodí. Dílčí povodí na území ČR sestává z 11 základních povodí 3. řádu podle čísla hydrologického pořadí a 11 hydrogeologických rajonů, jak je zřejmé z následující tabulky:

Tabulka 1: Struktura dílčího povodí

| hydrologické pořadí | vodní tok |
| --- | --- |
| 2-01-01 | Odra po Opavu |
| 2-02-01 | Opava po Moravici (část) |
| 2-02-02 | Moravice |
| 2-02-03 | Opava od Moravice po ústí |
| 2-02-04 | Odra od Opavy po Ostravici |
| 2-03-01 | Ostravice |
| 2-03-02 | Odra od Ostravice po Olši |
| 2-03-03 | Olše (část) |
| 2-04-01 | Levostranné přítoky Odry od Olše po Osoblahu (část) |
| 2-04-02 | Osoblaha (část) |
| 2-04-04 | Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku (část) |

Poznámka: označení „část“ se vztahuje na povodí přesahující státní hranice České republiky.

| hydrogeologický rajon | název |
| --- | --- |
| 1510 | Kvartér Odry |
| 1520 | Kvartér Opavy |
| 1550 | Kvartér Opavské pahorkatiny |
| 2212 | Oderská brána |
| 2261 | Ostravská pánev – ostravská část |
| 2262 | Ostravská pánev – karvinská část |
| 3211 | Flyš v povodí Olše |
| 3212 | Flyš v povodí Ostravice |
| 3213 | Flyš v mezipovodí Odry |
| 6431 | Krystalinikum severní části Východních Sudet |
| 6611 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry |

V dílčím povodí Horní Odry je vymezeno celkem 109 vodních útvarů povrchových vod, a to 102 útvarů povrchové vody tekoucích a 7 útvarů stojatých. U útvarů podzemních vod je v dílčím povodí Horní Odry identifikováno 14 vodních útvarů podzemních vod, z toho 3 útvary svrchní a 11 útvarů hlavních. Seznam vodních útvarů je uveden v kapitole č. 4 Vodní útvary v dílčím povodí horní Odry v této příloze zadávací dokumentace.

Na území severní Moravy a Slezska je dílčí povodí Horní Odry protáhlého tvaru ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Největší jeho rozměr ve směru sever - jih činí přibližně 62 km, ve směru východ - západ 174 km. Na jihozápadě sousedí podél rozvodnice Baltského a Černého moře s  povodím Moravy a s povodím Váhu, na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí Horní Odry a s povodím Visly. Na území Polské republiky Odra vtéká v profilu svého soutoku s Olší pod Bohumínem. Některé části dílčího povodí Horní Odry gravitují do Odry na území Polska mimo závěrný profil Bohumína.

Přes svou relativně malou rozlohu (7 217 km2 , přičemž plocha povodí ve správě státního podniku Povodí Odry je jen 6 252 km2, tj. bez izolovaných enkláv v severních a východních Čechách) je dílčí povodí Horní Odry značně výškově členité. To je dáno jeho situováním mezi horskými masivy Hrubého Jeseníku a Beskyd a současně otevřením k severu do Slezské nížiny. Odra pramení v Oderských vrších ve výšce 633 m n.m. a opouští území republiky na kótě cca 190 m n.m. Na jihozápadní rozvodnici, která je současně hlavním evropským rozvodím Dunaje a Odry dosahují výšky terénu v oblasti Hrubého Jeseníku maxima 1 491 m n.m. (Praděd) a v oblasti Beskyd maxima 1 323 m n.m. (Lysá hora). Největší svislá odlehlost tak činí bezmála 1 300 m. Přes 80% plochy povodí dosahuje nadmořských výšek mezi 200 a 600 m.n.m. Na méně než 5% území pak přesahuje výška terénu 800 m n.m.

Hydrologické poměry jako celek jsou dány klimaticky, konfigurací sítě toků v povodí a srážkovými poměry, jaké se v povodí nacházejí. Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v dílčím povodí je 7,1 °C, nejchladnějším měsícem je leden (–3,1 °C), nejteplejším červenec (16,3 °C). Průměrný dlouhodobý úhrn srážek zde činí přibližně 820 mm, na celé dílčí povodí dopadá ročně v průměru přes 5,1 mld. m3 srážek. Maximálního úhrnu (1 390 mm) je dosahováno na stanici Lysá hora, minimálního (557 mm) v oblasti dešťového stínu na Opavsku (Litultovice). Srážkově nejbohatší je v průměru měsíc červen (114 mm), nejchudší je leden (44 mm). Celkově Beskydy náleží ke srážkově nejexponovanějším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou toků. Do prostoru Ostravské pánve, jejíž osu řeka Odra na spodním konci povodí vytváří, se vějířovitě stékají její tři nejvýznamnější přítoky. Z jesenické strany to je řeka Opava, z beskydské Ostravice a Olše. Nad soutokem s Olší, tzn. těsně nad místem, odkud spolu obě řeky z území ČR odtékají, má Odra dlouhodobý průměrný průtok 49 m3/s a průměrný průtok Odry pod Olší dosahuje téměř 63 m3/s. Z ročního srážkového úhrnu 820 mm v průměru odteče přibližně asi 300 mm, takže průměrný odtokový součinitel tak činí 0,35.

Nejvýznamnějšími přítoky řeky Odry v dílčím povodí jsou řeka Opava, která je hydrologicky s hlavní Odrou srovnatelná. Plochou povodí i délkou toku (2 089 km2 a 122 km) je nad místem, kde se obě stékají, proti Odře (1 616 km2 a 111 km) Opava vlastně mírně větší. Významnými přítoky Opavy jsou Moravice (povodí 901 km2) a Opavice (195 km2), která zleva ústí v Krnově. Z beskydské strany má nejvýraznější hydrologický vliv řeka Ostravice (827 km2) s hlavními pravostrannými přítoky Morávkou (148 km2) a Lučinou (197 km2) a levostrannou Olešnou (59 km2). Řeka Olše (1107 km2), ústící do Odry v místě, kde opouští území ČR, je další významný beskydský tok, přičemž pramení v Polsku.

Velmi výrazný vliv na hydrologický režim toků má existence údolních nádrží, situovaných výše v jejich povodí, a způsob hospodaření vodou. V dílčím povodí horní Odry jsou nejvýznamnějšími nádržemi Slezská Harta a Kružberk na Moravici, Šance na Ostravici, Morávka na Morávce, Olešná na Olešné, Žermanice na Lučině a Těrlicko na Stonávce. Dohromady mají celkový objem 385,5 mil. m3 a plochu zátopy celkem 2282 ha.

Plošné uspořádání dílčího povodí Horní Odry a jeho struktura má z širšího hlediska rovněž vliv na stav toků, odtokové poměry v nich, a nazírání na jejich fungování co by součásti krajiny. Sídelní struktura vyplývá z příslušnosti ke dvěma krajům, do nichž povodí zasahuje. Je to ke kraji Moravskoslezskému a kraji Olomouckému. Do Moravskoslezského kraje spadá svou převažující částí rozlohy cca 5 550 km2, což je 89 % plochy území z celkové plochy (6 252 km2). Do Olomouckého kraje náleží rozlohou 702 km2. Celkový počet obyvatel v povodí činí 1,27 mil., střední hustota osídlení 212 obyvatel na 1 km2 (výrazně více než celostátní průměr 130 obyvatel na 1 km2). Největším městem je Ostrava s téměř 300 tisíci obyvateli, následují Havířov (81 tisíc), Karviná (64 tisíc), Frýdek - Místek (60 tisíc), Opava (59 tisíc). Nejhustěji osídlená je východní a severovýchodní část povodí - Ostravsko a Karvinsko, nejméně horské oblasti Jeseníků a Beskyd.

Obr. 2: Vymezení Dílčího povodí Horní Odry v rámci České republiky

Za plnění Rámcové směrnice a za dosažení cílů v jejím duchu jsou odpovědny vlády jednotlivých členských zemí, které musí také zajistit potřebnou a optimální formu účasti veřejnosti na nich.  Jedním z hlavních nástrojů této politiky a nástrojů naplňování cílů směrnice je proces Plánování v oblasti vod. Ten je v České republice legislativně ošetřen zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je věcně rozdělen na ucelené termínové etapy, přičemž dosud proběhlo:

- do roku 2003 – sblížení legislativy – transformace Rámcové směrnice do národní legislativy

- do roku 2004 – vymezení oblastí povodí a určení kompetentních míst (odpovědných za plnění Rámcové směrnice) a úvodní etapa analýzy současného stavu

- do roku 2005 – dokončení analýzy současného stavu

- do roku 2006 – úprava národních monitorovacích sítí, příprava programů monitoringu; zahájení monitorování

- do roku 2009 – vypracování, veřejné projednání a schválení prvních plánů oblastí povodí včetně programů opatření k dosažení cílů Rámcové směrnice

- do roku 2012 – kontrolní zpráva Evropské komisi o pokroku v zavádění programů opatření

- do roku 2015 - vypracování, veřejné projednání a schválení aktualizací plánů povodí podle „Rámcové a Povodňové směrnice“ včetně programů opatření k dosažení cílů

- do roku 2016 - zpráva Evropské komisi o plánech povodí

- a v roce 2018 bude zpracována další kontrolní zpráva Evropské komisi o pokroku v zavádění programů opatření

Předmět veřejné zakázky a jeho rozsah

Podle § 24 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Plán dílčího povodí Horní Odry tak pořizuje státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Plán dílčího povodí schvalují zastupitelstva příslušných krajů.

Plány povodí pořizované v rámci plánování v oblasti vod podle Rámcové směrnice jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

Česká republika se dále jako členský stát Evropské unie zavázala splnit úkoly vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“) a zavést šestileté plánovací cykly pro zvládání povodňových rizik.  Povodňová směrnice zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového nebezpečí a pro zvládání povodňových rizik, který byl stanoven s ohledem na různé přírodní podmínky jednotlivých zemí EU s cílem možnosti jednotného a srovnatelného vyhodnocení. Hlavním úkolem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu, přičemž pokud mají být opatření účinná, měla by být v co největší míře koordinována v rámci celého povodí.

Veřejná zakázka má zajistit pořízení Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Zakázka obsahuje zajištění veškerých prací a činností spojených s  pořízením aktualizace plánu dílčího povodí a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry v rozsahu, obsahu, etapách a v časovém členění, jak jsou předepsány příslušnou legislativou České republiky. Celá tato činnost spojená s plánováním je mimo již uvedený zákon o vodách rovněž řízena vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech v platném znění pro zvládání povodňových rizik (dále také jen vyhláška).

Základem jsou schválený Plán dílčího povodí Horní Odry na období 2016 – 2021, Národní plán povodí Odry a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Bude hodnocena účinnost zavedených programů opatření druhým plánem, stav vod k roku 2018 a dojde k návrhu jednotlivých opatření za účelem dosažení cílů ochrany vod podle § 23a zákona o vodách s hlavním cílem dosáhnout jak u povrchových vod (tekoucích a stojatých), tak u podzemních vod dobrého stavu. Z návrhů opatření připravených plánem dílčího povodí budou v národním plánu povodí opatření sestaveny a doplněny do programů pro jejich zavádění.

Přezkoumání a aktualizace plánu dílčího povodí musí být řešena ve vzájemné součinnosti se zpracováním plánu pro zvládání povodňových rizik podle tzv. Povodňové směrnice.

Pořízení plánu dílčího povodí se řídí platnými legislativními podklady, zejména zákonem o vodách a vyhláškou o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, dále metodickými postupy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí pro plánování v oblasti vod, podklady zajišťovanými státním podnikem Povodí Odry a ústředními vodoprávními úřady, zajišťovanými a poskytovanými krajskými úřady či jinými organizacemi zastoupenými v komisích zřizovaných pro plánování v dílčích povodích.

Právní předpisy, dokumenty, pokyny a podkladové materiály budou při provádění díla respektovány včetně jejich novelizací či doplnění tak, jak budou postupně vydávány a aktualizovány.

V intencích uvedených předpisů se celý proces přezkoumání a aktualizace plánu dílčího povodí musí odehrávat ve třech etapách podle časového plánu a harmonogramu postupu prací, které podle § 25 zákona o vodách obsahují:

- přípravné práce, zahrnující:

a) předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí, který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 3 roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí týkat (již provedeno na úrovni Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, správců povodí a příslušných krajských úřadů, UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE! Činnosti uvedené v tomto bodě nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky),

b) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblastí povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem, ekonomickou analýzu užívání vody, a na jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí; včetně uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod, který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se bude plán povodí týkat;

- zpracování návrhu plánu dílčího povodí Horní Odry a podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, které musí být zpracovány podle výsledků přípravných prací a obsahovat programy opatření k dosažení cílů, zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se bude plán povodí týkat;

- zpracování plánu dílčího povodí Horní Odry upraveného podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody a veřejností;

Zpracování každé etapy plánu může být konzultováno s ostatními správci povodí, s krajskými úřady příslušnými k jednotlivým dílčím povodím České republiky a se správními úřady pro územní plánování. Plán povodí podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů).

- Ad I.b) Přípravné práce pro plán dílčího povodí a pro mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem v podrobnějším členění zahrnují zejména:

  - vymezení vztahu dílčího povodí k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k národním povodím České republiky a ke koordinačním oblastem mezinárodních povodí,

  - analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik, která se zpracovává pro každé dílčí povodí pro úrovně:

- dílčího povodí,

- vodních útvarů,

- chráněných oblastí.

- Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň dílčího povodí obsahuje zejména:

- informace o geografických charakteristikách,

- informace o hydrogeologických podmínkách, zejména o nadložních vrstvách infiltračních oblastí podzemních vod,

- informace o říční síti a o podzemních vodách,

- informace o vodních útvarech včetně jejich umístění a hranic,

- demografické a socioekonomické informace,

- informace o způsobu užívání území, včetně určení hlavních urbanizovaných, průmyslových a zemědělských oblastí, případně též rybářských a lesnických oblastí a oblastí využívaných k rekreaci,

- informace o užívání území v infiltračních oblastech nebo oblastech, ze kterých se podzemní voda doplňuje, včetně vnosu znečišťujících látek a změn charakteristik doplňování zásob podzemních vod vlivem lidské činnosti,

- identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na užívání vody,

- identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.

- Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň vodních útvarů obsahuje zejména

- identifikaci vazeb mezi útvary podzemních vod, útvary povrchových vod a vodními či na vodu vázanými suchozemskými ekosystémy a stanovení vodních útvarů podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy, včetně návrhu úpravy vymezení vodních útvarů, pokud vazby mezi vodními útvary či chráněnými územími způsobují riziko nedosažení cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v části vodního útvaru,

- informace o typech a míře lidských činností, kterým jsou útvary povrchových a podzemních vod vystaveny, zejména:

- odhady a identifikaci významných zdrojů znečištění, zvláště látkami uvedenými v příloze č. 1 zákona, z komunálních, průmyslových, zemědělských a jiných zařízení podle požadavků přílohy II části 1.4 Rámcové směrnice,

- odhady a identifikaci významných odběrů z podzemních a povrchových vod, vypouštění do povrchových vod a umělého doplňování podzemních vod, v členění pro komunální, průmyslová, zemědělská a jiná užití, včetně jejich umístění, sezonní proměnlivosti, celkového ročního množství a chemického složení,

- odhady a identifikaci vlivů významných regulací odtoku vody, včetně převádění a odklánění vod na celkové průtokové charakteristiky a vodní bilanci,

- identifikaci významných morfologických úprav vodních útvarů,

- odhady a identifikaci dalších významných vlivů lidské činnosti na stav vod.

- Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň chráněných oblastí obsahuje zejména

- identifikace vazeb mezi chráněnými oblastmi a vodními útvary,

- informace o vodních zdrojích, včetně identifikace míst odběrů vody s vydatností více jak 10 m3/den a míst k odběru pitné vody sloužících pro 50 a více osob, a ročních průměrných odběrech z těchto zdrojů,

- informace o povrchových vodách využívaných ke koupání osob,

- údaje charakterizující stav jednotlivých chráněných oblastí,

- odhady vlivů lidské činnosti podle § 8 odstavce 3 písm. b) vyhlášky na stav jednotlivých chráněných oblastí.

  - zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, které se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary a zahrnuje zejména:

- vyhodnocení citlivosti stavu vodních útvarů povrchových vod na dopady lidské činnosti podle § 8 odst. 3 písm. b) vyhlášky,

- vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a zákona v jednotlivých vodních útvarech,

- zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek z údajů podle § 5 písm. l) vyhlášky,

- vyhodnocení předchozích opatření přijatých s cílem omezit negativní vliv lidské činnosti na stav vod,

- návrh vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 14 vyhlášky),

- zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny na:

- 1. dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti,

- 2. vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb.

- Referenčním obdobím pro hodnocení stavu vod a další práce bude období 2015 – 2017, případně 2018, aby byly využity poslední aktuální informace a podklady.

  - stanovení cílů pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Při stanovení cílů se zohlední cíle dohodnuté na mezinárodní úrovni.

- Budou stanoveny cíle ochrany vod podle § 23a zákona.

- Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů uvedou jmenovitě nebo odkazem na příslušný právní předpis ukazatele a jejich hodnoty, jichž má být v daném vodním útvaru nebo chráněném území dosaženo.

- Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní stanoví zejména standardy ochrany před povodněmi pro území, která nejsou vymezena jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Stanovené standardy ochrany území jsou podkladem pro návrh opatření do plánů povodí.

- Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb stanoví zejména cíle pro ochranu a užívání vodních zdrojů s ohledem na očekávané dopady klimatické změny, včetně požadované míry zabezpečení vodních zdrojů.

- Cíle pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability stanoví zejména cíle pro obnovu vodního režimu, zvýšení retence vody v krajině, zásady tvorby nových biotopů, zvýšení kvality a stability vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních nivách.

  - shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary, a to:

- informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19, 21 a 22 vodního zákona a podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů),

- údaje a výstupy vodní bilance podle zvláštního právního předpisu (§ 1 odst. 1 vyhlášky 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),

- demografické a hospodářské údaje,

- informace ze schválených územních plánů velkých územních celků nebo krajů, popřípadě obcí,

- údaje o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti jakosti vod,

- údaje o  užívání vod a nakládání s nimi,

- údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích,

- údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných území,

- údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

  - shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), plány péče o zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),

  - sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik v podrobnosti podle §13 vyhlášky.

  - zpracování veškerých kapitol základního obsahu plánu dílčího povodí týkajících se charakterizace oblastí povodí podle vyhlášky č.24/2011 Sb.,

  - sestavení a zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí s jejich zpřístupněním uživatelům vod a veřejnosti,

  - mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem:

Zhotovitel zajistí předání dat ohledně map povodňového nebezpečí a povodňových rizik do centrálního datového skladu (CDS). Požadované datové výstupy tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které mají být zařazeny do centrálního datového skladu, jsou podrobně specifikovány v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (VÚV T.G.M. v.v.i.). Zpracovatel se zavazuje k zajištění předání veškerých požadovaných výstupních dat řešeného projektu do centrálního datového skladu určeného Ministerstvem životního prostředí, zejména pak k zajištění dostatečné komunikace se správcem centrálního datového skladu během procesu předávání a schvalování dat. Uvedená výstupní data řešeného projektu budou po dokončení poskytnuta správci centrálního datového skladu určeného Ministerstvem životního prostředí ke kontrole (kontrola datových formátů, geometrie, topologie, metadat, logické konzistence apod.) tak, aby byla zajištěna jejich integrita a využitelnost k dalším účelům (zpracování následných analýz, publikace atd.).

Do datového skladu budou v elektronické podobě předány mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik zhotovené podle § 10 Vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik pro následujících 11 oblastí v dílčím povodí Horní Odry - úseků vodních toků, které byly v rámci  „Předběžného vymezení povodňových rizik v České republice“ v květnu 2018  určeny jako oblasti s významným povodňovým rizikem:

| vodní tok | úsek | kilometráž |  | délka | souřadnice CEVT 10 [ x/y ] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  | od |  |  | do |  |  |
| Lučina | ústí-Šenov (most) | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 1102034,250 | / | 469638,971 | 1108115,372 | / | 464270,790 |
| Moravice | ústí-Opava (železniční most) | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1089267,000 | / | 493810,131 | 1089633,490 | / | 494824,062 |
| Odra | hranice ČR-PL -Polanka | -3,9 | 25,2 | 29,1 | 1089227,132 | / | 465933,751 | 1107847,600 | / | 477773,401 |
|  | Odry (D47)- Jakubčovice (most) | 77,8 | 85,9 | 8,1 | 1120799,715 | / | 502512,537 | 1114768,473 | / | 506688,271 |
| Olešná | ústí - Paskov (jez) | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 1111713,002 | / | 470515,751 | 1114398,961 | / | 470949,332 |
| Olše | ústí-Karviná | 0,0 | 25,8 | 25,8 | 1089227,132 | / | 465933,751 | 1103536,320 | / | 450100,351 |
|  | Chotěbuz (jez) -Třinec (pevný jez ) | 34,8 | 47,9 | 13,1 | 1111341,191 | /. | 447642,420 | 1120946,930 | / | 444067,502 |
| Opava | ústí-Třebovice (jez) | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1101381,634 | / | 474995,092 | 1101042,422 | / | 476174,500 |
|  | Kravaře(jez Lhota) - Držkovice(stupeň) | 22,0 | 47,0 | 25,0 | 1091622,950 | / | 486931,445 | 1081563,822 | / | 501244,650 |
|  | Úvalno (most) -Nové Heřmínovy | 58,9 | 85,0 | 26,2 | 1074398,49 | / | 505157,613 | 1075000,265 | / | 520085,412 |
| Ostravice | ústí - Frýdek-Místek | 0,0 | 27,1 | 27,1 | 1097798,000 | / | 470418,941 | 1121822,209 | / | 466386,888 |

Základním podkladem budou následující studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik:

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši

- (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) - Revital 2013

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek  Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře - Revital 2013

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici

- (úsek Ostrava -  Frýdek-Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov)- DHI 2013

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě

- (úsek Úvalno-Nové Heřminovy)- Aquatis 2013

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě

- (úsek Kravaře - Držkovice) - Aquatis 2013

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře

- v úseku Bohumín-Polanka- Revital 2009

Mapy povodňových nebezpečí a mapy povodňových rizik stanovené v těchto studiích lze pro předání do CDS využít, ale je třeba provést následující aktualizace:

- u všech vodních toků řešených ve Studii vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín-Polanka- Revital 2009 je třeba doplnit mapy povodňových nebezpečí pro průtok pětileté vody (Q5) a následně aktualizovat mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik

- je třeba aktualizovat rozsah map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení v úsecích, ve kterých došlo k vybudování protipovodňového opatření a tím ke změně rozsahu záplavových území. Jedná se o následující úseky vodních toků (kilometráž dle studie vyhodnocení):

  - řeka Odra – ř. km 10,5-13,0, (levobřežní hráz na Orlovské Stružce, stavba č. 5602) v Bohumíně-Vrbici

  - řeka Odra, ř. km 9,2-12,0, levobřežní hráz podél Odry v Ostravě-Antošovicích

  - řeka Odra, ř. km 13,5-14,8, levobřežní hráz podél Odry v Ostravě-Koblově

  - řeka Odra, zpětné vzdutí Černým příkopem, ř. km 13,0-17,0

  - řeka Odra, ř. km 23,0-24,0, levobřežní hráz podél Odry a Porubky v Ostravě-Dubí

  - řeka Opava, ř. km 29,0-32,0, levobřežní hráz ve Velkých Hošticích

  - řeka Olše, ř. km 23,0-24,5, drobná úprava záplavového území v levobřežním území v prostoru Karviné-Darkova po změně nátoku vod „zhora“ výše proti proudu z Louk nad Olší

- ve všech úsecích s významným povodňovým rizikem je třeba aktualizovat mapy povodňového rizika na aktuálně platných územních plánech měst a obcí, které si musí zajistit zhotovitel a které jsou dostupné v aplikaci Moravskoslezského kraje na  https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-plany-obci-msk---mapova-aplikace-65845/

  - zpracování prezentace přípravných prací pro odbornou veřejnost

  - zpracování SEA podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

- Ad II) zpracování návrhu plánu dílčího povodí Horní Odry a podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

- sestavení návrhu plánu podle osnovy makety plánu dílčího povodí,

- návrh opatření pro zvládání povodňových rizik v úsecích s významným povodňovým rizikem podle § 18 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,

- přípravu podkladů Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v rozsahu a  v  podrobnosti  dané  osnovou Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,

- vyhodnocení stavu vod k roku 2018,

- návrh programů opatření včetně odhadu finančních nákladů, aktuálního stavu přípravy a odhadované doby přípravy a realizace opatření,

- zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, za účelem předložení plánu k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti, který bude podkladem pro zpracování brožury

- zpracování prezentace návrhu plánu dílčího povodí a dokumentací pro projednání s veřejností včetně internetové prezentace.

- Ad III) zpracování plánu dílčího povodí Horní Odry

- zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik, včetně datového modelu pro sběr a ukládání dat pro reporting Evropské komisi,

- zpracování plánu v tištěné podobě a na CD pro schvalovací proces příslušných krajů,

- zpracování brožury, která umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami,

- dokončení internetové prezentace pro zveřejnění plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

- sestavení zprávy o vyhodnocení připomínek, zajištění  stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), sestavení zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu

Pro plnění výše uvedených tří etap je třeba převzít a respektovat „Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ a vypracovat a poté aktualizovat Harmonogram postupu prací, kterým je stanoven časový průběh plnění podle jednotlivých fází, limitní termíny dokončení rozhodujících fází a další dílčí termíny dokončení jednotlivých fází pro zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (Milníky).

- výchozí podklady

Pro zpracování Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravu podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry budou využity veškeré platné legislativní podklady, metodické podklady Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí pro plánování v oblasti vod, výstupy z vědecko-výzkumných programů pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v rámci implementace Rámcové směrnice, podklady státního podniku Povodí Odry, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje a příslušných vodoprávních úřadů, podklady jiných organizací zastoupených v Komisi pro plánování v dílčím povodí Horní Odry, výstupy přípravných prací a pilotních projektů v procesu plánování v oblasti vod a další.

Základem podkladů jsou schválený Plán dílčího povodí Horní Odry na období 2016 – 2021, Národní plán povodí Odry a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry včetně map povodňových nebezpečí a povodňových rizik a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

Výchozím podkladem je Časový plán a harmonogram prací pro zpracování plánů povodí a plánů povodňových rizik sestavený Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, jehož výtah se základními termíny a minimálně nutnými pracemi pro plán dílčího povodí je uveden v příloze č. 9 zadávací dokumentace.

- Požadavky na rozsah jednotlivých částí díla

  - Časový plán prací

- Převzetí a respektování „Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ při zpracování PDPHOD v souladu s platnými právními předpisy. Aktualizace Harmonogramu provádění prací předloženého v nabídce, kterým je stanoven časový průběh plnění podle jednotlivých činností, limitní termíny dokončení rozhodujících fází a další dílčí termíny dokončení jednotlivých fází pro zpracování aktualizace PDPHOD (Milníky). Aktualizace Harmonogramu provádění prací bude zhotovitelem provedena s ohledem na termín ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky, a to v termínu do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento aktualizovaný Harmonogram provádění prací se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Aktualizací harmonogramu nesmí dojít ke změně celkové ceny za dílo.

  - Přípravné práce plánu dílčího povodí podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik ve znění pozdějších předpisů. (dále jen vyhláška č. 24/2011 Sb.)

- vymezení vztahu dílčího povodí k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k národním povodím České republiky a ke koordinačním oblastem mezinárodních povodí,

- analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik, která se zpracovává pro každé dílčí povodí

- zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, které se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary,

- stanovení cílů pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí, se zohledněním cílů dohodnutých na mezinárodní úrovni

- shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary,

- shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), plány péče o zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),

- sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik v podrobnosti podle §13 vyhlášky č.24/2011 Sb.,

- zpracování veškerých kapitol základního obsahu plánu dílčího povodí týkajících se charakterizace oblastí povodí podle vyhlášky č.24/2011 Sb.,

- sestavení a zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí s jejich zpřístupněním uživatelům vod a veřejnosti,

- mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem,

- zpracování prezentace přípravných prací pro odbornou veřejnost,

- zpracování SEA podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

  - Návrh plánu dílčího povodí podle právních předpisů a výsledků přípravných prací a příprava podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik

- sestavení návrhu plánu podle osnovy makety plánu dílčího povodí,

- návrh opatření pro zvládání povodňových rizik v úsecích s významným povodňovým rizikem podle § 18 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,

- přípravu podkladů Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v rozsahu a  v  podrobnosti  dané  osnovou Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,

- vyhodnocení stavu vod k roku 2018,

- návrh programů opatření včetně odhadu finančních nákladů, aktuálního stavu přípravy a odhadované doby přípravy a realizace opatření,

- zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, za účelem předložení plánu k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti, který bude podkladem pro zpracování brožury

- zpracování prezentace návrhu plánu dílčího povodí a dokumentací pro projednání s veřejností včetně internetové prezentace.

  - Plán dílčího povodí podle § 20 vyhlášky č. 24/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik, včetně datového modelu pro sběr a ukládání dat pro reporting Evropské komisi,

- zpracování plánu v tištěné podobě a na CD pro schvalovací proces příslušných krajů,

- zpracování brožury, která umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami,

- dokončení internetové prezentace pro zveřejnění plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

- sestavení zprávy o vyhodnocení připomínek, zajištění  stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), sestavení zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu

  - Jednotlivé fáze Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravy podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, jejichž výstupem bude jakákoliv písemná nebo výkresová dokumentace budou Zhotovitelem předány vždy v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a elektronické podobě (CD popř. jiná vhodná digitální forma) za následujících podmínek:

- listinná podoba všech ukončených částí bude předána v 6 vyhotoveních,

- digitální forma všech ukončených částí bude předána v 6 vyhotoveních,

- požadované datové výstupy tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které mají být zařazeny do centrálního datového skladu, jsou podrobně specifikovány v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik,

- situační zprávy za každý kalendářní rok vyhotovované Zhotovitelem budou předány v 1 vyhotovení listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální formě,

- brožura, která umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, bude předána v počtu 1 000 kusů v tištěné a digitální podobě,

- v případě potřeby Objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele dodat Objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele.

- vymezení vodních útvarů v dílčím povodí horní odry

Vymezení vodních útvarů povrchových vod

| Odra od pramene po Libavský potok | HOD_0010 |
| --- | --- |
| Libavský potok od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0020 |
| Odra od toku Libavský potok po tok Budišovka | HOD_0030 |
| Budišovka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0040 |
| Luha od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0050 |
| Odra od toku Budišovka po tok Jičínka | HOD_0060 |
| Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně | HOD_0070 |
| Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra | HOD_0080 |
| Husí potok od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0090 |
| Sedlnice od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0100 |
| Bílovka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0110 |
| Odra od toku Jičínka po tok Lubina | HOD_0120 |
| Lubina od pramene po Bystrý potok včetně | HOD_0130 |
| Tichava (Tichávka) od pramene po ústí do toku Lubina | HOD_0140 |
| Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odra | HOD_0150 |
| Ondřejnice od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0160 |
| Porubka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0170 |
| Odra od toku Lubina po tok Opava | HOD_0180 |
| Černá Opava od pramene po tok Střední Opava | HOD_0190 |
| Střední Opava od pramene po tok Bílá Opava | HOD_0200 |
| Bílá Opava od pramene po tok Střední Opava | HOD_0210 |
| Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Milotický potok včetně | HOD_0220 |
| Opava od toku Milotický potok po tok Opavice | HOD_0230 |
| Opavice od pramene po Burkvízský potok | HOD_0240 |
| Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice | HOD_0250 |
| Čižina od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0260 |
| Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0270 |
| Velká od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0280 |
| Opava od toku Opavice po Pilšťský potok včetně | HOD_0290 |
| Opava od toku Pilšťský potok po tok Moravice | HOD_0300 |
| Moravice od pramene po Bělokamenný potok včetně | HOD_0310 |
| Podolský potok od pramene po ústí do toku Moravice | HOD_0320 |
| Moravice od toku Bělokamenný potok po Kočovský potok | HOD_0330 |
| Kočovský potok od pramene po ústí do toku Moravice | HOD_0340 |
| Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta | HOD_0350 |
| Nádrž Slezská Harta na toku Moravice | HOD_0360_J |
| Lobník od pramene po vzdutí nádrže Kružberk | HOD_0370 |
| Nádrž Kružberk včetně Moravice nad vzdutím po hráz nádrže Slezská Harta | HOD_0380_J |
| Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice | HOD_0390 |
| Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku Opava | HOD_0400 |
| Opusta od pramene po ústí do toku Opava | HOD_0410 |
| Opava od toku Moravice po ústí do toku Odra | HOD_0420 |
| Odra od toku Opava po tok Ostravice | HOD_0430 |
| Černá Ostravice po soutok s tokem Bílá Ostravice | HOD_0440 |
| Ostravice od pramene toku Bílá Ostravice po vzdutí nádrže Šance včetně Smradlavy | HOD_0450 |
| Řečice od pramene po vzdutí nádrže Šance | HOD_0460 |
| Nádrž Šance na toku Ostravice | HOD_0470_J |
| Ostravice od hráze nádrže Šance po tok Čeladenka | HOD_0480 |
| Frýdlandská Ondřejnice od pramene po ústí do toku Čeladenka | HOD_0490 |
| Čeladenka od pramene po ústí do toku Ostravice | HOD_0500 |
| Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka | HOD_0510 |
| Morávka od pramene po tok Skalka včetně | HOD_0520 |
| Nádrž Morávka na toku Morávka | HOD_0530_J |
| Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice | HOD_0540 |
| Mohelnice od pramene po ústí do toku Morávka | HOD_0550 |
| Morávka od toku Mohelnice po ústí do toku Ostravice | HOD_0560 |
| Olešná od pramene po vzdutí nádrže Olešná | HOD_0570 |
| Nádrž Olešná na toku Olešná | HOD_0580_J |
| Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do toku Ostravice | HOD_0590 |
| Ostravice od toku Morávka po tok Lučina | HOD_0600 |
| Lučina od pramene po vzdutí nádrže Žermanice | HOD_0610 |
| Nádrž Žermanice na toku Lučina | HOD_0620_J |
| Říčky od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0630 |
| Sušanka od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0640 |
| Venclůvka od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0650 |
| Datyňka od pramene po ústí do toku Lučina | HOD_0660 |
| Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice | HOD_0670 |
| Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra | HOD_0680 |
| Stružka od pramene po ústí do toku Odra | HOD_0690 |
| Odra od toku Ostravice po tok Od Bažantnice | HOD_0700 |
| Bečva od pramene po státní hranici | HOD_0710 |
| Odra od toku Od Bažantnice po tok Olše | HOD_0720 |
| Olše od toku Bystrý potok po tok Lomná | HOD_0730 |
| Lomná od pramene po ústí do toku Olše | HOD_0740 |
| Hluchová od pramene po ústí do toku Olše | HOD_0750 |
| Tyra od pramene po ústí do toku Olše | HOD_0760 |
| Olše od toku Lomná po tok Ropičanka | HOD_0770 |
| Ropičanka od pramene po ústí do toku Olše | HOD_0780 |
| Olše od toku Ropičanka po státní hranici včetně | HOD_0790 |
| Stonávka od pramene po vzdutí nádrže Těrlicko | HOD_0800 |
| Nádrž Těrlicko na toku Stonávka | HOD_0810_J |
| Stonávka od hráze nádrže Těrlicko po ústí do toku Olše | HOD_0820 |
| Karvinský potok od pramene po ústí do toku Olše | HOD_0830 |
| Olše od státní hranice po tok Petrůvka | HOD_0840 |
| Petrůvka od státní hranice po ústí do toku Olše | HOD_0850 |
| Lutyňka od pramene po ústí do toku Olše | HOD_0860 |
| Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra | HOD_0870 |
| Pština od státní hranice po státní hranici | HOD_0880 |
| Oldřišovský potok od pramene po státní hranici | HOD_0890 |
| Pišťský potok od pramene po státní hranici | HOD_0900 |
| Osoblaha od pramene po Liptaňský potok včetně | HOD_0910 |
| Hrozová od pramene po ústí do toku Osoblaha | HOD_0920 |
| Zlatý potok od pramene po státní hranici | HOD_0930 |
| Prudnik od státní hranice po ústí do toku Osoblaha | HOD_0940 |
| Osoblaha od toku Liptaňský potok po státní hranici | HOD_0950 |
| Bílá voda/Kamienica od pramene po státní hranici | HOD_0960 |
| Hoštický potok/Tarnawka od pramene po státní hranici | HOD_0970 |
| Javornický potok od pramene po státní hranici | HOD_0980 |
| Račí potok od pramene po státní hranici | HOD_0990 |
| Bílý potok/Raczyna od pramene po státní hranici | HOD_1000 |
| Vojtovický potok od pramene po státní hranici | HOD_1010 |
| Lánský potok od pramene po státní hranici | HOD_1020 |
| Vidnavka od pramene po Černý potok | HOD_1030 |
| Černý potok od pramene po tok Vidnavka | HOD_1040 |
| Vidnavka od soutoku s Černým potokem po státní hranici | HOD_1050 |
| Staříč od pramene po ústí do toku Bělá | HOD_1060 |
| Bělá od pramene po tok Staříč | HOD_1070 |
| Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá | HOD_1080 |
| Bělá od toku Staříč po státní hranici | HOD_1090 |

Vymezení vodních útvarů podzemních vod

| 15100 | Kvartér Odry | svrchní |
| --- | --- | --- |
| 15200 | Kvartér Opavy | svrchní |
| 15500 | Kvartér Opavské pahorkatiny | svrchní |
| 22120 | Oderská brána | hlavní |
| 22610 | Ostravská pánev – ostravská část | hlavní |
| 22620 | Ostravská pánev – karvinská část | hlavní |
| 32110 | Flyš v povodí Olše | hlavní |
| 32121 | Flyš v povodí Ostravice | hlavní |
| 32122 | Flyš v povodí Ostravice – Říčky po ústí do toku Lučina | hlavní |
| 32130 | Flyš v mezipovodí Odry | hlavní |
| 64311 | Krystalinikum severní části Východních Sudet – JV část | hlavní |
| 64312 | Krystalinikum severní části Východních Sudet – SZ část | hlavní |
| 66111 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry | hlavní |
| 66112 | Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry – povodí Opavy po ústí do toku Odra | hlavní |