č. objednatele:

č. zhotovitele:

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :											ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Nymburk

Adresa:															Soudní 17, 288 02 Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.,

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk,

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský,

odborný referent

Bankovní spojení:											Komerční banka Praha, a. s.

## Číslo účtu:														51-1737230227/0100

## IČ/DIČ:														00020478 / není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. …………

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách v platném znění:

Čl. 2.

# Předmět smlouvy

2.1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci na výstavbu hlavních polních cest  HPC1, HPC6, HPC7 a vedlejších polních cest VPC1, VPC2, VPC3, VPC4 VPC5 včetně doprovodné zeleně v katastrálním území Kněžice jako kompletní elaborát, který bude dále strukturován takto:

2.1.1.	inženýrsko geologický průzkum k projektům cest

2.1.2.	zaměření zájmového území cest

2.1.3.	prováděcí projekt cesty HPC1

2.1.4.	prováděcí projekt cesty HPC6

2.1.5.	prováděcí projekt cesty HPC7

2.1.6.	prováděcí projekt cesty VPC1

2.1.7.	prováděcí projekt cesty VPC2

2.1.8.	prováděcí projekt cesty VPC3

2.1.9.	prováděcí projekt cesty VPC4

2.1.10.	prováděcí projekt cesty VPC5

Pořadová čísla jednotlivých opatření byla převzata ze schváleného plánu společných zařízení KPÚ Kněžice

(k. ú. Kněžice u Městce Králové).

2.1.11.	vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrské infrastruktury

2.2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad (dle čl. 3) a na své nebezpečí v době 	sjednané v čl. 4. této smlouvy.

2.3. 	Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za hotové dílo cenu podle čl. 3. této 	smlouvy.

Čl. 3.

# Cena za provedení díla

3.1.	Cena díla dle čl. 2. smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané v zadávacím řízení.

3.2.   	Pro zpracování výkazů výměr a kontrolního rozpočtu bude užito Katalogu stavebních prací RTS, a.s.,   Brno.

3.3.     Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

| Celková cena díla bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH 20% | Kč |
| Celková cena včetně DPH | Kč |

K ceně za provedené plnění se připočítává daň z přidané hodnoty stanovená podle předpisu platného v době odevzdání díla nebo jeho části.

## Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v níže uvedené tabulce:

| Název položky | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | Termíny předávání jednotl. fakturačních celků |
| --- | --- | --- | --- |
| Inženýrsko geologický průzkum cesty k projektům cest |  |  | nejpozději do 14. 12. 2011 |
| Zaměření zájmového území cest |  |  | nejpozději do 14. 12. 2011 |
| Prováděcí projekt HPC1 |  |  |  |
| Prováděcí projekt HPC6 |  |  |  |
| Prováděcí projekt HPC7 |  |  |  |
| Prováděcí projekt VPC1 |  |  |  |
| Prováděcí projekt VPC2 |  |  |  |
| Prováděcí projekt VPC3 |  |  |  |
| Prováděcí projekt VPC4 |  |  |  |
| Prováděcí projekt VPC5 |  |  |  |
| Vyjádření dotčených orgánů a organizací |  |  |  |

3.4.	Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

a)  Dojde-li ke změně sazby DPH.

b) Vyskytnou-li se v průběhu zpracování díla okolnosti, kterými dojde k rozšíření předmětu zakázky         a které nemohly být v době uzavření smlouvy o dílo předvídány.

c) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku               ke smlouvě.

d)  Fakturace bude probíhat po odevzdání ucelené části díla a to na základě zápisu o předání a převzetí díla potvrzeného objednatelem.

i)  Cena díla bude nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění prací - vyjma případů uvedených v písm. a), b).

Čl. 4.

# Členění díla a doba plnění

Dílo bude členěno do částí, které jsou uvedeny v článcích 2. a 3.

4.1.	Začátek plnění:	25. 11. 2011

4.2.	Konec plnění:		31. 05. 2012

Čl. 5.

Financování a fakturace

  - Splatnost faktur je 45 dnů od data doručení objednateli.

  - Faktura bude předkládána objednateli společně s kalkulací ceny, výkazem provedených prací. Objednatel její správnost překontroluje. Pokud neshledá závady, provede její úhradu.

  - Pokud faktura nebude obsahovat nutné náležitosti, může být objednatelem vrácena k přepracování. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak dojde k prodlení s placením, přičemž musí uvést i důvod vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu dle povahy vady opravit, nebo nově vyhotovit. Pouze oprávněným vrácením faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené  nebo nově vyhotovené faktury.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.

  - Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

Čl. 6.

Podklady k provedení díla

6.1.	Zadávací dokumentace

6.2.	Nabídka zhotovitele ze dne ……

# Čl. 7.

# Provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy                 a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména ČSN 73 6109 Projektování polních cest                        a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - Projektová dokumentace polních cest bude ověřena autorizovaným inženýrem oprávněným k projektování dopravních staveb.

  - Projektová dokumentace polních cest bude obsahovat veškeré náležitosti pro stavební řízení dle zákona     č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Čl. 8.

Technické požadavky na zpracování díla

8.1.	Dokumentace bude předána v šesti  vyhotoveních v tištěné podobě a dále pak na magnetickém nosiči (textová část ve formátu *.doc *.xls, výkresy ve formátu *.pdf *.dgn a *.dwg  popřípadě, *. vyk).

8.2.	Dokumentace bude odevzdána v členění dle vymezených fakturačních celků -  články  2. A 3. této smlouvy.

# Čl. 9.

# Předání a převzetí díla

9.1.	Termín předání díla se považuje za splněný, pokud bude celé dílo objednatelem převzato před uplynutím 		sjednaného termínu.

9.2.	Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy.

# Čl. 10.

# Přerušení provádění díla

10.1.	Zhotovitel bere na vědomí, že si objednatel vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 	prostředků ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace 	rozpracovanosti a tyto práce budou uhrazeny. Ostatní práce budou zastaveny a uhrazeny až po jejich provedení.

10.2.	O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto 		jinak.

# Čl. 11.

# Odpovědnost za vady díla

11.1.	Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě                     a požadavkům 	platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen  do 15 dnů ode dne převzetí tohoto oznámení písemně se vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí oznámení 	dle předchozí věty tohoto odstavce. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nemařila další práce nebo úkony 	spojené s plněním díla dle této smlouvy.

# Čl. 12.

# Smluvní pokuty

12.1.	V případě, že zhotovitel bude zaviněně v prodlení s plněním předmětu díla (nebo jeho ucelených částí) oproti sjednanému termínu, je povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 0,5% z ceny nedokončené části 	bez DPH  za každý den prodlení. Tato sleva bude odečtena od konečné faktury.

12.2.	Při nedodržení termínu dohodnutého mezi stranami pro odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel 			objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

# Čl. 13

# Odstoupení od smlouvy

13.1.	Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 		smlouvy	 déle než 2 měsíce nebo bude práce provádět nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo 		smlouvou i když byl na tyto skutečnosti objednatelem písemně upozorněn.

13.2.	V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli nárok na náhradu nákladů  			vynaložených objednatelem na dokončení díla.

13.3.	Odstoupit od smlouvy může jedna nebo druhá strana i za podmínek dle čl. 10. této smlouvy, pokud nedojde    	přes veškeré snahy k dohodě o dalším plnění veřejné zakázky.

# Čl. 14.

# Řešení sporů

  - Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby přímým jednáním v dohodě vyřešili jakékoliv 	spory nebo neshody v plnění smluvních ujednání.

  - Jestliže se objednateli ani zhotoviteli nepodaří spor vyřešit do 30 dnů po zahájení jednání, může  kterákoliv smluvní strana požádat o soudní rozhodnutí.

# Čl. 15.

Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel i zhotovitel přijali závazek vzájemně konzultovat odbornou problematiku plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel nese do okamžiku předání díla nebo jeho části nebezpečí škody za dílo.

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. Podklady pro zpracování díla není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí.

# Čl. 16.

# Závěrečná ustanovení

16.1.	Pokud není v této smlouvě upraveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

16.2.	Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran. Smluvní strany podpisem vyjádří souhlas            	 	s celým obsahem smlouvy.

  - Měnit nebo doplňovat obsah smlouvy je možné jen formou  písemných dodatků.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Ve dvou výtiscích bude k dispozici       	pro každou ze smluvních stran.

  - Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

  - Subjekty zúčastněné na této smlouvě prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem.  Dále 	prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce dne ………………..									V …………. dne ………

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a    z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.		podpis osoby oprávněné

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk	jednat jménem či za zhotovitele