Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Návrh smlouvy

- Příkazní smlouva o výkonu činnosti TDI

SMLUVNÍ STRANY

- Příkazce

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

zastoupená: 				doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel

se sídlem: 				Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 					75075741

DIČ: 					CZ75075741

plátce DPH:				ANO

bankovní spojení (číslo účtu): 		30007-2837111/0710, Česká národní banka

kontakty: 		Ing. Zdeněk Vích, CSc., náměstek generálního ředitele, Zdenek.Vich@nzm.cz; +420 220 308 239

Ing. Jan Poláček, vedoucí oddělení evropských dotací a stavebních investic, Jan.Polacek@nzm.cz; +420 220 308 305, Mgr. Ivan Berger, ředitel pobočky Ostrava, Ivan.Berger@nzm.cz; +420 776 137 144

(dále jen „Příkazce“)

a

- Příkazník

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

(účastník doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“)

zapsána v  (např. v obchodním rejstříku) vedeném  (např. Krajským soudem v ) pod sp. zn.

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

(dále jen „Příkazník“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem „Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě - TDI“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami výběrového řízení Veřejné zakázky.

- Příkazce je investorem stavby „Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě“ (dále jen „Dílo“). Osoby realizující stavební práce a dodávky v rámci Díla budou dále označovány jen jako „Zhotovitelé“ a „Dodavatelé“ nebo jednotlivě jako „Zhotovitel“ a „Dodavatel“.

- Předmět Smlouvy je spolufinancován formou účelové dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „Operační program“) název projektu Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664 (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.

- Účelem Smlouvy je zajistit péči o kvalitní, včasné a hospodárné provádění stavebních prací a poskytování dalších plnění, zejm. uskutečňování dodávek, v rámci realizace Díla při respektování specifik místa plnění a charakteru Díla, a to prostřednictvím zajištění technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním Díla, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Stavební zákon“), směřujícího k řádné přípravě, průběhu a dokončení Díla v souladu s projektovou dokumentací a dalšími smluvními specifikacemi při dodržování platných norem a předpisů, dodržení rozpočtovaných nákladů Díla a předpokládaných termínů realizace a předání a převzetí Díla.

PŘEDMĚT ZÁVAZKU

- Příkazník se zavazuje zajistit záležitosti Příkazce spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (investora) (dále jen „TDI“) dle Stavebního zákona nad prováděním staveb v rámci Díla a Příkazce se zavazuje za tuto činnost zaplatit Příkazníkovi odměnu.

- Příkazník se zavazuje v rámci výkonu TDI provádět zejména následující inženýrské a další činnosti:

  - seznámení se s příslušnou projektovou dokumentací, zejména dokumentací pro provedení Díla, s obsahem příslušných smluv a se stavebním povolením;

  - spolupráce s Příkazcem při výběru Zhotovitele Díla;

  - předání staveniště nebo účast na předání staveniště Příkazcem, pokud bude Příkazce požadovat pouze účast Příkazníka;

  - každodenní kontrola pracovních postupů Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů Díla z hlediska výsledné kvality provedených částí Díla v rozsahu dle pokynů Příkazce, jinak v rozsahu obvyklém;

  - kontrola veškerého instalovaného a použitého materiálu a jeho soulad s projektovou dokumentací;

  - přejímání zakrývaných částí konstrukcí Díla;

  - sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

  - přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizí;

  - pravidelné sledování (nejméně 3 krát týdně) a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, dodržování vymezených pracovních a provozních zón a udržování čistoty a pořádku na staveništi;

  - dohled nad správným dokumentováním průběhu provádění Díla, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli a Dodavateli, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů;

  - péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení Díla a evidence dokumentace dokončených částí Díla;

  - spolupráce se Zhotoviteli nebo Dodavateli a zhotovitelem projektové dokumentace při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace;

  - kontrola Zhotovitele, popř. Zhotovitelů a Dodavatelů, z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou o Dílo;

  - sledování průběhu provádění Díla z hlediska technického a schváleného časového plánu provádění Díla, v případě každé odchylky upozornění Zhotovitele a podání informací Příkazci;

  - pořizování průběžné fotodokumentace Díla;

  - účast na kontrolních dnech při provádění Díla, organizace kontrolních dnů a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení závazných pokynů Zhotoviteli nebo Zhotovitelům a Dodavatelům jinou sjednanou formou;

  - spolupráce s autorským dozorem, s koordinátorem BOZP a zástupci Příkazce;

  - hlášení případných archeologických nálezů Příkazci a příslušným správním orgánům;

  - spolupráce se Zhotoviteli a Dodavateli na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;

  - evidence prací týkajících se Díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které Zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci) a jejich předložení Příkazci s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem);

  - odsouhlasování a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace Díla;

  - odsouhlasování navržených cen za práce provedené Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli či Dodavateli nad rámec smlouvy o Dílo;

  - provedení podrobné kontroly předávaného Díla a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění;

  - dohled nad odstraňováním nedodělků;

  - kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku Díla;

  - vypracování zápisu z jednání o přejímce Díla;

  - organizování (závěrečného) předání a převzetí Díla;

  - příprava ke konečnému vyúčtování Díla, zejména příprava podkladů pro platbu zádržného a zajištění závěrečného vyúčtování Díla;

  - organizace kolaudace provedeného Díla;

  - průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním Díla.

- Příkazník se dále zavazuje, že bude provádět věcnou kontrolu dodávek výrobků, prací a služeb, zejména:

  - kontrolu souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, se stavebním povolením a s přijatými smluvními závazky;

  - kontrolu souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, které se k realizaci Díla vztahují.

- Příkazník se v rámci výkonu TDI zavazuje pro Příkazce vykonávat i další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkon bude třeba k naplnění účelu Smlouvy nebo k řádnému výkonu TDI nebo uloženým Příkazníkovi příslušnými právními předpisy, zejména Stavebním zákonem.

Povinnosti Příkazníka

- Příkazník se zavazuje při plnění Smlouvy řídit zejména pokyny Příkazce a závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území ČR, jakož i přímo platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství.

- Příkazník se zavazuje, že o realizaci Díla shromáždí kompletní dokumentaci a vypracuje závěrečnou zprávu o realizaci Díla (dále jen „Zpráva“). Zprávu Příkazník vypracuje a odevzdá společně s kompletní dokumentací Příkazci do 14 dnů poté, co nastanou tyto skutečnosti:

  - bude vydán kolaudační souhlas k užívání Díla, resp. jeho částem, ke kterým bude kolaudační souhlas vydáván, přičemž za kolaudační souhlas se pro účely této Smlouvy považuje také kolaudační rozhodnutí, příp. jiný správní akt s obdobnými účinky,

  - veškeré plnění v rámci Díla bude předáno Příkazci a

  - budou odstraněny veškeré vady a nedodělky plnění poskytnutého v rámci Díla.

- Bude-li Smlouva ukončena odstoupením či výpovědí před tím, než nastanou skutečnosti uvedené v odstavcích 12.1 až 12.3 Smlouvy, zavazuje se Příkazník předat Příkazci do 14 dní od ukončení závazku ze Smlouvy veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu realizace Díla nebo jeho částí. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po zániku závazku ze Smlouvy.

- Příkazník je dále v průběhu realizace Díla povinen na pokyn Příkazce připravit pro Příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu realizace Díla a tyto podklady mu předat.

- Příkazník je povinen postupovat poctivě, pečlivě podle svých schopností a s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu Smlouvy v souladu se zájmy Příkazce, které zná nebo má znát a oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce v rámci plnění předmětu Smlouvy.

- Příkazník je kdykoliv v průběhu realizace Díla povinen upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů či pokynů Příkazce s projektovou dokumentací pro stavební povolení, stavebním povolením, zadávací dokumentací veřejné zakázky na realizaci Díla, smlouvami se Zhotoviteli a Dodavateli nebo jinými souvisejícími dokumenty či právními předpisy.

- Pokud Příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle Smlouvy, dikce právních předpisů, zejm. Stavebního zákona nebo pokynů Příkazce neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Příkazníka.

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.

- Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce:

  - k odsouhlasení změn technologií, materiálů či výrobků užitých na Díle oproti projektové dokumentaci Díla a změn jejich cen oproti položkovému rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o Dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem, popř. Zhotoviteli nebo Dodavateli;

  - k rozhodování o vícepracích, změnách Díla apod.;

a to i přesto, byla-li mu udělena plná moc.

- Příkazník odpovídá za odbornost, úplnost a kvalitu jím poskytovaného plnění, zejm. za správnost a úplnost jím provedených kontrolních činností a jím vypracovaných dokumentů a zavazuje se uhradit veškeré škody vzniklé Příkazci v důsledku neodborného, neúplného nebo nekvalitního plnění předmětu Smlouvy Příkazníkem. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po zániku závazku ze Smlouvy.

Povinnosti Příkazce

- Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi před započetím plnění předmětu Smlouvy zejména tyto podklady:

  - projektovou dokumentaci Díla včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

  - předpokládaný rozpočet Díla

  - kopii stavebního povolení.

- Další podklady (jako např. smlouvy se Zhotoviteli a Dodavateli nebo smlouva s koordinátorem BOZP) budou Příkazníkovi předávány průběžně, po jejich obdržení Příkazcem.

- Příkazce se zavazuje vystavit plnou moc opravňující Příkazníka k právním jednáním dle Smlouvy za Příkazce, a to bezodkladně poté, co vyjde najevo potřeba činit jednání jménem Příkazce. Platnost všech plných mocí udělených Příkazníkovi Příkazcem v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy končí nejpozději zánikem závazku ze Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Odměna za výkon činností Příkazníka dle Smlouvy činí ,- Kč (dále jen „Cena“),

Výše DPH činí ke dni uzavření Smlouvy ,- Kč,

Cena včetně DPH činí ke dni uzavření Smlouvy  ,- Kč.

- Cena zahrnuje veškeré náklady Příkazníka na plnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk.

- Je-li Příkazník povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je Příkazce povinen Příkazníkovi takovou DPH uhradit vedle Ceny. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena je nejvýše přípustná a je možno jí překročit pouze v případě změny sazby DPH. V případě změny sazby DPH se Cena mění dle změněné sazby DPH.

- Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Příkazník je nespolehlivým plátcem DPH, je Příkazce oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Příkazníka.

- Cena bude uhrazena Příkazníkovi postupně vždy na základě Příkazníkem vystavené faktury (dále jen „Faktura“).

- Část Ceny ve výši 80 % Ceny je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat v průběhu realizace stavebních prací způsobem uvedeným v odst. 31 Smlouvy, a to za období počínající kalendářním měsícem, ve kterém došlo k předání staveniště a končící kalendářním měsícem, ve kterém došlo k převzetí Díla Příkazcem, přičemž délka tohoto období je dána předpokládanou dobou realizace stavebních prací uvedenou ve smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací (předpoklad 15 měsíců).

- Část Ceny podle odst. 30 této Smlouvy bude účtována v dílčích měsíčních částkách, přičemž výše této měsíční fakturované částky bude odpovídat podílu části Ceny dle odst. 30 Smlouvy a počtu měsíců, který je roven předpokládané době realizace stavebních prací uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavebních prací.

- Úhrada měsíční fakturované částky podle odst. 31 Smlouvy za poskytnuté plnění bude probíhat jedenkrát (1x) měsíčně, a to na základě Příkazcem písemně odsouhlaseného výkazu provedených činností (Příloha č. 2 Smlouvy). Příslušné faktury budou doručeny nejpozději do 14. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, během něhož bylo plnění uskutečněno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den schválení a podpisu výkazu provedených činností Příkazcem.

- Část Ceny ve výši 20 % Ceny je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat jednorázově, a to po převzetí Díla Příkazcem.

- V případě jakékoliv změny Ceny musí být uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník vyúčtuje Příkazci příslušnou část Ceny a případnou DPH fakturou. Faktura vystavená Příkazníkem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH. V případě, že Příkazník není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura vystavená Příkazníkem musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktury musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, především musí obsahovat registrační číslo projektu (CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664) a oběma smluvními stranami podepsaný výkaz provedených činností (vždy alespoň po jednom originále). Nedílnou součástí každé faktury musí být také podrobná fotodokumentace dokládající průběh stavebních prací, a to za období, za které je předkládaná tato faktura.

- Za bezprostředně po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude Příkazníkem vystavena jedna souhrnná faktura, kterou Příkazník doručí Příkazci k úhradě nejdříve v kalendářním měsíci březen příslušného kalendářního roku.

- Splatnost Faktur musí činit nejméně 40 dnů od jejího doručení Příkazci, a to z důvodu čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu provázenému s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím zřizovatele Příkazce.

- Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Příkazce oprávněn uhradit příslušnou část Ceny a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

- Cena nebo její část a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Příkazce.

- Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě části Ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Příkazníkem používáno pro ekonomickou činnost, je Příkazce oprávněn uhradit část Ceny a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Příkazníkem používán pro ekonomickou činnost.

- Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena nebo její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Příkazce oprávněn tuto Fakturu vrátit Příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník je povinen opravit Fakturu dle pokynů Příkazce. V takovém případě počne běžet nová lhůta splatnosti dle odst. 37 po doručení opravené/doplněné Faktury Příkazci.

- Příkazník je oprávněn vystavovat Faktury nejvýše do výše celkové Ceny dle odstavce 24 Smlouvy.

- Vzhledem k financování Díla ve smyslu odst. 5 Smlouvy z Operačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Příkazce rovněž oprávněn tuto Fakturu Příkazníkovi vrátit. Příkazník je povinen takovou Fakturu, příp. její přílohy, opravit dle pokynů Příkazce.

MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem výkonu TDI je sídlo Příkazce, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak nebo pokud z povahy věcí nevyplývá jiné místo plnění.

DOBA PLNĚNÍ

- Výkon TDI zahájí Příkazník do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Příkazce.

- Výkon TDI bude ukončen předáním dokumentace dle odstavce 12 Smlouvy.

- Ustanovení § 1912 Občanského zákoníku se neužije a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se neužijí.

- Předpokládaná doba realizace Díla: 15 měsíců ode dne předání staveniště Dodavateli.

POJIŠTĚNÍ

- Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Příkazníkem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Příkazníka více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

- Příkazník je povinen předložit Příkazci pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Příkazníka dle předchozího odstavce do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Příkazcem vyzván.

- Příkazník i Příkazce se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

SANKCE

- Poruší-li Příkazník svou povinnost vyplývající mu ze Smlouvy, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti Příkazníka.

- Pokud bude Příkazník v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené dle právních předpisů.

- Poruší-li Příkazce povinnost zaplatit Cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Příkazníkovi zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Příkazníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

- Příkazce je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Příkazce je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.

- Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

  - bude-li Příkazník v prodlení s plněním povinnosti vyplývající ze Smlouvy o více než 15 kalendářních dní;

  - nedodrží-li Příkazník dohodnutý předmět plnění;

  - ocitne-li se Příkazník ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

  - poruší-li Příkazník bez řádného důvodu jakýkoli pokyn Příkazce;

  - jestliže Příkazník poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 50 Smlouvy.

- Příkazce je oprávněn Smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez udání důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Příkazník dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je Příkazník povinen nepokračovat ve výkonu činností dle Smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Příkazník je však povinen upozornit Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Příkazci nedokončením činností dle Smlouvy, a pokud hrozí nebezpečí z prodlení, tyto opatření učinit. Za řádně vykonané činnosti dle Smlouvy má Příkazník nárok na zaplacení příslušné části Ceny dle Smlouvy.

- Příkazník může Smlouvu vypovědět s účinností k poslednímu dni výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se pro případ výpovědi Příkazníka sjednává tříměsíční a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena Příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek Příkazníka vykonávat činnost dle Smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti Příkazníka dle Smlouvy Příkazci vznikla nebo mohla vzniknout škoda, je Příkazník povinen Příkazce upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření Příkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá Příkazníka, aby je učinil sám, je Příkazník k tomu povinen. Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží Příkazníkovi přiměřená část Ceny dle Smlouvy.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Příkazník prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Příkazce dle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

- Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Příkazce Příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

- Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník je zejména povinen:

  - poskytnout Příkazci a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;

  - řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028; pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, je Příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu;

  - minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

- Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Příkazník se zavazuje neprodleně písemně informovat Příkazce o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Příkazník zjistí, že by nastat mohla.

- Příkazník je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o elektronických komunikacích a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, příp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním údaj a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Příkazce za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

- Příkazník není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Příkazcem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

- Příkazník není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Příkazcem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Příkazce za Příkazníkem.

- Příkazce je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Příkazníkem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Příkazníka za Příkazcem.

- Poruší-li Příkazník v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Příkazci škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Příkazník zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Příkazníka nebo vzniklá až v době, kdy byl Příkazník s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Příkazník povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

# ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

- Příkazník je oprávněn pověřit prováděním činností TDI pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Příkazcem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

- Příkazník se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Příkazníka vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Příkazníka podané do Řízení veřejné zakázky.

- Příkazce je oprávněn požadovat a Příkazník je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:

  - bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo

  - kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;

  - nejsou vykonávány pokyny Příkazce vydané podle Smlouvy;

  - bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

  - se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

  - bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Příkazník je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Příkazce. Pokud Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Příkazcem postupem obdobným postupu podle odstavce 80 Smlouvy.

- Příkazník je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Příkazníka pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Příkazníka. Příkazce souhlas se změnou nevydá, pokud:

  - prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Příkazník v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo

  - po Příkazci nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem.

- Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Smluvní strany výslovně vylučují jakýkoli jiný způsob či formu změny Smlouvy.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

- Seznam Členů realizačního týmu

- Výkaz provedených činností

V ________________ dne ____________		V ________________ dne ____________

_____________________________________		_____________________________________

Příkazce						Příkazník

Příloha č. 1

Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Pokyn pro účastníka:

Seznam Členů realizačního týmu bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem podle údajů z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky.

Příloha č. 2

Smlouvy

Výkaz provedených činností – Vzor

číslo smlouvy: 	Jméno a příjmení techn. dozoru:

název projektu: Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě

registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664

název zakázky: Technický dozor investora

měsíc/rok:

| Den v měsíci | Popis vykonaných aktivit |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |

Odsouhlasil za Příkazce

Jméno a příjmení:

Pozice:

Datum a podpis:

Odsouhlasil za Příkazníka

Jméno a příjmení:

Pozice:

Datum a podpis: