Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		239080013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová , vedoucí oddělení investic západ,

Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 94

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:		(doplní účastník(

Adresa sídla:		(doplní účastník(

Statutární orgán:	(doplní účastník(

Osoba oprávněná k podpisu:	(doplní účastník(

Zástupce pro věci technické:	(doplní účastník(

IČ: 		(doplní účastník(

DIČ: 		(doplní účastník(

Bankovní spojení:		(doplní účastník(

Zápis v obchodním rejstříku	(doplní účastník(

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (doplní účastník( pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby na realizaci nedokončeného díla vypracovanou v roce 2018 společností Projektová kancelář Vaner s.r.o., se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, zodpovědný projektant Eva Kadavá (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Nedílnou součástí předmětu smlouvy je vypracování výrobně dodavatelské dokumentace včetně dílenských výkresů v nezbytně nutném rozsahu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že práce na rekonstrukci příjezdové komunikace na stavbu v rámci POV nebudou prováděny v období prosinec – červen kalendářního roku. Důvodem je podmínka pro realizaci stavby uvedená v Závazném stanovisku AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory ze dne 20.6.2016, která je i zakotvena ve stavebním povolení vydaném dne 06.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2019

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 10. 2020

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne (doplní účastník(. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí (doplní účastník( Kč,

slovy: (doplní účastník( korun českých bez DPH.

5.2	Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:

- Rozhodnutí – stavební povolení vydané dne 06.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KULK 93494/2016, nabytí právní moci 24.12.2016,

- Závazné stanovisko vydané dne 20.06.2016 AOPK ČR, SPRÁVA CHKO JIZERSKÉ HORY pod č.j.:SR/0281/JH/2016-4.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4, 5,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Přeložky inženýrských sítí – bod 20,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Ostatní podmínky – body 34, 37, 40,

- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), i), j),

- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3, 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Marián Šebesta						(doplní účastník(

generální ředitel