# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		139180012

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování technických podmínek dle níže uvedeného členění dílčích etap:

- etapa: Vypracování technické části zadávací dokumentace ve formě stanovení technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky formou požadavků na výkon nebo funkci (dále jen „technické podmínky“ nebo v obchodních podmínkách „projektová dokumentace“). Technické podmínky budou rozděleny na stavební a technologickou část a budou vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci s využitím odkazů na obecně závazné právní předpisy a příslušné technické normy.

Technické podmínky budou zpracovány v členění projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- etapa: Výkon inženýrských činností (dále jen IČ) vedoucích k zajištění pravomocných povolení pro realizaci akce.

  - Nedílnou součástí předmětu díla v rámci I. etapy je zajištění a provedení doplnění a aktualizace stavebně-technického a potápěčského průzkumu spodní stavby všech tří jezových polí z roku 2014 v potřebném rozsahu umožňující realizaci díla. Projektant přebírá plnou zodpovědnost za zajištění a provedení těchto průzkumů v potřebném rozsahu umožňující realizaci díla.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy „VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí“ zpracovaný Janem Kučerou, Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem dne 5. 3. 2018,

- Potápěčský průzkum – Jez Lysá nad Labem – průzkum jezu zpracovaný společností PS Profi s.r.o. v 07/2014,

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. března 2018.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: listopad 2018

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30. 9. 2019

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- etapa – Technické podmínky 	do 31. 5. 2019

- etapa – Výkon inženýrské činnosti	do 30. 9. 2019

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: ………………………………………………………………… korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 4.

Nedílnou součástí technických podmínek bude soupis prací, dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a propočet nákladů v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Elektronickou podobu soupisu prací, dodávek a služeb včetně propočtu nákladů zhotovitel dodá objednateli na CD nosiči v editovatelném (ve formátu „XLS/XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“).

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projeku neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 14.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 1., 3., 6., 11., 14.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body 1. – 12.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1. – 21.

  - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne …………………		V …………………… dne ………………

……..…………………………………	     ……………………………………………….

za objednatele					     za zhotovitele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel