**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]**

**Číslo smlouvy zhotovitele: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Jan Šimůnek, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111 e-mail: [jan.simunek@pvl.cz](mailto:jan.simunek@pvl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: [doplní dodavatel]**

sídlo: [doplní dodavatel]

statutární orgán: [doplní dodavatel]

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [doplní dodavatel]

oprávněn jednat o věcech smluvních: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

DIČ: [doplní dodavatel]

bankovní spojení: [doplní dodavatel]

číslo účtu: [doplní dodavatel]

zápis v obchodním rejstříku: [doplní dodavatel], oddíl [doplní dodavatel], vložka [doplní dodavatel]

tel.:[doplní dodavatel] e-mail: [doplní dodavatel]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Účel a předmět smlouvy
   1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem **„Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov – kontrola objemu těžby“,** ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dále specifikované dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj cenu.
   3. Předmětem díla je opakované zaměření dna přístavního bazénu přístavu Praha – Smíchov (dále jen „Přístav“) a prostoru před uzavírkou horního vjezdu do Přístavu, a to za účelem zjištění skutečného rozsahu provedené těžby sedimentu v rámci související akce dle níže uvedené definice.
   4. Zaměření dna přístavního bazénu Přístavu bude provedeno pětkrát, přičemž jednotlivá měření budou provedena následovně:
      1. před zahájením těžebních prací,
      2. 3 čtvrtletní kontrolní zaměření, a
      3. po ukončení těžebních prací.
   5. Měření bude prováděno pod hladinou vody interferometrickým multipaprskovým sonarem. Z tohoto důvodu je požadováno současné připojení sonaru na zařízení RTK GPS, měření náklonů senzoru pomocí inklinometrů a měření rychlosti šíření zvuku pro korekce měření sonaru. Minimální požadovaný zorný úhel sonaru je 180 stupňů, tj. minimálně 90 stupňů od svislice na každou stranu, a to z důvodu požadavku zachycení povrchu dna směrem k mělkým částem Přístavu, zejména v místě okolí břehů a případného stání lodí. Výsledkem měření bude digitální model dna ve formě textového bodového pole souřadnic X, Y, Z a X, Y, H, které slouží dále k převodu do běžných CAD a GIS formátů. Vzdálenost mezi body bude maximálně 0,5 metru.
   6. Rozsah a podmínky provedení díla jsou kromě této smlouvy stanoveny dále:
      1. částí A až D projektové dokumentace stavby jednostupňové s názvem „Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov“, zpracovanou společností AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 44794843 v 08/2018 (dále jen „DSJ“),
      2. nabídkou zhotovitele ze dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM].
   7. Součástí díla bude mimo jiné:
      1. měření interferometrickým sonarem pod vodní hladinou, bez nutnosti přemisťovat plavidla a zařízení,
      2. zpracování dat modelu terénu z každého provedeného zaměření a stanovení kubatur sedimentu odtěženého ze zón A a B specifikovaných DSJ od doby předchozího měření (není tak součástí zaměření před zahájením těžebních prací),
      3. vypracování zprávy o měření dle odst. 8. tohoto článku,
      4. případné další činnosti související se zajištěním přístupu na místo měření,
      5. koordinace činností se zhotovitelem související akce,
      6. zajištění BOZP při pohybu na staveništi související akce plněním relevantních podmínek daných plánem BOZP zpracovaným pro související akci, určených koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude-li určen a daných platnou legislativou,
      7. návštěvy dotčeného území dle potřeb zhotovitele a veškeré další práce a činnosti potřebné pro splnění předmětu smlouvy.
   8. Výstupem jednotlivých měření dle odst. 4. písm. a) až c) tohoto článku je zpráva z měření. Zpráva z měření musí obsahovat model zaměřeného terénu v rozsahu digitálního modelu reliéfu (DMR) u všech měření a rozdílový model terénu u měření dle odst. 4. písm. b) a c), ze kterého bude jasně patrný rozdíl od úrovně terénu dle posledního měření. Zprávu z měření předá zhotovitel objednateli do 3 pracovních dnů od provedení zaměření. Součástí zpráv z měření provedených dle odst. 4. písm. b) a c) tohoto článku bude i určení objemu odstraněných sedimentů od doby předchozího zaměření. Zpráva z měření bude předána v listinné formě ve 3 výtiscích a dále v elektronické podobě, jejíž součástí bude oproti listinné formě i digitální model zaměřeného terénu, a to 1x ve formátu \*.pdf a 1x v editovatelném formátu odpovídajícím typu dokumentu (např. \*.txt, \*.doc, \*.xls, \*.dwg apod.).
2. Termíny provádění díla
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
      1. zahájení provádění díla a provedení zaměření před zahájením těžebních prací (čl. I. odst. 4. písm. a) této smlouvy):

v termínu určeném ve výzvě objednatele dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy.

* + 1. provedení čtvrtletních kontrolních zaměření (čl. I. odst. 4. písm. b) této smlouvy):

poslední pracovní den kalendářního čtvrtletí v rámci třech kalendářních čtvrtletí následujících po termínu dle písm. a) tohoto odstavce.

* + 1. provedení zaměření po ukončení těžebních prací (čl. I. odst. 4. písm. c) této smlouvy):

po provedení zaměření dle písm. a) a b) tohoto odstavce v termínu určeném ve výzvě objednatele dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy.

* + 1. provedení díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy:

nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zaměření dle písm. c) tohoto odstavce.

* 1. V případě potřeby, zejména dojde-li k prodloužení termínu předání a převzetí související akce, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli provedení dalšího čtvrtletního kontrolního zaměření nad rámec čl. I. odst. 4. písm. b) této smlouvy. Na takové zaměření se užijí ustanovení této smlouvy obdobně, a to včetně termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Příkaz k provedení dalšího čtvrtletního kontrolního zaměření objednatel zhotoviteli doručí alespoň 1 měsíc před jeho plánovaným provedením. V případě provedení tohoto zaměření je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu v rozsahu ceny za jedno zaměření dna přístavního bazénu Přístavu a zpracování zprávy z měření a jedno zpracování dat a určení objemu odtěženého sedimentu dle čl. III. této smlouvy.

1. Cenové a platební podmínky
   1. Cena za jedno zaměření dna přístavního bazénu Přístavu a zpracování zprávy z měření činí [doplní dodavatel],- Kč bez DPH (slovy: [doplní dodavatel] korun českých). Cena za jedno zpracování dat a určení objemu odtěženého sedimentu činí [doplní dodavatel],- Kč bez DPH (slovy: [doplní dodavatel] korun českých). Ceny dle tohoto odstavce zahrnují veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek.
   2. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje pět zaměření dna přístavního bazénu Přístavu a zpracování zprávy z měření a čtyři zpracování dat a určení objemu odtěženého sedimentu, je stanovena částkou ve výši **[doplní dodavatel],- Kč bez DPH (slovy: [doplní dodavatel] korun českých)**.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

* 1. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídka zhotovitele dle čl. I. odst. 6.
  2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z nabídky zhotovitele, ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ.
  3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur za vyhotovení a předání zpráv z měření v rámci zaměření dle čl. I. odst. 4. písm. a) a b) této smlouvy a konečné zúčtovací faktury vystavené po provedení díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny.
  4. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktur musí být zápis o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části podepsaný v souladu s touto smlouvou.
  5. Faktury budou vystaveny do 10 kalendářních dní po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den ukončení přejímacího řízení ucelené části díla v případě dílčích faktur a den ukončení přejímacího řízení celého díla v případě konečné faktury.
  6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
  7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce nebo v něm nemá zveřejněn účet vůbec, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

1. Podmínky provádění díla
   1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
   2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
   3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, že v rámci měření dojde k zachycení povrchu dna Přístavu, a to i směrem k mělkým částem Přístavu zahrnujících zejména okolí břehů a případného stání lodí.
   4. Zhotovitel je povinen umožnit účast objednatele a zhotovitele související akce při měření.
   5. Objednatel doručí zhotoviteli písemnou výzvu k provedení měření dle čl. I. odst. 4. písm. a) a c) této smlouvy, a to nejpozději 10 pracovních dní před ve výzvě určeným termínem.
   6. Provedení díla má přímou návaznost na akci s názvem „Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov“ (dále jen „související akce“), která je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
2. Předání a převzetí díla
   1. Dílo bude po svém dokončení předáno objednateli v rámci přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces posouzení dokončeného díla nebo jeho ucelené části z hlediska shody s požadovaným rozsahem, technickými specifikacemi, normami a dalšími podmínkami definovanými touto smlouvou za účelem jeho předání objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
   2. Za ucelené části dle předchozího odstavce se považují výstupy (zprávy z měření) jednotlivých zaměření dle čl. I. odst. 4. písm. a) až c) této smlouvy. V rámci přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit i všechny dokumenty vyžadované čl. I. odst. 7. této smlouvy
   3. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání kompletní a byla zhotovitelem v rámci přejímacího řízení předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Přejímací řízení je ukončeno dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části oběma smluvními stranami.
   4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.
3. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
   1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
      1. Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne provedení předmětného vstupního měření před zahájením těžby;
      2. Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne provedení předmětného kontrolního měření;
      3. Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne provedení předmětného závěrečného měření po ukončení těžby;
      4. Za nesplnění termínu předání zprávy z měření dle čl. I. odst. 8. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení, až do dne předání předmětné zprávy dle čl. V. této smlouvy;
      5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a vady až do doby jejího odstranění;
      6. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5 000,- Kč za každý případ.
   2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
   3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
   4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit v termínu určeném objednatelem v písemné výzvě.
   5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
4. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
   1. Zánik smlouvy lze sjednat dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
   2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 30 dnů.
   4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
   5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
5. Pojištění
   1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy o dílo kopii platné a účinné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 1 000 000,- Kč.
   2. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, kdy tuto skutečnost prokáže nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy objednateli k jejich doložení.
   3. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá.
6. Závěrečná ustanovení
   1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména občanským zákoníkem.
   2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
   3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
   4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
   5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
   6. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
   7. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
   8. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
   9. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.
   10. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
   11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem splnění poslední z níže uvedených podmínek:
       1. Uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv, a
       2. odeslání výzvy objednatele k provedení měření dle čl. I. odst. 4. písm. a) této smlouvy.
   12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne ………………… V [doplní dodavatel] dne …………….

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………..…………

Ing. Jiří Pechar [jméno doplní dodavatel]

pověřen řízením sekce technické [funkci doplní dodavatel]

**Povodí Vltavy, státní podnik** [název doplní dodavatel]