ISVS – VODA

webová prezentace

|  | Jméno a Příjmení | Email |
| --- | --- | --- |
| Kontakt pro technické dotazy | Jakub Konopásek | jakub.konopasek@mze.cz |
| Kontakt pro organizační záležitosti | Václav Krejčí | vaclav.krejci@mze.cz |

OBSAH

1	Základní cíle řešení	4

2	Popis stávajícího stavu	5

3	Požadavky na novou webovou prezentaci	6

3.1	Cíl, koncept nové webové prezentace	6

3.2	Popis nového systému	7

3.2.1	Webová prezentace	7

3.2.2	Administrační rozhraní (redakční systém)	10

3.2.3	Návrh datového modelu pro webovou část	11

3.2.4	Zadání mapového obsahu	11

3.2.5	Architektura	12

3.2.6	GIS server / GIS řešení	16

3.2.7	Typy datových sad	18

3.2.8	Přehled požadovaných integrací	18

3.2.9	Design	18

4	Technické požadavky	20

4.1	Logování	20

4.2	Požadavky na dostupnost, výkonnost a kapacity řešení	20

4.3	Technická infrastruktura (Software a hardware)	21

4.4	Požadavky na bezpečnost	25

4.4.1	Šifrování	25

4.5	Metodologie pro vývoj	26

4.6	Požadavky na kontinuitu provozu	27

4.7	Požadavky na monitoring	27

5	Podrobný popis dodávky řešení	29

5.1	Implementace řešení	29

5.1.1	Analýza a návrh řešení	29

5.1.2	Implementace řešení	29

5.1.3	Finalizace řešení	29

5.1.4	Zprovoznění produkčního řešení a podpora pilotního provozu.	30

5.1.5	Předání/akceptace	30

5.2	Podpora produktivního provozu	30

5.3	Vložení základních evidencí	31

5.4	Rozšířená podpora (ad-hoc požadavky)	31

6	Přílohy	32

6.1	Seznam budoucích evidencí, aktuálních informací, plánování v oblasti vod	32

6.2	Základní architektonické principy MZe	32

6.3	Standard systémové bezpečnosti	32

6.4	Grafický manuál ISVS Voda	32

6.5	Drátěný model	32

6.5.1	Novinky	33

6.5.2	Evidence	34

6.5.3	Geoportál	35

Seznam obrázků

Obrázek 1 - Současné členění Vodohospodářského informačního portálu	5

Obrázek 2 - Logická struktura zakázky ISVS Voda	6

Obrázek 3 - Datový model pro webovou presentaci	11

Obrázek 4 -  Základní pohled na toky dat	13

Obrázek 5 – Toky dat evidencí v ISVS Voda	14

Obrázek 6 – Podrobné toky dat, jejich uložení a role uživatelů	15

Obrázek 7 – Toky dat s popsanými rozhraními a typy dat	16

Obrázek 8 – Návrh síťové architektury	24

Obrázek 9 - Sekce Novinky	33

Obrázek 10 - Sekce evidence	34

Obrázek 11 - Sekce Geoportál	35

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Přehled standardních technologií pro výstavbu technologické vrstvy	25

Tabulka 2 - Požadavky na dostupnost	30

Tabulka 3 - Kategorizace dle počtu incidentů	30

Tabulka 4 - Matice priorit	31

# Základní cíle řešení

Základní cíle řešení ISVS – VODA Webová prezentace jsou:

- Na jednom místě (www.voda.gov.cz) souhrnně a jednotně presentovat informace o vodním hospodářství, nezávisle na dělení kompetencí mezi jednotlivými resorty.

  - Presentovat uživatelům a umožňovat editovat zástupcům resortů textové části - novinky, kontakty, dokumenty, informace o portálu.

  - Zobrazovat detaily jednotlivých evidencí přehledně a jasně a to jak mapu, tak textové informace.

  - Zpřístupnit uživatelům webu geoportál, kde budou moci kombinovat zobrazení jednotlivých evidencí a provádět jednoduché geoanalytické operace.

  - Umožnit uživatelům vyhledávat atributově a podle lokace napříč i několika evidencemi.

  - Umožnit komplexní správu veškerého obsahu, včetně obsahu mapového, skrze administrativní rozhraní, tak aby ji mohl vykonávat i IT pracovník MZe bez znalosti programování.

- Dodržení požadavků v souladu se směrnicí INSPIRE. Plnění legislativních požadavků vyplývajících ze zákona 254/2001 (Vodního zákona). Systém bude také plnit veškeré požadavky zákona 365/2000 o ISVS a zároveň by měl splňovat podmínky VIS.

- Výsledné řešení včetně dokumentace bude splňovat metodické, bezpečnostní a technické požadavky MZe. Výsledný systém bude dostatečně modulárně postavený, tak aby umožňoval snadný rozvoj a údržbu.

# Popis stávajícího stavu

V období 2005–2009 byl vytvořen funkční informační systém veřejné správy v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody (ISVS – VODA), prostřednictvím kterého jsou standardně zveřejňovány a aktualizovány údaje od jednotlivých odborně způsobilých subjektů, a to přehledně a na jednom místě (www.voda.gov.cz). V tomto období vznikla meziresortní (MZe a MŽP) webová stránka a byly uvedeny do provozu systémy pro sběr a prezentaci výstupů vybraných agend v rámci vodního hospodářství v gesci MZe a MŽP.

Hlavním prezentační webovou stránkou ISVS - VODA je v současné době Vodohospodářský informační portál na adrese http://voda.gov.cz, která funguje jako meziresortní integrační platforma pro jednotlivé evidence. Je nutné podotknout, že tato platforma funguje jako rozcestník a sama nabízí pouze vybrané základní informace. Přesměrování je vedeno na více než pět různých poskytovatelů dat, kteří za data odpovídají a publikují je na svých webech. Celkem osm odkazů přesměrovává uživatele z webu voda.gov.cz na web eAgri Voda.

Odkazy na současném Vodohospodářském informačním portálu přesměrovávají uživatele na tyto hlavní poskytovatele:

Ministerstvo zemědělství - eAgri Voda

s.p. Povodí

V.Ú.V. TGM v.v.i.

ČHMÚ hydro.chmi.cz

CENIA - Geoportál.gov.cz Národní geoportál INSPIRE

Členění webu a složení jednotlivých sekcí uvádí následující schéma:

Obrázek 1 - Současné členění Vodohospodářského informačního portálu

# Požadavky na novou webovou prezentaci

## Cíl, koncept nové webové prezentace

Základním cílem projektu je

- vytvoření nové webové prezentace, která umožní ucelenou grafickou 
a textovou prezentaci všech dat a informací na jednom místě,

- nahrazení stávajícího webového rozhraní ISVS - VODA novým webovým rozhraním 
na http://voda.gov.cz .

ISVS – VODA Webová prezentace (portál) bude mít podobnou strukturu jako stávající web (voda.gov.cz) a bude strukturovaná následovně.

Obrázek 2 - Logická struktura zakázky ISVS Voda

Logické sekce, které budou přímo obsahovat interaktivní mapy (mapová sekce):

Aktuální informace (4 mapy (podstránky), velké zatížení při povodních)

Evidence ISVS (přes 30 evidencí (podstránek) z různých zdrojů)

Plánování v oblasti vod (jednorázové nahrání, 8 map (podstránek))

Každá z těchto sekcí bude mít své hlavní menu a každá evidence / mapa bude mít své podmenu, 
ve kterém bude představena vždy právě jedna evidence ve formě mapy a metadat. Tato stránka bude dále označována jako detail evidence.

Dále bude web obsahovat sekce informační (nemapové). Počítá se především 
se stránkami:

portál,

dokumenty,

kontakty

aktuality.

- Některé stránky (podmenu) budou přístupné pouze po přihlášení.

Kromě těchto sekcí bude mít webová prezentace níže uvedené speciální stránky:

Vyhledávání – tato sekce bude umožňovat hledat napříč evidencemi,

Geoportál – tato sekce bude umožňovat přidat do jednoho okna veškeré vrstvy (evidence pod správou ISVS – VODA) a pracovat s nimi,

Kontaktní formulář.

Administrační rozhraní (Redakční systém) bude mimo veřejný web. Půjde přes něj editovat struktura menu a obsah menu – statický, dynamický (výpis seznamu tabulky z databáze, např. novinky). Nejlépe součástí redakčního systému (případně může být jako součást administrace GIS serveru / GIS řešení, či kombinovaně) bude i administrace mapových podkladů a nastavení mapových zobrazení (interaktivní mapové okno, jeho funkčnosti, obsah a zobrazení).

## Popis nového systému

Výsledný systém se bude primárně skládat z následujících částí:

webová presentace – vlastní web, umožňující přihlášení do skryté sekce – mezi uživatele patří:

neregistrovaní

registrovaní uživatelé s možností je přiřadit do skupin – vidí skryté sekce podle práv dané skupiny

redakční systém (administrační rozhraní) – CMS systém pro správu obsahu webové presentace – mezi uživatele patří:

Editor – typicky edituje obsah, ale ne strukturu

Správce dat – edituje pouze jemu (jeho uživatelské skupině) přidělený statický obsah a jemu přidělené záznamy dynamického obsahu (např. novinky, které vytvořil)

Administrátor – edituje vše v administračním rozhraní, má přístup ke správě databáze a nastavení GIS řešení

GIS řešení ISVS - VODA/server – nemusí být nutně společné administrátorské rozhraní / účty s administrací webové stránky, ale bylo by výhodou

Obecně je od všech částí požadováno následující:

design webu, který používá responsivní design - optimalizace stránek pro mobil/tablet/pc

rychlé načítání jednotlivých stránek, zvláště u map jednotlivých evidencí

pro části viditelné uživateli optimalizované pro SEO a splnění webových standardů (splnění validace W3C)

HTTPS - SSL/TSL s ověřením serveru (dle aktuálního hodnocení jako bezpečné)

Pro přihlášení a ověřování uživatelů:

přístup prostřednictvím SSL,

lokalizace do českého jazyka (Skrytá sekce webu a administrační rozhraní může být pouze česky – není třeba lokalizace do více jazyků. GIS řešení musí poskytovat lokalizaci pro části presentované uživatelům – např. lokalizace mapové aplikace)

správa uživatelského profilu a změna hesla

řešení zapomenutých hesel

pro skrytou sekci webu SSO a napojení na LDAP MZe (pro administraci není nutně vyžadováno)

logování (viz kapitola logování)

možnost umisťovat uživatele do uživatelských skupin

možnost notifikovat uživatele hromadným emailem

### Webová prezentace

Funkcionality webové stránky jsou následující:

Možnost více jazykových mutací  - minimálně česká a anglická, ideálně neomezené množství

pro jednotlivé položky menu, resp. stránky nastavitelné metatagy, description, keywords hezký alias URL adresy - vše v obou jazykových mutacích

Víceúrovňové menu s hierarchií

možnost přiřadit menu jeden až více „obsahů“ typy obsahů mohou být:

    - mapový obsah – obsahuje napojení na GIS řešení – na stránce se zobrazí mapová aplikace s danou evidencí,

    - nemapový obsah - statický – na stránce se zobrazí text vyplněný Editorem v administračním rozhraní (může obsahovat HTML),

    - nemapový obsah dynamický -  výpis řádků z tabulky skrze šablonu – SQL dotaz a šablona je nadefinovaná Administrátorem v administračním rozhraní (po dohodě se zadavatelem je možné řešit jinou, obdobnou funkcionalitou)

      - Pro Novinky, Dokumenty a Kontakty bude existovat editace záznamů v tabulce skrze administrátorské rozhraní přístupná pro Editory. V případě potřeby přidání dynamického obsahu dalších tabulek bude k dispozici universální nástroj pro správu databáze typu phpMyAdmin ke kterému bude mít přístup Administrátor.

      - Možnost nastavit stránkování jednotlivých záznamů.

      - Možnost vypsat pouze konkrétní záznam parametrem v URL (takže lze pomocí dynamického obsahu skrze použití rozdílných šablon vytvořit pohled na seznam novinek i detail konkrétní novinky).

      - Možnost publikovat dynamický (případně jakýkoli typ obsahu) mimo template designu webu, tak aby mohl být použit např. pro popup v mapové části. Např. chci v mapě po kliknutí na vodní tok zobrazit popup se seznamem jednotlivých protipovodňových opatření s odkazy na materiály ke stažení – obsah popup je dynamický obsah s sql dotazem s parametrem (viz předchozí bod).

    - kromě toho speciální obsahy

      - kontaktní formulář,

      - vyhledávání,

      - geoportál.

Mapový obsah - sekce Evidence, Aktuální informace a Plánování:

mapa vždy s jednou evidencí přes celou obrazovku s funkčností popup

úprava mapy pro rychlé načítání – tj. není to geoportál, ale pouze minimum schématických vrstev a optimalizovaný mapový skript

u některých evidencí se očekává extrémní nárůst přístupů uživatelů (typicky během povodní). Normální stav je 2000 uživatelů denně. Při povodních však může dosahovat až přes sto tisíc. Architektura webu si s tímto musí být schopná poradit. ISVS Voda poběží na serverech MZe, ale dodavatel musí navrhnout realistické řešení, které by s tímto poradilo.

plovoucí prvky v mapovém okně – navigace, menu, legenda (viz. návrh wireframe)

pod mapou (po scrollování na druhé obrazovce) popis evidence – metadata, odkazy 
ke stažení, popis atd.

možnost vyhledávání v atributech evidence – filtrace dle zadaného textu

v případě nefungující mapy (WMS služby) zobrazení informační hlášky uživateli s kontaktem 
na správce dané vrstvy a možnost odeslání chybové hlášky správci.

volitelný doplněk – možnost plovoucího prvku s grafem ukazující četnosti objektů 
v kategoriích z vybraného atributu vrstvy a po kliknutí se vybrané zvýrazní.  Např. u vrstvy vodních toků podle hodnoty atributu – významný vodní tok, tok, netok. Graf ukazuje počty toků v jednotlivých kategoriích a po kliknutí zvýrazní na mapě pouze např. významné toky.

možnost nastavit popup při kliknutí na mapě s informacemi o objektu

možnost zobrazit v popupu informace z napojených tabulek – např. u plánování při klinutí na vodní tok zobrazit seznam opatření, které k němu patří. Návrh řešení – možnost použít pro načtení obsahu popup funkcionalitu webu – dynamický obsah.

Nemapový obsah - Sekce Aktuality, O portálu, Kontakt a další:

- statický obsah nastavený přes redakční systém

- dynamický obsah - zobrazení výpisu řádků tabulky z databáze přes šablonu – např. novinky. Možnost stránkování při větším množství záznamů.

- dynamický obsah - možnost zobrazit obsah konkrétního záznamu tabulky z databáze (opět přes šablonu), akorát možnost nastavit dotaz na databázi přes url (např. zobrazit detail novinky č. xy)

- část pro registrované:

  - možnost přihlášení a přístupu do sekce pro registrované

  - jednotlivé položky menu mohou být nastaven přístup pouze pro specifické skupiny uživatelů

Speciální obsah Geoportál, Vyhledávání a Kontaktní formulář:

- Geoportál – speciální stránka s mapovým oknem s pokročilou funkčností

  - možnost přidávat do mapového okna vrstvy

  - při kliknutí na mapu zobrazení informace o objektech ve všech zobrazených vrstvách.

  - možnost nahrát a zobrazit vlastní soubor s daty (geojson, shapefile, kml).

  - rychlé vyhledávání podle jmen obcí a určených základních atributů v evidencích

  - další základní funkčnosti (nastavení průhlednosti vrstev, měření vzdálenosti
 a plochy atd.)

- Vyhledávání – speciální stránka s pokročilou funkčností

  - možnosti vyhledávání a filtrace (atributově a i v závislosti na poloze)

  - možnost sestavovat vyhledávácí dotaz přes více evidencí. Vyhledávat podle atributů - tj. nějaká forma visual sql query builder / sql GUI

    - připojení více tabulek

    - omezení where, order, limit

    - statistické funkce (sum, count, avg)

    - musí být universální a poradit si s přidáním nových evidencí s nulovým zásahem do zdrojového kódu – pouze nastavit novou evidenci skrze administrační rozhraní

    - možnost připojit nemapové tabulky s dalšími daty (např. evidence vodních útvarů v plánování vodstva a k tomu tabulka protipovodňových opatření)

  - možnost přidat omezení (filtrovat) jednu vrstvu podle umístění objektů této vrstvy k objektům jiné vrstvy – tedy vybrat objekty podle stanovené vzdálenosti objektů další vrstvy. Standartní query by location / cross-layer filtering typu „within set distance to target layer“. Například: Vybrat všechny měřící stanice, které mají vzdálenost 1m k vodním tokům, kde jméno_vodního_toku=Vltava. Zobrazí vyfiltrovanou tabulku měřících stanic

    - dále možnost k výsledku přidat libovolné atributové omezení (viz výše)

  - výsledek vyhledávání je, atributová tabulka k zobrazení i stažení, a zobrazení výsledku mapovém okně geoportálu.

- Kontaktní formulář:

  - Umožňuje poslat email na stanovenou adresu (pole email, předmět, text).

  - Možnost zvolit důvod kontaktování a podle toho se může lišit adresa, na kterou bude email zaslán. Seznam důvodů a emailů k nim příslušícím půjde editovat skrze administrační rozhraní, nebo konfigurační soubor.

### Administrační rozhraní (redakční systém)

Obsah webových stránek bude spravován prostřednictvím redakčního systému, který bude lokalizován v českém jazyce.

Obecné vlastnosti pro administrační rozhraní:

oddělené od zbytku webu,

přehledné webové formuláře pro přidávání a editaci,

nápověda u jednotlivých sekcí a políček formuláře,

možnost přidělit částečný administrátorský přístup pouze k některým evidencím a obsahu – počítá se s funkcí hlavního administrátora, který může vše a pak několik správců evidencí, kteří mohou psát novinky a editovat metadata vlastních evidencí.

Návrh datového modelu pro web je popsán v následující kapitole. Funkčnosti ani datový model zde popsané je pouze hrubý návrh – nemusí být takto, ale administrační systém by být schopen zajistit plnění zhruba stejných úloh.

Redakční systém je klíčová část a bude sloužit k následujícímu.

Vytváření struktury menu webu a přiřazování obsahů k jednotlivým položkám menu. Menu může být nastaveno jako dostupné pouze pro registrované (resp. podle uživatelské skupiny), dostupné pouze pro administrátory, viditelné pouze pro administrátory (tj. dostupné všem pokud znají adresu). (Nemusí být přesně tento navržený model, ale musí umožňovat podobnou funkcionalitu – tj. strukturování menu a jejich obsahu, nastavení oprávnění přístupů k nim.)

Vytváření a editace statického textového obsahu jednotlivých položek menu. Možnost formátování textu (např. ve stylu TinyMCe).

Možnost editovat databázi pro dynamický obsah napřímo (použití opensource skriptu jako 
je např. phpMyAdmin či pgAdmin, akorát ideálně ve stejném skriptovacím jazyce jako web – ideálně .net nebo java). Důvod funkcionality je jednoduché přidání tabulek s dalšími daty 
pro dynamický obsah a jejich údržba (pokud toto nebude přímo umožňovat redakční systém).

Funkcionalita dynamického obsahu. Administrátor bude moci pro obsah nastavit SQL dotaz 
a šablonu, jak se vrácené záznamy zobrazí. Např. dotaz na zobrazení všech záznamů z tabulky novinky, kde typ novinky je tisková zpráva. Nebo zobrazení seznamu kontaktů z tabulky kontaktů. (Nemusí být přesně tento navržený model, ale musí umožňovat podobnou funkcionalitu – tj. zobrazení záznamů z databáze a možnost nastavit jak mají vypadat skrze redakční systém.)

Vytváření a editaci objektu typu záznam, který bude obsahovat nadpis, popisek a text 
(vše v češtině a angličtině), možnost přiložit soubory, hlavní ilustrační obrázek, dodatečné obrázky a možnost vytvoření „hezké url“ na detail záznamu. Dále půjde záznam přiřadit 
do jedné či více kategorií. Podle těchto kategorií se budou záznamy zobrazovat na zbytku stránky – viz přechozí bod. (Nemusí být přesně tento navržený model, ale musí umožňovat podobnou funkcionalitu – tj. editování záznamů tabulky z databáze a přiřazování klíčových slov/kategorií, možnost nahrát soubor.)

Vytváření a editace mapového obsahu. Nastavení toho, jaká mapová aplikace se zobrazí kde na webu. (Nemusí být přesně tento navržený model, ale musí umožňovat podobnou funkcionalitu – tj. administrátor musí být schopný upravovat a vytvářet stránky jednotlivých evidencí)

Správa mapového obsahu. Administrátor bude moci nastavit, jaké mapové vrstvy se mají zobrazit v mapovém seskupení. Bude moci nastavit základní funkčnosti daného mapového okna a dalšího obsahu. Více viz popis webové presentace výše.

Správa uživatelů, a uživatelských skupin pro část webové presentace.

### Návrh datového modelu pro webovou část

Pro dokreslení návrhu funkčností a podoby webové presentace a administračního rozhraní byl vytvořen následující datový model. Jak již bylo zmíněno výše u konkrétních požadavků. Nemusí být použit tento datový model, ale výsledný web musí umožňovat srovnatelnou funkcionalitu.

Obrázek 3 - Datový model pro webovou presentaci

### Zadání mapového obsahu

Přes administrační systém musí být schopen evidence (resp. evidence / aktuální informace / plánování) doplnit pracovník MZe. Nicméně běžně budeme chtít, aby evidence vložil a nastavil dodavatel a dal součinnost v případě potřeby při vkládání dalších evidencí.  Mapových seskupení (evidencí) je zatím celkem 38 (4 aktuální informace, 28 evidencí, 6 map plánování. Konkrétní datové sady jsou popsány 
v příloze v dokumentu datové sady. Většina vlastních evidencí je v nějaké podobě ke stažení 
či nahlédnutí na současném portálu ISVS Voda – voda.gov.cz.

V současnosti budou data pro 25 mapových seskupení předávána prostřednictvím pokročilé webové služby s nastaveným intervalem přenosu dat nebo manuálně nahrávána. Pro tyto evidence musí být nastavené vyhledávání, filtrování, popup a další pokročilá funcionalita.

13 mapových seskupení bude za pomocí WFS, případně WMS.

Evidence se skládá z:

mapové části složené z několika vrstev, pro vrstvu je vždy nastaveno „zobrazení vrstvy“ 
a to je pak přiřazeno k evidenci. Každé zobrazení vrstvy má zejména, ale ne výhradně nastaveno:

symbologii (včetně možnosti nastavit různé barvy podle hodnoty (kategorie, skupiny podle číselného rozsahu) v jednom atributovém sloupci),

legendu,

nastavení funkcionalit mapového okna – hranice zobrazení při přiblížení, oddálení a posunu; seskupování objektů a další,

funkcionalitu popup – zobrazení detailu po najetí myší nebo kliknutí. Možnost zobrazení informací o relevantních záznamech z další tabulky (např. kliknu na tok a zobrazí se mi seznam protipovodňových opatření). Možnost nastavit adresu webové stránky, která se má zobrazit v Popup doplněnou o proměnou určující ID kliknutého objektu. Možnost kombinovat s dynamickým obsahem webu a jeho možností být zobrazen buď v rámci webu, nebo samostatně - viz dynamický obsah.

nastavení rychlého vyhledávání v detailu evidence

nastavení pokročilého vyhledávání v sekci vyhledávání

nastavení zobrazení v sekci geoportálu

komplexní metadata evidence a popis evidence (plus oprávnění jejich editace)

Vše půjde nastavovat přes grafické rozhraní redakčního systému či administrace GIS řešení.

Součástí zakázky je část doplnění evidencí. Během ní musí být spolupráce s věcným garantem na zavedení jednotlivých evidencí do GIS řešení a webu ISVS Voda.

Součástí tohoto bodu je zavedení vrstev do administračního rozhraní GIS ze serverů MZe (příprava vlastních dat na server MZe je na straně MZe). Návrh a implementace řešení zobrazení / mapové aplikace ve spolupráci s věcným a IT garantem MZe prostřednictvím administračního rozhraní (včetně návrhu symbologie, legendy, zavedení pokročilých funkčností, vyhledávání přípravy a návrh dodatečných vrstev pro danou evidenci (basemap či schematické mapy) z již existujících vrstev (např. zavedení vrstvy hlavních vodních toků či měst do 50 tisíc obyvatel) a dalšího).

### Architektura

Systém musí splňovat základní architektonické principy MZe, jak popsané v příloze v dokumentu  MZe_zakladni_architektonicke_principy_v01.docx.

Námi navržená architektura je popsaná v následujících diagramech. Pro mapové výstupy portálu ISVS - VODA bude v budoucnu primárně využíváno služeb plánovaného resortního Publikačního datového úložiště MZe. Publikační datové úložiště MZe bude poskytovat garantovaná data celého resortu. Bude tato data spravovat a publikovat je, jak přístupem do databáze, tak jako webové (REST/SOAP) 
a souborové (FTP, HTTP) služby. Spuštění DÚ Helios je však naplánováno až na rok 2020. Do té doby se budou používat WMS služby řešené přímo poskytovateli dat. Zbytek evidencí, které nelze získat přes WMS bude řešen provizorním řešením – přenesením webovou službou na server MZe 
a následně poskytnut GIS řešení ze serverů MZe v podobě přístupu do databáze či k souborům. Počítá se, že ISVS Voda si bude data z Publikačního datového úložiště MZe přenášet do své pracovní databáze a ukládat si je optimalizované pro GIS úlohy.

Jednoduché blokové schéma výsledného napojení ISVS Voda a Publikačního datového úložiště MZe najdete na následujícím obrázku.

Obrázek 4 -  Základní pohled na toky dat

Postup a architektura toku dat směrem od poskytovatele k uživateli resp. webové presentaci ISVS Voda je znázorněn na následujícím diagramu:

Obrázek 5 – Toky dat evidencí v ISVS Voda

Dále následují dva rozpracovanější bloková schémata ukazující datové toky a typy uložených dat pod jednotlivými systémy. Součástí řešení ISVSV Voda je pouze část ISVS Voda a GIS řešení (jak patrné 
na blokovém schématu výše). Publikační datové úložiště MZe má plánované dokončení až v roce 2020. Do té doby bude pro nezbytné evidence nahrazeno jednoduchým řešením v podobě úložného prostoru / databáze a datové pumpy. V případě, že garant evidence dodává datovou sadu v podobě WFS či WMS bude použita možnost předávání  WFS/WMS.

První diagram ukazuje rozpracovaněji toky dat, uložení dat, role uživatelů a jejich vliv na systém.

Obrázek 6 – Podrobné toky dat, jejich uložení a role uživatelů

Druhý diagram ukazuje typy datových služeb a databází.

Obrázek 7 – Toky dat s popsanými rozhraními a typy dat

Poslední diagram je přehledový ArchiMate diagram určuje základní části aplikace, funkčnosti, procesy a napojení. Jedná se pouze o volný návrh. Jednotlivé rozdělení do modulů se může měnit, základní funkčnosti by však měly zůstat stejné.

Obrázek ve formátu PNG:

Soubor Enterprise Architekt projektu:

### GIS server / GIS řešení

Mapové řešení má mít za úkol spravovat mapový obsah pod ISVS Voda a poskytovat veškeré mapové služby. Pro mapové enterprise řešení jsou následující požadavky:

Musí se jednat o GIS řešení schopné importovat, spravovat a publikovat mapové vrstvy jak vektorové, tak rastrové. Vrstvy musí být možno jednoduše ručně přidávat a zároveň musí řešení umožňovat pravidelný import dat přes nějakou komponentu správy procesu importu. Ta může být součástí GIS řešení či mimo. Při procesu importu dat pro data musí jít nastavit 
i GIS transformace. GIS řešení musí být schopno spravovat data z několika zdrojů dat (databázových systémů).

GIS řešení musí být schopné jednoduše přes administrační řešení vypublikovat standartní mapové služby (jedná se především o služby standardu OGC včetně jejich variant používající dílce) pro libovolné vrstvy, které řešení spravuje. Řešení musí podporovat editaci vrstev pomocí OGC.

Řešení musí být schopno vypublikovat mapové vrstvy pro plnění a podle požadavků směrnice INSPIRE, včetně poskytování WFS, WMS služeb a metadat.

Řešení musí umožňovat tvorbu a editaci vektorových datových sad skrze administrační rozhraní. Běžné evidence budou považovány read only a budou aktualizovány periodicky z datového úložiště. Nicméně plánuje se do budoucna několik evidencí, které by byly udržovány administrátorem přímo v rámci GIS řešení ISVS Voda. GIS řešení tedy musí být schopno libovolnou vektorovou vrstvu editovat.

Mapové řešení musí být schopno poskytovat vyhledávání, filtraci a základní geoprocesingové služby (intersect, buffer atd.) s možností natavení / rozšíření typu služeb.

Mapové řešení musí být schopno snadno přes administrační řešení importovat a exportovat datové sady a datové sady udržovat. Musí být také schopno udržovat historická data.

Jeho součástí musí být schopnost tvorby mapových seskupení. Mapovým seskupením 
se rozumí publikace webové mapové aplikace, jejíž funkčnosti je možné nastavit pomocí administračního systému.

Mapové seskupení se může sestávat z libovolného množství vrstev. Pro každou 
je možné nastavit symbologii, legendu a další typické vlastnosti. Například zobrazení podle stupně přiblížení mapy.

Mapové seskupení obsahuje i nastavení vlastního mapového okna a jeho funkčností. Jedná se především, ne však výhradně, o možnost přepínat vrstvy, filtrovat a vyhledávat objekty na mapě, zobrazovat popup s informacemi 
o objektu. Tyto funkčnosti půjdou přidávat do mapového seskupení přes administrační rozhraní jako pluginy či widgety. GIS řešení musí však umožňovat přidělání nových doplňků standartními rozšířenými programovacími jazyky 
či SDK.

Mapová seskupení musí být možné vytvářet konfigurací v administračním rozhraní, ne pouze programováním.

Mapové řešení musí být schopno pracovat s vrstvami lineárního referencování (navázání objektů vrstvy na linie jiné vrstvy), Jedná se především o evidence specifických jevů na vodním toku. Není třeba, aby toto umělo v základu, ale do budoucna se počítá s možností evidencí, které by byly takto zavedeny. Musí být tedy umožněno modul / funkcionalitu pro práci s lineárně referencovanými vrstvami dodělat či dokoupit. Dodavatel musí doložit, že je toto schopný řešit.

GIS řešení musí obsahovat logování, autentizaci a další služby běžné pro takovéto řešení.  Musí být např. schopno zamezit bagrování dat roboty, flooding a DDOS. GIS řešení by mělo být schopno zjistit selhání napojené externí WMS / WFS služby a dát vědět administrátorovi.

### Typy datových sad

Mapové podklady – mapové sady zobrazované v mapových oknech jednotlivých evidencí

připojené přes mapovou službu WMS – žádná speciální funkcionalita. Počítá se 
se zobrazením pokladových map z ČÚZK a evidencí poskytovaných VÚV.

importované z Publikačního datového úložiště MZe (pokud ještě nebude, 
tak importované z DB či souboru na serveru MZe, kam budou shromažďována datovou pumpou). Dodavatel musí zajistit periodickou aktualizaci datových sad v GIS řešení / databázi ISVS Voda na základě toho jak se budou aktualizovat v Publikačním datovém úložišti. Zadavatel je schopen zajistit přístup 
do Publikačního datového úložiště MZe pomocí datových pump, skrze poskytované souborové úložiště či jako přímý přístup do relační databáze.

Datové sady pro ISVS Voda vkládané na mapový server – podkladové mapy 
pro jednotlivé evidence – např. města nad 50 tisíc obyvatel, katastrální území, obce, vodní plochy atd. Datové sady ZABAGED včetně rastrů.

Konkrétní datové sady jsou popsány v příloze v dokumentu datové sady.

Datové sady týkající se evidencí – tabulky se záznamy 1:n či m:n asociované k záznamu některé z evidencí – např. v oblasti plánování k vrstvě vodních útvarů bude tabulka protipovodňových opatření (nebude časté, bude používáno u dvou evidencí a v sekci plánování v oblasti vod).

Tabulky v databázi – možnost využít pomocí funkcionality dynamického obsahu – načtení tabulky (sql dotazu) a zobrazení jejich záznamů přes šablonu. Tabulky budou v databázi ISVS Voda Předběžně se počítá s tabulkami:

Novinky

Kontakty

Dokumenty

### Přehled požadovaných integrací

V rámci řešení jsou uvažovány následující integrace:

Emailový SMTP server zadavatele – odesílání emailových notifikací.

LDAP/AD zadavatele – autentifikace a autorizace uživatelů, import uživatelů a skupin.

Auditní log – integrace s centrálním řešením pro správu a vyhodnocování logů SIEM - HP ArcSight. (Podrobněji – viz kapitola 4.1. Logování)

Napojení na budoucí datové úložiště MZe – dodavatel navrhne preferovaný způsob předávání GIS dat a metadata do GIS serveru (jsou možné standartní datové pumpy, vystavení souborů s daty či přímý přímý přístup do read only databáze). Tj. dodavatel musí zajistit aktualizaci dat evidencí a dalších datových sad v GIS řešení / databázi ISVS Voda. Poskytnuto mu bude dodavatelem přístup k datům skrze datové pumpy, skrze poskytované souborové úložiště 
či jako přímý přístup do relační databáze.

### Design

Design presentace webové stránky musí být responsivní. Měl by být optimalizován pro mobilní zařízení, tablety a zobrazení na PC. V příloze tohoto dokumentu je návrh wireframe, který by měl sloužit k dokreslení žádoucí struktury a podoby webu, ale neměl by nutně limitovat návrh design. Stejné platí pro použití grafického manuálu ISVS Voda který je rovněž v příloze.

Od designu požadujeme především:

moderní vzhled,

responsivní chování,

jednoduchost,

intuitivnost ovládání,

uživatelskou přívětivost.

Součástí splnění první fáze projektu bude několik možných grafických návrhů a dialog mezi dodavatelem a zadavatelem, který by měl vést k dopracování finální grafické podoby webu.

# Technické požadavky

## Logování

Součástí webové presentace a administračního rozhraní je i logování pro potřeby auditovatelnosti. Zaznamenávání událostí zohledňuje technické možnosti aplikace a pro sběr záznamů ukládá minimálně tyto typy událostí:

přihlášení a odhlášení uživatelů (i na vlastním webu) a administrátorů,

činnosti provedené administrátory,

použití privilegovaných účtů, např. účtu supervizora, administrátora,

spuštění a ukončení systému,

změny konfigurací,

činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění,

neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti uživatelů,

zahájení a ukončení činností technických aktiv,

automatická varovná nebo chybová hlášení technických aktiv,

přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny nastavení nástroje pro zaznamenávání činností

použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení.

Auditní záznamy musejí být logovány a dostupné bez prodlení od vzniku události alespoň jednou 
z následujících metod pro použití v centrálním řešení pro správu a vyhodnocování logů SIEM - HP ArcSight provozovaném MZe:

Syslog

SNMP TRAP

Textový soubor

JDBC (preferováno)

Microsoft Event Log

## Požadavky na dostupnost, výkonnost a kapacity řešení

Zadavatel (MZe) dodá veškerý nezbytný hardware (resp. virtuální stroje atd.). Zhotovitel by však měl navrhnout předpokládané hodnoty výpočetní síly pro chod webu za normálních okolností a při zatížení.

Předpokládané využití Webové prezentace je následující:

relativně málo přístupů v běžném provozu – do 5000 přístupů / den,

velké zatížení v případě povodní (sekce aktuálních informací), nutno použít cashe a rozložení přes load balancer a reversní proxy MZe – při povodních v roce 2013 naměřeno až 150 000 přístupů / den.

Požadované parametry řešení (webová prezentace) jsou následující:

dostupnost Webové prezentace 99%  v režimu 24x7x365

odezva uživateli – běžná do 1-2s, max. do 5s (tato podmínka neplatí pro stránku pokročilého vyhledávání a případně pokročilých analytických funkcionalit geoportálu – platí však zejména pro jednotlivé detaily evidencí včetně jejich mapového znázornění)

- Výše uvedené parametry budou v průběhu provozu automaticky monitorovány a vyhodnocovány monitoring systémy Objednatele. Dostupnost i odezva aplikace budou monitorovány end-to-end testy s maximální periodicitou 5 min, přičemž vhodné testovací scénáře navrhne Zhotovitel jako součást předmětu této veřejné zakázky. Testovací scénáře podléhají schválení Objednatelem a jsou součástí akceptovaných výstupů projektu.

- Vzhledem ke skutečnosti, že systém ISVS Voda bude provozován na virtuálním hardware Objednatele s využitím databázových a dalších technologií Objednatele, může být příčinou zhoršené odezvy 
či nedostupnosti chyba na straně Objednatele. V takovém případě je důkazní břemeno na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel prokáže, že zhoršená odezva či nedostupnost aplikace byla způsobena systémy poskytovanými Objednatelem, nebude dotčené monitorované období vyhodnoceno jako období porušení smluvních parametrů. Stejný postup se uplatní v případě hlášení zhoršené odezvy 
či nedostupnosti aplikace uživatelem v podobě incidentu. Zhotovitel může za účelem prokazování chyb na straně Objednatele instalovat v infrastruktuře Objednatele vlastní monitoring systém. Monitoring systém musí být hostován na hardware ve vlastnictví Zhotovitele. Objednatel umožní Zhotoviteli instalovat maximálně 1 kus takového hardware v každé lokalitě, přičemž hardware musí být možné umístit do racku a nesmí překročit 3U.

## Technická infrastruktura (Software a hardware)

ISVS - Voda část Webová prezentace bude provozován na virtuální infrastruktuře MZe - cluster rozmístěný přes dvě lokality/sítě – datové centrum Nagano a datové centrum Chodov. V rámci lokalit je povoleno VMware DRS, které umožňuje přesun virtuálního systému na jiného hosta v rámci jedné lokality/sítě. Virtuální servery jsou zálohovány prostřednictvím VMware vSphere Data Protection Appliance. Zadavatel aktuálně využívá pro load balancing technologii F5.

Přípravu virtuálního prostředí včetně instalace operačních systémů a databázových systémů zajistí Zadavatel. Dodavatel navrhne ve spolupráci s MZe požadavky na architekturu a výkon. Dodavatel navrhne persistence profil (způsob balancování) pro F5.

Aplikace ISVS Voda musí být navrženy tak, aby je bylo možné škálovat vertikálně i horizontálně. Jako součást návrhu systému či aplikace by měly být definovány mezní hranice škálovatelnosti, při jejichž dosažení již není možné jednoduše navyšovat kapacity systému a je třeba navrhnout razantní změny architektury či systém zcela přebudovat.

K systému bude přistupováno přes load balancer a reversní proxy. Náš předběžný návrh pro síťovou architekturu je následující. Aplikační resp. webový server bude integrován do externího a interního portálu Zadavatele. Interní i externí webové servery Zadavatele budou přistupovat k jednomu společnému load balancovanému aplikačnímu serveru ISVS - VODA (tvořeného minimálně 2 uzly 
ve dvou datových centrech). Pro přístup k webovému rozhraní aplikačního serveru ISVS - VODA 
z těchto portálů Zadavatele bude využit standardní SSO přístup MZe.

SSO MZe -  v aktuální verzi přebíráme v hlavičce zprávy informaci o uživateli, na základě, kterých lze uživatele dohledat v LDAP MZe. V budoucnu bude nahrazeno SAML2 token. Obsah tokenu zatím není specifikován (pravděpodobně obdobné informace jako nyní).

Interní a externí portál Zadavatele je vytvořen přes reverzní proxy. Webové rozhraní pro koncové uživatele z řad veřejnosti bude publikováno na URL voda.gov.cz přes společné load balancované prostředí a reverzní proxy. Schéma řešení pro přístupy pro interní, externí a VPN uživatele je 
na následujících obrázcích:

Obrázek 8 – Návrh síťové architektury

Důležité je oddělení přístupu k administračnímu rozhraní. Administační rozhraní nesmí být přístupné přes reversní proxy eAgri, jako zbytek webu, ale pouze přes reverní proxy interního a externího portálu. Toto musí řešit dodavatel na vybudovaném systému nikoliv zadavatel na rewrite proxy.

Veřejně a neveřejně přístupné části webu musí mít rozdílnou URL adresu.

Maximální kapacity jednoho virtuálního VMWare systému využitého pro provoz mohou být:

- počet jader procesoru per virtuální systém – 4

- RAM – 16 GB

- HDD – 500 GB.

Seznam standardních/povolených technologií pro výstavbu technologické architektury je uveden 
v tabulce Tabulka 7 - Standardní technologie pro výstavbu technologické vrstvy.

| Oblast | Standardní technologie |
| --- | --- |
| Aplikační server | Microsoft .NET a IIS aktuální verze dostupné v server 2016 standard; J2EE Java Enterprise Edition 64bit (JBOSS); Apache Tomcat. |
| Webový server | Apache (distribuční balík Red Hat Linux); IIS dostupný ve verzi Windows server 2016. |
| Databázový server | MS SQL ve verzi 2012 a vyšší |
| Operační systém | Windows server 2016; Red Hat Enterprise Linux AS release 7.4 a vyšší (64 bit) |

Tabulka 1 – Přehled standardních technologií pro výstavbu technologické vrstvy

## Požadavky na bezpečnost

Systém ISVS - VODA je zařazen mezi VIS (významný informační systém). Jako takový tedy musí splňovat požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákona zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

### Šifrování

Veškerá citlivá data musejí být adekvátním způsobem zabezpečena kryptografickými metodami, které zajistí pouze autorizovaný přístup. Ochrana dat musí být zaručena během celého jejich životního cyklu, tedy jak při jejich přenosu, tak jejich uchovávání. V rámci kryptografickým metod jsou využity kryptografické algoritmy, které jsou v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti).

Je preferováno použití následujících komunikačních protokolů:

SSL/TLS

verze protokolu minimálně TLS 1.0, musí být korektně konfigurováno tak, aby bylo vyloučeno zneužití známých zranitelností (viz databáze zranitelností CVE);

TLS 1.1 a 1.2, pokud je to možné, tyto protokoly musí podporovat obě strany SSL/TLS komunikace;

nepovolovat verzi protokolu SSL 3.0, ani nižší;

nepoužívat NULL encryption;

nepoužívat anonymní dohadování klíčů;

nepoužívat „Client-Initiated Renegotiation“;

v případě použití klientských certifikátů musí server akceptovat certifikáty jen od těch CA, u kterých se vydávají klientské certifikáty pro danou aplikaci/službu (tj. neposílat celý systémový trust list).

Používat pouze bezpečné cipher suites, tedy:

    - šifry, které jsou v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti);

    - pro výměnu klíčů preferovat cipher suites s podporou „Perfect Forward Secrecy“;

    - další doporučení k nastavení SSL/TLS je možné nalézt na stránkách ssllabs.com;

SSH verze 2;

IPSec

používat kontrolu integrity (MAC);

nepoužívat NULL encryption;

používat symetrické šifrovací algoritmy s minimální efektivní délkou klíče 128 bitů;

pro dohadování klíčů používat DH groups dlouhé minimálně 2048 bitů (MODP) popř. 256 bitů (ECP);

nepoužívat anonymní dohadování klíčů nebo dohadování klíčů spoléhající na nezabezpečenou DNS.

HTTPS (SSL/TLS).

## Metodologie pro vývoj

Zhotovitel musí mít formalizovanou Metodologii pro vývoj, programování a kódování aplikace zahrnující i požadavky na bezpečnost, včetně opatření na ochranu proti škodlivým programům. Metodologie bude též zahrnovat základní principy organizační bezpečnosti pro vývoj a testování aplikace. Zhotovitel doloží typ metodologie, který použil pro vývoj aplikace prostřednictvím čestného prohlášení a dodání popisu nebo dokumentace této metodologie.

Stránky portálu nebudou využívat technologie frames. Jednotlivé webové stránky portálu budou mít jedinečnou a SEO-friendly URL.

Vývoj bude dále akceptovat požadavky na:

čistý a propracovaný grafický návrh

moderní webdesign, plná podpora pro online marketing a SEO

snadné napojení na redakční systém

snadné ovládání i přístup pro handicapované uživatele

kompatibilitu s mobilními zařízeními

Implementace řešení musí probíhat v souladu s ustanovením bezpečnostních směrnic MZe.

Zejména bude dodržovat standard systémové bezpečnosti (příloha kap. 6.3) a bude dodržovat základní architektonické principy MZe (příloha kap. 6.2).

Aplikace podporuje národní lokalizace a více bajtové kódování (UTF). Aplikace rovněž podporuje řízení výjimek, kdy výjimkou se myslí libovolná chyba nebo neočekávané chování, které se vyskytne během vykonávání programu a je následně zpracováno a zároveň nedojde k neřízenému selhání běhu. V neposlední řadě je vyžadováno zavedení řízení konfigurace a změn, které představuje systematické vyhodnocování, koordinování a implementaci schválených změn včetně uchování předchozích verzí a testování verzí nových.

Zhotovitel je povinen implementovat všechna požadovaná opatření. V případě, že řešitel není schopen zajistit splnění některého požadavku, navrhne jiné kompenzační opatření.

Při vývoji webové aplikace musí být vývoj zajištěn dle principů definovaných dle metodiky OWASP TOP 10 v aktuálním znění. Podle dobré vžité praxe musí být pozornost věnována především následujícím známým zranitelnostem:

Cross Site Scripting (XSS). XSS je metoda narušení WWW stránek využitím bezpečnostních chyb ve skriptech (především neošetřené vstupy).

Injection útoky. SQL injection je technika napadnutí databázové vrstvy programu vsunutím (injection) kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního, pozměněného, SQL dotazu.

Provedení zákeřného spustitelného souboru. Tato zranitelnost umožňuje útočníkovi spustit na straně serveru škodlivé soubory.

Nezabezpečený přímý popis objektu. Zranitelnosti této kategorie umožňují útočníkovi získat informace o jednotlivých objektech cílové aplikace bez patřičné autentizace.

Cross Site Request Forgery (CSRF). CSFR je technika, která umožňuje útočníkovi podvrhnout formulář na jiné stránce nebo pomocí některých HTTP metod přesměrovat prohlížeč oběti na skript zpracovávající legitimní formulář aplikace s daty, které můžou oběť poškodit.

Únik informací nebo nedostatečné řízení chyb. Zranitelnosti tohoto typu útočníkovi zpřístupňují v případě chybového stavu aplikace informace, které lze později použít k lepšímu plánování útoku.

Špatná autentizace a správa relace. Zranitelnosti tohoto typu umožňují útok na přihlašovací části aplikace či úplné obcházení přihlašovacího systému.

Nezabezpečené kryptografické úložiště. Zranitelnosti tohoto typu můžou způsobit kompromitaci privátního šifrovacího klíče jedné či obou stran spojení.

Nezabezpečené komunikace. Zranitelnosti tohoto typu umožňují útočníkům odchytávat komunikaci, která jim není určená.

Chybné zamezení URL přístupu. V případě, že aplikace umožňuje neautentizovaný přístup i ke stránkám, ke kterým by měl být přístup jen po příslušné autentizaci, je možnou zranitelností situace, kdy takto odkazovaná stránka zobrazí některé informace, které by měly být přístupné jen konkrétním autorizovaným uživatelům, či systémové informace citlivého charakteru.

Zjištění některé z výše uvedených bezpečnostních zranitelností, případně jiných zranitelností známých v okamžiku vývoje webové aplikace je považováno za vadu vytvořené aplikace.

## Požadavky na kontinuitu provozu

Zhotovitel v rámci návrhu architektury identifikuje veškerá data a konfigurace, která je třeba zálohovat pro zajištění případné řádné obnovy řešení ISVS - VODA v případě havárie s následkem úplné ztráty produkčního nebo testovacího prostředí. Systémy pro zálohování, konfiguraci těchto systémů a výkon záložních rutin zajistí Zadavatel v součinnosti se Zhotovitelem. Zálohovací systém 
se momentálně využívá pro zálohování včetně Oracle DB produkt HP Data Protector, který provádí zálohu na VTL (Chodov, Nagano), navíc na Chodově je klasická pásková knihovna.

Zhotovitel v rámci návrhu architektury provede:

přehled všech klíčových komponent vyžadujících zálohování či jiné zabezpečení,

návrh metod zabezpečení komponent,

detailní plány zálohování všech klíčových komponent,

návrh plánů a postupů pro obnovu řešení ISVS - VODA v případě havárie,

nastavení částí ISVS - VODA pro vykonávání zálohovacích úloh,

návrh procesů a postupů pro testování plánů a postupů pro obnovu řešení včetně zálohování, obnovy záloh a testování záložních médií.

Vyžadujeme funkcionalitu, která v případě obnovy výše zmíněných databází provede jejich iniciační naplnění daty pomocí webových služeb.

## Požadavky na monitoring

Virtuální systémy využité pro hostování ISVS - VODA budou začleněny do monitoring systému Zadavatele. Konfiguraci monitoring systému zajistí Zadavatel. Konfiguraci ISVS - VODA pro účely monitoringu provede Zhotovitel. Zhotovitel v rámci návrhu architektury identifikuje chybové stavy 
a výkonnostní metriky, které by měly být monitorovány monitoring systémem Zadavatele a způsob jejich monitorování. Pro všechny chybové stavy dále uvede způsob jejich řešení a případně, jaké informace je třeba předat v rámci založení požadavku 3. úrovni podpory poskytované Zhotovitelem 
v souladu s Katalogovými listy služby.

Zadavatel pro monitoring výkonnostních metrik a chybových stavů podporuje následující metody:

monitoring hlášení v aplikačních log souborech na virtuálním systému ISVS - VODA,

vzdálený příjem chybových hlášení ve formě SNMP trap anebo syslog,

vzdálené SNMP dotazy.

Zadavatel dále disponuje nástrojem pro vzdálený monitoring aplikací a systémů z pohledu koncových uživatelů – end-to-end monitoring. Tento monitoring vykonává sadu definovaných end-to-end testů realizujících reprezentativní uživatelské operace ve webovém rozhraní. Zhotovitel v rámci návrhu architektury navrhne end-to-end testovací scénáře a vytvoří jednu webovou monitorovací stránku obsahující informace o stavu hlavních komponent a služeb systému. Monitoring Zadavatele bude tuto stránku v pravidelných intervalech načítat a vyhodnocovat obsah této stránky. Zhotovitel jako součást návrhu architektury připraví úvodní přehled informací prezentovaný na monitoring stránce a jejich využití pro vyhodnocení provozního stavu ISVS - VODA zejména mapování na stav dostupnosti a nedostupnosti systému.

Z dohledových nástrojů Zadavatel momentálně využívá tyto: Sitescope, Performance manager, OMU, BAC.

# Podrobný popis dodávky řešení

## Implementace řešení

### Analýza a návrh řešení

Předmětem této etapy projektu bude zejména:

analýza řešení - výstup - návrhu architektury řešení v souladu se standardy MZe a standardy TOGAF, ArchiMate a UML.

návrh řešení

návrh designu po dialogu se zadavatelem – výstup grafický design

návrh infrastruktury - výstup – zadání, podle kterého připraví MZe infrastrukturu,

návrh komunikace s datovým úložištěm MZe – získávání dat, výstup – návrh metodiky přípravy datových sad pro jejich vkládání do GIS řešení a webu ISVS Voda (jak musí MZe připravit data a spojení, aby data byly použitelná)

plán projektu – harmonogram, rizika, komunikace v projektu, …

### Implementace řešení

Předmětem této etapy projektu bude zejména:

Vývoj řešení

vývoj programových funkcionalit

vývoj GUI

vývoj integračních rozhraní

Implementace řešení

Implementace GIS řešení  - výstup - implementace a nastavení enterprise GIS řešení

Tvorba webového řešení - výstup – hotové administrační rozhraní, hotový web ISVS - VODA

Nasazení na infrastrukturu zadavatele - výstup – zprovozněné testovací prostředí, zprovozněné produkční prostředí

Zadání evidencí ISVS Voda do systému . výstup - vytvoření základních sekcí pomocí administračního rozhraní ve spolupráci s věcnými garanty.

Testování

funkční testování

systémových testů

integračních testů

zátěžových testů

testy plánů obnovy

Poznámka:

Výše uvedené testy budou probíhat v testovacím prostředí Zadavatele. Scénáře těchto testů stanovuje nebo schvaluje předem Zadavatel.

### Finalizace řešení

Předání dokumentace a dalších dokumentů,

výstup – dokumentace ISVS Voda na základě standardů MZe (programátorská dokumentace; uživatelská příručka, která bude zároveň implementovaná přímo v systému; provozně-administrátorská dokumentace; systémová dokumentace - architektura v UML nebo ArchiMate notaci (preferovaně ve Sparx EA projektu); zálohovací plány, plány obnovy a DRP nutné k zajištění obnovy systému po havárii, popis zálohování)

výstup – dokumentace ke všem software, které tvoří součást projektu

výstup – předání administračních a dalších přístupových údajů

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že ISVS - VODA Webová prezentace je významný informační systém (VIS), musí veškerá předaná dokumentace splňovat požadavky dle stávající platné legislativy.

Školení

proběhlo školení administrátorů systému - zaškolení administrátorů v rozsahu 1 dne (8 hodin) včetně zpracování školících materiálů

Poznámka:

Cílem školení je seznámit účastníky s konceptem a základy obsluhy nového systému. Školení proběhne formou prezentace a ukázek pracovních postupů v testovacím systému ISVS - VODA.

### Zprovoznění produkčního řešení a podpora pilotního provozu.

Předmětem této etapy bude realizace zejména:

- konfigurace a migrace na produkční prostředí

- migrace z testovacího prostředí na produkci

- zvýšená podpora provozu po dobu 1- 3 měsíce

### Předání/akceptace

Finální činnosti spojené s akceptačním řízením (zpracování akceptačních protokolů, kompletace dokumentace k akceptaci apod.)

## Podpora produktivního provozu

Systém ISVS - VODA v produkčním prostředí, jako vyjmenovaný VIS, spadá dle klasifikace MZe 
do kategorie GOLD. Testovací prostředí ISVS - VODA potom do kategorie TEST. Dle zařazení musí splňovat následující požadavky:

Tabulka 2 - Požadavky na dostupnost

| Parametry SLA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Provozní doba | Dostupnost (SD) % | Odezva (O) / Max odezva (MO) sekundy | Podíl odezvy v limitu (SPO) % |
| GOLD | 7x24 (0:00 – 24:00) | 99,0 | 5/10 | 90 |
| TEST | 5 x 10 (8 – 18 h) | 90,0 | 20/40 | 50 |

Tabulka 3 - Kategorizace dle počtu incidentů

| Maximální měsíční počty incidentů (MI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Priorita 1 | Priorita 2 | Priorita 3 |
| GOLD | 2 | 5 | 10 |
| TEST | 20 | 40 | 80 |

Tabulka 4 - Matice priorit

| Matice priorit |  |
| --- | --- |
| Priorita | Definice priority |
| Priorita 1 Kritická | Dle HD Zadavatele je rozhraní nedostupné anebo jsou nedostupné některé významné funkcionality s plošným a skupinovým dopadem. Monitoring systém ve dvou po sobě jdoucích vykonáních testovacích scénářů detekoval nedostupnost rozhraní anebo Odezvu vyšší než Maximální odezva (MO). |
| Priorita 2 Vysoká | Dle HD Zadavatele je činnost rozhraní podstatně omezena, velká část nevýznamných funkcionalit je nedostupná s plošným anebo skupinovým dopadem. Monitoring systém ve dvou po sobě jdoucích vykonáních testovacích scénářů detekoval Odezvu vyšší než smluvní Odezva (O). |
| Priorita 3 Střední | Dle HD Zadavatele je rozhraní z převážné většiny funkční. Nejsou dostupné pouze některé nevýznamné funkcionality s plošným anebo skupinovým dopadem. |
| Priorita 4 Nízká | Dle HD Zadavatele je rozhraní plně funkční. Vyskytují se pouze drobné nedostatky s plošným anebo skupinovým dopadem mající dopad na komfort obsluhy. Vyskytují se nedostatky mající pouze individuální dopad. |

Součástí nabídky bude návrh architektury v jazyce ArchiMate z něhož bude patrné, jakým způsobem Uchazeč plánuje naplnit požadavky na dostupnost.

Z návrhu architektury (jmenná konvence) musí být jasná vazba na tabulku odhadu výpočetního výkonu.

## Vložení základních evidencí

Součástí dodávky systému je spolupráce při vložení a přípravě evidencí do systému. Viz. kapitola Evidence.

## Rozšířená podpora (ad-hoc požadavky)

Rozvoj formou ad-hoc požadavků. Rozšířená podpora bude využívána na základě vystavení objednávky Zadavatele k provádění úprav dodaného řešení. Rámec čerpání 210 MDs po dobu trvání smlouvy o podpoře řešení. Čerpání dle potřeby, nemusí býti vyčerpán celý objem.

# Přílohy

## Seznam budoucích evidencí, aktuálních informací, plánování v oblasti vod

## Základní architektonické principy MZe

## Standard systémové bezpečnosti

## Grafický manuál ISVS Voda

## Drátěný model

Drátěný model je pouze předběžný návrh a je otevřen k diskuzi. Má sloužit především k ujasnění účelu webu pro vlastní vývoj, návrhu struktury webu a rozmístění jednotlivých funkcionalit. Obrázky drátěného modelu jsou doplněny textovými popisky červenou barvou.

### Novinky

Obrázek 9 - Sekce Novinky

### Evidence

Obrázek 10 - Sekce evidence

### Geoportál

Obrázek 11 - Sekce Geoportál