Číslo smlouvy objednatele: ………………………	Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČ:			708 90 013

DIČ:		CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Milan Kerber

  - Zhotovitel:

………………………

Sídlo:		……………………………………….

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …,

vložce ……

Jednající/Zastoupený: …………………………………

IČ:			………………

DIČ:		……………

Bankovní spojení: 	……………………….

Číslo účtu: 		………………………….

Zástupce ve věcech technických:

…………

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti “ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“, případně „studie“.

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti“

- Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti „VD Landštejn- náhradní zdroj surové vody “

- Dílem se rozumí zpracování a provedení studie proveditelnosti v rozsahu podle relevantních právních předpisů v souladu s technickým zadáním a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN,ČSN EN, ČSN ISO,ČSN EN ISO, atd.) a standardy

- Výchozím podkladem pro zpracování díla, který zároveň předepisuje minimální rozsah plnění, je Technické zadání „VD Landštejn – náhradní zdroj surové  vody – studie proveditelnosti“ zpracované Povodím Moravy,s.p.

- Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Technické zadání VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti

- Situaci zaměření dna nádrže VD Landštejn ultrazvukem, podélný profil a příčné profily, r.2007 PM

- Vodohospodářské řešení nádrží – VD Landštejn, 01/2018,PM

- Vodohospodářské řešení nádrží – VD Landštejn -  doplnění, 03/2018,PM

- Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedeném v předchozím odstavci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.

- V podrobnostech se jedná o vyhotovení variantní studie ucelených opatření která povedou k zajištění nepřetržité náhradní dodávky surové vody pro úpravnu vody Landštejn po dobu vypuštěné nádrže VD Landštejn

- Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v bodech 7. a 8. převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provedení díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.

- V rámci variantní studie budou řešeny zejména následující objekty:

    - variantní technický návrh nového opatření s objemem nádrže (dle skutečného zaměření) zajišťující požadovanou dodávku surové vody pro ÚV Landštejn po dobu rekonstrukce (předpoklad umístění hráze mezi příčnými profily PF 22 – 23). V rámci návrhu budou stanoveny technické parametry hráze a funkčních objektů vodního díla podložené hydrotechnickými výpočty.

    - posouzení resp. návrh technických úprav hráze a výpustných objektů zatopeného Mlýnského rybníka PF 24.

    - ověření potřeby širokoprůměrových hydrologických vrtů resp. návrh jejich počtu, vydatnosti, umístění a technického řešení. Uvedené vrty budou zapracovány do systému dodávky surové vody ve vazbě na návrh nové nádrže.

    - variantní technický návrh přívodu surové vody z navržených náhradních zdrojů do úpravny vody Landštejn.

    - návrh tras přístupových komunikací pro realizaci navrhovaných opatření, prověření možnosti realizace příjezdů.

    - studie bude rozfázována na části:

  - variantní řešení včetně předběžného posouzení majetkoprávních, finančních a jiných dopadů každé varianty;

  - interní projednání variantního řešení;

  - výběr varianty řešení objednatelem;

  - rozpracování vybrané varianty řešení do úrovně DÚR;

  - projednání řešení a zapracování případných změn vzešlých z projednání do PD;

  - dokladová část (v rozsahu úrovně DÚR).

- Doplňující požadavky :

Součástí studie bude dále:

    - rámcový harmonogram prací nových stavebních objektů a provozních souborů s uvedením milníků ve vazbě na manipulaci s vodou v nádrži VD Landštejn a podmínky zajištění nepřetržité dodávky surové vody pro ÚV Landštejn. Návrh manipulace s vodou po dobu výstavby opatření v návaznosti na funkci VD;

    - odhad nákladů na realizaci opatření stanovených formou kumulativních položek;

    - Pro výslednou variantu navrženého opatření bude dále zhotovitelem provedena identifikace všech dotčených pozemků (soupis pozemků s uvedením p. č., k. ú, druh pozemku, vlastník pozemku; jednotlivé výpisy pozemků) a bude provedená inžeýrská činnost vedoucí k vyhotovení dokladové části dokumentace odpovídající úrovni DÚR dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel je dále povinen provést všechny níže uvedené průzkumné a geodetické práce (za běžné provozní hladiny vody v nádrži VD Landštejn) nutné pro zpracování studie. Průzkum bude prováděn v I. ochranném pásmu vodního díla, proto zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy a stanoviska umožňující realizaci průzkumných prací.

- Požadavky na geodetické a průzkumné práce:

Geodetické práce

    - výškopisné a polohopisné zaměření uvažovaných profilů navrhovaného tělesa dočasné hráze  (PF22 – 23), a zátopy navrhované nádrže vč. břehů;

    - výškopisné a polohopisné zaměření stávající zatopené hráze Mlýnského rybníka PF24;

    - výškopisné a polohopisné zaměření trasy přístupových komunikací k realizaci navrhovaných stavebních objektů a provozních souborů;

    - zaměření mocnosti nánosů na dně zátopy navrhované nové nádrže.

Výsledky geodetických prací budou zapracovány do studie.

Upozorňujeme, že zhotovitel musí zvolit vhodnou technologii pro geodetické zaměření s ohledem na provedení zaměření z hladiny v nádrži.

Inženýrsko-geologický průzkum (částečně z pontonu):

    - realizace 3 jádrových vrtů do tělesa hráze Mlýnského rybníka cca 1,0 m pod úroveň základové spáry, která se nachází v hloubce cca 5 m pod úrovní koruny hráze s výnosem a dokumentací výnosu jádra a odběrem cca 6 poloporušených vzorků pro stanovení indexových vlastností zemin

    - realizace cca 6 jádrových vrtů do hloubky cca 3 m pod úroveň pevného dna s výnosem a dokumentací vrtného jádra pro ověření základových podmínek v místě navrhovaných profilů nové hráze

    - vyhledání vhodných nalezišť pro materiál násypu nové hráze

Výsledky průzkumu budou zapracovány do závěrečné zprávy.

Umístění pontonu na hladinu se předpokládá ze břehu nádrže u bezpečnostního přelivu.

Všechny provedené průzkumné práce budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 vyhotovení v elektronické podobě (dwg, dgn, doc, xls + komplet v pdf).

Studie bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět zakázky v podobě xxx.pdf).

- Požadavky na skladbu a rozsah studie:

- Textová část včetně majetkoprávních poměrů

- Situace (do úrovně DÚR)

- Výkresová dokumentace (podrobná situace, podélný profil, příčné profily, výkresy objektů -  půdorysy, podélným a příčným řezy (do úrovně DÚR)

- Hydrotechnické výpočty k objektu (dle typu objektu)

- Kalkulace finančních nákladů

- Dokladová část (v rozsahu úrovně DÚR)

Objednatel si vyhrazuje právo k ukončení prací na studii po fázi, která zdůvodní nereálnost  předpokládaných opatření.

- Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 3vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová a tabulková část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf).

Geodetické zaměření  bude předáno v počtu jednoho paré + 1 x na CD nebo DVD.

Všechny ostatní průzkumné práce budou předány ve  3 tištěných vyhotoveních

v elektronické    podobě ( xxx.dwg, xxx.dgn,xxx.doc.xls + komplet v pdf )

- Studie bude vyhotovena v českém jazyce v souladu s obecně platnými právními předpisy (v souladu s technickými normami a standardy), zejména dle vyhlášky č.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla novelizované vyhláškou č.367/2005 Sb,

- ČSN 75 2935 – posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních,

- ČSN 75 2340 – navrhování přehrad, hlavní parametry a vybavení.

- Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

- V rámci zajištění dokladové části budou tyto zhotovitelem prováděny tak, jako v případě zajištění dokladů pro dokumentaci pro územní řízení, zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž  objednatel poskytuje součinnost při podpisu smlouvy.V rámci výkonu této činnosti zhotovitel uhradí veškeré související poplatky.

- Objednatel se zavazuje dílo dokončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

- Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:			ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Variantní řešení, interní projednání,

výběr varianty k dalšímu řešení,

geodetické práce                                               		do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

zajištění příslušných povolení k realizaci

průzkumných prací                                            		do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

realizace průzkumných prací                            		do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Projektová dokumentace -

rozpracovaná vybraná varianta                          		do 7měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Projednání záměru s dotčenými orgány

a subjekty, dokladová část na stupni DÚR        			do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Vypracování finální verze studie

včetně návrhu dalšího postupu ve věci

zapracování změn do PD rekonstrukce VD a získání

příslušných povolení                                         		do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

- Cena díla

- Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

| Část díla | Cena bez DPH Kč | DPH Kč | Cena vč. DPH Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodetické práce vč. závěrečné zprávy | ….. | ….. | ….. |
| Zajištění povolení k realizaci průzkumných prací | ….. | ….. | ….. |
| Průzkumné práce | ….. | ….. | ….. |
| Projektová dokumentace - rozpracovaná | ….. | ….. | ….. |
| Projednání záměru na stupni DÚR | ….. | ….. | ….. |
| Finální verze studie a získání příslušných povolení | ….. | ….. | ….. |
| CELKEM | ….. | ….. | ….. |

- Odstoupení od smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 30 dnů.

  - Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

- Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 10 mil.Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

V Brně dne:                                                                      V ………………………… dne:

Za objednatele:		Za zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák	jméno

generální ředitel	funkce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A STUDIE

Cenové a platební podmínky

- Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

- Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena dle jednotlivých fází plnění zakázky, vždy po odsouhlasení výsledků provedených dílčích prací. Objednatel si vyhrazuje právo  k ukončení prací na studii po fázi, která zdůvodní nereálnost předpokládaných opatření.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

- Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

- Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

- Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.

- Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání 
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

- O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

- Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

- Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.

- V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

- Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

- Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

- V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

- V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

- Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

- Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

- Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

- Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

- Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

- Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

- Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

- Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

- V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.