KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU      AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK:   ROKYTKA

Lokalita č. 14 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 7,100 – 10,280

- Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytka začátek úseku 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice, po zahrádkářskou kolonii, k. ú. Moravské Budějovice.

- Popis úseku a požadovaných prací:

- celková délka úseku – 3 180 m

- orientační výměra svahů – 30 850 m2

plocha koryta toku: - 2 390 m2

Pravý břeh

Úsek č. 1 ( cca 200 m pod ČOV, k.ú.  Moravské Budějovice – silniční most Kozinova )

-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 ( Silniční most Kozinova – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice )

- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Úsek č. 1 cca 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice – soutok Rokytky s bezejmenným tokem

ID 10191091 - ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 Soutok Rokytky s bezejmenným tokem ID 10191091 – lávka u fotbalového hřiště

-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 3 Lávka u fotbalového hřiště – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice

- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno pouze v úseku od výustního objektu ČOV M. Budějovice v délce 100 m po proudu. Posečená biomasa bude v těchto místech vyhrabána z koryta a ponechána za břehovou hranou.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě, mimo úsek pod ČOV Moravské Budějovice. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.