**Záznam z 2. výrobního výboru**

konaného k akci:

**Únanovka, ř. km 4,680 - 5,900, Těšetice, úprava koryta**

Stupeň: DUR

Datum konání: 8.8.2018

Místo konání: Víceúčelové zařízení Těšetice, č.p. 114, 671 61 Těšetice

Jednání bylo svoláno zástupci firem LB projekt – water of engineering, s.r.o. za účelem projednání návrhu úpravy koryta potoka Únanovka, v pořadí na 2. výrobním výboru.

Projektant seznámil přítomné s návrhem, přednesen byl rozsah a způsob zamýšlené úpravy.

Na pochůzce v terénu bude upřesněn nezbytný rozsah kácení s ohledem na výskyt chráněných živočichů vázaných na stávající porosty. Navrženy budou kompenzační a záchranné opatření, které budou součástí finální verze biologického hodnocení.

Projektová dokumentace ve stávajícím stupni rozpracovanosti bude poskytnuta zástupcům MěÚ Znojmo, KrÚ JMK, přičemž jejich stanoviska k návrhu budou projednány na dalším výrobním výboru.

Obec Těšetice prověří majetkoprávní vztah k mostku u vodárenského objektu parcela číslo 4098.

V Brně dne 8.8.2018 Zaznamenal: Ing. Petr Halouzka