SMLOUVA O DÍLO

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V HL. BUDOVĚ OBJEDNATELE

uzavřená mezi

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

a

[•]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČO: 000 27 014, DIČ: CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupená doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem, číslo účtu 19439101/0100

kontaktní osoba: Ing. Leon Kavala, e-mail: kavala.leon@vuzv.cz, telefon: +420 608 972 972

(dále jen „objednatel“)

a

[•]

se sídlem [•], IČO: [•], DIČ: [•], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•] soudem v [•], sp. zn. [•], zastoupená [•], číslo účtu [•]

kontaktní osoba: [•], e-mail [•], telefon [•]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jen jako „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“), výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy sociálního zařízení v hl. budově VÚŽV“.

  - Nabídka objednatele byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejím základě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy sociálního zařízení v prostorách hlavní budovy objednatele adrese Přátelství 815, parc. č. 11/2,104 00 Praha Uhříněves (dále jen „dílo“). Nákresy prostor jsou v příloze č. 1 až příloze č. 8 této smlouvy.

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

  - Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 9 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Cena díla zahrnuje služby a materiál, které jsou potřebné k provedení díla, a to včetně veškeré dopravy.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z projektu pro provedení stavby, nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě zadávacího listu a předložit objednateli k odsouhlasení. Zadávací listy budou podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě.

  - Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

  - Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované platnými právními předpisy.

- PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že:

- se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

- obeznámen se všemi podklady poskytnutými u objednatelem, s místními poměry a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla činí [•],- Kč bez DPH, [•],- Kč DPH, [•],- Kč s DPH (dále jen „cena díla“).

  - Cena díla je splatná do třiceti (30 dnů) ode dne doručení faktury objednateli nebo ode dne převzetí díla, podle toho, který den nastane později.

  - Faktura bude uhrazena objednatelem bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.

  - Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zhotoviteli zálohu.

  - Cena díla může být překročena pouze za těchto podmínek:

- v případě, že objednatel bude požadovat provedení změn v rozsahu a kvalitě provedených prací, které by mohly mít vliv na celkovou cenu díla;

- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

- ZMĚNY DÍLA

  - V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě díla (vícepráce), vystaví zhotovitel na uvedené práce, příp. materiály, zadávací list, který bude uvedené chybějící nebo přebývající práce a/nebo materiály specifikovat. Zadávací list bude odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a bude použit pro úpravu ceny díla.

  - Pro ocenění víceprací, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou použity jednotkové ceny z položkového rozpočtu zhotovitele. Pro případné vícepráce v tomto rozpočtu neobsažené, budou oceněny cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací. Pro obě smluvní strany jsou závazné pouze předem písemně sjednané požadavky.

- TERMÍN PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

- Zahájení díla:		[•]

Dokončení díla:		[•]

- MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění je budova na adrese Přátelství 815, parc. č. 11/2, 104 00 Praha Uhříněves.

  - Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

  - Objednatel umožní bezplatný odběr vody a elektřiny potřebné při provádění díla, zhotovitel se zavazuje využívat tyto energie hospodárně.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

  - Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Zhotovitel nese odpovědnost za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatele. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho činnost.

  - Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.

  - Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

  - Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jako celku jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

  - Stavební/montážní deník je povinen vést zhotovitel, a to od okamžiku předání staveniště. Stavební/montážní deník bude veden v souladu s platnými právními předpisy.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Objednatel, příp. jeho zástupce, převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu.

  - Za přítomnosti zástupců obou smluvních stran dojde k prohlídce dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a zápisem do stavebního deníku označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. Na termínu prohlídky dle předchozí věty se smluvní strany domluví alespoň pět (5) pracovních dní předem e-mailovou zprávou zaslanou objednatelem na e-mailovou adresu zhotovitele [•].

  - Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími užívání díla, není však povinen tak učinit.

- ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A VZNIKLOU ŠKODU

  - Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce [•] měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí díla bez výhrad objednatelem. V případě vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.

  - Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do třech (3) pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.

  - Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do čtrnácti (14) kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto písemně jinak. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je objednatel oprávněn je odstranit na vlastní náklady a tyto je následně povinen zhotovitel uhradit.

  - Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a případný ušlý zisk.

  - Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady dle kontaktů uvedených v záhlaví smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

- VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

  - Objednatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZoZVZ vyhrazuje změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění smlouvy.

  - Ke změně v osobě zhotovitele dle předchozího odstavce dojde v okamžiku, kdy bude tato smlouva předčasně ukončena z důvodů na straně zhotovitele, tj. pokud zhotovitel neposkytne plnění dle této smlouvy ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě.

  - Dojde-li k ukončení této smlouvy postupem dle článku 11 odst. 11.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn obrátit se s výzvou k podpisu této smlouvy a k poskytnutí plnění dle této smlouvy na účastníka původního zadávacího řízení, který se po provedeném hodnocení umístil jako druhý, případně třetí v pořadí.

  - Pokud dojde k podpisu smlouvy ze strany druhého, případně třetího, účastníka původního zadávacího řízení, bude smlouva plněna od okamžiku jejího uzavření s tímto účastníkem, tj. tento účastník jako zhotovitel započne plnění dle této smlouvy ve fázi, která byla předchozím účastníkem jako Zhotovitelem provedena jako poslední.

  - Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZoZVZ vyhrazuje změnu rozsahu stavebních prací. V případě, že se v průběhu provádění díla objeví potřeba dodatečných prací nutných k dokončení díla, nebo v případě změn vyžádaných objednatelem, budou tyto řešeny zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemným dodatkem ke smlouvě. Tyto změny budou účtovány na základě skutečně provedených prací při použití sazeb z položkového rozpočtu, případně sazeb URS v úrovni k datu podpisu smlouvy nebo ve výši prokázaných nákladů a cena bude projednána před jejich uskutečněním.

- Majetkové sankce, smluvní pokuty

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.  Prodlení s termínem dokončení díla o více než třicet (30) kalendářních dnů je považováno za porušení podmínek smlouvy podstatným způsobem.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500, - Kč za každou vadu a každý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nevyklidí místo plnění v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500, - Kč za každý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve lhůtách stanovených touto smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500, - Kč za každý den prodlení (včetně sobot a nedělí) a za každou reklamovanou vadu.

  - V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem.

  - Pro případy placení sankcí, uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do deseti (10) dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

  - Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé smluvní straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- zhotovitel je v prodlení s prováděním díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

- zhotovitel neprovádí dílo v požadované kvalitě, zejména dle čl. 8 bod 8.2.

- ze zákonných důvodů.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas objednateli k uveřejnění smlouvy a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Tato smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Ujednání v této smlouvě mají přednost před úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením zákona. Na otázky v této smlouvě neupravené se použije občanský zákoník.

  - Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně.

  - Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Nákres prostor

Příloha č. 2 – Nákres prostor

Příloha č. 3 – Nákres prostor

Příloha č. 4 – Nákres prostor

Příloha č. 5 – Nákres prostor

Příloha č. 6 – Nákres prostor

Příloha č. 7 – Nákres prostor

Příloha č. 8 – Nákres prostor

Příloha č. 9 –Položkový rozpočet

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

  - Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, ten odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

| V _____________ dne _____________ |  | V __________ dne ______________ |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. ředitel |  | _________________________________ [•] |