## ÚSEK „E“ – dosadby keřů na základě provedené inventury v 04/2019

Na vzdušném líci hráze VD Nechranice je prováděna pravidelná péče o porosty vysázených dřevin. Z důvodů absence vysázených keřů byla v dubnu 2019 provedena inventura před vypsáním nového výběrového řízení na péči o porosty na dalších 5 let (2019 – 2023). Ve vysázených úsecích A, B, C, D a E chybí ve většině vysázených segmentů několik sazenic (úhyn z minulosti), většinou se ale jedná o jednotky, maximálně desítky jedinců, jejichž absence ale nečiní potíže, protože překryv sazenic neosázené plochy opticky doplňuje. Při inventuře a následném šetření ve vegetaci, za přítomnosti dendrologa podniku, bylo vybráno 7 segmentů v úseku E, do nichž je ale nutné sazenice doplnit, protože jich chybí více než polovina z vysázených. V uvedených segmentech se vždy má nacházet 135 ks sazenic (kosodélník 15 x 9 ks sazenic).

Segmenty určené pro doplnění keřů jsou v situaci číslovány zleva doprava. Jedná se o:

Segment č. 2 – v segmentu chybí 74 ks sazenic

Segment č. 11 – v segmentu chybí 72 ks sazenic

Segment č. 36 – v segmentu chybí 94 ks sazenic

Segment č. 40 – v segmentu chybí 94 ks sazenic

Segment č. 41 – v segmentu chybí 86 ks sazenic

Segment č. 42 – v segmentu chybí 105 ks sazenic

Segment č. 43 – v segmentu chybí 93 ks sazenic

Celkem je třeba dosázet 618 ks sazenic keřů.

Propočet finanční náročnosti – náklady:

Výsadba podzim 2019 cca 75 000,- Kč

Následná péče 2020-2023 cca 65 000,- Kč

Náklady celkem cca 140 000,- Kč



**41**

**42**

**43**

**40**

**36**

**11**

**2**