Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		219160010, 719190001

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba“.

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce: 219160010	Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

č. akce: 719190001	Orlice, revitalizace Malšova Lhota, náhradní výsadba Dubina - následná péče

Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s „Návrhem výsadby břehového porostu“ zpracovaném v roce 2019 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje, referát ekologie a vodohospodářského plánování, RNDr. Michal Vávra.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Zhotovení díla zahrnuje zejména:

- Výsadbu listnatých dřevin v počtu 23 kusů. Jedná se o 15 ks dubu letního (Quercus robur) a 8 ks jilmu drsného (Ulmus glabra). Pro výsadbu stromů je nutné použití kvalitních zdravých sazenic z domácí produkce s jedním průběžným nepoškozeným terminálním výhonem a o obvodu kmínku 10 - 12 cm. O provedené výsadbě bude vyhotoven protokol, který bude potvrzen zástupcem zhotovitele a objednatele.

- Následnou 5-ti letou péči, která zahrnuje mimo jiné odstranění konkurenčních plevelů z okolí sazenic, průběžnou úpravu úvazků, kotvení a ochranu dřevin proti škodám způsobeným zvěří, dostatečnou zálivku rostlin v době přísušků a provedení náhradní výsadby v případě úhynu sazenic. O provedené následné péči bude na konci každého roku vyhotoven protokol, který bude potvrzen zástupcem zhotovitele a objednatele.

  - Veškeré činnosti budou prováděny dle následujících předpisů:

- Arboristický standard „Výsadba stromů“ – SPPK A02 001:2013,

- Arboristický standard „Řez stromů“ – SPPK A02 002:2013,

- Sazenice stromů budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902.

Doba plnění díla

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2019

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2024

  - Harmonogram realizace předmětu díla:

Příprava území a realizace náhradní výsadby (č. akce: 219160010): do 30. 4. 2020

Následná péče rok 1. (č. akce: 719190001):			do 30. 11. 2020

Následná péče rok 2. (č. akce: 719190001):			do 30. 11. 2021

Následná péče rok 3. (č. akce: 719190001):			do 30. 11. 2022

Následná péče rok 4. (č. akce: 719190001):			do 30. 11. 2023

Následná péče rok 5. (č. akce: 719190001):			do 30. 11. 2024

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ......................................................................................... korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly na fakturaci za provedené činnosti v rámci akce č. 219160010 „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“ následovně:

- faktura bude zhotovitelem vystavena po úplném dokončení činností spojených s výsadbou. Tyto činnosti jsou uvedeny a blíže popsány v „Návrhu výsadby břehového porostu“ a soupisu prací. Přílohou daňového dokladu bude i protokol o provedené výsadbě, který bude potvrzen zástupcem zhotovitele a objednatele.

  - Smluvní strany se dohodly na fakturaci za provedené činnosti v rámci akce č. 719190001 „Orlice, revitalizace Malšova Lhota, náhradní výsadba Dubina - následná péče“ následovně:

- dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy po úplném dokončení jednotlivých činností spojených s následnou péčí, které jsou uvedeny a blíže popsány „Návrhu výsadby břehového porostu“ a soupisu prací pro každý jednotlivý rok následné péče,

- faktury za jednotlivé roky následné péče budou vystavovány k 30. 11. příslušného daného roku. Přílohou daňových dokladů bude i protokol o provedené následné péči v daném roce, který bude potvrzen zástupcem zhotovitele a objednatele.

Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:

- Rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a povinnosti provedení náhradní výsadby č. j. SZ MMHK/015803/2017 ze dne 12. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2017.

- Usnesení vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí ve věci změny termínu náhradní výsadby, č. j. SZ MMHK/013314/2018 ze dne 15. 2. 2018.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:

3.6. 	Jakost dodávaných dřevin musí odpovídat ukazatelům jakosti dle ČSN 464902–1 a bude doložena dokladem o původu sadebního materiálu při kontrolních prohlídkách či při předání a převzetí díla, resp. jeho části realizace náhradní výsadby.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1 - 8,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy, body 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Přeložky inženýrských sítí,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. e) Zařízení staveniště

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.6.,

- čl. 7. Bankovní záruka,

- čl. 9. Vady díla a záruky za jakost,

- čl. 10. Dodací podmínky, odst. 10.17.,

- čl. 11. Provádění díla a poddodavatelský systém, odst. 11.2.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. a, b, c, e, f, g, i, j, m,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.6., 12.7., 12.8.,

- čl. 13. Smluvní pokuty, odst. 13.5., 13.7., 13.8.,

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Petr Martínek 						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce