Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		229170011

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:		doplní účastník

Adresa sídla:		doplní účastník

Statutární orgán:	doplní účastník

Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník

Zástupce pro věci technické:	doplní účastník

IČ: 		doplní účastník

DIČ: 		doplní účastník

Zápis v obchodním rejstříku:	doplní účastník

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní účastník pro veřejnou zakázku nazvanou „Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Miloslav Šindlar (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: leden - únor 2020

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 20. 12. 2020

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,

slovy: doplní účastník korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo:

- Závazné stanovisko vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy pod č.j. OŠKMT-5253/18-384/2018/Cho dne 8. 2. 2018.

- Rozhodnutí o povolení kácení vydané Obecním úřadem v Kvasinách pod č.j. 628/17/kácení dne 4. 9. 2017.

- Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodního toku Dlouhá Strouha vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP-36909/2017-1874/2018/La dne 1. 3. 2018.

- Povolení mimořádné manipulace a povolení ke změněně stavby vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP- 1916/2018-725/2018-Ku dne 7. 3. 2018.

- Rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-1100/ZP/2018-5 dne 30. 1. 2018.

- Rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j.: KUKHK-11699/ZP/2018-5 dne 2. 5. 2018.

- Dohoda o spolupráci č. D994190179 uzavřená mezi p. Hánělem a Povodím Labe, státní podnik dne 26. 6. 2019.

- Nájemní smlouva č. D994190226 uzavřená mezi p. Hánělem a Povodím Labe, státní podnik dne 10. 9. 2019.

- Nájemní smlouva č. D994190250 uzavřená mezi p. Štěpánkem a Povodím Labe, státní podnik dne 13. 9. 2019.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4., 5.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

  - Smluvní strany dohodly tato zvláštní ustanovení:

- Zhotovitel si je plně vědom, že rekonstruovaný úsek koryta Dlouhé strouhy je dotčen zájmy orgánů památkové ochrany i ochrany přírody a krajiny, které podmínily realizaci díla řadou limitních závazných podmínek uvedených v listinách v bodě 7.1. a které je povinen zhotovitel splnit. Prostorové uspořádání lokality značně komplikuje provádění a v případě úniku vody z koryta může dojít k ohrožení stávající zástavby a ohrožení již tak bilančně napjatých malých průtoků. Z tohoto důvodu bude v postupech uvedených v havarijním či povodňovém plánu toto riziko a jeho eliminace zohledněno.

- Zhotovitel aspoň 10 dní před zahájením zemních prací předloží objednateli k odsouhlasení plán organizace výstavby zohledňující použití konkrétních typů mechanizace.

  - Zhotovitel se zavazuje že:

- na pozemcích p.č. 1112/1 a p.č. 1111/3 v k.ú. Kvasiny nebude parkovat a odstavovat vozidla,

- zajistí vytyčení trasy zpevněného příjezdu na pozemcích p.č. 1112/1 a p.č. 1111/3 v k.ú. Kvasiny před jeho použitím. Vytyčení trasy bude odsouhlaseno majitelem dotčených pozemků.

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Marián Šebesta						doplní účastník

generální ředitel