Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

| Evidenční číslo objednatele: | doplní objednatel |
| --- | --- |
| Evidenční číslo zhotovitele: |  |
| Číslo akce objednatele: | 222190002 |

1. Smluvní strany

| 1.1. Objednatel: |  |
| --- | --- |
| Název: | Povodí Labe, státní podnik |
| Adresa sídla: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, |
| Statutární orgán: | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
|  | závod Pardubice |
| Adresa závodu: | Cihelna 135, 530 09 Pardubice |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Petr Svatoš, Ing. Vítězslav Marek, Ing. Ivan Princ |
| IČ: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 |

(dále jen jako „objednatel“)

| 1.2. Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Název: | doplní zhotovitel |
| Adresa sídla: | doplní zhotovitel |
| Statutární orgán: | doplní zhotovitel |
| Osoba oprávněná k podpisu: | doplní zhotovitel |
| Zástupce pro věci technické: | doplní zhotovitel |
| IČ: | doplní zhotovitel |
| DIČ: | doplní zhotovitel |
| Bankovní spojení: | doplní zhotovitel |
| Zápis v obchodním rejstříku: | doplní zhotovitel |

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní zhotovitel pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Pařížov, rekonstrukce DČOV“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadá-vacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s investičním záměrem, zpracovaným v roce 2019 Ing. Petrem Svatošem, společností Povodí Labe, statní podnik, (dále jen „technické podmínky“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Pařížov, rekonstrukce DČOV“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění příslušného povolení, odstranění stávající DČOV a realizace nové DČOV.

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci:

VD Pařížov, rekonstrukce DČOV a k samotnému zhotovení díla dle jím zhotovené PD akce.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky na místě stavby. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

Investiční záměr, VD Pařížov, rekonstrukce DČOV

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Zahájení prací: 11/2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 4. 2020

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – projektová dokumentace: do 31. 12. 2019 (bez projednání s dotčenými orgány státní správy)

II. etapa – samotná realizace stavby VD Pařížov, rekonstrukce DČOV, nejpozději do 30. 4. 2020

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní zhotovitel. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

| zpracování jednostupňové PD: | cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč |
| --- | --- |
| projednání s dotčenými orgány státní správy: | cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč |
| odstranění stávající DČOV: | cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč |
| realizace nové DČOV: | cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč |
| náklady celkem: | cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč |

| Náklady celkem slovy: | doplní zhotovitel korun českých bez DPH |
| --- | --- |

5.2	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

| článek 2. | odst. 2.3. | písm. a) celý |  |
| --- | --- | --- | --- |
| článek 2. | odst. 2.3. | písm. f) | bod.: (33), (34), (37), (40) |
| článek 7. | (celý) |  |  |
| článek 12. | odst. 12.2 | písm. b), c), f), g), h), i), j) |  |
| článek 14. | odst. 14.3 |  |  |
| článek 14. | odst. 14.4 |  |  |

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Pardubicích, dne: | V doplní zhotovitel, dne: |
| ………………………………………… | ………………………………………….. |
| Ing. Petr Michalovich | doplní zhotovitel |
| ředitel závodu |  |