Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: 	D91119….

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce: 			799200020

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Pavel Řehák, technický ředitel,

Zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Křivka, Ph.D., vedoucí odboru TPČ

Ing. Ivan Beran, technický pracovník odboru TPČ

Ing. Pavel Zeiner, technický pracovník odboru TPČ

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:		...........................................................

Adresa sídla:		...........................................................

Statutární orgán:	...........................................................

Osoba oprávněná k podpisu:	...........................................................

Zástupce pro věci technické:	...........................................................

IČ: 		...........................................................

DIČ: 		...........................................................

Zápis v obchodním rejstříku	...........................................................

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět díla

- Předmětem díla je zpracování provozních řádů (dále jen „PŘ“) pro vodní díla ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro objednatele. Jedná se o vodní díla (dále jen „VD“):

- PPO Mělník na Labi (aktualizace stávajícího PŘ),

- zdymadlo Srnojedy na Labi (aktualizace stávajícího PŘ),

- PPO Pardubice na Labi (aktualizace stávajícího PŘ),

-	zdymadlo Veletov na Labi (aktualizace stávajícího PŘ),

- zdymadlo Týnec nad Labem na Labi (aktualizace stávajícího PŘ),

- VD Hvězda na Třebovce (aktualizace stávajícího PŘ),

vše v rámci akce č. 799200020 nazvané „Provozní řády“.

- Provozními řády se rozumí soubor zásad a pokynů pro provoz, obsluhu a údržbu objektů a zařízení VD. Činnosti prováděné podle těchto zásad a pokynů nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy, vnitřními předpisy objednatele a předpisy souvisejících VD.

- Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací objednatele. Pro sjednocení formy a obsahu provozních řádů  pro jednotlivé typy VD jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek vzory PŘ.

- Zhotovitel se zavazuje předmět díla provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě, v souladu s TNV 75 2920, vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. a v souladu se vzory PŘ pro jednotlivé typy VD.

III. Doba plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje iniciovat úvodní jednání nejpozději do jednoho kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, jehož předmětem bude upřesnění jednotlivých činností spojených se zhotovením díla dle této smlouvy. Při tomto jednání zhotovitel též předloží k odsouhlasení harmonogram prací.

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli koncept PŘ, projednaný a odsouhlasený provozovatelem VD, nejpozději jeden měsíc před termínem provedení díla. Smluvní strany sepíší o předání zápis, který potvrdí podpisy.

- Zhotovitel dílo provede dokončením a předáním PŘ pro jednotlivá VD v papír. podobě v 5-ti výtiscích a elektronicky (ve formátu pdf a v editovatelné podobě doc, xls, dwg) objednateli. Místem předání díla je sídlo objednatele. O předání díla bude vždy sepsán a podepsán předávací protokol.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo v následujících termínech:

- PPO Mělník na Labi do 29. 2. 2020,

- zdymadlo Srnojedy na Labi do 30. 4. 2020,

- PPO Pardubice na Labi do 15. 6. 2020,

- zdymadlo Veletov na Labi do 31. 8. 2020,

- zdymadlo Týnec nad Labem na Labi do 30. 9. 2020,

- VD Hvězda na Třebovce do 30. 11. 2020.

IV. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……..……... Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- PPO Mělník na Labi 				…………….. Kč bez DPH,

- zdymadlo Srnojedy na Labi 			…………….. Kč bez DPH,

- PPO Pardubice na Labi			…………….. Kč bez DPH,

- zdymadlo Veletov na Labi			…………….. Kč bez DPH,

- zdymadlo Týnec nad Labem na Labi		…………….. Kč bez DPH,

- VD Hvězda na Třebovce			…………….. Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí 		   .............................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

- K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vystaví daňový doklad za každý PŘ samostatně po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. II. Předmět díla, a to nejpozději do 15. dnů ode dne protokolárního předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel zajistí, aby daňový doklad byl označen číslem této smlouvy, číslem a názvem této akce objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacený.

- Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Za datum doručení se považuje razítko podatelny objednatele. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

- Daňový doklad musí mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku.

V. Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést dílo v rozsahu dle této smlouvy s potřebnou péčí a odborností a k jeho předání objednateli v ujednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a na odborné profesionální úrovni, s využitím všech znalostí a zkušeností, které lze u zhotovitele oprávněně očekávat s ohledem na jeho předmět podnikání a kvalifikační předpoklady.

- Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při plnění předmětu díla a umožnit mu na základě jeho žádosti nahlédnout do technické a provozní dokumentace k jednotlivým VD (do pasportu, manipulačního řádu, stávajícího PŘ apod.) nebo dokumentaci bezplatně zapůjčit.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít za podmínek stanovených touto smlouvou a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

VI. Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v sazbě 0,05 % z dlužné částky a to za každý den prodlení až do zaplacení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s provedením jednotlivých dílčích částí díla vymezených v článku II. a III. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z ceny dílčí části díla uvedené v článku IV. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost nahradit objednateli způsobenou škodu.

- Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování pokutu uhradit nebo sdělit druhé straně námitky.

VII. Ukončení smlouvy

- Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku.

VIII. Prevence protiprávních jednání

- Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

IX. Ostatní ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků, jejichž obsah bude odsouhlasen a následně podepsán oběma smluvními stranami.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním včetně metadat, případných dodatků a odvozených dokumentů v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

- Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne:				V .................................. dne:

……………………………….			           …………………………….

za objednatele			                    	         za zhotovitele

Ing. Pavel Řehák

technický ředitel