SMLOUVA O DÍLO

kterou níže uvedeného dne uzavírají

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

se sídlem Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

IČ: 00027006

DIČ: CZ00027006

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství ČR

zastoupena Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

_____________________

se sídlem

IČ:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou ___________ vedenou u ______________ soudu _________________

zastoupena

(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce měření a regulace 7 kotelen v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně

(dále jen „veřejná zakázka“)

I.

Předmět smlouvy

1.1	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Dílo

2.1	Dílem dle této smlouvy je rekonstrukce systému měření a regulace plynových kotelen v areálu objednatele na adrese sídla objednatele.

2.2	Přesná specifikace předmětu smlouvy včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá z Technické specifikace, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

2.3	Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky výslovně uvedené v následujících dokumentech, a jiné práce a dodávky potřebné k uvedení stávajících prostor a zařízení do stavu (funkce, vzhled, vybavení), který je vymezen následujícími dokumenty:

- Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této smlouvy);

- Tato smlouva;

- Nabídka zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy)

V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel zavázal provést dílo ve větším rozsahu ve vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat, má přednost projektová dokumentace před zadávací dokumentací, ta před touto smlouvou a ta před nabídkou zhotovitele.

2.4	Součástí díla je také doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytných ke zrealizování funkčního díla a jeho uvedení do provozu a bezproblémovému využívání a zaškolení obsluhy.

2.5	Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě požadované dokumenty uvedenými v čl. II této smlouvy, jinak v kvalitě obvyklé. V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel mínil zavázat ve větším rozsahu nebo vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat, má přednost kvalita nejvyšší.

2.6	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, a že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla, skutečným stavem, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

2.7	Při zhotovování díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny a požadavky objednatele.

2.8	Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí.

III.

Cena díla

3.1	Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši:

cena bez DPH:

sazba DPH: 21%

Cena včetně DPH:

3.2	Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady než bylo předpokládáno. Je-li součástí nabídky zhotovitele rozpočet, pak zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu, a zároveň prohlašuje, že rozpočet neobsahuje žádnou výhradu.

3.3	Nárok na zaplacení ceny díla vzniká až po úplném provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků včetně veškeré nezbytné dokumentace potřebné pro řádný provoz.

3.4	Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 30 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.

IV.

Termín plnění a předání díla

4.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 28.2.2020. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.

4.2	Zhotovitel je povinen převzít místo realizace díla nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího zahájení realizace. Zahájení realizace zhotovitelem se předpokládá ihned po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv.

4.3	Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně dokončení díla a jeho připravenost k předání nejméně 10 dnů přede dnem předání a poskytnout nezbytnou součinnost pro provedení akceptačních testů. Strany se dohodnou na termínu převzetí díla, jinak bude dílo předáno 15. den ode dne doručení oznámení o dokončení díla.

4.4	Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednatel veškerou dokumentaci nezbytnou k uvedení díla do provozu, udržování díla v provozu a bezproblémovému neomezenému užívání díla objednatelem i bez účasti zhotovitele. Zejména je zhotovitel povinen předat objednateli:

- dokumentaci skutečného provedení díla;

- doklady o provedení předepsaných zkoušek

- doklady o shodě (certifikace materiálů);

- doklady o provedených revizích;

- návody a manuály

(veškeré dokumenty v českém jazyce).

4.5	Objednatel má právo v případě výskytu vad odmítnout převzetí díla, a to i pro ojedinělé drobné vady. Dílo je předáno teprve podpisem předávacího protokolu oběma stranami. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě nedodání kterékoholiv z dokladů dle čl. 4.4	této smlouvy.

V.

Další práva a povinnosti

5.1	Vlastníkem díla, držitelem, nositelem a vykonavatelem veškerých práv k dílu je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí díla objednatelem.

5.2	Zhotovitel převádí či uděluje objednateli veškerá práva, která jsou potřebná pro neomezené a nerušené užívání díla (software, licence). Pro odstranění pochybností se má za to, že objednatel je oprávněn přinejmenším k neomezenému užívání všech částí díla, úpravám, zpracování, spojení s jiným dílem, dokončení nehotového díla. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn převést a udělit objednateli veškerá práva v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je prosté právních vad a zavazuje se v plném rozsahu odškodnit objednatele v případě, že se třetí osoba proti objednateli domůže jakéhokoliv nároku z duševního vlastnictví vztahujícímu se k dílu.

5.3	Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby dílo splňovalo obvyklé standardy kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo nemělo žádnou možnost nedokumentovaného přístupu (zejména backdoor a jiné nedokumentované přístupové možnosti).

5.4	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 
o objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

5.5	Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

VI.

Záruka za jakost

6.1	Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo, jeho součásti a veškeré jeho dílčí dodávky v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

6.2	Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů, od jejich telefonického, písemného nebo elektronického uplatnění objednatelem, resp. odpovědným pracovníkem objednatele, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

6.3	Reklamace a oznámení vad může objednatel uplatňovat také na emailu kontaktní osoby zhotovitele:

Kontaktní osoba: Vyplní dodavatel

Email:		   Vyplní dodavatel

6.4	Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost autorizovaného servisu součástí díla po dobu životnosti díla, nejméně však 10 let.

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

7.1	Od této smlouvy je možno odstoupit pouze z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených.

7.2	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a vedle těchto důvodů také v případě:

7.2.1.	vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo vstupu zhotovitele do likvidace;

7.2.2	porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani ve lhůtě 14 dnů od písemného upozornění na porušení;

7.2.3	že zhotovitel 	uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy;

7.2.4	že zhotovitel užil pro provedení byť části díla subdodavatele v rozporu s touto smlouvou, nebo zadávací dokumentací.

7.3	Pro případ prodlení s úhradou smluvní povinnosti sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

7.4	V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.5	V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

7.6	V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 5.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.7	Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit vzniklou škodu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.

8.2	Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele.

8.3	Strany sjednávají zákaz postoupení smlouvy.

8.4	Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností na své straně.

8.5	Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran.

8.6	Strany vylučují, aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo odvětvových.

8.7	Zhotovitel potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na práva a povinnosti z této smlouvy se neužijí ustanovení §1793 a 1796 občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené jejich hospodářské situaci.

8.8	Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběma smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv.

8.9	Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.10	Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 této smlouvy -  Zadávací dokumentace (včetně technické specifikace)

příloha č. 2 této smlouvy -  Nabídka zhotovitele

| Elektronický podpis zadavatele _________________________________ | Elektronický podpis dodavatele _________________________________ |
| --- | --- |