č.smlouvy  zhotovitele :

č.smlouvy objednatele :

Smlouva o dílo

uzavřená podle části 3., hlavy II.,§536 a následujících obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: 			Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Bruntál

Sídlo: 				Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Zastoupený:			Ing.Václav Stráník, ředitel  PÚ Bruntál,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Martin Molnár, pracovník oddělení PÚ

E- mail / telefon			martin.molnar@ mze.cz  /  554711971

Bankovní spojení:		Komerční banka pobočka Opava

Číslo účtu:			866917830257/0100

IČ: 				00020478

DIČ: 				není plátce

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: : 		.

Sídlo:

Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

E- mail / telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ :

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v        v odd.   pod   zn.

(dále jen zhotovitel)

se  dohodli na níže  uvedeném obsahu a  znění smlouvy o zadání zakázky malého rozsahu  v  souladu s ustanovením  § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3  zákona č.137/ 2006 Sb. o  veřejných zakázkách v platném znění, takto:

II. Předmět smlouvy o dílo a místo plnění

- Předmětem  této smlouvy jsou geodetické práce v k.ú. Petrovice ve Slezsku, Roudno, Krasov a Moravský Kočov v souladu s ustanovením § 21a)  zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Konkrétně se jedná o vytyčení, stabilizaci a předání hranic pozemků v terénu vlastníkům dle § 85 až 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška“, a to dle předaných podkladů  (zákres v katastrální mapě a tabulka rozsahu s počtem měrných jednotek (MJ) – předáno jako součást  výzvy).

III. Cena díla

- Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ……  takto:

| Katastrální území | cena bez DPH v Kč | 20 % DPH | cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Petrovice ve Slezsku |  |  |  |
| Roudno |  |  |  |
| Krasov |  |  |  |
| Moravský Kočov |  |  |  |
| Cena celkem: |  |  |  |

- Pokud se v průběhu plnění zakázky změní sazba DPH, bude tato daň fakturována sazbou v aktuální platné výši.

- Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele ze dne …… jsou po celou dobu plnění díla neměnné.

- Cena díla obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla a jeho předání objednateli (přípravné práce, geodetické práce, náklady spojené se stabilizací hranic, náklady na dopravu, správní poplatky aj.)

IV. Doba plnění

Termín předání dohodnutého díla  objednateli je stanoven do 15.11.2010.

V. Předání díla a platební podmínky

- Vytyčení díla bude převzato objednatelem v terénu, termín předání oznámí zhotovitel nejméně tři dny předem telefonicky pověřenému pracovníkovi objednatele.

- Převzetím díla a jednáním za objednatele v technických věcech (kromě smluvních ujednání) je pověřen pracovník pozemkového úřadu Martin Molnár, tel. 554711971, klapka 314, e-mail   martin.molnar@mze.cz.

- Dokumentace o vytyčení bude předána zhotoviteli ve 3 vyhotoveních pro každé katastrální území v listinné podobě v rozsahu dle § 87 odst. 1 vyhlášky, včetně dokladu o doručení pozvánek dle     § 86 odst. 1 vyhlášky.

- Dokumentace o vytyčení bude předána v sídle zadavatele. Po předání dokumentace o vytyčení a po kontrole ze strany objednatele (do 14 dnů od předání), bude vystaveno objednatelem potvrzení o předání díla bez zjevných vad. Fakturovat lze po vydání tohoto potvrzení o předání díla. V případě sepsání zápisu o vadách díla nemá zhotovitel právo fakturace, neboť dílo nebylo řádně splněno.

- Splatnost faktur je 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Přílohou faktury bude potvrzení o předání díla (viz bod V.4.) bez něhož je faktura neplatná.

- Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury až po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a z toho důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

- V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu veřejné zakázky, má objednatel právo přerušit práce nebo jednostranně odstoupit od smlouvy. Zhotovitel má nárok na úhradu prací, které byly prokazatelně provedeny do doby oznámení o odstoupení, avšak bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání sjednaný touto smlouvou, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, pokud se nedohodne na náhradním termínu předem s objednatelem písemně.

VI. Jakost díla, záruka

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se závaznými normami a předpisy, zejména v souladu s „vyhláškou“.

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

- Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu provedeného díla v délce 36 měsíců od data jeho převzetí objednatelem. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stabilizovaných lomových bodů hranic vytyčených pozemků způsobené po předání vlastníkům. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad běží záruční lhůta dál.

- Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem. Objednatel písemně oznámí  zhotoviteli vadu díla a zhotovitel vady díla odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla  do 30 dnů.

- Aby nedošlo ke vzniku vad v důsledku vadných podkladů poskytnutých příslušným katastrálním úřadem, je zhotovitel povinen jednotlivé podklady vždy řádně ověřit a přebrat na základě protokolu.

- Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle bodu 4., nedohodne-li se s objednatelem písemně na prodloužení termínu.

VII. Další ujednání

- V případě, že v průběhu prací vyvstanou nové skutečnosti, změny nebo nové okolnosti v rozsahu prací, vyhrazují si obě strany možnost řešit výše uvedené formou písemného dodatku.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s plněním termínu díla a to trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, nebo pokud bude zhotovitel provádět dílo nekvalitně, tj. v rozporu s touto smlouvou nebo se závaznými právními normami a pokyny objednatele, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. Pokud se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu plnění díla, vztahuje se právo objednatele odstoupit od smlouvy, není-li dodržen nově dohodnutý termín. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z některého výše uvedeného důvodu, není povinen provádět jakékoliv úhrady na rozpracovanost díla, náhradu škody nebo ušlého zisku. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé straně.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, s určením 2 vyhotovení pro objednatele, 2 vyhotovení pro zhotovitele.

V Bruntále dne

Objednatel         					    Zhotovitel

………………………………                           		  ……………………………

Razítko a podpis objednatele                            	           Razítko a podpis zhotovitele