Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

k vypracování projektové dokumentace „Baťův kanál, PK Vnorovy I., přístavní hrana“

Kraj:			               Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou

ISPROFIN:

Číslo zakázky:

Zpracovalo:  Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

- Základní údaje:

Název stavby:                               Baťův kanál, PK Vnorovy I., přístavní hrana

Vodní tok:                                      Plavební a závlahový kanál (Baťův kanál), Veselí nad Moravou – Petrov

Místo stavby k.ú.:			Vnorovy

Obec s rozšířenou působností:	Veselí nad Moravou

Stupeň dokumentace		Investiční záměr k vypracování PD

Číslo hydrologického pořadí:	 4 -13 - 02

Účel stavby:                                   Vybudování pevné přístavní hrany

Číslo stavby:                                  …… PDC

Číslo DHM:			            231381

Investor:				 Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla:                    Povodí Moravy,s.p., ZSM Uherské Hradiště, provoz vodní cesty

2. Časový plán výstavby:

Zahájení				 2017

Ukončení:				 2017

- Popis současného stavu:

V současné době se v dané lokalitě nenachází žádné stávající přístaviště, ani přístavní hrany, určené ke krátkodobému či dlouhodobému kotvení lodí, nástupu nebo výstupu uživatelů vodní cesty. Stání plavidel je řešeno pouze formou provizorních plovoucích mol, dřevěných lávek a kovových tyčí v břehu kanálu, které slouží k uvazování lodí. Toto řešení je však nedostačující.

Stavba se nachází v k.ú. Vnorovy. Jedná se o nezastavěnou část obce, nacházející se přibližně v severozápadní části mimo obec Vnorovy, u PK Vnorovy I., na plavebním a závlahovém kanále.

Levobřežní přístavní hrana nad PK Vnorovy I. je určena ke krátkodobému i dlouhodobému stání rekreačních plavidel umožňující výstup a nástup obsluhy plavidel i posádek lodí.

V dotčeném úseku bude po zbudování přístavní hrany dlouhé cca 100m, zajištěna šířka plavební dráhy min. 6 m a šířka prostoru pro stání plavidel 4 m - 5 m.

K zajištění bezpečného provozu stání plavidel pro plavbu budou na břehu a zhlaví osazeny dle dispozic Státní plavební správy signální znaky a vyvazovací prvky, dle vyhlášky č. 344/1991 Sb.

Pro provoz bude před jeho uvedením do užívání zpracován, schválen a umístěn provozní řád.

Navrhovaná stavba je vodním dílem pro plavební účely, umístěným na dopravně významné, využívané vodní cestě třídy 0 vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedené vodním tokem Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).

Pro přístup na staveniště bude využito stávající dopravní infrastruktury, příjezd ke staveništi bude umožněn po místní komunikaci a obslužné cestě k plavební komoře Vnorovy I. ze silnici II třídy 426.

Staveniště a objekty stavby jsou umístěny na pozemcích a plochách ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p..

4. Účel stavby:

Stavba je určena k lodní dopravě. Účelem stavby je vybudování nové kapacity přistávacích  míst určených k bezpečnému krátkodobému či dlouhodobému kotvení výletních plavidel uživatelů vodní cesty.

5. Výchozí podklady:

Původní projektová dokumentace a zaměření skutečného stavu.

6. Návrh technického řešení:

Projekt řeší vybudování nové pevné přístavní hrany na levém břehu plavebního kanálu v prostoru nad plavební komorou Vnorovy I. Pevná přístavní hrana bude začínat od konce náběhu betonového opevnění před plavební komorou a bude pokračovat směrem proti vodě v délce 100 m. Bude provedena z ocelových štětovnic (larsen) a ukončena pochůznou železobetonovou římsou.

Přístavní hrana pro stání plavidel se předpokládá, že bude realizována formou svislé štětovnicové stěny se šířkou betonového zhlaví - stání 1,2 m. Zhlaví bude vybaveno oděrkami z dubových desek, aby nedocházelo k poškození uvazovaných plavidel. Na zhlaví budou umístěny pacholata a rohatinky umožňující uvazování plavidel. Potřebný počet pacholat a rohatinek určí plavební úřad.

Povrch svahu nad betonovým zhlavím bude zpevněn pásem zatravňovacích tvárnic uložených na podkladní vrstvu z písku tl. 50 mm a vrstvu štěrku (Ø16 – 32 mm) tl. 100 mm. Zatravňovací tvárnice budou uloženy na celou plochu svahu.

Stávající svah v prostoru před štětovnicovou stěnou (tedy v prostoru stávajícího vodního kanálu) bude odstraněn tak, aby byla zajištěna potřebná plavební hloubka (1,5 m). V místě odtěžení zeminy se provede pohoz z lomového kamene.

Pro zajištění bezpečnosti proplouvajících lodí bude na obou koncích přístaviště navazovat silniční svodidlo ukotvené na dvě štětovnice VL 604.

7. Rozsah zpracování:

Minimální požadavky na rozsah zpravování zadání:

- Provedení inženýrsko-geologického průzkumu za účelem zjištění základových poměrů (založení hráze) – předpoklad min. 2 ks vrtů hl. 8 m (foto, GPS souřadnice, zpráva), vrty budou doplněny sondou statické a dynamické penetrace

- Návrh technického řešení

- Provedení potřebných statických výpočtů např. stability štětovnicové stěny, délky štětovnic, …

- Zpracování DUR, DSP a vyřízení povolení stavby

- Zpracování DPS

8. Další doplňující informace:

Bude nutno projednat s MRS MO Veselí nad Moravou odstávku části plavebního a závlahového kanálu, neboť stavba bude vyžadovat snížení až vypuštění plavební hladiny z důvodu proveditelnosti.

Nutno též majetkoprávně projednat a uzavřít smlouvy či dohody při používání přilehlých polních komunikací a pozemků a vstupy na cizí pozemky.

9. Vliv stavby na ŽP:

Stavba se nachází v území NATURA2000 s výskytem chráněných a ohrožených živočichů.

V úseku Baťova kanálu od PK Vnorovy po Veselí nad Moravou je zpracované biologické hodnocení vlivu staveb na ŽP.

10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na pozemcích p. č. 2727 a 2728 v k. ú. Vnorovy, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.. Výpis z katastru nemovitostí je přiložen.

11. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Výběr místa stavby se odvíjí od požadavků na rozvoj infrastruktury na vodní cestě Baťův kanál. Cílem a záměrem stavby je vybudovat veřejné a bezplatné stání pro rekreační plavidla (kajutové lodi, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované vodní dopravy (výletní lodě).

Současný nevhodný způsob uvazování plavidel a nedostatečná kapacita přístavišť bude vyřešena výstavbou nového stání plavidel.

Při neustále se zvyšující lodní dopravě a chybějící absenci kotvících a odstavných míst v ne zcela širokém plavebním a závlahovém kanále dojde k odlehčení a uvolnění napjatého plavebního provozu.

Pevná přístavní hrana bude sloužit nejen pro lodní provoz, ale také jako dočesné kotviště servisní pracovní lodě či jako překladiště při opravách a údržbě plavební cesty. Přístup po obslužné komunikaci nám pak umožní bezpečný příjezd techniky nejen k samotnému plavebnímu kanálu ale i plavební komoře a přístavní hraně, v kterékoliv roční době z důvodu oprav či údržby této vodní cesty.

13. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci.

Přínosem akce vybudování nového přístavního místa k bezpečnému krátkodobému či dlouhodobému kotvení výletních plavidel uživatelů vodní cesty.

Datum: 21. 10. 2016				            Vypracoval:  Čestmír Daňhel